Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 № 4957

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

«О принятии муниципальной целевой

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края», решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2015 № 628 «О бюджете муниципального образования города Рубцовска на 2016 год» с изменениями, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.09.2016 № 722 л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы следующие изменения:

в заголовке после слова «муниципальной» исключить слово «целевой», слово «2015» заменить словом «2016»;

приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 847 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска                                                                     Д.З.Фельдман

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 01.12.2016 № 4957

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 20.03.2013 №  1565

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы (далее –программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска |
| Участники программы | не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изменениями); Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» с изменениями; постановление Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы» с изменениями. |
| Цели программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Задачи программы | - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество ликвидированного аварийного жилья; - количество приобретенных жилых помещений; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации программы | Этап 2013-2014 годы; этап 2014-2015 годы; этап 2015-2016 годы. |
| Объемы финансирования программы | общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 307 581 335,40 руб., из них: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 191 498 310,59 руб.; - средства краевого бюджета – 49 733 473,43 руб.; - средства бюджета города– 49 767 160,43 руб. - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 16 582 390,95 руб. В 2013 году всего 37 452 733,81 руб., из них: - средства Фонда – 25 785 669,47 руб.; - средства краевого бюджета – 4 161 179,47 руб.; - средства бюджета города– 4 161 179,47 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 3 344 705,40 руб. В 2014 году всего 110 083 575,44 руб., из них: - средства Фонда – 73 335 347,15 руб.; - средства краевого бюджета – 17 181 572,00 руб.; - средства бюджета города– 14 568 510,19 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 4 998 146,10 руб. В 2015 году всего 81 367 480,14 руб., из них: - средства Фонда – 61 465 597,03 руб.; - средства краевого бюджета – 18 901 689,11 руб.; - средства бюджета города– 1 000 194,00 руб. В 2016 году всего 78 677 546,01 руб., из них: - средства Фонда – 30 911 696,94 руб.; - средства краевого бюджета – 9 489 032,85 руб.; - средства бюджета города– 30 037 276,77 руб.; - дополнительные средства бюджета города, направленные на приобретение дополнительной площади жилых помещений – 8 239 539,45 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | переселение 656 человек из 254 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обусловлено недостаточным объемом финансирования ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы  в городе является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, наличие которого:

-	создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан;

- ухудшает внешний облик города;

- сдерживает развитие городской инфраструктуры;

- снижает качество предоставляемых коммунальных услуг;

- повышает социальную напряженность в обществе.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее- Фонд), органов государственной власти, органов местного самоуправления и  собственников помещений.

1.1. Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

-финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить проблему наиболее эффективно.

1.2. Прогноз реализации программы.

Проведение переселения из аварийных жилых домов осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в программу.

Объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, определен Фондом с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, определен на 2013-2014 годы - 29550 руб./1 кв.м, на 2015-2016 годы - 30585 руб./1 кв.м постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы» (в ред. постановления Администрации Алтайского края от  09.12.2015 № 495).

В результате реализации программы предполагается:

- переселение 656 человек из 254 жилых помещений 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

-снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Приоритетные направления реализации программы, цели, задачи, описание основных направлений, ожидаемый конечный результат.

Приоритетными направлениями реализации программы, являются: исполнение законодательства Российской Федерации, выполнение мероприятий программы.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2013-2016 годы качественно улучшить жилищные условия 656 жителей города Рубцовска.

Цели программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей программой обусловлены следующие задачи:

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, включая малоэтажные, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализацию программы планируется осуществить за 4 года с 2013 года по 2016 год, в один этап.

Планируемыми показателями выполнения программы являются:

- количество ликвидированного аварийного жилья;

- количество приобретенных жилых помещений;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации программы будет оцениваться достижением основной ее цели - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Показатели эффективности реализации программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы

и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2012 год | Факт 2013 год | годы реализации программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество ликвидированного аварийного жилья | кв.м | 2326,17 | 2886,26 | 2126,33 | 2337,23 | 2334,24 |
| 2 | Количество приобретенных жилых помещений | шт. | 65 | 88 | 54 | 50 | 62 |
| 3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 156 | 219 | 136 | 134 | 167 |

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы.

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в программу в установленном порядке включаются многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Выполнение условий предоставления финансовой поддержки, осуществляемой за счет средств Фонда, определенны частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимися собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены;

- приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных жилых домах для предоставления их переселяемым гражданам.

Способы переселения граждан из жилых помещений:

- предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края приведен в Таблицах №№ 3, 4.

Планируемые показатели выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в Таблице №5.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда, средства краевого бюджета и бюджета города, которые направляются на приобретение жилых помещений, по общей площади, равных ранее занимаемым гражданами жилым помещениям в аварийных многоквартирных домах.

Таблица № 2

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных для реализации программы

| Источники направления расходов | Сумма расходов, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 37 452 733,81 | 110 083 575,44 | 81 367 480,14 | 78 677 546,01 | 307 581 335,40 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 7 505 884,87 | 19 566 656,29 | 1 000 194,00 | 38 276 816,22 | 66 349 551,38 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4 161 179,47 | 17 181 572,00 | 18 901 689,11 | 9 489 032,85 | 49 733 473,43 |
| средства Фонда (на условиях софинансирования) | 25 785 669,47 | 73 335 347,15 | 61 465 597,03 | 30 911 696,94 | 191 498 310,59 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 37 452 733,81 | 110 083 575,44 | 81 367 480,14 | 78 677 546,01 | 307 581 335,40 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 7 505 884,87 | 19 566 656,29 | 1 000 194,00 | 38 276 816,22 | 66 349 551,38 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4 161 179,47 | 17 181 572,00 | 18 901 689,11 | 9 489 032,85 | 49 733 473,43 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 25 785 669,47 | 73 335 347,15 | 61 465 597,03 | 30 911 696,94 | 191 498 310,59 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из средств Фонда (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из средств, предусмотренных федеральным, краевым бюджетами и бюджетом города. За счет средств бюджета города Рубцовска финансирование программы производится в порядке, установленном для его исполнения. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, и, следовательно, несвоевременное размещение муниципального заказа, что связано с изменением сроков выполнения программы.

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов.

6. Механизм реализации программы.

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации.

В соответствии с п.5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 13.01.2014 № 154, МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска как соисполнитель программы, представляет отчеты о выполнении мероприятий программы управлению Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству (ежеквартально до 10-го числа, следующего за отчетным кварталом), которое в свою очередь представляет отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий, предусмотренных программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.