Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 № 331

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска
Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края», распоряжением Администрации города Рубцовска от 29.09.2016 № 722л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Признать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края:

от 13.02.2015 № 903 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 24.03.2015 № 1657 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 23.09.2015 № 4214 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 14.10.2015 № 4543 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 19.11.2015 № 5011 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 12.02.2016 № 550 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»;

от 27.06.2016 № 2709 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы».

- Внести изменение в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы», изложив приложение к постановлению в следующей редакции (Приложение).

- Настоящее  постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска                                                 Д.З. Фельдман

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 07.02.2017 № 331

- «Приложение к постановлению

- Администрации города Рубцовска

- Алтайского края

от « 21 »     08            2014 №   3532

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 №19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель программы | Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |
| Задачи программы | 1) развитие и содержание транспортной инфраструктуры; 2) организация уличного освещения города; 3) организация озеленения территории города; 4) организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления; 5) обеспечение погребения и похоронного дела; 6) содержание фонтанов; 7) организация содержания безнадзорных животных; 8) техническое обеспечение осуществления муниципального контроля; 9) организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 10) благоустройство территории города Рубцовска. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием. - Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети. - Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок. - Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании в общем количестве объектов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2015-2017 годы составит за счёт бюджета города Рубцовска 265924,513 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 74409,983 тыс. руб. 2016 год – 93169,330тыс. руб. 2017 год – 98345,200 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В 2017 году увеличение: - доли протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 36,1 %. - протяжённости освещённой улично-дорожной сети до 16 %. - обслуживаемых территорий кладбищ и мест захоронений, в общем количестве объектов до 100%. К концу реализации программы ликвидация несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок на 100 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Важнейшими составными частями городского хозяйства являются дорожное хозяйство, благоустройство и экология.

Дорожное хозяйство, благоустройство и экология представляют собой сложную и динамичную подсистему отраслей городского хозяйства, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей населения. Сложность данной подсистемы состоит в многообразии и объёме работ, множества предприятий и организаций, существенно различающихся по организационным формам и структурам управления, а динамичность - в постоянном развитии  и повышении требований к выполняемым работам.

1.1. Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, являются:

- изношенность дорожного покрытия улиц, элементов обустройства автомобильных дорог;

- наличие неисполненных решений судов по восстановлению (организации)  наружного освещения улиц, ликвидации несанкционированных свалок и ремонту дорожного покрытия улиц;

- недостаток и изношенность дорожной техники для содержания автомобильных дорог и своевременного вывоза отходов.

1.2. Прогноз развития сферы дорожного хозяйства и благоустройства.

В результате реализации программы ожидается:

- достижение требуемого уровня содержания и ремонта автомобильных дорог, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и других нормативных актов РФ;

- обеспечение санитарных норм и правил на территориях общего пользования;

- повышение ответственности граждан по исполнению Правил благоустройства города Рубцовска, сохранности автомобильных дорог и их элементов и т.д.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы.

Осуществление предусмотренных в программе мероприятий при условии их надлежащего финансирования должно привести к качественному и своевременному содержанию и поддержанию технического состояния объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечению санитарно-гигиенических требований к содержанию территорий общего пользования, созданию необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития города на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2017 года.

2.2. Цель и задачи программы.

Целью настоящей программы является устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске. Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- развитие и содержание транспортной инфраструктуры;

- организация уличного освещения города;

- организация озеленения территории города;

- организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение погребения и похоронного дела;

- содержание фонтанов;

- организация содержания безнадзорных животных;

- техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

- организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- благоустройство территории города Рубцовска.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы (Таблица № 1).

В сравнении с 2014 годом в результате реализации программы к концу 2017 года запланировано:

- увеличить до 36,1% долю протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

- полностью ликвидировать несанкционированные свалки;

- увеличить до 16 % протяжённость освещённой улично-дорожной сети;

- содержание территорий 3 (трёх) кладбищ и мест захоронений, находящихся в казне города Рубцовска.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (факт) | годы реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | 2015 (оценка) | 2016 (прогноз) | 2017 (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием | % | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок | % | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 4 | Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, в общем количестве объектов | % | 66,7 | 100 | 100 | 100 |

2.4. Методика расчёта индикаторов программы.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

2.4.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок.

Индикатор определяется как отношение разницы общего количества выявленных несанкционированных свалок и свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дa =  А1*100%

А

где:

Да – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве   выявленных   свалок   в   отчетном   году   в   рамках    реализации

программы(%);

А – общее количество выявленных несанкционированных свалок в отчетном году;

А1 – сумма несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года.

2.4.2. Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, в общем количестве объектов.

Индикатор определяется как отношение разницы общего количества территорий кладбищ и мест захоронений, которые содержаться в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству территорий кладбищ и мест захоронений в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дб =  Б1*100%

Б

где:

Дб – доля обслуживаемых территорий кладбищ и мест захоронения в общем количестве данных объектов(%);

Б – общее количество территорий кладбищ и мест захоронения в отчетном году;

Б1 – сумма количества кладбищ и мест захоронения, которые обслуживались в ходе реализации программы на начало финансового года.

2.4.3. Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием.

Индикатор определяется, как отношение общей протяжённости отремонтированной в ходе реализации программы на начало финансового года улично-дорожной сети к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году, выраженное в процентах.

Дв =  В1*100%

В

где:

Дв – доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, (%);

В1 – общая протяжённость отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

В – протяжённость обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году (м).

2.4.4. Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года, к протяжённости освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дг =  Г1*100%

Г

где:

Дг – увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети, (%);

Г1 – протяжённость улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

Г – протяжённость освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года (м).

2.5. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы с 2015 года по 2017 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на поддержание надлежащего технического состояния и развитие объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечение санитарно-технического состояния территорий общего пользования, повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия программы представлены в Таблице № 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы с учетом решения о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий период (Таблица № 3).

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 74409,983 | 93169,330 | 98345,200 | 265924,513 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 74409,983 | 93169,330 | 98345,200 | 265924,513 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 15997,000 | 9761,200 | 0,0 | 25758,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 15997,000 | 9761,200 | 0,0 |  | 25758,2 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие расходы | 58412,983 | 83408,13 | 98345,200 |  | 240166,313 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 58412,983 | 83408,13 | 98345,200 |  | 240166,313 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

- сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

- превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

- заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

В соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |  |  | 74409983,80 | 93169330,07 | 98345200,00 | 265924513,87 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 74409983,80 | 93169330,07 | 98345200,00 | 265924513,87 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры | Повышение качества дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 57689813,05 | 57221742,84 | 73896700,00 | 188808255,89 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 57689813,05 | 57221742,84 | 73896700,00 | 188808255,89 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог за счёт средств дорожного фонда (в соответствии с положением о дорожном фонде) | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта |  | 15183000,00 | 0,00 | 15000000,00 | 15183000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 15183000,00 | 0,00 | 15000000,00 | 15183000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.12г.), в соответствии с положением о дорожном фонде. | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в том числе обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время |  | 26509812,46 | 22295123,20 | 29841750,00 | 112701635,66 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 26509812,46 | 22295123,20 | 29841750,00 | 112701635,66 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.3. Софинансирование проведения ремонта внутриквартальных проездов* | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта внутриквартальных проездов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.4. Софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 0,00 | 1901084,00 | 10000000,00 | 11901084,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1901084,00 | 10000000,00 | 11901084,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств и оборудования для содержания улиц (автомобиль-самосвал МАЗ-5550В5-480-021-2шт; прицепная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ "Сибирячка"-1шт.; машина комбинированная каналоочистительная КО-560 с комплектом размывочных головок-1шт.; плужное оборудование для МАЗ-5550В5 (плита, плуг, гидравлик, пост управления)-2шт.; трактор "Беларус-82.1"со щёткой и погрузчиком челюстным ковшом-2шт.; погрузчик универсальный Амкодор-332С4-01 -1шт.; косилка роторная КДН-210-1шт.; Автогрейдер ДЗ-122Б-7- 1шт.; косилка сегментная КСФ-2.1-1 шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременное и качественное содержание дорог |  | 15997000,59 | 9761200,00 | 19054950,00 | 25758200,59 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 15997000,59 | 9761200,00 | 19054950,00 | 25758200,59 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.6. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 23264335,64 | 0,00 | 23264335,64 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 23264335,64 | 0,00 | 23264335,64 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 9 | Задача 2. Организация уличного освещения города | Повышение качества уличного освещения, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 11000000,00 | 13162185,60 | 13394200,00 | 37556385,60 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 13162185,60 | 13394200,00 | 37556385,60 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии | Поддержание эксплуатационного состояния электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями ПЭУ, ГОСТ |  | 11000000,00 | 11510966,91 | 10444000,00 | 32954966,91 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 11510966,91 | 10444000,00 | 32954966,91 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Мероприятие 2.2. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 1651218,69 | 0,00 | 1651218,69 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1651218,69 | 0,00 | 1651218,69 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств РП19КВОС. |  |  | 0,00 | 0,00 | 1269600,00 | 1269600,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1269600,00 | 1269600,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.4. Устройство линии наружного освещения проезда со стороны филиала КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» и МБДОУ «Детский сад № 55»* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 14 | Мероприятие 2.5. Устройство линии наружного освещения проезда с южной стороны МКД № 62, 64 по ул. Светлова и МКД № 106, 108 по ул. Светлова* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Мероприятие 2.6. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Ленинградской |  |  | 0,00 | 0,00 | 1280600,00 | 1280600,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1280600,00 | 1280600,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 16 | Мероприятие 2.7. Исполнение решений суда по восстановлению сетей наружного освещения на детских игровых площадках: 1. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по пр. Ленина, 199Г; 2. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по ул. Сельмашской, 21; 3. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по б. Победы, 9; 4. Детская игровая площадка, расположенная на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по ул. Ипподромской, 41а. и контейнерных площадках: 1. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 150 м. с южной стороны многоквартирного дома по пр. Ленина, 199Г; 2. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 20 м. с северной стороны многоквартирного дома по ул. Сельмашской, 21; 3. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 100 м. с юго-западной стороны на прилегающем земельном участке к многоквартирному дому по б. Победы, 9; 4. Контейнерная площадка, расположенная на расстоянии около 100 м. с южной стороны многоквартирного дома, по ул. Ипподромская, 41а. |  |  | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.8. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Московской (от ул. Комсомольской до пр. Ленина)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.9. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Тракторной (от путепровода границы г. Рубцовска) ул. Тракторной (от пер.Семафорного до ул. Светлова)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.10. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Советской (от пер. Гражданского до пер. Улежникова)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.11. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пр. Ленина от автозаправочной станции до кольца ОАО "РМЗ"* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.12. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Комсомольской (от улицы Сельмашской до Веселоярского тракта)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.13. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Сельмашской: - от пр. Ленина до Угловского тракта - от ул. Пролетарской до б. Прибрежного* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 23 | Мероприятие 2.14. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по Угловскому тракту (от ул. Оросительной до ул. Сельмашской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.15. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Ростовской (от Рабочего тракта до ул. Менделеева)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.16. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по Рабочему тракту (от ул. Арычной до ул. Оросительной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.17. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Мелиоративной* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.18. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пр. Ленина (от проходной РМЗ до конца проспекта в южном направлении)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.19. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Дзержинского от пр. Ленина до ул. Краснознаменской* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 29 | Мероприятие 2.20. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Трудовой (от ул. Благодатной до школы №10)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.21. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения 1. по ул. Минской (от ул. Менделеева до ул. Амурской) 2. по ул. Минской (от ул. Брусилова до ул. Арычной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 31 | Мероприятие 2.22. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по пер. Станционному (от ул. Пугачёва до ул. Магистральной)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 32 | Мероприятие 2.23. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. Федоренко (от ул. Алтайской до ул. Октябрьской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 33 | Мероприятие 2.24. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения по ул. С. Кривенко (от пр. Ленина до ул. Комсомольской)* |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 34 | Задача 3. Организация озеленения территории города | Обеспечение благоприятного и комфортного проживания граждан, поддержание эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 1975824,88 | 3328159,26 | 1480000,00 | 6783984,14 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1975824,88 | 3328159,26 | 1480000,00 | 6783984,14 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 35 | Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений | Обеспечение санитарных, экологических и декоративных требований, предотвращение аварийных ситуаций |  | 1975824,88 | 2503250,62 | 1480000,00 | 5959075,50 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1975824,88 | 2503250,62 | 1480000,00 | 5959075,50 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 36 | Мероприятие 3.2. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 824908,64 | 0,00 | 824908,64 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 824908,64 | 0,00 | 824908,64 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 37 | Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления | Создание благоприятных условий для проживания граждан муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 616071,87 | 15383350,00 | 7064300,00 | 23063721,87 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 616071,87 | 15383350,00 | 7064300,00 | 23063721,87 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 38 | Мероприятие 4.1. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов | Обеспечение требований охраны окружающей среды, санитарных правил и исполнения решения судебных органов |  | 616071,87 | 2893785,92 | 970000,00 | 4479857,79 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 616071,87 | 2893785,92 | 970000,00 | 4479857,79 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 39 | Мероприятие 4.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для сбора и вывоза бытовых отходов (мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-3403-2шт.; мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-33004 с портальным подъёмником-2шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременный вывоз отходов |  | 0,00 | 12410000,00 | 6094300,00 | 18504300,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 12410000,00 | 6094300,00 | 18504300,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 40 | Мероприятие 4.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 79564,08 | 0,00 | 79564,08 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 79564,08 | 0,00 | 79564,08 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 41 | Мероприятие 4.4. Исполнение решений суда по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на земельных участках в городе Рубцовске: - на расстоянии 20-30 м. к востоку от здания КГБУЗ "Центральная районная больница" по пр. Ленина, 1а; - на расстоянии 40-50 м. к востоку от жилого дома № 4 по пр. Ленина; - на расстоянии 150-200 м. к востоку от жилого дома № 94 по ул. Светлова; - на расстоянии 20-25 м. к северо-востоку от жилого дома № 20 по ул. Никольской; - на расстоянии 15-25 м. к юго-западу от жилого дома № 2 по ул. Троицкой; - на расстоянии 25-30 м. к западу от жилого дома № 7 по ул. Федоренко; - на расстоянии 15-80 м. к западу от жилого дома № 6 по ул. Тихвинской; - на расстоянии 5-6 м. к западу от пересечения улиц Тракторной и Мира; - на расстоянии 30-40 м. к востоку от жилого дома № 27 по ул. Брусилова; - на расстоянии 40-50 м. к востоку от границы территории Садоводческого некоммерческого товарищества № 2 по Рабочему тракту; - на расстоянии 50-700 м. к западу от границы территории Садоводческого некоммерческого товарищества № 2 по Рабочему тракту; - на расстоянии 15-30 м. к юго-западу от жилого дома № 198А по ул. Железнодорожной; - ограниченный улицами Циолковского, Полтавской, Одесской (район бывшей школы №14 по ул. Полтавской,11) площадью 11741 м²; - расположенный в западной части города, южнее Рабочего тракта, граничащего с восточной стороны с карьером, с западной стороны с домами по ул. Одесской, площадью 300 м²; - в 15 м южнее от многоквартирного дома по ул. Комсомольской, 110 (требуется рекультивация земли)* | ‘ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 42 | Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела | Обеспечение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» ФЗ-№8 от 12.01.19, постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края «О принятии Правил эксплуатации и содержании кладбищ» №721 от 12.02.2014 | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 946318,18 | 1283594,59 | 800000,00 | 3029912,77 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 946318,18 | 1283594,59 | 800000,00 | 3029912,77 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 43 | Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий | Обеспечение выполнения работ по содержанию территорий городских кладбищ, выполнение требований СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», предупреждение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом |  | 894523,06 | 686106,35 | 750000,00 | 2330629,41 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 894523,06 | 686106,35 | 750000,00 | 2330629,41 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 44 | Мероприятие 5.2. Перевозка умерших безродных и безымянных граждан* | Обеспечение оказания услуг по перевозке умерших безродных и безымянных граждан |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 45 | Мероприятие 5.3. Софинансирование работ по благоустройству кладбищ | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения работ по благоустройству кладбищ |  | 51795,12 | 50000,00 | 50000,00 | 151795,12 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 51795,12 | 50000,00 | 50000,00 | 151795,12 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 46 | Мероприятие 5.4. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 547488,24 | 0,00 | 547488,24 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 547488,24 | 0,00 | 547488,24 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 47 | Задача 6. Содержание фонтанов | Повышение эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 208325,32 | 193000,00 | 150000,00 | 551325,32 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 208325,32 | 193000,00 | 150000,00 | 551325,32 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 48 | Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | Обеспечение функционирования фонтанов в весенний, летний, осенний период года |  | 208325,32 | 105865,97 | 0,00 | 314191,29 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 208325,32 | 105865,97 | 0,00 | 314191,29 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 49 | Мероприятие 6.2. Разработка проектной документации по ремонту фонтана на пл. им. Ленина |  |  | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 50 | Мероприятие 6.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 87134,03 | 0,00 | 87134,03 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 87134,03 | 0,00 | 87134,03 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 51 | Задача 7. Организация содержания безнадзорных животных | Повышение комфортности проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 300000,00 | 276500,00 | 100000,00 | 676500,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 300000,00 | 276500,00 | 100000,00 | 676500,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 52 | Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных |  | 200000,00 | 276500,00 | 0,00 | 476500,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 200000,00 | 276500,00 | 0,00 | 476500,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 53 | Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования | Обеспечение выполнения требований ветеринарных и санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 200000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 54 | Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля | Создание условий для осуществления муниципального контроля | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 55 | Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники (2-х цифровых фотоаппаратов, многофункционального цветного принтера формата А4, 6 компьютеров), спецодежды и инструментов. | Обеспечение фиксации и обработки данных совершения административных правонарушений |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 56 | Мероприятие 8.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для муниципального контроля (передвижная лаборатория весового контроля на базе ГАЗ-32021-1шт.; легковой автомобиль Hyundai i40-2шт.)* | Обеспечение мобильности и измерений при осуществлении муниципального контроля |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 57 | Задача 9. Организация доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп населения | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 58 | Мероприятие 9.1. Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест | Увеличение количества приоритетных объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 121000,00 | 121000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 59 | Задача 10. Благоустройство территории города Рубцовска |  |  | 1593630,50 | 2320797,78 | 1339000,00 | 5253428,28 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1593630,50 | 2320797,78 | 1339000,00 | 5253428,28 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 60 | Мероприятие 10.1. Благоустройство детских игровых площадок на территории города Рубцовска |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 | 593630,50 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 | 593630,50 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 61 | Мероприятие 10.2. Проведение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий | Обеспечение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий благоприятного облика города |  | 1000000,00 | 796171,12 | 1000000,00 | 2796171,12 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 1000000,00 | 796171,12 | 1000000,00 | 2796171,12 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 62 | Мероприятие 10.3. Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  |  | 0,00 | 1524626,66 | 0,00 | 1524626,66 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1524626,66 | 0,00 | 1524626,66 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| 63 | Мероприятие 10.4. Организация благоустройства ул. Минской |  |  | 0,00 | 0,00 | 339000,00 | 339000,00 | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 339000,00 | 339000,00 | бюджет города |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |

Примечание: * Мероприятие будет исполняться по мере поступления (высвобождения) бюджетных ассигнований».