Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 № 4543

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 21.08.2014 № 3532

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства

и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»

(с изменениями от 13.02.2015 № 903, 24.03.2015 № 1657,

23.09.2015 № 4214)

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск  Алтайского края», распоряжением Администрации города Рубцовска от 31.08.2015 № 648л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (с  изменениями  от 13.02.2015 № 903, 24.03.2015 № 1657, 23.09.2015 № 4214), изложив приложение к постановлению в следующей редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Первый заместитель Главы Администрации

города Рубцовска                                                                                        Д.З. Фельдман

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от  14.10.2015 № 4543

- «Приложение к постановлению

- Администрации города Рубцовска

- Алтайского края

от «21» 08 2014 № 3532

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии

в городе Рубцовске»

на 2015-2017 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | программой не предусмотрено |
| Участники программы | программой не предусмотрено |
| Подпрограммы программы | программой не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 №19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита». |
| Цель программы | Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |
| Задачи программы | 1) развитие и содержание транспортной инфраструктуры; 2) организация уличного освещения города; 3) организация озеленения территории города; 4) организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления; 5) обеспечение погребения и похоронного дела; 6) содержание фонтанов; 7) организация содержания безнадзорных животных; 8) техническое обеспечение осуществления муниципального контроля; 9) организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 10) благоустройство территории города Рубцовска. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием. Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок. Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании в общем количестве объектов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2015-2017 годы составит за счёт бюджета города Рубцовска 357816,744 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 72325,700 тыс. руб. 2016 год – 136779,122 тыс. руб. 2017 год – 148711,922 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в 2017 году на 36,1 %. Ликвидация несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок в 2017 году до 100%. Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети до 16%. Увеличение обслуживаемых территорий кладбищ и мест захоронений, в общем количестве объектов в 2017 году до 100% |

1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Важнейшими составными частями городского хозяйства являются дорожное хозяйство, благоустройство и экология.

Дорожное хозяйство, благоустройство и экология представляют собой сложную и динамичную подсистему отраслей городского хозяйства, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей населения. Сложность данной подсистемы состоит в многообразии и объёме работ, множества предприятий и организаций, существенно различающихся по организационным формам и структурам управления, а динамичность - в постоянном развитии  и повышении требований к выполняемым работам.

1.1. Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, являются:

- изношенность дорожного покрытия улиц, элементов обустройства автомобильных дорог;

- наличие неисполненных решений судов по восстановлению (организации) наружного освещения улиц, ликвидации несанкционированных свалок и ремонту дорожного покрытия улиц;

- недостаток и изношенность дорожной техники для содержания автомобильных дорог и своевременного вывоза отходов.

1.2. Прогноз развития сферы дорожного хозяйства и благоустройства.

В результате реализации программы ожидается:

- достижение требуемого уровня содержания и ремонта  автомобильных дорог, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и других нормативных актов РФ;

- обеспечение санитарных норм и правил на территориях общего пользования;

- повышение ответственности граждан по исполнению Правил благоустройства города Рубцовска, сохранности автомобильных дорог и их элементов и т.д.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы.

Осуществление предусмотренных в программе мероприятий при условии их надлежащего финансирования должно привести к качественному и своевременному содержанию и поддержанию технического состояния объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечению санитарно-гигиенических требований к содержанию территорий общего пользования, созданию необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития города на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2017 года.

2.2. Цель и задачи программы.

Целью настоящей программы является устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске. Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- развитие и содержание транспортной инфраструктуры;

- организация уличного освещения города;

- организация озеленения территории города;

- организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение погребения и похоронного дела;

- содержание фонтанов;

- организация содержания безнадзорных животных;

- техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

- организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- благоустройство территории города Рубцовска.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы (Таблица 1).

В сравнении с 2014 годом в результате реализации программы к концу 2017 года запланировано:

- увеличить на 36,1% долю протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

- полностью ликвидировать несанкционированные свалки;

- увеличить на 16 % протяжённость освещённой улично-дорожной сети;

- содержание территорий 3 (трёх) кладбищ и мест захоронений, находящихся в казне города Рубцовска.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (факт) | годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 (оценка) | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием | % | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 |  |
| 2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок | % | 40 | 60 | 80 | 100 |  |
| 3 | Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 4 | Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, в общем количестве объектов | % | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 |  |

2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы с 2015 года по 2017 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы.

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на поддержание надлежащего технического состояния и развитие объектов дорожного хозяйства и внешнего благоустройства, обеспечение санитарно-технического состояния территорий общего пользования, повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия программы представлены в Таблице 3.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Объемы финансирования программы приводятся в ценах каждого года реализации программы с учетом решения о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий период (Таблица 2).

Таблица 2

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Всего финансовых затрат | 72325,700 | 136779,122 | 148711,922 | 357816,744 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 72325,700 | 136779,122 | 148711,922 | 357816,744 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 15996,900 | 9166,641 | 9166,641 | 34330,182 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 15996,900 | 9166,641 | 9166,641 |  | 34330,182 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Прочие расходы | 56328,800 | 127612,481 | 139545,281 |  | 323486,562 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 56328,800 | 127612,481 | 139545,281 |  | 323486,562 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

- сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

- превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

-заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Механизм реализации программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

В связи с этим, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты о выполнении мероприятий программы в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчеты по установленной форме в соответствии с п.п. 5.5, 5.6, 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённого постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.01.2014 №154.

7. Методика расчёта индикаторов программы.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

7.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок.

Индикатор определяется как отношение разницы общего количества выявленных несанкционированных свалок и свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дa =  А1*100%

А

где:

Да – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок  в  отчетном  году  в  рамках  реализации

программы (%);

А- общее количество выявленных несанкционированных свалок в отчетном году;

А1 – сумма несанкционированных свалок, которые были ликвидированы в ходе реализации программы на начало финансового года.

7.2. Доля территорий кладбищ и мест захоронений, находящихся на содержании, в общем количестве объектов.

Индикатор определяется как отношение разницы общего количества территорий кладбищ и мест захоронений, которые содержаться в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему количеству территорий кладбищ и мест захоронений в отчетном году, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дб=  Б1*100%

Б

где:

Дб – доля обслуживаемых территорий кладбищ и мест захоронения в общем количестве данных объектов (%);

Б – общее количество территорий кладбищ и мест захоронения в отчетном году;

Б1 – сумма количества кладбищ и мест захоронения, которые обслуживались в ходе реализации программы на начало финансового года.

7.3. Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием.

Индикатор определяется, как отношение общей протяжённости отремонтированной в ходе реализации программы на начало финансового года улично-дорожной сети к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году, выраженное в процентах.

Дв =  В1*100%

В

где:

Дв– доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, (%);

В1 – общая протяжённость отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

В – протяжённость обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в отчетном году (м).

7.4. Увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года, к протяжённости освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Дг =  Г1*100%

Г

где:

Дг – увеличение протяжённости освещённой улично-дорожной сети, (%);

Г1 – протяжённость улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы на начало финансового года (м);

Г – протяжённость освещённой улично-дорожной сети в конце отчетного года (м).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Устойчивое функционирование и развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске |  | 72325700,00 | 136779122,00 | 148711922,00 | 357816744,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 72325700,00 | 136779122,00 | 148711922,00 | 357816744,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры | Повышение качества дорог общего пользования, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 55156369,50 | 86056641,00 | 93745641,00 | 234958651,50 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 55156369,50 | 86056641,00 | 93745641,00 | 234958651,50 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог за счёт средств дорожного фонда (в соответствии с положением о дорожном фонде) | Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта |  | 15183000,00 | 13640000,00 | 15004000,00 | 43827000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 15183000,00 | 13640000,00 | 15004000,00 | 43827000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Ремонт и сдержание автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.12г.) | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в том числе обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время |  | 23976469,50 | 55000000,00 | 60500000,00 | 139476469,50 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 23976469,50 | 55000000,00 | 60500000,00 | 139476469,50 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Софинансирование проведения ремонта внутриквартальных проездов | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта внутриквартальных проездов |  | 0,00 | 2750000,00 | 3025000,00 | 5775000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2750000,00 | 3025000,00 | 5775000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 0,00 | 5500000,00 | 6050000,00 | 11550000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 5500000,00 | 6050000,00 | 11550000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Приобретение транспортных средств и оборудования для содержания улиц (автомобиль-самосвал с трёхсторонней разгрузкой МАЗ-5550В5-480-013-2шт; прицеп МАЗ-857100-010-1шт.; прицепная вакуумная подметально-уборочная машина ПУМ «Сибирячка»-1шт.; щётка для мытья элементов пути-1шт.; плужное оборудование для МАЗ-5550В5 (плита, плуг, гидравлик, пост, управления)-2шт.; трактор Беларус-320.4 в комплекте с погрузчиком, отвалом, щёткой и навесным пескоразбрасывателем-1шт.; погрузчик универсальный Амкодор-332С в комплекте с ковшом основным и отвалом поворотным-1шт.; трактор Беларус-82.1 со щёткой и погрузчиком челюстным ковшом-2шт.; косилка роторная КДН-210-2шт.; Фрезерное оборудование Амкодор 8048А с ГХУ и монтажом на давальческий трактор Беларус 82.1-1шт.; навесная рубильная машина МРН-1-1шт.; Автогрейдер Д-122Б7- 1шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременное и качественное содержание дорог |  | 15996900,00 | 9166641,00 | 9166641,00 | 34330182,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 15996900,00 | 9166641,00 | 9166641,00 | 34330182,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 8 | Задача 2. Организация уличного освещения города | Повышение качества уличного освещения, создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 11000000,00 | 22000000,00 | 24200000,00 | 57200000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 22000000,00 | 24200000,00 | 57200000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии | Поддержание эксплуатационного состояния электросетевого хозяйства соответствии с требованиями ПЭУ, ГОСТ |  | 11000000,00 | 22000000,00 | 24200000,00 | 57200000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 11000000,00 | 22000000,00 | 24200000,00 | 57200000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 10 | Задача 3. Организация озеленения территории города | Обеспечение благоприятного и комфортного проживания граждан, поддержание эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 2052700,00 | 8800000,00 | 9680000,00 | 20532700,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2052700,00 | 8800000,00 | 9680000,00 | 20532700,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений | Обеспечение санитарных, экологических и декоративных требований, предотвращение аварийных ситуаций |  | 2052700,00 | 8800000,00 | 9680000,00 | 20532700,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2052700,00 | 8800000,00 | 9680000,00 | 20532700,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 12 | Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления | Создание благоприятных условий для проживания граждан муниципального образования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 700000,00 | 11594345,00 | 12144345,00 | 24438690,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 700000,00 | 11594345,00 | 12144345,00 | 24438690,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 4.1. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов | Обеспечение требований охраны окружающей среды, санитарных правил и исполнения решения судебных органов |  | 700000,00 | 5500000,00 | 6050000,00 | 12250000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 700000,00 | 5500000,00 | 6050000,00 | 12250000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 4.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для сбора и вывоза бытовых отходов (мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-3403-2шт.; мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-33004 с портальным подъёмником-2шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, своевременный вывоз отходов |  | 0,00 | 6094345,00 | 6094345,00 | 12188690,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 6094345,00 | 6094345,00 | 12188690,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 15 | Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела | Обеспечение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» ФЗ-№8 от 12.01.19, постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края «О принятии Правил эксплуатации и содержании кладбищ» №721 от 12.02.2014 | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 1170000,00 | 3960000,00 | 4356000,00 | 9486000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1170000,00 | 3960000,00 | 4356000,00 | 9486000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 16 | Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий | Обеспечение выполнения работ по содержанию территорий городских кладбищ, выполнение требований СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», предупреждение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом |  | 900000,00 | 3300000,00 | 3630000,00 | 7830000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 900000,00 | 3300000,00 | 3630000,00 | 7830000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 5.2. Перевозка умерших безродных и безымянных граждан | Обеспечение оказания услуг по перевозке умерших безродных и безымянных граждан |  | 70000,00 | 440000,00 | 484000,00 | 994000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 70000,00 | 440000,00 | 484000,00 | 994000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 5.3 Софинансирование работ по благоустройству кладбищ | Обеспечение софинансирования бюджета г.Рубцовска для проведения работ по благоустройству кладбищ |  | 200000,00 | 220000,00 | 242000,00 | 662000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200000,00 | 220000,00 | 242000,00 | 662000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 19 | Задача 6. Содержание фонтанов | Повышение эстетического облика города | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 223000,00 | 550000,00 | 605000,00 | 1378000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 223000,00 | 550000,00 | 605000,00 | 1378000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | Обеспечение функционирования фонтанов в весенний, летний, осенний период года |  | 223000,00 | 550000,00 | 605000,00 | 1378000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 223000,00 | 550000,00 | 605000,00 | 1378000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 21 | Задача 7. Организация содержания безнадзорных животных | Повышение комфортности проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 300000,00 | 1430000,00 | 1573000,00 | 3303000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 300000,00 | 1430000,00 | 1573000,00 | 3303000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных | Предупреждение угрозы жизни и здоровью людей; предупреждение и ликвидация болезней животных и их последствий; защита населения от болезней, общих для человека и животных; регулирование численности безнадзорных животных |  | 200000,00 | 1320000,00 | 1452000,00 | 2972000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200000,00 | 1320000,00 | 1452000,00 | 2972000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 23 | Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования | Обеспечение выполнения требований ветеринарных и санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | 100000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 331000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 100000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 331000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 24 | Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля | Создание условий для осуществления муниципального контроля | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 80000,00 | 2278136,00 | 2286936,00 | 4645072,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 80000,00 | 2278136,00 | 2286936,00 | 4645072,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 25 | Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники (2-х цифровых фотоаппаратов, многофункционального цветного принтера формата А4, 6 компьютеров), спецодежды и инструментов. | Обеспечение фиксации и обработки данных совершения административных правонарушений |  | 80000,00 | 88000,00 | 96800,00 | 264800,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 80000,00 | 88000,00 | 96800,00 | 264800,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 26 | Мероприятие 8.2. Приобретение транспортных средств и оборудования для муниципального контроля (передвижная лаборатория весового контроля на базе ГАЗ-32021-1шт.; легковой автомобиль Hyundai i40-2шт.) | Обеспечение мобильности и измерений при осуществлении муниципального контроля |  | 0,00 | 2190136,00 | 2190136,00 | 4380272,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 2190136,00 | 2190136,00 | 4380272,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 27 | Задача 9. Организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 50000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 281000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 50000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 281000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 28 | Мероприятие 9.1. Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест | Увеличение количества приоритетных объектов транспортной инфраструктуры доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов |  | 50000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 281000,00 |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 50000,00 | 110000,00 | 121000,00 | 281000,00 |  | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | внебюджетные источники |
| 29 | Задача 10. Благоустройство территории города Рубцовска |  |  | 1593630,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1593630,50 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1593630,50 | 0,00 | 0,00 |  | 1593630,50 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 30 | Мероприятие 10.1. Благоустройство детских игровых площадок на территории города Рубцовска |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 |  | 593630,50 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 593630,50 | 0,00 | 0,00 |  | 593630,50 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 31 | Мероприятие 10.2. Проведение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий | Обеспечение праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий благоприятного облика города |  | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000000,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |

».