**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.12.2016 № 5283

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных

учреждений города Рубцовска»

на 2017-2025 годы

Во исполнение поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, данного на оперативном совещании 26.09.2016 Рег. № Пор-33 пункт 8, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.09.2016 № 722л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации города Рубцовска А.А. Мищерина.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение к

постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 23.12.2016 № 5283

Паспорт

муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы (далее по тексту – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению «Управление образования» города Рубцовска  |
| Цель программы  | Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |
| Задачи программы | Задача 1 - проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;Задача 2 – создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города  |
| Программно-целевые инструменты | 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годыпрограмма реализуется в один этап |
| Объёмы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том числепо годам:2017 год – 4000,0 тыс. рублей;2018 год – 20500,0 тыс. рублей;2019 год – 39500,0 тыс. рублей;2020 год – 12000,0 тыс. рублей;2021 год – 12000,0 тыс. рублей;2022 год – 13000,0 тыс. рублей;2023 год – 15000,0 тыс. рублей;2024 год – 12000,0 тыс. рублей;2025 год – 7000,0 тыс. рублей.Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год  |
| Целевые индикаторы | - доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях;- количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2025 году осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально технической базы общеобразовательных учреждений, повышения качества образовательного процесса:-увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях до 85%;- завершение мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образование – одна из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства, на проводимой в Алтайском крае бюджетной политике. В настоящее время в городе Рубцовске обеспечено стабильное функционирование учреждений образования, созданы предпосылки для дальнейшего развития системы образования.

Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - «ОУ») в части материально-технического состояния. Физический износ зданий из-за длительной эксплуатации составляет 90%:

- до 10 лет эксплуатации – нет зданий; от 25 до 50 лет – 7; свыше 50 лет – 15 зданий.

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОУ 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и обеспечения безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОУ характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОУ устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОУ не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОУ требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.

Развитию образования в городе Рубцовске отводится особое место. Высокое качество непрерывного образования является залогом качества человеческого капитала, производительности трудовых ресурсов, инновационного характера производственной деятельности. Через обеспечение равного доступа к образованию, высокий уровень передаваемых знаний, создание возможностей самореализации, воспитание высокой культуры, интеллектуальное развитие личности система образования осуществляет значимый вклад в качество жизни.

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Федеральный Закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме».

Действия по реализации данных приоритетов закрепляются в  муниципальной  программе, которая направлена на реализацию одной цели:

-улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами

Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

Задача 1 – проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города;

Задача 2 – создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

Для достижения целей и решения задач программы определены целевые показатели (индикаторы), которые носят открытый характер и предусматривают возможности корректировки.

Информация о количественных характеристиках индикаторах (показателей) программы представлена в Таблице №1 приложения к муниципальной программе «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы**.**

Программа реализуется с 2017 по 2025 годы и в один этап.

Конечными результатами реализации программы обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, а именно:

- увеличение к 2025 году доли обучающихся общеобразовательных учреждений в современных условиях до 85%.;

- завершение к 2025 году мероприятий капитального характера в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта.

РАЗДЕЛ 3. ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту общеобразовательных учреждений города Рубцовска.

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице № 2.

Раздел 4. ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы из бюджета города составляет 135000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 4000,0 тыс. рублей;

2018 год – 20500,0 тыс. рублей;

2019 год – 39500,0 тыс. рублей;

2020 год – 12000,0 тыс. рублей;

2021 год – 12000,0 тыс. рублей;

2022 год – 13000,0 тыс. рублей;

2023 год – 15000,0 тыс. рублей;

2024 год – 12000,0 тыс. рублей;

2025 год – 7000,0 тыс. рублей.

Сумма подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

В случае экономии средств бюджета города при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в бюджете города на соответствующий год.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в Таблице № 3.

Раздел 5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

При реализации настоящей программы для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать следующие возможные риски:

*финансовые*, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования мероприятий программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

*макроэкономические*, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров и услуг ремонтных работ, снизить их доступность.

Механизм минимизации рисков:

- оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств;

- при размещении муниципальных закупок согласно [Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»](http://docs.cntd.ru/document/499011838) часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов, а также заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- своевременное и качественное составление технической документации, своевременное проведение размещения закупок.

Планирование мероприятий программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Раздел 6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление образования» города Рубцовска, который обеспечивает:

- координацию действий участников программы;

- достижение утвержденных значений целевых индикаторов;

- внесение изменений в программу в установленном порядке с учетом предложений участников программы;

- обеспечивают целевое использование выделенных бюджетных средств.

Предоставление отчётности осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 №4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края».

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности программы осуществляется согласно Приложению 2 к утвержденному Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Эффективность и результативность программы учитывает, во-первых, степень достижения целевых индикаторов программы, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

1. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях (Уоб). Единица измерения – проценты. Расчет показателя:

 рассчитывается по формуле:

 Чсбу

Доб = --------- х 100%,

Чв

где:

Чсбу - численность обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в современных и безопасных условиях (мониторинг МКУ «Управление образования» г.Рубцовска);

Чв - численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (всего) (форма № ОО-1).

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями Т.Д.Платонцева

Таблица №1

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовыйиндикатор | Значение по годам |
| Годы реализации муниципальной программы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  | «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» края на 2017-2025 годы |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в современных и безопасных условиях | % | 75 | 76 | 77,5 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 2. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы с начала реализации программы | Ед. | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Ожидаемыйрезультат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финан-сирования |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Рубцовска» на 2017-2025 годы |
| Цель. Улучшение материально-технического состояния муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города в соответствии с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами |  |  | **4000,0** | **20500** | **39500** | **12000** | **12000** | **13000** | **15000** | **12000** | **7000** | **135000** | Бюджет города |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств бюджета города | Создание условий для образовательного процесса, соответствующие современным требованиям |  | 4000 | 15000 | 33500 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 123500 |  |
| Мероприятие 1.1. Ремонт систем отопления и водоснабжения в зданиях  | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарными, техническими и противопожарными нормами |  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 16», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26 им. Пушкина», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Лицей № 6» | 0,0 | 13000 | 20000 | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 12000 | 7000 | 104000 |  |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт санузлов  | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 16» | 4000,0 | 0,0 | 7500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500 |  |
| Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт пищеблока  | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | 0,0 | 0,0 | 6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт спортзала  | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами | МБОУ «Лицей № 7» | 0,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |
| Задача 2. Создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города  | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса |   | 0,0 | 5500 | 6000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500 |  |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт кровли  | Создание безопасных и благоприятных условий организации образовательного процесса | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Лицей № 7», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 16» | 0,0 | 5500 | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля | Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. | МБОУ «Гимназия «Планета Детства» | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |

 Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Всего финансовых затрат | 4000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 135000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 4000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 135000,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 4000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 135000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  из бюджета города | 4000,0 | 20500,0 | 39500,0 | 12000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 12000,0 | 7000,0 | 135000,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |