Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014 № 1741

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

«О принятии муниципальной целевой

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы

На основании Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2013 № 178 «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы» (с изменениями), Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.01.2012 № 107 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565 «О принятии муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2015 годы с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2013 № 4252, изложить в новой редакции (приложение).

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г.Обуховича.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                                         В.В.Ларионов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации города Рубцовска Алтайского края

от  21.04.2014 № 1741

«Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2013 № 1565

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; - постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.01.2012 № 107 «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»; - устав муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, принятый решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 18.08.2011 № 633 |
| Заказчик Программы | Администрации города Рубцовска Алтайского края |
| Разработчик Программы | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству |
| Цель Программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - переселение граждан из многоквартирных домов, в установленном порядке признанных аварийными до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - финансовое и организационное обеспечение переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Задачи Программы | - Уменьшение доли аварийного жилищного фонда; - подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Рубцовска, непригодного для проживания; - объединение финансовых средств для решения проблемы переселения граждан |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - снос аварийных многоквартирных домов |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 305 897 596,50 руб., в том числе: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) – 162 292 054,89 руб.; - средства краевого бюджета – 67 621 889,05 руб.; - средства местного бюджета – 75 983 652,55 руб. с учетом дополнительных средств местного бюджета, направленных на приобретение дополнительной площади жилых помещений. В 2013 году 93 631 834,50 руб., в том числе: - средства Фонда – 64 464 173,68 руб.; - средства краевого бюджета – 10 402 948,66 руб.; - средства местного бюджета – 18 764 712,16 руб. В 2014 году 62 818 276,50 руб., в том числе: - средства Фонда – 29 093 648,46 руб.; - средства краевого бюджета – 16 862 314,02 руб.; - средства местного бюджета – 16 862 314,02 руб. В 2015 году 149 447 485,50 руб., в том числе: - средства Фонда – 68 734 232,75 руб.; - средства краевого бюджета – 40 356 626,37 руб.; - средства местного бюджета – 40 356 626,37 руб. |
| Перечень основных программных мероприятий | - Выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - формирование адресного перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - проведение общих собраний собственников помещений; - поэтапное переселение граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Переселение 663 человек из 261 жилого помещения 22 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Администрации города Рубцовска Алтайского края |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края обусловлено недостаточным объемом финансирования ресурсов, направленных на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Одной  из  важнейших  проблем  жилищно-коммунальной  реформы  является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда:

-	создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан;

- ухудшает внешний облик города;

- сдерживает развитие городской инфраструктуры;

- снижает качество предоставляемых коммунальных услуг;

- повышает социальную напряженность в обществе.

Для решения указанных проблем необходима согласованность действий Фонда, органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников помещений, которые определяются в настоящей Программе.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда;

- строительство и приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Рубцовска, непригодного для проживания;

- объединение финансовых средств для решения проблемы переселения граждан.

3. Индикаторы оценки результативности планируемых результатов

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2013-2017 годы качественно улучшить жилищные условия 663 жителей города Рубцовска.

Срок реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2015 годах составляет 2014, 2015, 2016 годы соответственно.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы.

Таблица № 1

| Наименование индикатора | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ликвидированного аварийного жилья | кв.м. | 2885,62 | 2125,83 | 4886,3 |
| Количество построенных жилых помещений | шт. | 88 | 54 | 119 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 212 | 133 | 318 |

4. Критерии отбора многоквартирных домов, включаемых в Программу

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан за счет средств Фонда из аварийного жилищного фонда в Программу в установленном порядке включаются многоквартирные дома, признанные до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирного дома, общим собранием собственников помещений в которых принято решение об участие в Программе.

5. Перечень программных мероприятий

Выполнение условий предоставления финансовой поддержки осуществляемой за счет средств Фонда, определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимися собственниками жилых помещений в таких домах, по договорам мены;

-	приобретение жилых помещений в малоэтажных многоквартирных жилых домах для предоставления их переселяемым гражданам.

Способы переселения граждан из жилых помещений:

- предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу по муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края, приведен в приложениях № 1, 2 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Источник финансирования Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Фонда, средства краевого бюджета, местного бюджета, которые направляются на строительство либо приобретение жилых помещений, равных по общей площади ранее занимаемым гражданами жилым помещениям в аварийных многоквартирных домах.

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 305 897 596,50 руб., в том числе:

средства Фонда – 162 292 054,89 руб.;

средства краевого бюджета – 67 621 889,05 руб.;

средства местного бюджета – 75 983 652,55 руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов.

7. Контроль и система управления реализацией Программы

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граждан целей, условий и критериев Программы, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управление Администрации города рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края отчет о ходе выполнения Программы по формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края, для подготовки отчета о реализации муниципальных целевых программ.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска и управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий, предусмотренных Программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.

8. Срок реализации Программы

Срок реализации программы – 2013-2017 годы.

На первом и последнем этапах будет осуществляться:

- проведение общих собраний собственников многоквартирных жилых домов;

- разработка МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска проектно-сметной документации, на строительство новых многоквартирных домов для переселения граждан.

9. Оценка эффективности Программы

Главным результатом Программы является ликвидация аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий жителям города Рубцовска.

- Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей выполнения Программы.

Такими показателями являются:

- число переселенных в результате выполнения Программы жителей;

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда».