- Проект

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» (далее - подпрограмма)

| Соисполнители подпрограммы | Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Рубцовска Алтайского края; Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска; Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации города Рубцовска Алтайского края. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | граждане, физические и юридические лица города Рубцовска |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха (городских парков)»; Постановление Правительства Алтайского края от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508»; Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 14/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2017 год»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства города Рубцовска |
| Задачи подпрограммы | 1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2) благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования; 3) благоустройство городских парков. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов. - Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов. - Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. - Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. - Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. - Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 год, без деления на этапы |
| Объёмы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 90351,825, тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 82220,161 тыс. руб.; - краевой бюджет – 8131,664 тыс. руб.; - бюджет города – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В 2017 году увеличение: 1. количества благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов до 30 ед.; 2. доли многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов до 3,8 %; 3. доли населения, проживающего в жилом фонде, с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 3%; 4. количества благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования - 1 ед.; 5. площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования до 3600 м²; 6. доли площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования до 10%; 7. количества благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков – 1 ед. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Важным показателем качества жизни населения является комфортность городской среды, которая также улучшает внешний облик и привлекательность города. Добиться комфортности можно комплексным подходом в благоустройстве городской территории, с учётом доступности её для всех категорий граждан.

1.1. Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы, на решение которых направлена подпрограмма, являются:

1.1.1 Уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

На территории города Рубцовска находится 796 многоквартирных домов, которые в разной степени нуждаются в благоустройстве дворовых территорий с проведением следующих видов работ:

  - ремонт дворовых проездов;

  - обеспечение освещения дворовых территорий;

  - установка скамеек;

  - установка урн;

  - оборудование детских площадок;

  - оборудование спортивных площадок;

  - оборудование зон отдыха;

  - оборудование автомобильных парковок;

  - оборудование контейнерных площадок;

  - устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

  - озеленение территорий.

Проведённые ранее работы по ремонту дворовых проездов позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий.

1.1.2. Благоустройство площадей, скверов, набережных и других наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Требуется обновление архитектурно-художественного облика территорий, ремонт и замена изношенных элементов покрытия, малых архитектурных форм, ремонт фонтанов, освещения, системы водоотведения и других элементов благоустройства.

1.1.3 Благоустройство городских парков.

Городские парки являются многофункциональными территориями с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности. Они должны быть доступны всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях.

На территории города к городским паркам относятся Детский парк по ул. Комсомольская, 99а и Городской парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова по пер. Гражданскому, 17. Городским паркам требуется обновление архитектурно-художественного облика и элементов благоустройства.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач.

1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.

В результате реализации программы ожидается:

  - увеличение количества благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов;

  - увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

  - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде, с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

  - увеличение количества благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования;

  - увеличение площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования;

  - увеличение доли площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования;

  - увеличение количества благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы.

Подпрограмма выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственного стратегического направления развития «ЖКХ и городская среда», а также стратегии социально – экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года.

2.2. Цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства города Рубцовска.

Задачи подпрограммы:

  - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

  - благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования;

  - благоустройства городских парков.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов подпрограммы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации подпрограммы (Таблица № 4).

В результате реализации программы к концу 2017 года запланировано:

1. увеличить количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов до 30 ед.;

2. увеличить долю многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов до 3,8%;

3. увеличить долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 3%;

4. увеличить количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования на 1 ед.;

5. увеличить площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования до 3600 м²;

6. увеличить долю площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования до 10%;

7. увеличить количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков на 1 ед.

Таблица № 4

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение на 2017 год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов. | ед. | 30 |
| 2 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов. | % | 3,8 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. | % | 3 |
| 4 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. | ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. | м² | 3600 |
| 6 | Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования. | % | 10 |
| 7 | Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков. | ед. | 1 |

2.4. Методика расчёта индикаторов подпрограммы.

Индикаторы подпрограммы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями подпрограммы.

2.4.1. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы дворовых территорий многоквартирных домов.

Индикатор определяется как количество многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями.

2.4.2. Доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов.

Индикатор определяется как отношение количества многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями к общему количеству многоквартирных домов, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

А=А1⋅100%А2,

где:

А – доля многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов(%);

А1 – количество многоквартирных домов с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями;

А2 – общее количество многоквартирных домов.

2.4.3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Индикатор определяется как отношение числа граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями, к общей численности населения города Рубцовска, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

Б=Б1⋅100%Б2,

где:

Б – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (%);

Б1 – число граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах с благоустроенными в рамках подпрограммы дворовыми территориями;

Б2 – общая численность населения города Рубцовска.

2.4.4. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Индикатор определяется как количество благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.5. Площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Индикатор определяется по площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.6. Доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Индикатор определяется как отношение площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования к общей площади наиболее посещаемых территорий общего пользования, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается по формуле:

В=В1⋅100%В2,

где:

В – доля площади благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования (%);

В1 – площадь благоустроенных в рамках подпрограммы наиболее посещаемых территорий общего пользования;

В2 – общая площадь наиболее посещаемых территорий общего пользования.

2.4.7. Количество благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

Индикатор определяется количеством благоустроенных в рамках подпрограммы городских парков.

2.5. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации подпрограммы 2017 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и качества жизни населения города Рубцовска. Мероприятия подпрограммы представлены в Таблице № 5.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы приводятся в таблице № 6.

Таблица № 6

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | всего |
| 1 | 3 | 4 |
| Всего финансовых затрат | 90351,825 | 90351,825 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 8131,664 | 8131,664 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 82220,161 | 82220,161 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 90351,825 | 90351,825 |
| в том числе: |  |  |
| из бюджета города | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 8131,664 | 8131,664 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 82220,161 | 82220,161 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

- сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

- превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ и снижению объемов работ, выполняемых в рамках подпрограммы;

- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

- заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках подпрограммы участники подпрограммы вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

7.1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

  - ремонт дворовых проездов;

  - обеспечение освещения дворовых территорий;

  - установка скамеек;

  - установка урн.

7.1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

  - оборудование детских площадок;

  - оборудование спортивных площадок;

  - оборудование зон отдыха;

  - оборудование автомобильных парковок;

  - оборудование контейнерных площадок;

  - устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

  - озеленение территорий.

7.2. В подпрограмму включаются предложения участников подпрограммы в соответствии со следующими документами:

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год», утверждаемого постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края;

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» наиболее посещаемой территории общего пользования, утверждаемого постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края;

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» городского парка, подлежащего благоустройству в 2017 году.

7.3. Мероприятия подпрограммы выполняются в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

7.4. Финансирование подпрограммы производится в порядке, установленном для его исполнения за счёт средств:

7.4.1. Внебюджетных средств (средства граждан, организаций):

  - в размере не менее 1 % от общей стоимости работ минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1.1 подпрограммы;

  - в размере не менее 1 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.1.2 подпрограммы;

7.4.2. Федерального бюджета в размере 82220161,00 рублей.

7.4.3. Краевого бюджета в размере 8131664,00 рублей.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

7.5.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц

7.5.1. В случае включения многоквартирного дома в подпрограмму по благоустройству дворовых территорий Администрация города Рубцовска Алтайского края заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) управляющими организациями, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок, сумма перечисления денежных средств и ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства.

Денежные средства заинтересованных лиц, до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, в полном объеме перечисляются и аккумулируются на специальном 05 счете (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю и находятся на этом счете до окончания, принятия работ.

Администрация города Рубцовска ведет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячно публикуют данные на сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края и направляет их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

После подписания сторонами акта приемки выполненных работ Администрация города перечисляет в доход бюджета города средства заинтересованных лиц, участников подпрограммы в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счёт 05 (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайском краю.

7.5.2.Администрация города Рубцовска обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.6. В соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству представляются отчёты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства города Рубцовска |  |  | 0,00 | 0,00 | 90351825,00 | 90351825,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 82220161,00 | 82220161,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8131664,00 | 8131664,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 58213159,00 | 58213159,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 52973975,00 | 52973975,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5239184,00 | 5239184,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ** |  |  | 0,00 | 0,00 | 58213159,00 | 58213159,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 52973975,00 | 52973975,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5239184,00 | 5239184,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 29106580,00 | 29106580,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619593,00 | 2619593,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1 Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования** |  |  | 0,00 | 0,00 | 29106580,00 | 29106580,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 26486987,00 | 26486987,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2619593,00 | 2619593,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 3. Благоустройство городских парков | Повышение уровня благоустройства парков | Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 7 | Меропртие 3.1 Благоустройство городского парка** |  |  | 0,00 | 0,00 | 3032086,00 | 3032086,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2759199,00 | 2759199,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 272887,00 | 272887,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |

Примечание: ** Мероприятие подлежит корректировке после общественного обсуждения подпрограммы.