Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы за 2020 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление по ЖКХ и Э) разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» утверждено финансирование Программы на 2020 год в размере 1000 тыс. руб.

В течение 2020 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.03.2020 № 694, от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2020 год, в рамках реализации данной Программы на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 2629,4 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 2621,2 тыс. руб. или 99,7 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* по замене розлива горячего и холодного водоснабжения в жилом доме по ул. Громова, 11;
* по ремонту электроснабжения в жилом доме по ул. Октябрьской, 102;
* по замене систем холодного и горячего водоснабжения в жилом доме по ул. Дзержинского, 6;
* по ремонту транзитного трубопровода отопления, горячего водоснабжения, проходящего по подвалу жилого многоквартирного дома, расположенного по пер. Гражданскому, 28.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через целевой индикатор - количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 2 ед. фактически произведен ремонт в 4 домах.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (99,7%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы за 2020 год составила 99,9%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2020 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/1)\*100=100%

S1=4/2\*100%=200%~100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=2621,2/2629,4\*100=99,7%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/4)\*(4\*100)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100+99,7+100)/3=99,9% - высокий уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458