**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 год (за 2016 год).**

 Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530 «О принятии муниципальной программы на «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа)

 Задачи программы:

 **-** поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой;

 - мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства;

 - создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного;

 - привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

 Общий объем средств запланированных на финансирование Программы на период с 2015 года по 2017 год составлял 933433,1 тыс.руб.

 На 2016 год запланировано:

 - бюджет города 0 тыс. руб;

 - внебюджетные источники 306400 тыс. руб.

 В 2016 году постановлением Администрации города Рубцовска от 27.06.2016 №2712 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530 «О принятии муниципальной программы на «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 921877,6 тыс.руб.

 На 2016 год запланировано:

 - краевой бюджет 28228 тыс.руб;

 - бюджет города 500 тыс. руб;

 - внебюджетные источники 306400 тыс. руб.

 В 2016 году постановлением Администрации города Рубцовска от 30.08.2016 №3734 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530 «О принятии муниципальной программы на «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

 Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы, на период с 2015 года по 2017 составлял 873647,53 тыс.руб.

 На 2016 год запланировано:

 - краевой бюджет 28228 тыс.руб;

 - бюджет города 8195,93 тыс. руб;

 - внебюджетные источники 306400 тыс. руб.

 Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2016 год составил:

 - краевой бюджет 28228 тыс.руб;

 - бюджет города 7995,9 тыс. руб;

 - внебюджетные источники 15030 тыс. руб.

 Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

 Обеспечение эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – бюджет города 7835,9 тыс. руб.

 Создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса. Строительство 5-этажного жилого дома №25 по пр. Ленина, микрорайон 33:

 - краевой бюджет 28228 тыс.руб;

 - бюджет города 160 тыс. руб.

  **Оценка эффективности программы за 2016 год.**

1) Годовой объем ввода жилья:

 - план за отчетный период – 12,0 тыс. кв.м;

 - фактически за отчетный период – 8,410 тыс. кв.м.

2) Годовой объем ввода многоквартирного жилья:

 - план за отчетный период – 119 жилых единицы;

 - фактически за отчетный период – 139 жилых единицы.

3) Годовой объем ввода жилья:

 - план за отчетный период – 2,102 тыс. кв.м;

 - фактически за отчетный период – 6,648 тыс. кв.м.

4) Количество жилых единиц ввода многоквартирного жилья от годового объема:

 - план за отчетный период – 30 жилых единиц;

 - фактически за отчетный период – 126 жилых единиц.

5) Доля ввода многоквартирного жилья от годового объема ввода:

 - план за отчетный период – 17,52%

 - фактически за отчетный период – 79,05%

6) Годовой объем ввода индивидуального жилья:

 - план за отчетный период – 9,898 тыс. кв.м;

 - фактически за отчетный период – 1,762 тыс. кв.м.

7) Количество жилых единиц ввода индивидуального жилья от годового объема:

 - план за отчетный период – 89 жилых единиц;

 - фактически за отчетный период – 13 жилых единиц.

8)Доля ввода индивидуального жилья от годового объема ввода:

 - план за отчетный период – 82,48%

 - фактически за отчетный период – 20,95%

 9) Обеспеченность населения жильем:

 - план за отчетный период – 20,3 кв.м / чел.;

 - фактически за отчетный период – 20,2 кв.м / чел.

10) Обеспеченность населения жильем жилых единиц на 1000 человек:

 - план за отчетный период – 424 жилых единицы;

 - фактически за отчетный период – 424 жилых единицы.

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 65,2%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.

**Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы.**

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

 где Si = (Fi /Pi)\*100%

 S1=8,410/12,0\*100%=70,08%

 S2=139/119\*100%=116,8%(100%)

 S3=6,648/2,102\*100%=316%(100%)

 S4=126/30\*100%=420%(100%)

 S5=79,05/17,52\*100%=451%(100%)

 S6=1,762/9,898\*100%=17,8%

 S7=13/89\*100%=14,6%

 S8=20,95/82,48\*100%=25,4%

 S9=20,2/20,3\*100%=99,5%

 S10=424/424\*100%=1000%

 Cel=1/10\*(100%+100%+100%+100%+100%+17,8%+14,6%+25,4%+99,5%+100%)=75,73%

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = K/ L\*100%

Fin=7995,9/8195,9\*100%=97,6%

3) Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

 j=1

 Mer=1/9\*(2\*100%)=22,2%

4) Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О=(75,73%+97,6%+22,2%)/3=65,2%

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 65,2%, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности.