Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы за 2015 год

Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 14.08.2014 № 3437 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 13.02.2015 № 928, от 29.06.2015 № 3091, от 23.09.2015 № 4213, от 14.10.2015 № 4542, от 16.11.2015 № 4996, от 12.02.2016 № 548, от 11.03.2016 № 1153).

В рамках реализации данной программы на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 953,7 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 626,955 тыс. руб. или 65,7% от плана.

В 2015 году были выполнены следующие виды работ:

1. текущий ремонт муниципальных помещений по адресам: ул. Багратиона, 7 кв. 6; ул. Тракторная, 22 кв. 3; пр. Ленина, 68 кв. 12;

2. капитальный ремонт муниципального помещения по адресу: ул. Алтайская, 189 кв. 89;

3. установка прибора учета теплоэнергии по адресу: пр. Ленина, 68;

4. ремонт системы отопления многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Спортивная, 23;

5. ремонт наружной стены дома № 60 по ул. Ломоносова.

План 2015 года по ремонту объектов муниципального жилищного фонда выполнен на 100%; по текущему ремонту – на 133,3%.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 116,6%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 40%. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2015-2018 годы на 2015 год составляет 74,1%; что характеризует средний уровень ее эффективности.

Начальник управления О.И. Гусева

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32