**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145,

с изменениями от 04.03.2021 № 524, от 24.09.2021 № 2566, от 27.12.2021 № 3653, от 01.03.2022 № 522, от 09.12.2022 № 3969, от 27.12.2022 № 4274, от 09.03.2023 № 711, от 08.06.2023 № 1819, от 27.12.2023 № 4685

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2023 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 449771,2 | 456998,8 | 433667,2 | 96,4 | 94,9 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0409 | 373496,5 | 373861,8 | 356679,8 | 95,5 | 95,4 |
| 0406 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | - | 100,0 |
| 0503 | 76274,7 | 82937,0 | 76787,4 | 100,7 | 92,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/  риски |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием  (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 3,5 | 3,5 | 0 | - | - |
| 2 | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 3,5 | 3,5 | 0 | - | **-** |
| 3 | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | % | 100 | 100 | 0 | - | **-** |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 80 | 100 | +20 | Достаточное финансирование для полной ликвидации всех зарегистрированных мест несанкционированного складирования мусора | **-** |
| 5 | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | 2 | 2 | 100 | - | **-** |
| 6 | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | дн. | 364 | 360 | 98,9 | В связи с увеличением стоимости газа, повлекшей уменьшение поставляемого объема в рамках заключенного контракта | Ускоренный ростом цен |
| 7 | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | голов | 70 | 70 | 100 | - | **-** |
| 8 | Количество приобретенной офисной техники | ед. | 0 | 0 | 0 | - | **-** |
| 9 | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | мест | 12 | 12 | 100 | - | **-** |
| 10 | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | 10 | 10 | 100 | - | **-** |
| 11 | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 52,8 | 52,8 | 100 | - | - |

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному Т.А. Мецлер  
хозяйству и экологии

Миргородская Марина Сергеевна

[mirgorodskaya@rubtsovsk.org](mailto:mirgorodskaya@rubtsovsk.org), 8(385-57) 9-64-34, доб. 460