Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 год            (за 2015 год).

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» принята постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530  «О принятии муниципальной программы на  «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа)

Задачи программы:

-  поддержка обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой;

- мониторинг градостроительного зонирования в соответствии с изменениями законодательства, подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем  инженерно-технического обустройства районов жилищного строительства;

-  создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного;

- привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Общий объем средств запланированных на финансирование  Программы на период с 2015 года  по 2017 год составлял 933433,1 тыс.руб.

На 2015 год запланировано:

- бюджет города 71621,1 тыс. руб;

- внебюджетные источники 68600 тыс. руб.

В 2015 году постановлением Администрации города Рубцовска от 25.02.2015 №1192 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530  «О принятии муниципальной программы на  «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы»  внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2015 года  по 2017 составлял 933433,1 тыс.руб.

На 2015 год запланировано:

- бюджет города 7716 тыс. руб;

- внебюджетные источники 68600 тыс. руб.

В 2015 году постановлением Администрации города Рубцовска от 27.08.2015 №3912 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2014 №3530  «О принятии муниципальной программы на  «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы» отменено действие постановления Администрации города Рубцовска от 25.02.2015 №1192 и   внесены изменения в раздел Паспорта Программы «Объем финансирования Программы»

Общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2015 года  по 2017 составлял 938665,1 тыс.руб.

На 2015 год запланировано:

- бюджет города 5000 тыс. руб;

- внебюджетные источники 68600 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в целом по Программе на 2015 год составил:

- бюджет города 1467 тыс. руб;

- внебюджетные источники 34600 тыс. руб.

Объем финансирования по выполненным мероприятиям:

Разработка схемы теплоснабжения (Обеспечение эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) – бюджет города 1467 тыс. руб.

Оценка эффективности программы за 2015 год.

1)Доля ввода многоквартирного жилья от годового объема ввода:

- план за отчетный период – 69,2%

- фактически за отчетный период – 50,14%

2)Доля ввода индивидуального жилья от годового объема ввода:

- план за отчетный период – 30,8 %

- фактически за отчетный период – 49,86%

3)Количество жилых единиц ввода многоквартирного жилья от годового объема:

- план за отчетный период – 157 жилых единиц;

- фактически за отчетный период – 73 жилых единиц.

4) Количество жилых единиц ввода индивидуального жилья от годового объема:

- план за отчетный период – 40 жилых единиц;

- фактически за отчетный период – 30 жилых единиц.

5)Обеспеченность населения жильем:

- план за отчетный период – 20,2 кв.м / чел.;

- фактически за отчетный период – 20,0 кв.м / чел.

6)Годовой объем ввода жилья:

- план за отчетный период – 11,5 тыс. кв.м;

- фактически за отчетный период – 6,939 тыс. кв.м.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2015 год составляет 37,22%, что характеризует ее как муниципальную программу с низким уровнем эффективности.