МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____ (проект)

г. Рубцовск                                                                                  « ____» ____________2012 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации города Рубцовска  Ларионова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, с одной стороны, и _____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от_____________ № ______) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в соответствии локальным  сметным расчетом (Приложение 1), техническим заданием (Приложение №2), графиком производства работ (Приложение №3), перечнем дворовых территорий (Приложение №4)  по цене и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом выполнить работы по ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г.Рубцовске в 2012году. В случае понижения цены  контракта, стоимость работ по смете уменьшается пропорционально коэффициенту снижения.

1.2. Заказчик обязуется принять работы и оплатить в размере и порядке, предусмотренном Контрактом.

1.3. До завершения ремонта Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на указанном в п.2.1. Контракта объекте.

2. Место и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: г.Рубцовск.

2.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30.09.2012. Допускается досрочное выполнение работ по контракту.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ___________  рублей, в том числе НДС – (если облагается- сумма, не облагается – указать «не облагается).

за счет средств ______________________ в размере ______________ рублей,

за счет средств ______________________ в размере ______________ рублей.

3.2. В цену Контракта включена стоимость материалов и оборудования необходимого для выполнения работ согласно предмету Контракта, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п.3.4.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.5. Оплата производится Заказчиком за фактические выполненные работы по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями.

Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и при наличии счёт-фактуры. Оплата выполненных работ осуществляется при наличии средств бюджета. В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, он имеет право, уведомив Подрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по Контракту до их поступления.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком             после  полного завершения работ, обусловленных контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Сдача-приемка скрытых работ

4.1.1. Скрытые строительно-монтажные работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

4.1.2.В случае если представителем Заказчика внесены в  Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

4.1.3. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и устранить соответствующие последствия.

4.1.4. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная схема, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

4.1.5. Акты  освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

4.1.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

4.2. Сдача-приемка строительно-монтажных работ

4.2.1. Заказчик назначает своих специалистов на Объектах, которые от его имени осуществляют промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 с составлением актов формы КС-2, КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 и нормативно-технической документации.

4.2.3. Заказчик обязан рассмотреть и подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ  (КС-3) либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от его подписания, в случае если объем,  стоимость или качество выполненных работ не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

4.2.4. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4.2.5. Результат работ считается принятым, при наличии подписи представителя Заказчика в акте выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ  (КС-3), если иное не установлено настоящим Контрактом.

4.3. Сдача-приемка выполненных работ

4.3.1. По завершении всех работ на объекте, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

4.3.2. В случае выявления в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в указанные сроки, обеспечив при этом сохранность объекта и его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.3.3. Приемка выполненных работ по объекту осуществляется приемочной комиссией, назначенной Заказчиком, в состав которой в обязательном порядке должны входить представители Заказчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации.

4.3.4. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика об окончании работ, в срок не позднее 10 календарных дней организует приемку выполненных работ по объекту приемочной комиссией.

В процессе приемки приемочной комиссией проверяется соответствие параметров объекта технической документации, условиям контракта, требованиям СНиП и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

4.3.5. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания сторонами акта приемочной комиссии.

4.3.6. До приемки объекта Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик в соответствии с п.1 ст.705 ГК РФ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. Производить контроль качества используемых при выполнении работ материалов соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.1.3. Представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода  ремонта объектов;

- производить соответствующие записи в Общем журнале работ по объектам.

5.1.4. Давать обязательные для исполнения Подрядчиком письменные и устные предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, муниципального контракта и приложений к нему.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1.Организовать технический надзор (контроль за ремонтом), осуществить приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», нормативно-технической документацией  и Контрактом.

5.3.  Подрядчик вправе:

5.3.1. Запрашивать и получать у Заказчика техническую документацию и информацию, необходимую для выполнения условий Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Выполнять работы в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение №1), техническим заданием (Приложение №2), графиком производства работ (Приложение №3), перечнем дворовых территорий (Приложение №4)  согласно требованиям:

- СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги"

-  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,

- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис),

5.4.2. Выполнять работы собственными материалами и оборудованием. При этом материалы и конструкции, используемые при ремонте должны быть новыми иметь соответствующие технические паспорта,  сертификаты,  результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и другие документы, а также пройти входной лабораторный контроль.

5.4.3. Предоставлять Заказчику надлежаще заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику  в процессе производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.4.4. До начала производства работ Подрядчик должен назначить лицо ответственное за безопасное производство работ. Выдать ответственному исполнителю строительно-монтажных работ наряд-допуск на производство работ.

Всех рабочих обеспечить инструкциями по технике безопасности, проинструктировать и сделать запись в журнале инструктажа под роспись.

5.4.5.Вести с момента начала работ на объектах и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке  общий журнал работ, журналы входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме.

5.4.6. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на месте выполнения работ.

5.4.7. Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку в месте выполнения работ и прилегающей к ремонтируемым объектам территории.

5.4.8. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на объекты материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  строительных работ, обеспечить предусмотренные требованиями нормативных документов испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

5.4.9. Не препятствовать доступу представителя Заказчика для инспектирования выполненных работ;

5.4.10. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, возникшие по вине Подрядчика;

5.4.11. Сдать выполненные работы в соответствии с  ведомственными строительными нормами ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

6. Ответственность сторон

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (нарушение срока выполнения этапа графика производства работ Приложение №3) к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 10 % от цены Контракта.

В случае отклонения от графика производства работ (отдельный этап) Приложение №3  сроком более 10 календарных дней, данное нарушение признается существенным нарушением Контракта и в таком случае Заказчик вправе расторгнуть Контракт в связи с существенным нарушением.

6.4. В случае полного или частичного отказа от исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 20 % от цены Контракта и не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает неустойку в размере не менее 0,1 процента цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.6. В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства (некачественное выполнение работ), предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 6.2-6.5 контракта.

6.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.7.. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8 Уплата штрафных санкций не освобождает ни одну из сторон настоящего Контракта от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

6.9. Все нарушения отдельных пунктов контракта рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7. Гарантии и качество работ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийных сроков составляет 3 (три) года с даты подписания акта приемочной комиссии.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

7.5 В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

8. Порядок изменения, дополнения, расторжения контракта

8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно

- по соглашению сторон;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае расторжения Контракта в связи с существенными нарушениями Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о включении Подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами или их уполномоченными представителями.

8.4. При расторжении контракта виновная сторона возмещает убытки, связанные с ненадлежащим исполнением своих обязательств по Контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 15 дней с момента получения претензии путём переговоров между сторонами.

9.2. Все споры между сторонами, по которым не будет достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

10. Перемена лиц при исполнении контракта

10.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. В случае изменения форм собственности, названия, почтового адреса, банковских реквизитов, Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга об этом. Заказчик, перечисливший денежные средства по реквизитам, указанным в настоящем Контракте и не получивший на дату оплаты уведомления об их изменения, считается выполнившим свою обязанность по оплате работ надлежащим образом.

10.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты подписания Контракта  и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Данный Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения к настоящему Контракту  являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 (локальный сметный расчет);

- Приложение №2 (Техническое задание);

- Приложение №3 (График производства работ);

- Приложение №4 (Перечень дворовых территорий).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Телефоны: 4-47-04; 4-49-17; 6-55-32

Факс: 4-47-04

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул

р/с 40204810400000006900

л/с 03173011690

ИНН  2209011079

КПП 220901001

БИК 040173001

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________   В.В.Ларионов

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.