ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№ __________

г. Рубцовск                                                                                                                             «___»____________ 2012г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Малышок», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Чуклиной Елены Викторовны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________ ,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № от ______20__г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта.

1.1.Подрядчик  обязуется выполнить работы: ремонт вентиляции, канализации, водоснабжения, кровли, отопления, электроснабжения, общестроительные ремонтные работы (с устройством перегородок), отделка фасада сайдингом.

По адресу:  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Мечникова, 51а,  в соответствии с условиями настоящего Контракта и локальными сметными расчетами   (Приложение № 1 к настоящему Контракту),  а Муниципальный заказчик (далее – «Заказчик») обязуется  принять  и обеспечить оплату выполненных работ.

1.2.Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, СНиПа, САНПиНа, НБП и иной нормативно-технической документации.

2.Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1.Цена работ по настоящему  Контракту __________________________ рублей.

- 2.2. Оплата производится из средств муниципального бюджета в сумме ________________ рублей, в том числе субсидии на реализацию мер по обеспечению доступности услуг дошкольного образования в сумме __________________ рублей, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31 декабря 2012 года за фактически выполненные работы после подписания акта приемки-выполнения работ.

- По окончании работ Подрядчик осуществляет сдачу, а  Заказчик – приемку выполненных работ. Сдача-приемка осуществляется уполномоченными представителями сторон в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче. В течение указанного времени Заказчик обязан рассмотреть отправленный ему акт приемки-выполнения работ, в котором фиксируется соответствие/не соответствие количества, комплектности, объема и качества выполненных работ, и направить Подрядчику подписанный акт приемки-выполнения работ или письменный мотивированный отказ.

2.3. Цена выполняемых ремонтных работ на период действия  настоящего Контракта   является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3. Условия и сроки выполнения работ.

3.1.Подрядчик обязуется выполнить работы: ремонт вентиляции, канализации, водоснабжения, кровли, отопления, электроснабжения, общестроительные ремонтные работы (с устройством перегородок), отделка фасада сайдингом в соответствии с условиями настоящего Контракта и локальными сметными расчетами (Приложение № 1), в срок с момента заключения Контракта до 25 декабря 2012 года.

3.2. Место выполнения работ: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Мечникова, 51а.

4. Обязательства Сторон.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, НПБ, других нормативных документов с момента выполнения условий установленных п.п. 4.2.2.,4.2.3 в срок до 25 декабря 2012 года.

4.1.1.По окончании работ предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить произведенные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Передать Подрядчику необходимую для проведения работ документацию.

4.2.3. Обеспечить готовность объекта для выполнения работ.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае полного или частичного отказа от исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 10 % от цены Контракта.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.5. В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства (некачественное выполнение работ), предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 5.3-5.4. контракта.

5.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.7.. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий Контракт  может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль и качество работ

7.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за монтажом оборудования в соответствии со ст. 748 ГК РФ. Заказчик по отношению к Подрядчику выполняет функции технического надзора согласно Положению о Заказчике при строительстве объектов для собственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденному постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых Работ, соблюдения срока их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком материалов.

Стороны имеет право составить акт о скрытых работах, который должен быть подписан обеими Сторонами.

7.2. Подрядчик обязан оповестить Заказчика о промежуточной приемке подлежащих закрытию Работ не менее, чем за 3 дня до ее проведения и составить надлежащим образом акт приемки скрытых работ. Промежуточная приемка подлежащих закрытию Работ производится в соответствии со СНиП (часть 3 «Организация, производство и приемка работ»).

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

8.1.2. Нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта согласно нормативных документов.

8.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет; на материалы и конструкции, предоставленные заводом – изготовителем срок гарантии продлевается по технической документации, предоставленной заводом – изготовителем    с момента подписания акта   о   приемке   выполненных   работ,   за   исключением случаев   преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается  соответственно на период устранения дефектов, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта.

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат Федеральному закону № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные условия.

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,  банковских реквизитов, руководителя она обязана в течение пяти (5) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.3. Настоящий Контракт составляется в 2-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Подрядчика.

11.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение № 1 -  локальный сметный расчет.

- План график производства работ, предоставляемый Подрядчиком.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:                                                                                                                Подрядчик:

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский

сад  № 23 «Малышок»

658200, г. Рубцовск, ул. Спортивная, 35а;

ул. Мечникова, 51а.

ИНН 2209010710, КПП 220901001

л/сч 21176Ц94600, УФК по Алтайскому краю

р/сч 40701810201731006900

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю

г.Барнаул

БИК 040173001

__________________  Е.В. Чуклина