# ПРОТОКОЛ

заседания инвестиционного совета Администрации города Рубцовска

Алтайского края

20.12.2019                                                                                                                                      10 ч. 00 мин.

Председатель -  Фельдман Д.З.

Секретарь -  Зоткина Е.П.

Присутствовали  12 человек (список прилагается).

# ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О мониторинге  реализации  концессионного соглашения   от 22.06.2017 № 1 в отношении   объектов   коммунальной   инфраструктуры   на   территории муниципального   образования   город   Рубцовск  Алтайского края, заключенного  с АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

Докладчики – Колупаев А.Н., Долгих Е.И.

- О  реализации  строительства  многофункциональной   ледовой арены в рамках концессионного соглашения Администрации Алтайского края и частного инвестора  на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Докладчик  –  Деревянко Н.Т.

- Об участии с 2019 года Администрации города Рубцовска Алтайского края по вопросу реализации мероприятия «развитие промышленной площадки муниципального уровня за счет средств вышестоящих бюджетов и с участием частного капитала» в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства края.

Докладчик – Юрченко Ю.А.

- О предложениях в план работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2020 год.

1. СЛУШАЛИ: О мониторинге реализации концессионного соглашения от 22.06.2017 № 1  в  отношении   объектов   коммунальной    инфраструктуры   на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, заключенного  с АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

ВЫСТУПИЛИ:

Колупаев А.Н. – председатель комитета  Администрации города Рубцовска по управлению имуществом проинформировал, что в рамках мониторинга концессионного соглашения от 22.06.2017 №1 по состоянию на 21.11.2019:

на Южной тепловой станции (далее - ЮТС) завершаются работы по техническому перевооружению станции с целью увеличения установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/ч и генерации электроэнергии на собственные нужды;

на котельной № 7 западного поселка по ул. Строительной, 34 установлены два автоматизированных котла мощностью 40 кВт каждый;

перечисленные мероприятия включены концессионером  в основные мероприятия модернизации муниципального имущества, предусмотренные приложением № 5 к концессионному соглашению;

кроме перечисленных мероприятий выполнялись другие, не предусмотренные  приложением № 5 к концессионному соглашению:

монтаж системы пылеудаления на тракте топливоподачи;

замена дымососов котлов БКЗ-85/13 ст. № 1,2;

оснащение деаэраторов регуляторами уровней;

монтаж пожарной сигнализация в кабинетах, административно-бытовых помещениях, в складских помещениях ЮТС;

изменение схемы сетевых трубопроводов с целью перевода пикового бойлера и котла КВГМ-100 в пиковый режим работы, монтажу аппаратов водяной обдувки котла БКЗ-85/13 ст. № 2;

работы по строительству контрольно-пропускного пункта;

замена магистральных участков тепловых сетей по проезду Промышленному от ТК 32 до ТК 34, от ТК 2-4 до ТК 2-5, по ул. К. Маркса от ЮТС до ТК 2-2

концессионером предоставлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и копии локальных смет на сумму 170686,716 тыс.руб., в том числе за февраль - май 2019 года - 148998,953 тыс.руб. и за октябрь 2019 года - 21687,763 тыс.руб., акты и сметы находятся на проверке.

Долгих Е.И. – председатель комитета  Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству сообщил:

во исполнение распоряжения Администрации города Рубцовска Алтайского края 12.08.2019 № 478-р о составе рабочей группы и постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края 01.09.2017 № 4175, в котором утверждено положение о ее работе, рабочей группой осуществляется контроль за исполнением  условий концессионного соглашения концессионером – акционерным обществом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»;

акты о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 22.06.2017 №1 размещены на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке http://rubtsovsk.org/koncessionnoe-soglashenie ;

заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год;

в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером в 2019 году вложено инвестиций в муниципальное имущество  в

сумме 233,44 млн.руб. (предусмотрено по инвестиционной программе АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (далее - инвестиционная программа АО «РубТЭК») - 163,48 млн.руб.), в том числе:

монтаж  турбины 6 МВт с целью создания электрогенерации на собственные нужды, работы по мероприятию программы  завершены в декабре 2019 года, их стоимость будет определена после ввода объекта в эксплуатацию (предусмотренные по инвестиционной программе АО «РубТЭК» на 2018 год – 479,36 млн.руб., всего освоено – 674,74 млн.руб., освоено в 2018 году – 441,3 млн.руб. и еще освоено в 2019 году - 233,44 млн.руб.,);

в целях выполнения более приоритетных мероприятий для обеспечения теплоснабжения в 2019 году не выполнялись мероприятия инвестиционной программы АО «РубТЭК»:

реконструкция тепловых сетей города Рубцовска в части мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью повышения надежности на 2019 год в сумме - 153,875 млн.руб.;

реконструкция котельного оборудования: котельной № 2 по                        ул. Мелиоративной, 15а и котельной № 5 по пер. Фруктовому, 6 в сумме - 2,88 млн.руб.;

модернизация системы электроснабжения  и автоматики котельных: № 5 по пер. Фруктовому, 6, № 6 по ул. Сенной, 40Б, № 7 по ул. Строительной, 34, № 8 по ул. Путевой,15 в сумме - 4,8 млн.руб.;

монтаж ПОУ с  КПД   не менее 96% на котельных: № 1 по ул. Платова, 3, № 4 по ул. Оросительной, 217, № 6 по ул. Сенной, 40Б, № 10 по ул. Одесской, 8 в сумме - 1,92 млн.руб.;

по итогам контрольных мероприятий установлено, что
проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;

все виды работ ведутся с использованием новых, современных, качественных материалов и оборудования.

Пьянков В.И.– первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска - председатель комитета по финансам, кредитной и налоговой политике отметил, что концессионер предложил внести изменения в  инвестиционную программу АО «РубТЭК» в связи необходимостью фактического проведения мероприятий по  внутриквартальным сетям и другим вопросам в сроки, не соответствующие срокам  программы;

Фельдман Д.З. –  Глава города Рубцовска уточнил, что предложение о внесении изменений  в инвестиционную программу поступило от концессионера в августе 2018 года;

Колупаев А.Н. ответил, что согласование изменений затянулось по причине ожидания внесения изменений в схему теплоснабжения городского округа (актуализирована в июне 2019 года) и решения вопроса с подъездными путями;

Фельдман Д.З. отметил, что необходимо завершить согласование изменений в концессионное соглашение для возможной реализации возникающих проблемных мероприятий в ходе выполнения инвестиционной программы АО «РубТЭК»;

Волков  С.А. - директор «Торгового дома ООО «Савой»  уточнил какие принимаются меры по выбросам вредных веществ в атмосферу от ЮТС;

Долгих Е.И проинформировал, что в летний период концессионером были проведены плановые мероприятии по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду;

Фельдман Д.З. пояснил, что в 2018 году:

выбросы возникали из-за  2 вновь установленных  угольных водогрейных котлов в рамках техперевооружения ЮТС, у которых тепловые режимы были не отрегулированы;

регулировка режимов была выполнена в летный период 2019 года, оформляется документы  по санитарной зоне и пока работа выполняется по временным схемам, также пока в программе нет мероприятия по установке электронных уловителей;

контролем за выбросами в атмосферу осуществляет служба ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах и ежеквартально представляет свой отчет, согласно которому летом показатели по предельно допустимым выбросам в атмосферу превышали аналогичные показатели зимой в 2 раза.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информации Колупаева А.Н., Долгих Е.И..

- Продолжить работу комитету  Администрации города Рубцовска по управлению имуществом  (Колупаев А.Н.), комитету  Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.)  по мониторингу реализации концессионного соглашения от 22.06.2017 № 1  и внесению в него изменений.

2. СЛУШАЛИ:  О  реализации  строительства  многофункциональной   ледовой арены в рамках концессионного соглашения Администрации Алтайского края и частного инвестора  на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

ВЫСТУПИЛИ:

Деревянко Н.Т. – председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству проинформировал:

в северной части города, северо-восточнее перекрестка улиц Алтайской и Светлова вблизи стадиона «СПАРТА» на земельном участке по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Светлова, 29, осуществляется строительство здания многофункциональной ледовой арены (территория объекта граничит с компактной многоэтажной жилой застройкой и обеспечена транспортной инфраструктурой);

концессионное соглашение по строительству многофункциональной ледовой арены подписано Правительством Алтайского края в лице управления спорта и молодёжной политики Алтайского края и ООО «Арена» от 01.06.2018;

Администрацией города Рубцовска Алтайского края для строительства спортивного объекта был передан земельный участок в краевую собственность и в 2018 году на основании представленной проектной документации выдано разрешение на строительство объекта сроком до 20.01.2020;

объект предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий спортивных школ по хоккею с шайбой, фигурному катанию, кёрлингу, а также организации спортивно-массового катания населения и проведения культурно-массовых мероприятий, спортивных праздников;

площадь здания 3884 кв.м, этажность: 1-й этаж – помещение ледовой арены, 1-й этаж – административная  часть  и   технические помещения; вместимость трибун – 259 мест, из них 13 мест для маломобильной группы населения, размеры хоккей	ной коробки – 30Х58 метров, максимальная пропускная способность тренировочной ледовой арены – 360 чел/в смену, пропускная способность тренажерного зала – 15-20 чел/в смену, буфет с обеденным залом на 48 посадочных мест;

стоимость объекта – 212,475 млн.руб., по состоянию на 01.12.2019 освоено всего капитальных вложений – 94,025 млн.руб. или 44 %;

по сведениям технического заказчика МКУ «УКС» г.Рубцовска выполнены работы: монтаж железобетонного каркаса здания (плиты перекрытия, диафрагмы, железобетонные колонны 2 этажа), устройство утепления стен цоколя, установка сэндвич – панелей, засыпка щебня внутри здания под полы, укладка профлиста для монтажа кровли над коробкой, кирпичная кладка стен, начата установка окон, проложены сети теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения;

после ввода в эксплуатацию объект будет находиться на балансе ООО «Арена», для окупаемости объекта предусмотрены специальные условия (организация кафе, спортивные магазины, прокат коньков, предоставление платных услуг);

условиями соглашения предусматриваются ежедневные с понедельника по пятницу с 10:30 до 17:00 бесплатные тренировки для детей города Рубцовска и не менее 1 раза в квартал (по выходным дням) проведение соревнований в ледовом дворце;

ожидаемый срок окончания строительства – август 2020 года.

Фельдман Д.З. - принять к сведению информацию.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию Деревянко Н.Т.

3.СЛУШАЛИ: Об участии с 2019 года Администрации города Рубцовска Алтайского края по вопросу реализации мероприятия «развитие промышленной площадки муниципального уровня за счет средств вышестоящих бюджетов и с участием частного капитала» в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства края

ВЫСТУПИЛИ:

Юрченко Ю.А. – начальник отдела по  развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края проинформировала:

в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ведется совместная работа Правительства Алтайского края, профильных ведомств и муниципальных образований края по созданию в Алтайском крае специализированных промышленных парков и технопарков;

работа по созданию промышленного технопарка осуществляется в Рубцовске на территории бывшего завода тракторного электрооборудования;

проект запускает группа компаний «Алмаз» до конца года, в котором предусмотрены 2 площадки: производственный корпус площадью 13 тыс.кв. м. с современным высокотехнологичным оборудованием и  административное здание;

проект технопарка «Юг Алтая» со специализацией промышленного технопарка (металлообработка, инструментальное, литейное производство), который позволит привлечь на единую промышленную площадку компании-резидентов для производства продукции, необходимой производственным предприятиям с/х машиностроения края и с/х товаропроизводителям;

в административном корпусе резиденты смогут на льготных условиях арендовать офисы, в которых будут организованы комфортные комнаты переговоров, учебные классы, помещения под коворкинг, т.е.  вся инфраструктура для управления бизнесом;

важно, что планируется создать инструментальную лабораторию, в которой на специальном оборудовании можно будет проверять качество продукции;

управляющая компания будет формировать пул резидентов, предоставлять им производственные и офисные площадки, а также помогать в реализации продукции;

потребителями будут машиностроительные предприятия города Рубцовска, и других городов и регионов;

проект определен для участия в конкурсе на получение федеральной господдержки, его продвижением совместно занимаются Министерство промышленности и энергетики Алтайского края и депутат Госдумы от города Рубцовска Зобнев В.В.;

проект участвует в конкурсе Минэкономразвития России на условиях доли финансирования Алтайского края  5%, доли  частного инвестора - 20−25% от стоимости проекта порядка 600 млн. руб.

в случае получения  федеральной субсидии возможно получение средств в течение 2 лет с финансированием уже во  2-й половине 2020 года;

по расчетам группы компаний «Алмаз» в течении 2 лет необходимо вложение  инвестиций в развитие площадки и производств, еще около 1 год потребуется для достижения уровня рентабельности и только потом после этого рассчитывать на прибыль;

будут созданы новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие современных технологий (только литейный завод, который запустится в конце 2019 года, даст около 200 новых рабочих мест);

свои предпринимательские бизнес-инициативы смогут реализовать  потенциальные резиденты, находящиеся в городе, регионе, стране и за ее пределами.

Фельдман Д.З. - принять к сведению информацию.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Юрченко Ю.А.

4.СЛУШАЛИ: О предложениях в план работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2020 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Пурыга И.В. – начальник  отдела  экономического    развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края - в связи с тем, что некоторые вопросы рассматриваются на совете ежегодно, предложила в проект плана работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2020 год включить:

во исполнение пункта 5.3. «Функции совета», «Положения об инвестиционном совете Администрации города Рубцовска Алтайского края», утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.08.2019 № 2096, добавить в проект отчет о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по привлечению инвестиций в экономику муниципального образования город Рубцовск Алтайского края за 2019 год (период проведения -1 полугодие);

рассмотреть вопросы реализации объектов по концессионным соглашениям: строительства многофункциональной ледовой арены, в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и проекта создание технопарка «Юг Алтая»   в г.Рубцовске   (период проведения -1 полугодие);

в конце 2018 года рассматривался вопрос о проведении  оценки  регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, который предлагается рассмотреть во 2 полугодии 2020 года;

о предложениях в план работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2021 год.

Пьянков В.И. предложил дополнить проект вопросом о проведении работы с потенциальными инвесторами при продвижении инвестиционных предложений, площадок и земельных участков для вложения в них инвестиций и вовлечения в хозяйственный оборот.

Пурыга И.В. предложила рассмотреть также вопрос о земельных участках, владельцы которых нарушают запланированные сроки строительства объектов, и возможных решениях этой проблемы.

Фельдман Д.З. предложил дополнить в проект плана работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2020 год перечисленные вопросы для рассмотрения.

РЕШИЛИ:

- Отделу  экономического  развития  и   ценообразования   Администрации  города  Рубцовска (Пурыга И.В.) подготовить план работы инвестиционного совета Администрации города Рубцовска Алтайского края на 2020 год и разместить  в разделе «Инвесторам» на официальном сайте    Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Секретарь                                                                                              Е.П.Зоткина

Список членов инвестиционного совета

Администрации города Рубцовска Алтайского края, присутствовавших на заседании от 20.12.2019, 10 ч 00 мин.

Члены совета:

1. Пьянков В.И. –  первый заместитель Главы Администрации города Рубцовска –  председатель комитета по финансам, кредитной и налоговой политике

2. Мищерин А.А.  –  заместитель Главы Администрации города Рубцовска, начальник МКУ «Управление образования» г.Рубцовска

3. Пурыга И.В. – начальник  отдела  экономического    развития и ценообразования Администрации города Рубцовска Алтайского края

4. Долгих Е.И. – председатель комитета  Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству

5. Юрченко Ю.А. – начальник отдела по  развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края

6. Колупаев А.Н. – заместитель председателя комитета  Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

7. Деревянко Н.Т. – председатель комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству

8. Артимонова А.С. –  начальник правового отдела Администрации города Рубцовска

9. Волков  Сергей  Анатольевич - директор «Торгового дома ООО «Савой» (по согласованию)

10. Карасева О.В. – директор    «Центра  занятости    населения управления по социальной защите населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району»  (по согласованию)

11. Зоткина Е.П. – гл.специалист     отдела    экономического    развития    и ценообразования Администрации города Рубцовска

Приглашенные:

1.Скрипалева Ю.А.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Рубцовска

________________Д.З.Фельдман

«________» ______________2019