Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Рубцовска в весенне-летний, осенний периоды 2024 года | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог | Условная единица | 1 |

1. Перечень и объем работ.

1.1. Механизированная уборка дорог:

Таблица №1

| № п/п | Привязка | Площадь улиц общая, м² | Подметание |  | Мойка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С применением подметально-уборочных машин | С применением прицепных подметально-уборочных машин |  |
|  |  |  | Площадь, м² | Площадь, м² | Площадь,м² |
| 1 | ул. Алтайская от ул. Тихвинской до северной границы города | 19 500 | 6 500 | 13000 | 19 500 |
| 2 | ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 7 875 | 2 625 | 5250 | 7 875 |
| 3 | Ул. Блынского | 1 380 | 460 | 920 | 1 380 |
| 4 | бульвар Победы от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 7 752 | 7 752 | 0 | 7 752 |
| 5 | пер. Бульварный от пр.Ленина до ул.Карла Маркса | 1 920 | 720 | 1 200 | 1 920 |
| 6 | пер. Гражданский от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 10 432,5 | 3 477,5 | 6955 | 10 432,5 |
| 7 | ул. Громова от пер. Садового до бульвара Победы | 3 348 | 1 798 | 1 550 | 3 348 |
| 8 | ул. Громова от бульвара Победы до ул.Дзержинского | 4 440 | 1 440 | 3 000 | 4 440 |
| 9 | ул. Громова от ул. Дзержинского до ул.Калинина | 2 132 | 832 | 1 300 | 2 132 |
| 10 | ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской | 6 612 | 2 262 | 4 350 | 6 612 |
| 11 | ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322 (включая дорогу на втормет) | 48 292,5 | 48 292,5 | 0 | 48 292,5 |
| 12 | ул. Жуковского от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 6 080 | 2 280 | 3 800 | 6 080 |
| 13 | Ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 17 572 | 6 072 | 11 500 | 17 572 |
| 14 | Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города | 47 460 | 47 460 | 0 | 47 460 |
| 15 | ул.Калинина от пр. Ленина до ул.Комсомольской | 3 847,6 | 1 787,6 | 2 050 | 3 847,6 |
| 16 | ул. Калинина от пр. Ленина до ул.Краснознаменской | 4 130 | 1 180 | 2 950 | 4 130 |
| 17 | ул. Комсомольская от ул. Светлова до ул. Сельмашской | 48 022,5 | 16 007,5 | 32 015 | 48 022,5 |
| 18 | ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 8 625 | 2 875 | 5 750 | 8 625 |
| 19 | Ул. Красная от пр-ктаРубцовского до ул. Сельмашской | 5909,57 | 1817,07 | 4092,5 | 5909,57 |
| 20 | пр. Ленина от пер. Улежникова до пер.Бульварного, от пр. Рубцовского до пер. Алейского, от пер. Алейского до ДК АСМ | 20 370 | 5 820 | 14 550 | 20 370 |
| 21 | пр. Ленина от ул. Московской до пер.Улежникова, от пер. Бульварного до пр. Рубцовского, от ДК АСМ до кольца РМЗ | 50 260 | 14 360 | 35 900 | 50 260 |
| 22 | Пр. Ленина от кольца РМЗ до ул. Транспортной | 9 100 | 2 600 | 6 5000 | 9 100 |
| 23 | пл. Ленина | 10 754 | 0 | 10 754 | 10 754 |
| 24 | Новоегорьевский тракт от ул. Путевой до западной границы города | 30 240 | 12 240 | 18 000 | 30 240 |
| 25 | ул. Октябрьская от ул. Калинина до ул.Тихвинской | 14 824 | 6 324 | 8 500 | 14 824 |
| 26 | ул. Октябрьская от ул. Светлова до ул.Федоренко | 7 324,8 | 3 124,8 | 4 200 | 7 324,8 |
| 27 | ул. Оросительная от АЗС «Компас» до ул. Р.Зорге | 4 860 | 2 610 | 2 250 | 4 860 |
| 28 | ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул. Рихарда Зорге | 23 210 | 12 210 | 11 000 | 23 210 |
| 29 | Путепровод | 11 925 | 4 425 | 7 500 | 11 925 |
| 30 | ул. Пролетарская от бульвара Победы до гидроузла | 48 006 | 21 006 | 27 000 | 48 000 |
| 31 | Привокзальная площадь | 4 590 | 0 | 4 590 | 4 590 |
| 32 | пр. Рубцовский от ул. Карла Маркса до ул.Пролетарской | 19 272 | 6 072 | 13 200 | 19 272 |
| 33 | пр.Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Карла Маркса | 3 035 | 1 386 | 1 650 | 3 035 |
| 34 | Ул. Рихарда Зорге от ул. Оросительной до Угловского тракта | 17 160 | 6 160 | 11 000 | 17 160 |
| 35 | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 6 750 | 2 250 | 4 500 | 6 750 |
| 36 | пер. Садовый от ул. Громова до ул.Комсомольской | 4 500 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| 37 | Ул. Северная от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 5 040 | 2 040 | 3 000 | 5 040 |
| 38 | Ул. Светлова от подвесного моста через реку Алей до железнодорожного переезда РЗЗ | 20 733,75 | 3 633,75 | 17 100 | 20 733,75 |
| 39 | Пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 16 447,5 | 5 482,5 | 10 965 | 16 448 |
| 40 | ул. Сельмашская от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 12 777 | 4 827 | 7 950 | 12 777 |
| 41 | ул. Тихвинская от ул. Алтайской до ул.Комсомольской | 6 240 | 2 490 | 3 750 | 6 240 |
| 42 | ул. Транспортная от пр. Ленина до ул.Пролетарской | 11 900 | 3 400 | 8 500 | 11 900 |
| 43 | пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской | 8 660 | 3 660 | 5 000 | 8 662 |
| 44 | ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул.Октябрьской | 6 200,8 | 2 830,8 | 3 370 | 6 200,8 |
| 45 | Ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул. Менделеева | 5 612 | 2 562 | 3 050 | 5 612 |
| 46 | Ул. Менделеева от ул. Ростовской до Новоегорьевского тракта | 7 156,26 | 2 366,26 | 4 790 | 7 156,26 |
| 47 | Ул. Октябрьская от ул. Дзержинского до ул. Калинина | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 350 |
| 48 | Ул. Карла Маркса от пер. Бульварного до пер. Улежникова | 4 200 | 1 200 | 3 000 | 4 200 |
|  | ИТОГО | 641 910,21 | 290 401,21 | 351 509 | 641 910,21 |

Плановый расчет объема и кратности выполнения работ

по  механизированной уборке  дорог

Таблица №2

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Объем | Периодичность (раз в период) | Объем за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием подметально-уборочных машин | м² | 292 218,28 | 100 | 29 221 828 |
| 2 | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с использованием прицепных подметально-уборочных машин | м² | 355 601,5 | 100 | 35 560 105 |
| 2 | Механизированная мойка дорог | м² | 647 819,78 | 35 | 22 673 692,3 |
| 4 | Срезка обочин с вывозом грунта | м | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 5 | Планировка профиля грунтовых дорог | м² | 2 991 396 | 1 | 2 991396 |

1.2. Ручная уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта:

Таблица № 3

| № п/п | Привязка | Площади участков, м² |  |  | Периодичность уборки, раз за период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тротуар | Газон | Остановка общ. транспорта | Тротуар | Газон | Остановка общ. транспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Участок Юг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пр. Ленина от ул. Транспортной до пр-ктаРубцовского | 9376 | 11389 | 300 | 31 | 31 | 31 |
| 2. | Ул. Тополевая от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 861 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 3. | Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина | 3227,2 | 3491 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Ул. Сельмашская (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 2104 | 4262 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 5. | Ул. Жуковского (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Пролетарской | 2354 | 3221 | 120 | 31 | 31 | 31 |
| 6. | Пер. Коммунистический (южная и северная стороны) от ул. Красной до ул.Осипенко | 1792 | 6105 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 7. | Пер. Алейский от ул. Красной до пр-кта Ленина | 576 | 422 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 8. | Ул. Красная (восточная и западная стороны) от АСМ до пр-ктаРубцовского | 4347 | 10639 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 9. | Пер. Гражданский (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до пр. Ленина | 2370 | 3566 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 10. | Пер. Гражданский от пр. Ленина (южная сторона) до школы №8 (включительно) | 1211 | 2355 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 11. | Ул. Краснознаменская от ул. Калинина до пер. Садового | 2489 | 3781 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 12. | Ул. Пролетарская от пер. Улежникого до ул. Мануковского | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | Ул. Пролетарская (западная сторона) от ул. Мануковского до ул. Кавказкой | 111 | 196 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 14. | Остановочные павильоны по ул. Кавказской, у подвесного моста, по ул. Мануковского | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 31 |
| 15. | Ул. Советская от пер. Улежникова до пер. Садового | 539 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 16. | Газон по пр. Ленина в районе остановки пл. Кирова (от пер. Бульварного до дома № 126 по пр. Ленина) | 0 | 1056 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Итого: |  | 31357,2 | 50483 | 1170 |  |  |  |
| Участок Центр |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пр. Ленина (восточная и западная стороны) от пр. Рубцовского до ул. Калинина в том числе площадь в районе Администрации города | 20415 | 18976 | 420 | 151 | 151 | 151 |
| 2. | Разделительная полоса по пр. Ленина от ДК АСМ до пр. Рубцовского | 53 | 3175 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 3. | Пр. Рубцовский (южная и северная стороны) от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 4088 | 13344 | 90 | 151 | 151 | 151 |
| 4. | Разделительная полоса по пр. Рубцовскому (от военкомата до ул. Пролетарской) | 4951 | 14145 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 5. | Разделительная полоса по пр.Ленина (от пер. Бульварного до пер.Улежникова) | 25 | 4074 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 6. | Пер. Улежникова от ул.Советской до ул. Комсомольской | 1791 | 0 | 180 | 31 | 0 | 31 |
| 7. | Привокзальный сквер по ул. Комсомольской | 1457 | 4280 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 8. | Площадь Ленина* (в т. ч. вдоль МУП ГРК «Алей», вдоль маг. «МАРИЯ-РА», вдоль дома по ул. Калинина, 14 (от стены дома) (газоны вдоль памятника Ленина) | 4132 | 3547 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 9. | Тротуарные дорожки (вдоль ГДК до Торпедо по ул. Калинина и от ул. Калинина до Набережной за территорией ГДК) | 1580 | 1818 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 10. | Пер. Бульварный (южная и северная стороны от пр. Ленина до ул. К.Маркса) | 1971 | 2066 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 11. | Ул. Громова (восточная и западная сторона) от пер. Садового до ул. Калинина | 6258 | 7432 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 12. | Разделительная полоса по ул. Громова (от ул. Дзержинского до бульвара Победы) | 53 | 3175 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 13. | Бульвар Победы (южная и северная стороны) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 2981 | 5027 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 14. | Разделительная полоса по бульвару Победы (от пр. Ленина до ул. Краснознаменской) | 50 | 2376 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 15. | Пер. Садовый (южная и северные стороны) | 1000 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 |
| 16. | Пр. Ленина от ул. Московской до пл. Ленина (восточная и западная стороны) | 1887 | 2099 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 17. | Пр. Ленина от ул. Московской до районной поликлиники (включая набережную им. Н.Ф. Петрова) | 10369 | 12136 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 18. | Ул. Калинина (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Краснознаменской | 1995 | 2394 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 19. | Ул. Калинина (южная и северная стороны) от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской | 1810 | 1000 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 20. | Ул. Сергея Блынского (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской (включая тротуар вдоль театра кукол им.Брахмана) | 1483 | 1280 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 21. | Ул. Дзержинского (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до тротуара по пр. Ленина | 1927 | 2408 | 30 | 151 | 151 | 151 |
| 22. | Ул. Дзержинского (северная и южная стороны) от пр-кта Ленина до ул. Краснознаменской | 1672 | 1193 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 23. | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Сергея Блынского | 1248 | 1720 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 24. | Остановочная площадка "Садовод" | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 151 |
| 25. | Сквер Победы | 11621 | 10380 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 26. | Пер. Деповской (южная сторона) от пр. Ленина до ул. Карла Маркса | 700 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 27. | Пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской | 610 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 28. | Сквер Комсомольской славы | 3559 | 4500 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| 29. | Сквер на ул. Московская, 7 | 1520,7 | 2117 | 0 | 151 | 151 | 0 |
| Итого: |  | 91206,7 | 124662 | 780 |  |  |  |
| Участок Север |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Комсомольская (западная и восточная стороны) от пер. Гражданского до ул. Дзержинского | 9542 | 24568 | 240 | 31 | 31 | 31 |
| 2. | Ул. Комсомольская (восточная и западная стороны) от ул. Дзержинского до ул. Московской | 3747 | 4614 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 3. | Путепровод: тротуары | 1750 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Ул. Московская (южная и северная стороны) от ул. Тракторной до пр. Ленина | 4000 | 4656 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 5. | Ул. Комсомольская (западная и восточная стороны) от ул. Московской до ул. Тихвинской | 8930 | 23279 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 6. | Детский парк со стороны ул. Комсомольской | 144 | 482 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 7. | Ул. Октябрьская (восточная и западная стороны) от ул. Калинина до ул. Тихвинской | 6408 | 4804 | 120 | 31 | 31 | 31 |
| 8. | Ул. Тихвинская (южная сторона) от ул. Тракторной до ул. Алтайской | 1688 | 2286 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 9. | Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1709 | 3135 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 10. | Ул. Алтайская (восточная сторона) от ул. Светлова до ул. Северной(велодорожка +тротуар) | 2098 | 3500 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 11. | Ул. Комсомольская (восточная сторона) от ул. Тихвинской до ул. Светлова | 1531 | 1338 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 12. | Ул. Светлова (северная сторона) от МУТП до ж\д переезда | 3177 | 10160 | 90 | 31 | 31 | 31 |
| 13. | Ул. Алтайская (западная сторона) от ул. Светлова до ул. Северной, включая подход к скверу Победы | 2937 | 3805 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 4. | Ул. Северная (южная и северная стороны) от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 3325 | 4313 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 15. | Восточ. сторона дома №14 по ул. Северной от ул. Северной до МБОУ "Гимназия №11" | 234 | 66 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 16. | Ул. Октябрьская от ул. Северной до тротуара по ул. Светлова | 3214 | 8514 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 17. | Ул. Федоренко от ул. Алтайской до ул. Октябрьской | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 |
| 18. | Ул. Урицкого (южная и северная стороны) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской | 830 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 19. | Пер. Школьный (северная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Октябрьской | 355 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 20. | Тротуары от дома № 74 по ул. Светлова и от дома № 102А по ул. Алтайской к зданию МБОУ «СОШ № 1», тротуар от здания № 84 по ул. Светлова к зданию № 78 по ул. Светлова и тротуар вдоль ограждения КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» и до внутриквартального проезда, проходящего вдоль дома № 78 по ул. Светлова | 1057 | 616 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Итого: |  | 56676 | 100136 | 960 |  |  |  |
| Участок Запад |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новоегорьевский тракт (северная сторона) от ул. Кодратюка до ул. Братской | 3538 | 2696 | 60 | 31 | 31 | 31 |
| 2. | Ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта | 1385 | 3847 | 90 | 31 | 31 | 31 |
| 3. | Ул. Одесская от ул. Арычной до дома детства и юношества и ул. Спортивная от ул. Одесской до дет. сада №23 | 784 | 530 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 4. | Рабочий тракт от ул. Арычной до ул. Ростовской | 586 | 0 | 90 | 31 | 0 | 31 |
| 5. | Ул. Рихарда Зорге (от гор. больницы по ул. Оросительной, 217 до дома престарелых по ул.Р.Зорге, 157)- южная сторона | 2718 | 2598 | 150 | 31 | 31 | 31 |
| 6. | Ул. Оросительная (от Угловского тракта до гор. больницы по ул.Оросительной, 217) | 1246 | 7960 | 150 | 31 | 31 | 31 |
| 7. | пер. Станционный от ул. Путевой до ул. Магистральной | 3260 | 15 | 180 | 31 | 31 | 31 |
| 8. | Ручная уборка остановочных павильонов на поселках «Западный» и «Сад-город» в количестве 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 31 |
| Итого: |  | 13517 | 17646 | 1320 |  |  |  |
| Итого по участкам: |  | 192756,9 | 292927 | 4230 |  |  |  |
| Примечание: |  | Площадь уборки остановочного павильона приблизительно равна 3*10=30 м² |  |  |  |  |  |

2. Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основная задача уборки дорог в весенне-летний, осенний периоды заключается в своевременном удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Основными операциями данной уборки являются: механизированная уборка с одновременным сбором и вывозом мусора или вакуумная уборка и механизированное подметание проезжей части и перекрестков.

Перечень технологических операций, производимых в весенне-летний, осенний периоды.

Дороги:

подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами (включая очистку покрытия от пыли и грязи, уборка «не прижившегося» щебня после восстановления верхних слоев асфальтобетонных покрытий с применением битумной эмульсии);

подметание перекрестков,  радиусов, мест для стоянки и отдыха машин, съездов в дворовые территории;

срезка обочин с вывозом грунта;

профилировка гравийных дорог;

содержание пешеходных переходов.

Технология уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период.

Проезжая часть

Проезжая часть  должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора.

Подметание

Подметание является основной операцией по уборке дорог, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Подметание производится в следующем порядке:

подметание проезжей части на дорогах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта;

дороги со средней или малой интенсивностью движения.

Уборку проезжей части следует производить колонной подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 10-20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Уборка производится подметально-уборочными машинами.

Подметание дорожных покрытий осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

При производстве   уборки запрещается:

сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации;

вывоз смета и отходов в несанкционированные места;

сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников;

сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования.

3. Ручная уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта.

Основная задача уборки в весенне-летний, осенний периоды заключается в своевременном удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Основными операциями данной уборки являются: уборка тротуаров, остановок общественного транспорта, газонов со сбором загрязнений.

Перечень технологических операций.

Тротуары:

уборка и подметание тротуаров (в т.ч. подходов к пешеходным переходам);

Остановки общественного транспорта:

подметание остановок вручную;

очистка урн от мусора с подготовкой (складирование в мешках на обочинах) для сбора и транспортировки ТКО региональным оператором по обращению с ТКО в Рубцовской зоне Алтайского края.

Содержание придорожных газонов:

уборка случайного мелкого мусора;

Содержание тротуаров.

Основной задачей уборки тротуаров является удаление загрязнений, накапливающихся на тротуарах и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида города. Подметание тротуаров проводится вручную с подборкой мусора и механизированным способом. Очистка урн производится вручную.

Содержание остановок общественного транспорта.

Посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть полностью очищены от различных загрязнений и образовавшегося смета. Уборка площадок остановок общественного транспорта включает в себя: подметание площадок остановок вручную; очистка всех урн, расположенных на посадочных площадках. Очистка урн, расположенных на площадках остановок пассажирского транспорта, производится вручную.

Мусор из урн и газонов собираются в мешки, которые складируются на обочины для дальнейшего сбора и транспортировки региональным оператором по обращению с ТКО в Рубцовской зоне Алтайского края на специализированные полигоны для размещения ТКО.

При производстве уборки запрещается:

сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации;

вывоз смета и иных собранных загрязнений в несанкционированные места;

сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории муниципального образования.

4. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88).

ОДМ 218.4.005-2010. «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.

Подрядчик обязан предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе по прилагаемой форме. Все графы обязательны к заполнению. Отчет о проделанной работе должен быть в обязательном порядке подписан.

Форма

Ежедневный отчет по содержанию улично-дорожной сети

по состоянию на______________

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование дорог, улиц | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |