

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.03.2024 № 614

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»

С целью актуализации муниципальной программы «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» (далее – Программа, с изменениями
от 21.02.2023 № 548, от 20.12.2023 № 4301) следующие изменения:
	1. разделы Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы  | Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) на 2023-2027 годы составляет 49 218,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 10 385,3 тыс. рублей;2024 год – 7 350,0 тыс. рублей;2025 год – 7 350,0 тыс. рублей;2026 год – 7 350,0 тыс. рублей;2027 год – 16 783,2 тыс. рублей.Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | Достижение и поддержание высокого уровня безопасного и комфортного проживания граждан за счет выполнения полного объема ежегодно планируемых ремонтных работ (заявочные ремонты помещений) и приведения в течении всего срока реализации Программы в надлежащее нормативно-техническое состояние 216 объектов муниципального жилищного фонда |

 »;

* 1. в пункте 2.3 раздела 2 Программы:

часть первую изложить в следующей редакции:

«В результате реализации программы ожидается достижение и поддержание высокого уровня безопасного и комфортного проживания граждан за счет выполнения полного объема ежегодно планируемых ремонтных работ (заявочные ремонты помещений) и приведения в течении всего срока реализации Программы в надлежащее нормативно-техническое состояние 216 объектов муниципального жилищного фонда.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

1. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества).

Индикатор определяется как отношение количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт в ходе реализации программы в течение отчетного периода, к количеству объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланировано проведение текущего ремонта в отчетном периоде, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дт – доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества) (%);

Тф – количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт в ходе реализации программы в течение отчетного периода (ед.);

Тп – количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланировано проведение текущего ремонта в отчетном периоде (ед.).

2. Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества).

Индикатор определяется как отношение количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт в ходе реализации программы в течение отчетного периода, к количеству объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланировано проведение капитального ремонта в отчетном периоде, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дк – доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) (%);

Кф – количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт в ходе реализации программы в течение отчетного периода (ед.);

Кп – количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланировано проведение капитального ремонт в отчетном периоде (ед.).»;

* 1. приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению

Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 04.03.2024 № 614

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда | 10 385,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 49 218,5 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 10 385,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 49 218,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда | 7 512,6 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 13 385,9 | 33 948,5 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7 512,6 | 4 350,0 | 4 350,0 | 4 350,0 | 13 385,9 | 33 948,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение текущего ремонта объектов муниципального жилищного фонда | 3 613,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 844,9 | 12 458,1 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3 613,2 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 844,9 | 12 458,1 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда | 2 122,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 241,0 | 15 363,7 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 122,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 241,0 | 15 363,7 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Расчеты с МУП «РКЦ», АО Проектный институт «Алтайкоммунпроект», АО «СК Алтайкрайэнерго» филиал «Рубцовские межрайонные электрические сети»  | 790,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 2 140,1 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 790,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 2 140,1 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Расходы на переселение граждан из аварийного жилья (в том числе возмещение коммерческого найма) | 986,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 3 986,6 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 986,6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 3 986,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Задача 2. Восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда | 2 872,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 397,3 | 15 270,0 | Всего  |
|  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 872,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 397,3 | 15 270,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.2. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд | 2 196,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 397,3 | 14 594,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2 196,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 397,3 | 14 594,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

 ».

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 10 385,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 49 218,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 10 385,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 49 218,5 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 9709,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 48 542,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 9709,3 | 7 350,0 | 7 350,0 | 7 350,0 | 16 783,2 | 48 542,5 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 ».