

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.10.2022 № 3196

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959, в связи с необходимостью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.09.2022 № 568л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2019 № 1132, от 23.03.2020 № 694,   
   от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469, от 05.02.2021 № 259, от 19.10.2021   
   № 2815, от 23.12.2021 № 3547, от 01.03.2022 № 520), следующие изменения:
   1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рубцовска в 2019-2024 годах составляет 245117,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 1794,9 тыс. руб.;  2020 год – 2629,4 тыс. руб.;  2021 год – 4223,1 тыс. руб.;  2022 год – 1407,6 тыс. руб.;  2023 год – 116400,2 тыс. руб.;  2024 год – 118662,7 тыс. руб.  Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |

.»;

* 1. в разделе 4 Программы слова «в 2019-2024 годах составляет 243426,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1794,9 тыс. руб.;

2020 год – 2629,4 тыс. руб.;

2021 год – 4223,1 тыс. руб.;

2022 год – 1000,0 тыс. руб.;

2023 год – 116807,8 тыс. руб.;

2024 год – 116971,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2019-2024 годах составляет 245117,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1794,9 тыс. руб.;

2020 год – 2629,4 тыс. руб.;

2021 год – 4223,1 тыс. руб.;

2022 год – 1407,6 тыс. руб.;

2023 год – 116400,2 тыс. руб.;

2024 год – 118662,7 тыс. руб.»;

* 1. таблицы 1, 2, 3, 4, 5 Программы изложить в новой редакции (приложение).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Обуховича О.Г.

Первый заместитель Главы

Администрации города Рубцовска –

председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике В.И. Пьянков

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 05.10.2022 № 3196

«Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта во исполнение судебных решений

| № п/п | Адрес многоквартирного дома в городе Рубцовске | Перечень работ по капитальному ремонту | дата и № судебного решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пр. Ленина, 176 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | 15.01.2016 № 2-4891/2015 |
| 2. | пр. Ленина, 59 | Капитальный ремонт кровли | 02.10.2015 № 2-2432/2015 |
| 3. | пр. Рубцовский, 11 | Капитальный ремонт кровли | 26.02.2014 № 2-3620/2013 |
| 4. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | 01.07.2015 № 2-38/2015; 04.10.2017 № 2-2415/2017 |
| 5. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения | 26.07.2017 № 2-121/2017 |
| 6. | ул. Громова, 16 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | 17.06.2014 № 2-508/2014 |
| 7. | ул. Громова, 22 | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, подъездов | 06.08.2014 № 2-804/2014 |
| 8. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт ГВС, ХВС | 26.07.2016 № 2-2477/2016 |
| 9. | ул. Калинина, 10 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | 26.02.2014 № 2-3271/2013 |
| 10. | ул. Калинина, 11 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС | 26.02.2014 № 2-3161/2013; 06.09.2017 № 2-30/2017 |
| 11. | ул. Комсомольская, 115 | Капитальный ремонт ХВС, водоотведения, ГВС | 02.11.2016 № 2-90/2016; 25.01.2017 № 2-3562/2016 |
| 12. | ул. Комсомольская, 117 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 02.09.2015 № 2-654/2015 |
| 13. | ул. Комсомольская, 230 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 27.01.2016 № 2-4018/2015 |
| 14. | ул. Комсомольская, 69 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | 13.02.2015 № 2-39/2015 |
| 15. | ул. Ленинградская, 3 | Комплексный капитальный ремонт | 24.02.2016 № 2-1179/2015 |
| 16. | ул. Дзержинского, 15 | Капитальный ремонт системы отопления | 24.08.2016 № 2-32/2016 |
| 17. | ул. Комсомольская, 121 | Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения | 01.02.2017 № 2-3049/2016 |
| 18. | ул. Калинина, 14 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем ХВС и ГВС | 29.11.2017 № 2-1637/2017 |
| 19. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС и ГВС | 26.02.2014 № 2-3192/2013; 18.03.2015 № 2-4182/2014; 01.11.2017 № 2-2869/2017 |
| 20. | ул. Калинина, 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 09.08.2017 № 2-27/2017 |
| 21. | ул. Калинина, 16 | Капитальный ремонт системы отопления, ХВС | 26.09.2017 № 2-1514/2017 |
| 22. | ул. Калинина, 3 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | 09.08.2017 № 2-557/2017 |
| 23. | ул. Громова, 10 | Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения | 12.10.2017 № 2-1659/2017 |
| 24. | пр. Ленина, 51 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 01.11.2017 № 2-1321/2017 |
| 25. | ул. Комсомольская, 140 | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | 21.11.2017 № 2-2924/2017 |
| 26. | ул. Октябрьская,112 | Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения | 26.01.2018 № 2-3356/2017 |
| 27. | ул. Калинина, 24 | Капитальный ремонт кровли | 01.11.2017 № 2-1435/2017 |
| 28. | пер. Алейский, 30а | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 15.09.2017 № 2-1377/2017 |
| 29. | пр. Ленина, 127 | Капитальный ремонт кровли | 12.09.2014 № 2-2645/2014 |
| 30. | ул. Комсомольская, 139 | Капитальный ремонт электроснабжения | 01.11.2017 № 2-1432/2017 |
| 31. | пр. Ленина, 53 | Капитальный ремонт кровли | 04.08.2017 № 2-469/2017 |
| 32. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения, теплоснабжения | 01.08.2018 № 2-1477/2018; 19.08.2015 № 2-33/2015 |
| 33. | ул. Ломоносова, 62 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 10.01.2019 № 2-2530/2018 |
| 34. | ул. Осипенко, 178 | Капитальный ремонт электроснабжения, капитальный ремонт чердачного перекрытия | 20.08.2018 № 2-721/2018; 12.02.2020 № 2-1333/2019 |
| 35. | ул. Киевская, 23 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилируемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС | 24.07.2019 № 2-318/2019 |
| 36. | ул. Красная, 66 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения | 07.08.2019 № 2-104/2019 |
| 37. | пер. Гражданский, 28 | Капитальный ремонт системы отопления | 03.07.2019 № 2-52/2019 |
| 38. | ул. Комсомольская, 113 | Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС | 20.06.2019 № 2-121/2019 |
| 39. | ул. Октябрьская, 151 | Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия | 17.08.2018 № А03-4147/2017 |
| 40. | ул. Калинина, 7 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 01.04.2019 № 2-132/19 |
| 41. | ул. Октябрьская, 104 | Капитальный ремонт фасада | 28.12.2021 № 2-3377/2021 |

».

«Таблица 2

Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам её реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год | Значение показателей эффективности | | | | | | 2019-2024 годы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 41 |

».

«Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы

| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Ожидаемый результат | Участник  программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»  на 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель. Исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска | | | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Устранение физического износа многоквартирных жилых домов | | | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.  Капитальный ремонт кровли, систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Громова, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 525,0 | 139,5 | 0 | 0 | 9141,2 | 0 | 9805,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 525,0 | 139,5 | 0 | 0 | 9141,2 | 0 | 9805,7 | бюджет города |
| 4. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Октябрьская, 102 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 737,3 | 1216,1 | 172,9 | 170,1 | 68,6 | 0 | 2365,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 737,3 | 1216,1 | 172,9 | 170,1 | 68,6 | 0 | 2365,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Октябрьская, 106 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 532,6 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 305,4 | 891,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 532,6 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 305,4 | 891,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт кровли, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Калинина, 18 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 10433,6 | 0 | 11433,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 10433,6 | 0 | 11433,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.  Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Калинина, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,5 | 0 | 957,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 957,5 | 0 | 957,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  пр. Рубцовский, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394,0 | 0 | 9394,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9394,0 | 0 | 9394,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.  Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Громова, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 9392,9 | 0 | 9392,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9392,9 | 0 | 9392,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8.  Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки подъездов в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Громова, 22 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 11558,8 | 0 | 11558,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11558,8 | 0 | 11558,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.  Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Калинина, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684,9 | 0 | 4684,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4684,9 | 0 | 4684,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 10. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  пр. Ленина, 127 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662,2 | 0 | 1662,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1662,2 | 0 | 1662,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 11. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Арычная, 31 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 361,9 | 0 | 1593,3 | 0 | 1955,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 361,9 | 0 | 1593,3 | 0 | 1955,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 12. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 69 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608,5 | 0 | 11608,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11608,5 | 0 | 11608,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 13. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 117 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430,1 | 0 | 6430,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6430,1 | 0 | 6430,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 14. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  пр. Ленина, 59 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,9 | 0 | 994,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 994,9 | 0 | 994,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 15. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  пр. Ленина, 176 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 8297,9 | 0 | 8297,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8297,9 | 0 | 8297,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 16. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 230 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 794,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 794,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 17. Комплексный капитальный ремонт в МКД по адресу:  г. Рубцовск  ул. Ленинградская, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271,5 | 0 | 4271,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4271,5 | 0 | 4271,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 18.  Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Дзержинского, 6 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 303,2 | 0 | 0 | 2993,0 | 0 | 3296,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 303,2 | 0 | 0 | 2993,0 | 0 | 3296,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 19. Капитальный ремонт системы отопления в МКД по адресу:  г. Рубцовск  ул. Дзержинского, 15 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 20.  Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 121 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 195,6 | 0 | 8687,7 | 0 | 8883,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 195,6 | 0 | 8687,7 | 0 | 8883,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 21. Капитальный ремонт ХВС, ГВС, водоотведения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 115 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 22.  Капитальный ремонт отопления, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 140 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726,4 | 0 | 3726,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3726,4 | 0 | 3726,4 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 23. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  пр. Ленина, 53 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,2 | 0 | 924,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 924,2 | 0 | 924,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 24. Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Калинина, 14 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36947,1 | 36947,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36947,1 | 36947,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 25. Капитальный ремонт кровли, системы отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Калинина, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225,0 | 4225,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225,0 | 4225,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 26. Капитальный ремонт электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 139 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,4 | 2815,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,4 | 2815,4 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 27. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  пер. Алейский, 30а | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902,9 | 4902,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902,9 | 4902,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 28. Капитальный ремонт системы отопления, ХВС в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Калинина, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 902,6 | 237,5 | 5575,2 | 0 | 6715,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 902,6 | 237,5 | 5575,2 | 0 | 6715,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 29. Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Громова, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222,9 | 8222,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222,9 | 8222,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 30. Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  пр. Ленина, 51 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001,0 | 6001,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001,0 | 6001,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 31. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Калинина, 24 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138,8 | 4138,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138,8 | 4138,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 32. Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Октябрьская, 112 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378,6 | 6378,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378,6 | 6378,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 33.  Капитальный ремонт систем электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Осипенко, 178 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 1369,9 | 0 | 0 | 3897,3 | 5267,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1369,9 | 0 | 0 | 3897,3 | 5267,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 34.  Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Ломоносова, 62 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825,3 | 5825,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825,3 | 5825,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 35.  Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилируемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Киевская, 23 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146,7 | 13146,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146,7 | 13146,7 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 36.  Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Красная, 66 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 1166,3 | 0 | 0 | 3333,2 | 4499,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1166,3 | 0 | 0 | 3333,2 | 4499,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 37.  Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пер. Гражданский, 28 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 970,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 970,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 40. | Мероприятие 38. Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск,  ул. Комсомольская, 113 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253,5 | 16253,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253,5 | 16253,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 39. Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 151 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 40. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу:  г. Рубцовск,  ул. Калинина, 7 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,9 | 182,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,9 | 182,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 41. Капитальный ремонт фасада МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 104 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691,8 | 1691,8 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691,8 | 1691,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

».

«Таблица 4

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| № п/п | | Адрес жилого дома | | Перечень работ по капитальному ремонту | | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | | | | |
| 1. | | ул. Громова, 11 | | Капитальный ремонт отопления | | 524944,23 |
| 2. | | ул. Октябрьская, 102 | | Капитальный ремонт системы отопления | | 737296,15 |
| 3. | | ул. Октябрьская, 106 | | Капитальный ремонт системы электроснабжения | | 532636,41 |
| Итого: 1794876,79 | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | |
| 1. | | ул. Громова, 11 | | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | | 139521,18 |
| 2. | | ул. Октябрьская, 102 | | Капитальный ремонт систем электроснабжения | | 1216079,61 |
| 3. | | ул. Дзержинского, 6 | | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС | | 303156,84 |
| 4. | | пер. Гражданский, 28 | | Капитальный ремонт системы отопления | | 970578,00 |
| Итого: 2629335,63 | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | |
| 1. | | ул. Комсомольская, 121 | | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | | 195603,78 |
| 2. | | ул. Арычная, 31 | | Капитальный ремонт системы электроснабжения | | 361894,43 |
| 3. | | ул. Осипенко, 178 | | Капитальный ремонт чердачного перекрытия | | 1369854,00 |
| 4. | | ул. Красная, 66 | | Капитальный ремонт системы ХВС | | 1166301,00 |
| 5. | | ул. Октябрьская, 102 | | Капитальный ремонт системы отопления | | 172948,29 |
| 6. | | ул. Октябрьская, 106 | | Капитальный ремонт системы отопления | | 53947,79 |
| 7. | | ул. Калинина, 16 | | Капитальный ремонт системы отопления | | 902585,81 |
| Итого: 4223135,1 | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | |
| 1. | ул. Калинина, 18 | | Капитальный ремонт кровли, ГВС | | 1000000,0 | |
| 2. | ул. Калинина, 16 | | Капитальный ремонт системы ХВС | | 237466,0 | |
| 3. | ул. Октябрьская, 102 | | Капитальный ремонт системы водоотведения | | 170143,84 | |
| Итого: 1407609,84 | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | |
| 1. | | ул. Октябрьская, 102 | | Капитальный ремонт систем водоотведения | | 68628,27 |
| 2. | | ул. Комсомольская, 117 | | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | | 6430083,40 |
| 3. | | пр. Ленина, 59 | | Капитальный ремонт кровли | | 994904,20 |
| 4. | | пр. Ленина, 176 | | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | | 8297866,30 |
| 5. | | ул. Комсомольская, 230 | | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | | 794002,70 |
| 6. | | ул. Ленинградская, 3 | | Комплексный капитальный ремонт | | 4271478,60 |
| 7. | | ул. Дзержинского, 6 | | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС | | 2993014,60 |
| 8. | | ул. Дзержинского, 15 | | Капитальный ремонт систем отопления | | 1604905,60 |
| 9. | | ул. Комсомольская, 121 | | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения | | 8687726,12 |
| 10. | | ул. Калинина, 18 | | Капитальный ремонт кровли, ГВС | | 10433630,80 |
| 11. | | ул. Калинина, 10 | | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | | 957488,60 |
| 12. | | пр. Рубцовский, 11 | | Капитальный ремонт кровли | | 9394038,00 |
| 13. | | ул. Громова, 16 | | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | | 9392860,80 |
| 14. | | ул. Громова, 22 | | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки подъездов | | 11558810,10 |
| 15. | | ул. Калинина, 11 | | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС | | 4684955,60 |
| 16. | | пр. Ленина, 127 | | Капитальный ремонт кровли | | 1662171,70 |
| 17. | | ул. Арычная, 31 | | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | | 1593303,97 |
| 18. | | ул. Комсомольская, 69 | | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | | 11608456,10 |
| 19. | | ул. Громова, 11 | | Капитальный ремонт кровли, водоотведения, электроснабжения | | 9141163,69 |
| 20. | | ул. Комсомольская, 115 | | Капитальный ремонт систем ХВС, водоотведения | | 1604873,10 |
| 21. | | ул. Комсомольская, 140 | | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | | 3726450,80 |
| 22. | | пр. Ленина, 53 | | Капитальный ремонт кровли | | 924194,80 |
| 23. | | ул. Калинина, 16 | | Капитальный ремонт систем отопления, ХВС | | 5575221,09 |
| Итого: 116400228,9 | | | | | | |
| 2024 год | | | | | | |
| 1. | | ул. Калинина, 14 | | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, систем ХВС, ГВС | | 36947147,00 |
| 2. | | ул. Калинина, 3 | | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | | 4225025,00 |
| 3. | | ул. Комсомольская, 139 | | Капитальный ремонт электроснабжения | | 2815408,30 |
| 4. | | пер. Алейский, 30а | | Капитальный ремонт систем электроснабжения | | 4902857,60 |
| 5. | | ул. Октябрьская, 106 | | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | | 305352,21 |
| 6. | | ул. Громова, 10 | | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения | | 8222935,30 |
| 7. | | ул. Ленина, 51 | | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | | 6001021,30 |
| 8. | | ул. Калинина, 24 | | Капитальный ремонт кровли | | 4138809,80 |
| 9. | | ул. Октябрьская, 112 | | Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем электроснабжения | | 6378653,70 |
| 10. | | ул. Осипенко, 178 | | Капитальный ремонт электроснабжения | | 3897342,10 |
| 11. | | ул. Ломоносова, 62 | | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | | 5825342,30 |
| 12. | | ул. Киевская, 23 | | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилиркемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС | | 13146720,30 |
| 13. | | ул. Красная, 66 | | Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения | | 3333169,00 |
| 14. | | ул. Комсомольская, 113 | | Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС | | 16253462,79 |
| 15. | | ул. Октябрьская, 151 | | Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия | | 394817,63 |
| 16. | | ул. Калинина, 7 | | Капитальный ремонт системы электроснабжения | | 182891,00 |
| 17. | | ул. Октябрьская, 104 | | Капитальный ремонт фасада | | 1691783,00 |
| Итого: 118662738,3 | | | | | | |
| **Всего: 245117924,5** | | | | | | |

».

«Таблица 5

Источник финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1407,6 | 116400,2 | 118662,7 | 245117,9 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».