

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.06.2023 № 1819

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»

С целью актуализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145, руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145, до 31.12.2028, без деления на этапы.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» (далее – Программа, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.03.2021 № 524, от 24.09.2021 № 2566, от 27.12.2021 № 3653, от 01.03.2022
№ 522, от 09.12.2022 № 3969, от 27.12.2022 № 4274, от 09.03.2023 № 711) следующие изменения:
	1. абзац десятый раздела Паспорта Программы «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

«организация благоустройства территории города Рубцовска;»;

* 1. разделы Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации Программы», «Объемы финансирования Программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2028 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2021-2028 годы составит 2086661,1тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 409129,6 тыс. рублей,2022 год – 430989,6 тыс. рублей,2023 год – 357541,4тыс. рублей,2024 год – 177800,1 тыс. рублей,2024 год – 177800,1 тыс. рублей,2025 год – 177800,1 тыс. рублей,2026 год – 177800,1 тыс. рублей,2027 год – 177800,1 тыс. рублей,2028 год – 177800,1 тыс. рублей.Из них за счет бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города Рубцовска) 1185011,1тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 196129,6 тыс. рублей,2022 год – 185989,6 тыс. рублей,2023 год – 157541,4 тыс. рублей,2024 год – 129070,1 тыс. рублей,2025 год – 129070,1 тыс. рублей,2026 год – 129070,1 тыс. рублей,2027 год – 129070,1 тыс. рублей,2028 год – 129070,1 тыс. рублей,за счет краевого бюджета 901650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 213000,0 тыс. рублей,2022 год – 245000,0 тыс. рублей,2023 год – 200000,0 тыс. рублей,2024 год – 48730,0 тыс. рублей,2025 год – 48730,0 тыс. рублей,2026 год – 48730,0 тыс. рублей,2027 год – 48730,0 тыс. рублей,2028 год – 48730,0 тыс. рублей.Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2028 году запланировано увеличение:доли протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием до 25 %;доли протяжённости освещённой улично-дорожной сети на 25,7 %; доли протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 63 %.К концу реализации программы 100%-ный выкос травы на газонах, разделительных полосах и пустырях;полная ликвидация несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок;обеспечение 100 %-го функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии.К концу 2028 года запланировано:организация проведения 16акарицидных обработок кладбищ (по 2 обработки ежегодно);организация утилизации биологических отходов (трупов животных) до 264 голов (по 33 головы ежегодно); приобретение 38 единиц офисной техники;обозначение специальными знаками парковочных мест для маломобильных групп населения в количестве 16 ед. (по 2 ед. ежегодно);проведение подготовки санитарно-гигиенических и эстетических условий к 75 праздничным дням. |

 »;

* 1. в подразделе 2.1 раздела 2 Программы слова «до 2025 года.» заменить словами «до 2035 года.»;
	2. абзац одиннадцатый подраздела 2.2 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«организация благоустройства территории города Рубцовска;»;

* 1. часть вторую подраздела 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«В результате реализации программы к концу 2028 года запланировано:

увеличить на 25 % долю протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием;

увеличить на 25,7 % долю протяжённости освещённой улично-дорожной сети;

обеспечить 100 %-й выкос травы на газонах, разделительных полосах и пустырях;

обеспечить полную ликвидацию выявленных несанкционированных свалок;

обеспечить проведение 16акарицидных обработок территорий кладбищ;

обеспечить бесперебойное функционирование «Вечного огня» в рабочем состоянии в круглосуточном режиме в течение каждого года;

организовать утилизацию биологических отходов (трупов животных) до 264 голов (по 33 головы ежегодно);

приобретение 38 ед. офисной техники;

организовать 16 парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками (по 2 ед. ежегодно);

организовать подготовку санитарно-гигиенических и эстетических условий для проведения 75 праздничных дней;

увеличить долю протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующую нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 63 %.»

* 1. пункты 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 части третьей подраздела 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«1. Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием).

Индикатор определяется как отношение протяжённости улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, отремонтированной в ходе реализации программы в течение отчетного периода, к общей протяжённости улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, обслуживаемой на начало отчетного периода, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дв – доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (%);

В1 – протяжённость улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, отремонтированной в ходе реализации программы в течение отчетного периода (км);

В – протяжённость улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием, обслуживаемой на начало отчетного периода (км).

2. Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы в течение отчетного периода, к общей протяжённости освещённой улично-дорожной сети на начало отчетного периода, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дг – доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети (%);

Г1 – протяжённость улично-дорожной сети, освещённой в ходе реализации программы в течение отчетного периода(м);

Г – общая протяжённость освещённой улично-дорожной сети на начало отчетного периода (м).

3. Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях.

Индикатор определяется как отношение площади выкошенной в ходе реализации программы травы на газонах, разделительных полосах и пустырях в течение отчетного периода, к общей площади газонов, разделительных полос и пустырей на начало отчетного периода, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дт – доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях (%);

Т1 – площадь выкошенной в ходе реализации программы травы на газонах, разделительных полосах и пустырях в течение отчетного периода(кв. м);

Т – общая площадь газонов, разделительных полос и пустырей на начало отчетного периода (кв.м).

4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок.

Индикатор определяется как отношение количества несанкционированных свалок, ликвидированных в ходе реализации программы в течение отчетного периода, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок в отчетном периоде, с учетом неликвидированных в предыдущих периодах, выраженное в процентах.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Да – доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок (%);

А1 – количество несанкционированных свалок, ликвидированных в ходе реализации программы в течение отчетного периода (ед.);

А – общее количество выявленных несанкционированных свалок в отчетном периоде, с учетом неликвидированных в предыдущих периодах (ед.).»;

«6. Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года.

Индикатор определяется фактическим количеством дней функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в отчетном периоде (дней).»;

«9. Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками.

Индикатор определяется количеством организованных в отчетном периоде парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками (мест).

10. Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий.

Индикатор определяется количеством праздничных дней, к которым в отчетном периоде проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий (дней).

11. Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

Индикатор определяется, как отношение протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующей нормативным требованиям на конец отчетного периодак общей протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, выраженное в процентах. Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

,

где:

Дв – доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, (%);

В1 – протяжённость улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям на конец отчетного периода (м);

В – общая протяжённость улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерациина конец отчетного периода (м).»;

* 1. подраздел 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы рассчитан на 8 лет с 2021 года по 2028 год, без деления на этапы.»;

* 1. таблицы 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции (приложение).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 08.06.2023 № 1819

«Таблица 1

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Задача муниципальной программы | Ед. изм. | Значение по годам | Итоговый результат |
| 2019 | 2020 | годы реализации программы  |
| (факт) | (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска | % | 13,1 | 5,4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 2  | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | Задача 2. Организация уличного освещения города Рубцовска | % | 3,8 | 2,2 | 2,1 | 11 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 25,7 |
| 3 | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | Задача 3. Организация озеленения территории города Рубцовска | % | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления | % | 50 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | Задача 6. Содержание фонтанов и «Вечного огня» | дн. | 362 | 364 | 364 | 364 | 364 | 365 | 364 | 364 | 364 | 365 | 2914 |
| 7 | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | Задача 7. Организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий | голов | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 264 |
| 8 | Количество приобретенной офисной техники | Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля | ед. | 13 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| 9 | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | Задача 9. Повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг | мест | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 10 | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | Задача 10. Организация благоустройства территории города Рубцовска | дн. | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 |
| 11 | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию  | Задача 11. Обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации | % | 38,9 | 43,7 | 48,4 | 53,2 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |

 ».

«Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске** | **409129,6** | **430989,6** | **357541,4** | **177800,1** | **177800,1** | **177800,1** | **177800,1** | **177800,1** | **2086661,1** | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе:  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 409129,6 | 430989,6 | 357541,4 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 2086661,1 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | **Задача 1. Развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска** | **358984,1** | **346547,8** | **310258,1** | **144738,1** | **144738,1** | **144738,1** | **144738,1** | **144738,1** | **1739480,5** | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 358984,1 | 346547,8 | 310258,1 | 144738,1 | 144738,1 | 144738,1 | 144738,1 | 144738,1 | 1739480,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.2012), в соответствии с положением о дорожном фонде | 156519,9 | 142263,0 | 106638,0 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 875360,4 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 156519,9 | 142263,0 | 106638,0 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 93987,9 | 875360,4 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 843650,0 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 48730,0 | 843650,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2464,2 | 3720,8 | 2020,3 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 18306,3 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2464,2 | 3720,8 | 2020,3 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 2020,2 | 18306,3 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Ремонт автомобильных дорог по исполнительным листам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5.Приобретение транспортных средств и оборудования для муниципальных нужд | 0,0 | 564,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 564,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Вывоз снега с территории города | 0,0 | 0,0 | 999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,8 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,8 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9. | **Задача 2. Организация уличного освещения города Рубцовска** | **25228,9** | **46997,8** | **14800,0** | **14800,0** | **14800,0** | **14800,0** | **14800,0** | **14800,0** | **161026,7** | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 25228,9 | 46997,8 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 161026,7 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и восстановление линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии | 15755,4 | 17796,4 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 122351,8 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 15755,4 | 17796,4 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 122351,8 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.2. Исполнение решения суда по восстановлению сетей наружного освещения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт линий наружного освещения | 9473,5 | 29201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38674,9 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 9473,5 | 29201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38674,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13. | **Задача 3. Организация озеленения территории города Рубцовска** | **9064,4** | **6208,2** | **7217,8** | **5866,9** | **5866,9** | **5866,9** | **5866,9** | **5866,9** | **51824,9** | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 9064,4 | 6208,2 | 7217,8 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 51824,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 3.1. Устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений | 5196,5 | 6208,2 | 6967,8 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 30106,3 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 5196,5 | 6208,2 | 6967,8 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 5866,9 | 30106,3 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 3.2. Благоустройство территории разделительных полос и проспекта Ленина города Рубцовска | 3867,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3867,9 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3867,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3867,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 3.3. Выполнение работ по организации противопожарных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17. | **Задача 4. Организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления** | **5606,5** | **7175,7** | **16666,5** | **4345,1** | **4345,1** | **4345,1** | **4345,1** | **4345,1** | **51174,2** | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 5606,5 | 7175,7 | 16666,5 | 4345,1 | 4345,1 | 4345,1 | 4345,1 | 4345,1 | 51174,2 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 4.1. Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов | 4606,5 | 6036,8 | 2916,6 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 22559,9 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 4606,5 | 6036,8 | 2916,6 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 22559,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 4.2. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам накопления и вывоза бытовых отходов | 1000,0 | 1138,9 | 1650,4 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 9439,3 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 1000,0 | 1138,9 | 1650,4 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 9439,3 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 4.3. Приобретение и установка контейнеров для сбора и накопления ТКО для зоны ИЖС\* | 0,0 | 0,0 | 12099,5 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 19175,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 12099,5 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 1415,1 | 19175,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21. | **Задача 5. Обеспечение погребения и похоронного дела** | **2157,3** | **3101,3** | **3114,3** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **23372,9** | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2157,3 | 3101,3 | 3114,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23372,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 5.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий | 2157,3 | 3101,3 | 3114,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23372,9 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2157,3 | 3101,3 | 3114,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23372,9 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23. | **Задача 6. Содержание фонтанов и «Вечного огня»** | **1408,6** | **1660,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **12068,6** | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 1408,6 | 1660,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 12068,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 6.1. Текущее обслуживание фонтанов, включая оплату коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | 927,6 | 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8077,6 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 927,6 | 1150,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8077,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 6.2. Поставка сжиженного газа для «Вечного огня» | 481,0 | 510,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3991,0 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 481,0 | 510,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3991,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26. | **Задача 7. Организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий** | **81,6** | **78,9** | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **510,5** | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 81,6 | 78,9 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 510,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 7.1. Отлов, транспортировка, содержание, лечение, вакцинация, стерилизация безнадзорных животных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 7.2. Уборка, вывоз и уничтожение трупов животных и птиц с территорий общего пользования  | 81,6 | 78,9 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 510,5 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 81,6 | 78,9 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 510,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29. | **Задача 8. Техническое обеспечение осуществления муниципального контроля** | **112,4** | **0,0** | **100,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **1712,4** | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 112,4 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1712,4 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 8.1. Приобретение оргтехники и обновление программного обеспечения | 112,4 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1712,4 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 112,4 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1712,4 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31. | **Задача 9. Повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Всего  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 9.1. Оснащение тротуаров перильными ограждениями, пешеходных переходов тактильной плиткой, автомобильных дорог специальными знаками дорожного движения, как для инвалидов, так и информирующих других участников дорожного движения о передвижении инвалидов по этим участкам дорог, а также создание специально отведённых парковочных мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33. | **Задача 10. Организация благоустройства территории города Рубцовска** | **3391,8** | **18264,1** | **2784,7** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **2200,0** | **35440,6** | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3391,8 | 18264,1 | 2784,7 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 35440,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 10.1. Благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий | 3344,1 | 1973,8 | 2683,1 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 19001,0 | Всего  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3344,1 | 1973,8 | 2683,1 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 19001,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 10.2. Изготовление и установка адресных аншлагов и информационных щитов | 47,7 | 37,2 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 47,7 | 37,2 | 101,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 10.3. Приведение остановок общественного транспорта к нормативному состоянию согласно ОСТ 218.1.002-2003\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 10.4. Благоустройство общественных территорий города | 0,0 | 16253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16253,1 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 16253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16253,1 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 38. | **Задача 11. Обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации** | **3094,0** | **955,8** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **10049,8** | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3094,0 | 955,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10049,8 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 11.1. Софинансирование ремонта дорог и тротуаров в рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Рубцовской агломерации (включая подготовку проектно-сметной документации для реализации регионального проекта) | 3094,0 | 955,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10049,8 | Всего  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 3094,0 | 955,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10049,8 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

 ».

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат | 409129,6 | 430989,6 | 357541,4 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 2086661,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 409129,6 | 430989,6 | 357541,4 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 177800,1 | 2086661,1 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 218670,6 | 204676,6 | 203120,3 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 886718,5 |
| в том числе: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 218670,6 | 204676,6 | 203120,3 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 52050,2 | 886718,5 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НИОКР\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 190459,0 | 226313,0 | 154421,1 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 1199942,6 |
| в том числе: |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 190459,0 | 226313,0 | 154421,1 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 125749,9 | 1199942,6 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 ».