Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2022 № 3968

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»

на 2021-2023 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2021-2023 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 247, от 22.07.2021 № 1974, от 17.12.2021 № 3472, от 01.03.2022 № 524, от 05.07.2022 № 2093), следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления, в пункте 1 постановления, в наименовании Программы, наименовании Паспорта программы слова «на 2021-2023 годы» исключить;

1.2. раздел Паспорта Программы «Участники Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Участники Программы | Исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством |
| --- | --- |

»;

1.3. раздел Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| --- | --- |

»;

1.4. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования Программы | Общий объем средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города), направляемых на финансирование Программы, составляет 17204,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 – 2229,0 тыс. рублей; 2022 – 2300,0 тыс. рублей; 2023 – 3175,0 тыс. рублей. 2024 – 6500,0 тыс. рублей; 2025 – 1500,0 тыс. рублей; 2026 – 1500,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города на соответствующий финансовый год |
| --- | --- |

»;

1.5. подпункт 3 части второй подраздела 2.2 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности (ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности).»;

1.6. абзац второй части первой подраздела 2.3 Программы изложить в следующей редакции:

«количество сформированных земельных участков для жилищного строительства;»;

1.7. подраздел 2.4 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4 Срок реализации Программы

Срок реализации Программы с 2021 по 2026 годы. Программа реализуется в один этап.»;

1.8. часть четвертую раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств бюджета города, направляемых на финансирование Программы составляет 17204,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 2229,0 тыс. рублей;

2022 г. – 2300,0 тыс. рублей;

2023 г. – 3175,0 тыс. рублей.

2024 г. – 6500,0 тыс. рублей;

2025 г. – 1500,0 тыс. рублей;

2026 г. – 1500,0 тыс. рублей.»;

1.9. таблицы 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Рубцовска - председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Пьянкова В.И.

Глава города Рубцовска                                                                   Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 09.12.2022 № 3968

«Таблица 1

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их значениях

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (год, предшествующий разработке Программы) (факт) | 2020 (год разработки Программы) (оценка) | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории | процент | 4,31 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 |  |
| 2 | Количество сформированных земельных участков для жилищного строительства | единиц | 16 | 85 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 |  |
| 3 | Количество справок со сведениями, выданными из АИС ОГД | единиц | 330 | 425 | 350 | 360 | 370 | 370 | 370 | 380 |  |
| 4 | Количество поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | единиц | 31 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 30 | 35 |  |

».

«Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

| Цель, задачи, мероприятие | Исполнитель, участники | Сумма затрат по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель Программы. Создание условий для увеличения обеспеченности населения города Рубцовска качественными жилищными условиями за счет реализации механизмов поддержки и развития градостроительства | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 2229 | 2300 | 3175 | 6500 | 1500 | 1500 | 17204 |  |
| Задача 1. Вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства (Инженерные изыскания) |  | 100 | 200 | 700 | 5000 | 200 | 200 | 6400 | Бюджет города |
| Мероприятие 1.1. Создание и обновление топографических планов, тематических карт и планов в графической, цифровой и иных формах. Мероприятие 1.2. Развитие опорных геодезических сетей | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 100 0 | 200 0 | 500 200 | 5000 0 | 200 0 | 200 0 | 6200 200 | Бюджет города Бюджет города |
| Задача 2. Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства, привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий (проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы) | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 375 | 680 | 1800 | 1000 | 950 | 1000 | 5805 | Бюджет города |
| Мероприятие 2.1. Разработка документации по проектам градостроительных решений. Мероприятие 2.2. Подготовка землеустроительной документации | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 0 375 | 0 680 | 300 1500 | 0 1000 | 0 950 | 0 1000 | 300 5505 | Бюджет города Бюджет города |
| Задача 3. Пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности (ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 1754 | 1420 | 575 | 500 | 350 | 300 | 4899 | Бюджет города |
| Мероприятие 3.1. Оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений. Мероприятие 3.2. Командирование кадров для подготовки и переподготовки | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 1754 0 | 1420 0 | 475 100 | 400 100 | 250 100 | 200 100 | 4499 400 | Бюджет города Бюджет города |
| Задача 4. Развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы (прочие расходы) | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет города |
| Мероприятие 4.1. Согласование и экспертиза документации, проведение публичных слушаний по проектам градостроительных решений, публикация проектов, нормативных правовых актов, получение сведений для реализации мероприятий | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, исполнители муниципальных заказов, определяемые на контрактной основе, в порядке, установленном законодательством | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет города |

».

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 2229 | 2300 | 3175 | 6500 | 1500 | 1500 | 17204 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2229 | 2300 | 3175 | 6500 | 1500 | 1500 | 17204 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 2229 | 2300 | 3175 | 6500 | 1500 | 1500 | 17204 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 2229 | 2300 | 3175 | 6500 | 1500 | 1500 | 17204 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

».