Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2023 № 1122

| О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. |  |
| --- | --- |

В целях устойчивого функционирования объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, теплоисточников, инженерных коммуникаций, своевременной подготовки жилищного фонда муниципального образования город Рубцовск Алтайского края к безаварийному прохождению отопительного периода 2023-2024 гг., во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить подготовку топливно-энергетических объектов и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. (далее  - ОЗП 2023-2024 гг.) в приоритетном порядке, определить срок готовности – 15.09.2023.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, и проведению их паспортизации (далее – Комиссия) к ОЗП 2023-2024 гг. (приложение 1).

Установить срок окончания работы Комиссии по проверке готовности к ОЗП 2023-2024 гг. – 31.10.2023.

3. Еженедельно проводить заседания штаба по вопросам подготовки и проведения  ОЗП 2023-2024 гг. в городе Рубцовске Алтайского края в составе рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.04.2017 № 127-р (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 14.09.2018 № 421-р).

4. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Торгов А.С.) совместно с комитетом Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.) разработать и утвердить постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края Программу проведения проверки готовности к ОЗП 2023-2024 гг. в срок до 10.05.2023.

5. Комитету Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (Долгих Е.И.), управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Торгов А.С.):

5.1. обеспечить взаимодействие организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам надежного и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения;

5.2. в пределах своих полномочий осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических объектов к работе в ОЗП 2023-2024 гг.;

5.3. рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих, жилищно-коммунальных предприятий и организаций города Рубцовска утвердить планы мероприятий по ремонту жилищного фонда, теплоисточников и инженерных коммуникаций в период подготовки к ОЗП 2023-2024 гг. локальными нормативными актами и представить их в Администрацию города Рубцовска Алтайского края;

6. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Торгов А.С.) взять на особый контроль своевременное погашение задолженности за потребленные ресурсы и усилить работу по взысканию задолженности управляющими организациями с потребителей за предоставленные коммунальные услуги.

7. Рекомендовать филиалу АО «Барнаульская генерация»- «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (Новов М.С.):

7.1. выполнить мероприятия в городе Рубцовске, предусмотренные Схемой теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2023 год), утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2022 № 1972;

7.2. выполнить ремонтные работы теплоисточников согласно сводному годовому плану ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей города на 2023 год;

7.3. обеспечить взаимодействие филиала АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) МКУ «Управление по делам ГОЧС города Рубцовска», диспетчерскими службами ресурсоснабжающих предприятий города Рубцовска, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов в соответствии с установленным регламентом взаимодействия;

7.4. создать нормативный запас топлива и обеспечить теплоисточники топливными ресурсами в ОЗП 2023-2024 гг.;

7.5. устранить все замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявленные при проверке готовности предприятия в предыдущие осенне-зимние периоды до начала ОЗП 2023-2024 гг.;

7.6. произвести наладку гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения совместно с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами;

7.7. провести проверку выполнения  рекомендательных мероприятий, выданных ресурсоснабжающей организацией, и выдать акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к ОЗП 2023-2024 гг., который является подтверждением подготовки отопительной системы объекта к ОЗП 2023-2024 гг. в присутствии представителей предприятий, организаций и учреждений города Рубцовска, имеющих на балансе жилищный фонд, инженерные коммуникации и сооружения, в срок до 10.09.2023;

7.8. обеспечить проверку готовности к ОЗП 2023-2024 гг. потребителей тепловой энергии, объекты  теплопотребления которых находятся в частной, индивидуальной собственности и собственности юридических лиц, выдать акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к ОЗП 2023-2024 гг. в срок до 15.09.2023.

8. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.), рекомендовать ООО «ЭнергоРесурс» (Будников С.В.), МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края (Побликовский А.А), войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ (Ардаев Ш.Н.):

8.1. выполнить ремонтные работы теплоисточника  для обеспечения качественным теплоснабжением в ОЗП 2023-2024 гг.;

8.2. обеспечить взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;

8.3. создать нормативный запас топлива и обеспечить теплоисточники топливными ресурсами в ОЗП 2023-2024 гг.;

8.4. осуществить подготовку к ОЗП 2023-2024 гг. и представить документы на рассмотрение Комиссии в сроки, установленные Программой проведения проверки готовности к ОЗП 2023-2024 гг. в срок до15.09.2023.

9.  МУП «Рубцовский водоканал» (Зазнобин Е.В.):

9.1. произвести ремонт оборудования гидроузла и очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации, ремонт оборудования канализационной насосной станции, канализационных очистных сооружений согласно утвержденному плану проведения текущего и капитального ремонта на 2023 год;

9.2. создать неснижаемый запас основных материалов, угля, хлора, коагулянта, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-ремонтных работ и ОЗП 2023-2024 гг.;

9.3. осуществить подготовку предприятия к ОЗП 2023-2024 гг. в срок до 01.09.2023 и представить документы на рассмотрение Комиссии в сроки, установленные Программой проведения проверки готовности к ОЗП 2023-2024 гг.

10. Рекомендовать АО «СК Алтайкрайэнерго» филиала «Рубцовские МЭС» (Кириак А.Л.) выполнить запланированные ремонтные работы согласно утвержденному АО «СК Алтайкрайэнерго» плану-графику ремонтных работ на 2023 год в срок до 01.10.2023.

11. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (Мищерин А.А.), МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска (Зорина М.А.), рекомендовать управляющим организациям, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

11.1. оформить акты общего осмотра зданий по итогам проведения весенних осмотров по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему постановлению, и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план–график подготовки объектов социальной сферы и инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

11.2. обеспечить проведение ремонтных работ, гидравлических испытаний и гидропневматической промывки систем отопления с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а также устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией филиалом АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс», в срок до 01.09.2023.

11.3. обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с населения, в срок до 01.09.2023;

11.4. обеспечить получение от ресурсоснабжающей организации актов проверки готовности потребителей тепловой энергии к ОЗП 2023-2024 гг.;

11.5. выполнить требования Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии;

11.6 оформить акты и паспорта готовности на каждый объект по формам, предусмотренным приложениями 3, 4 к настоящему постановлению и представить документы на рассмотрение Комиссии в сроки, установленные Программой проведения проверки готовности к ОЗП 2023-2024 гг.;

11.7. обеспечить готовность многоквартирных домов, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях в срок до 15.09.2023;

11.8. обеспечить заполнение объектов потребителя тепловой энергии теплоносителем в срок с 20.08.2023 по 15.09.2023 (по согласованию с теплоснабжающей организацией).

12. Рекомендовать главным врачам учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края:

12.1. осуществить подготовку объектов здравоохранения к ОЗП 2023-2024 гг., обеспечить получение от ресурсоснабжающей организации актов проверки готовности потребителя тепловой энергии к ОЗП 2023-2024 гг.;

12.2. оформить акты и паспорта готовности на каждый объект здравоохранения и представить документы на рассмотрение Комиссии в сроки, установленные Программой проведения проверки готовности к ОЗП 2023-2023 гг.

13. Признать постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.04.2022 № 1081 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.» утратившим силу.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии                       Обуховича О.Г.

Глава  города Рубцовска                                                                  Д.З.Фельдман

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 13.04.2023 № 1122

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и проведению их паспортизации к ОЗП 2022-2023 гг.

Обухович О.Г. 	заместитель Главы Администрации города Рубцовска - начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, председатель комиссии;

Долгих Е.И. 	председатель комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Уланова Г.В. 	ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

Клочкова Н.В.	главный специалист комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству;

Костенников И.А.	начальник службы измерений, наладки испытаний АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»                (по согласованию);

представитель 	Сибирское управление Ростехнадзора (при проверке теплоснабжающих  организаций) (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 13.04.2023 № 1122

Согласовано:                                                                      Утверждаю

Председатель совета МКД __________                          Директор/председатель

Главный инженер__________________                          ____________________

Акт

готовности многоквартирного жилого дома/ объекта социальной сферы

по ул.____________________________№________________

к эксплуатации в зимний период 2023/2024 гг.

| № п/п | Вид конструктивных элементов жилого здания | Оценка тех. состояния | Акт, подтверждающий выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг. (акт ресурсоснабжающей организации) |  | Копия акта |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникации теплопотребляющих установок (за подписью представителя ресурсоснабжающей организации) |  | Копию акта |
| 3. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  | Копия плана рем-х работ и фактического выполнения за 2023 год |
| 4. | Состояние утепления зданий и центральных тепловых пунктов: |  |  |
|  | наличие 2-х дверей на входе в подъезд |  |  |
|  | наличие двойного остекления в подъезде |  |  |
|  | наличие на вентиляционных окнах (продухах) запирающих устройств |  |  |
|  | наличие дверок на слуховых окнах МКД с чердачными крышами |  |  |
| 5. | Состояние трубопроводов, в т.ч.: |  |  |
|  | холодного водоснабжения |  |  |
|  | горячего водоснабжения |  |  |
|  | -канализации |  |  |
| 6. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 7. | Наличие инструкций для обслуживающего персонала и схемы теплового узла |  | Копия инструкций для обслуживающего персонала; копия схемы теплового узла |
| 8. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  | Копия акта, заверенная представителем теплоснабжающей организации |
| 9. | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |  | Копия акта сверки с ресурсоснабжающей организацией |
| 10. | Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад |  | Копия договора с привлеченной организацией или выписка из штатного расписания ремонтной бригады |

Приложение: копии Актов, подтверждающих выполнение работ

на _______л. в _______экз.

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 13.04.2023 № 1122

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

г.Рубцовск                                                                            "__" _________ 2023 г.

(место составления акта)                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от                    ___ «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске в осенне-зимний период 2022-2023 гг.».

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от                 _, председатель комиссии Обухович О.Г. – заместитель Главы Администрации города Рубцовска- начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

(ФИО руководителя (заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  «01» июля 2023 года по «31» октября 2023 года в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности  к отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________;

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________;

……..

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: _______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

<*>

Председатель комиссии: __________________________                        О.Г.Обухович

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                        ___________________________                            Е.И.Долгих

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_______________________________________________                           Г.В.Уланова

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________                   И.А.Костенников

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________                          Н.В.Клочкова

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________                          ___________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»_____________2023года  _______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 13.04.2023 № 1122

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

Выдан __________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого  проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности  к отопительному периоду:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________№_______.

Председатель комиссии             ___________________________О.Г. Обухович