

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2023 № 755

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска»

на 2020-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020-2025 годы, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 12.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020-2025 годы (далее – Программа, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 № 3499), следующие изменения:

1.1. в наименованиях постановления, Программы, Паспорта Программы, пункте 1 постановления слова «на 2020 – 2025 годы» исключить;

1.2. в разделе Паспорта Программы «Цели Программы» после слов «Администрации города Рубцовска Алтайского края» дополнить словами «(далее - Администрация города)»;

1.3. в абзаце четвертом раздела Паспорта Программы «Задачи Программы» слова «Рубцовска Алтайского края» исключить.

1.4. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска), всего в сумме 13440,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 1833,3 тыс. рублей;  2021 год – 2107,6 тыс. рублей;  2022 год – 2300,0 тыс. рублей;  2023 год – 2400,0 тыс. рублей;  2024 год – 2400,0 тыс. рублей;  2025 год – 2400,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на соответствующий финансовый год |

»;

1.5. в разделе Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом слова «Рубцовска Алтайского края» исключить;

в абзаце третьем после слов «обеспечением для защиты информации» дополнить словами «и персональных данных»;

в абзаце пятом слова «до 20 %» заменить словами до «100 %»;

1.6. Паспорт Программы дополнить разделом следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | Реализация мероприятий Программы в рамках национальных и региональных проектов не предусмотрена |

»;

1.7. в части пятой раздела 1 Программы слова «города Рубцовска Алтайского края (далее - Администрация города» исключить.

1.8. раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города Рубцовска. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет всего 13440,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1833,3 тыс. рублей;

2021 год – 2107,6 тыс. рублей;

2022 год – 2300,0 тыс. рублей;

2023 год – 2400,0 тыс. рублей;

2024 год – 2400,0 тыс. рублей;

2025 год – 2400,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования Программы указаны в таблице 3.»;

1.9. в части второй раздела 6 Программы слова «от 21.10.2020 № 2589» заменить словами «от 09.11.2022 № 3596»;

1.10. таблицы 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Рубцовска – **председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике** Пьянкова В.И.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 16.03.2023 № 755

«Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача Программы | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | Итоговый результат |
| год, предшествующий году разработки Программы 2018 год  (факт) | год разработки Программы 2019 год (оценка) | годы реализации Программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель Программы: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обеспечения деятельности Администрации города компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | Развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города; | % | 100 | 96 | 96 | 90 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 2. | Количество рабочих мест в Администрации города, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | Защита информации путем совершенствования информационных систем | Ед. | 50 | 60 | 75 | 110 | 130 | 150 | 165 | 175 | 175 |
| 3. | Доля программного обеспечения российского производства в Администрации города в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения | Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | Обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 4,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |

».

«Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Исполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем | Администрация города, Отраслевые (функциональные) органы  ( Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края) | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 13440,9 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 13440,9 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 400,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 400,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно-вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 400,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 400,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 2. Защита информации путем совершенствования информационных систем |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1. Получение неисключительных прав на программное обеспечение | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 3. Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники |  | 1433,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2200,0 | 12840,9 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1433,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2200,0 | 12840,9 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 3.1. Приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | Администрация города | 400,0 | 2075,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 | 10275,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 400,0 | 2075,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 | 10275,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 3.2. Приобретение программного обеспечения и баз данных, замена устаревшей и неисправной вычислительной техники и оргтехники, приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, проведение ремонта и технического обслуживания вычислительной техники и оргтехники | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края | 833,3 | 32,6 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2365,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 833,3 | 32,6 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 2265,9 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего |
|  | | | | | | | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10 | Задача 4. Обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по  обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, других доступных для посещения местах), создания пунктов подключения к сети «Интернет» | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

».

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Всего финансовых затрат | 13440,9 | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города | 13440,9 | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| из краевого бюджета (на условиях со финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1989,1 | 1005,0 | 350,1 | 334,0 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города | 1989,1 | 1005,0 | 350,1 | 334,0 | 100 | 100 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 11451,8 | 828,3 | 1757,5 | 1966,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 11451,8 | 828,3 | 1757,5 | 1966,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».