Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2024 № 2050

О плановой остановке гидроузла в 2024 году

В целях проведения ремонта оборудования гидроузла, очистных сооружений, запорной арматуры на сетях водоснабжения и канализации в соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.04.2024 № 1142 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.», руководствуясь статьей 56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- МУП «Рубцовский водоканал» (Зазнобин Е.В.):

1.1. произвести остановку гидроузла на период с 06 час. 00 мин. 17.08.2024 до 22 час. 00 мин. 18.08.2024;

1.2. организовать ремонтные работы на гидроузле, очистных сооружениях, водопроводных и канализационных сетях согласно утвержденным планам и графикам;

1.3. обеспечить подвоз питьевой воды к медицинским учреждениям здравоохранения города Рубцовска по согласованию с руководителями медицинских учреждений здравоохранения;

1.4. обеспечить подвоз питьевой воды к образовательным учреждениям города Рубцовска с круглосуточным пребыванием детей;

1.5. обеспечить подвоз питьевой воды населению согласно графику подвоза питьевой воды населению, организациям, предприятиям в период остановки гидроузла с 06 час. 00 мин. 17.08.2024 до 22 час. 00 мин. 18.08.2024 (приложение);

1.6. обеспечить дежурство на пожарных частях (ПЧ) в период остановки гидроузла с 06 час. 00 мин. 17.08.2024 до 22 час. 00 мин. 18.08.2024 (приложение);

1.7. обеспечить запас питьевой воды (не менее 6000 м3) для заправки автомобилей на пожаротушение и для нужд населения;

1.8. обеспечить дезинфекцию спецавтотранспорта, предназначенного для перевоза питьевой воды, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 14.08.2024;

1.9. обеспечить оповещение населения и водопотребителей города Рубцовска через средства массовой информации о плановом отключении подачи холодной воды в город не менее чем за 10 рабочих дней;

1.10. обеспечить сохранность неприкосновенного пожарного запаса;

1.11. уведомить Министерство здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.) о принятии необходимых мер в учреждениях здравоохранения города Рубцовска.

- МУП «АвтоСпецТехника» (Балашев В.В.):

2.1. выделить 2 поливомоечные машины для обеспечения подвоза воды учреждениям и организациям всех форм собственности города Рубцовска согласно заявкам основных потребителей. В случаях возникновения пожара предусмотреть возможность привлечения поливомоечных машин для подвоза воды к объекту возгорания;

2.2. обеспечить подвоз воды к учреждениям и организациям всех форм собственности города Рубцовска (по согласованному графику) спецтранспортом, предназначенным для транспортировки питьевой воды.

3. Рекомендовать АО «СГК-Алтай» (Новов М.С.) обеспечить круглосуточное дежурство поливомоечных автомобилей при пожарном депо на весь период остановки гидроузла.

4. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Новичихинском и Шипуновском районах (Волков А.Ю.) провести обследование и контроль качества дезинфекции спецавтотранспорта, предназначенного для перевозки питьевой воды.

5. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:

5.1. обеспечить двухсуточный запас воды для производственных нужд и противопожарных мер;

5.2. произвести ремонт и заполнение пожарных водоемов, обеспечить подъезды к пожарным водоемам;

5.3. на период остановки гидроузла организовать ремонтные работы и выполнение врезок на ведомственных сетях водопровода и канализации.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспечить запас воды для соблюдения санитарных режимов на объекте, соблюдения правил личной гигиены.

7. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, оказывающим парикмахерские услуги и услуги общественного питания, согласно требованиям пунктов 8.2.22,  8.2.23, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и пункту 2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приостановить работу с 06 час. 00 мин. 17.08.2024 до 22 час.              00 мин. 18.08.2024.

8. Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющим спецавтотранспорт, предназначенный для перевозки питьевой воды:

8.1. обеспечить дезинфекцию спецавтотранспорта с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 14.08.2024;

8.2. обеспечить проведение контроля качества дезинфекции спецавтотранспорта по адресу: г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118;

8.3. получить результаты исследований питьевой воды до 16.08.2024;

8.4. осуществлять подвоз питьевой воды при наличии положительного заключения по дезинфекции спецавтотранспорта.

9. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (Обухович О.Г.) совместно с управляющими организациями города Рубцовска организовать в период остановки гидроузла ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях жилищного фонда с предоставлением в МУП «Рубцовский водоканал» актов готовности запорной арматуры к работе в зимний период.

10. Рекомендовать управляющим организациям представить в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии график работы и план ремонта запорной арматуры до 01.08.2024.

11. Рекомендовать руководителям рынка МУП «Центральный рынок» (Верещагин Ю.В.) и ярмарок ООО «Старый рынок» (Медведев А.В.) и               ОАО «Южное торговое объединение» (Стрекалова Н.В.) приостановить работу рынка и ярмарок с 17.08.2024 по 18.08.2024.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии        Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                   Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 18.07.2024 № 2050

ГРАФИК

подвоза питьевой воды населению, организациям, предприятиям и дежурства на пожарных частях (ПЧ) в период остановки гидроузла с 06 час. 00 мин. 17.08.2024 до 22 час. 00 мин. 18.08.2024

| Машины МУП «АвтоСпецТехника» | Подвоз воды |
| --- | --- |
| Камаз Е558СН (12 м.куб.) | Подвоз воды организациям, учреждениям, предприятиям |
| Камаз А048СС (9 м.куб) | Подвоз воды организациям, учреждениям, предприятиям |

| Машины МУП «Рубцовский водоканал» | Подвоз воды |
| --- | --- |
| Р937РЕ (5м.куб.) | Подвоз питьевой воды населению по графику: 17.08.2024, 18.08.2024 1. Стоянка по адресу: ул. Пролетарская, 422 (восточная сторона магазина «Мария-Ра») с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 2. Стоянка по адресу: пр-кт Ленина, 137 (северная сторона дома) с 10 час. 30 мин. до 11час. 30 мин. 3. Стоянка по адресу: пр-кт Ленина, 64 (северная сторона дома) с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 4. Стоянка по адресу: ул. Дзержинского, 16 (северо-западный угол дома, магазин «Томский») с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. 5. Стоянка по адресу: пересечение улиц Тихвинская-Алтайская с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 6. Стоянка по адресу: ул. Северная, 13 (с западной стороны магазина Мария-Ра) с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Дежурство на ПЧ по адресу: ул. Комсомольская, 153 с 20 час. 00 мин. 17.08.2024 до 8 час. 00 мин 18.08.2024, с 20 час.00 мин. 18.08.2024 до 22 час. 00 мин. 18.08.2024. |
| А314НЕ (5м.куб.) | Подвоз воды организациям, учреждениям, предприятиям |
| А804ЕР (4,5м.куб.) | Подвоз воды организациям, учреждениям, предприятиям |
| Р938РЕ (5м.куб.) | ПЧ ул. Красная, 98 |

| Машины АО «СГК-Алтай»» | Подвоз воды |
| --- | --- |
| КО-515 Е672ТУ | ПЧ Тракторная,19 |