Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013 № 5150

О внесении изменений в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края   от 01.04.2013 № 1781

«О внесении изменений  в постановление

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от 13.05.2011 № 1668

«О принятии муниципальной целевой

программы «Стимулирование развития

жилищного строительства в городе

Рубцовске» на 2012 – 2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 23.01.2012 № 107 «Об утверждении положения о порядке  разработки и реализации  муниципальных целевых программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», руководствуясь пунктом 2 статьи 79 и статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края   от 01.04.2013 № 1781 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края  от 13.05.2011 № 1668 «О принятии муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012 – 2015 годы» (далее по тексту  - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в новой редакции: «Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение №1)»;

1.2. Пункт 1.7. изложить в новой редакции: «В разделе 5 Программы абзацы 7, 8, 9  изложить в новой редакции:

«Средства краевого бюджета предусматриваются в объеме 86 350 тыс.руб.

Средства местного бюджета – 210 750 тыс.руб.

Внебюджетные средства (инвесторов, застройщиков) – 590 200 тыс.руб»;

1.3. Пункт 1.8. изложить в новой редакции: «В разделе 5 Программы Таблицы 8 и 9 изложить в новой редакции (приложение  № 2 и № 3 соответственно)»;

1.4. Пункт 1.9. изложить в новой редакции: «Раздел 5 Программы дополнить таблицей 10 следующего содержания (приложение № 4).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации города Рубцовска О.Г. Обуховича

## Глава Администрации

## города    Рубцовска                                                                В.В. Ларионов

Приложение №1 к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

от 18.10.2013 № 5150

«ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства

в городе Рубцовске» на 2012 – 2015 годы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске» на 2012 – 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов о разработке Программы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями); Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями); постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (с изменениями); постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2010 № 596 «Об утверждении долго-срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011-2015 годы»; распоряжение Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.03.2011 № 104-р |
| Заказчик Программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края |
| Разработчики Программы | Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству; МКУ «Управление капитального строительства» г. Рубцовска. Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству. |
| Цели и задачи программы Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Основная цель Программы: увеличение обеспеченности населения города Рубцовска доступным и качественным жильем за счет реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства. Основными задачами Программы являются: создание условий для развития массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного; обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой во исполнение ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы; обустройство территорий города социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой через механизм территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории муниципального образования для их реализации в рамках ежегодных адресных инвестиционных краевых и городских программ, целевых ведомственных краевых и муниципальных программ; привлечение застройщиков для строительства объектов инженерной инфраструктуры путем формирования отдельных территорий под комплексную застройку в целях жилищного строительства в рамках Земельного кодекса РФ. Годовой объем ввода жилья в тыс.кв.м, жилых единицах, в процентах к 2011году, в том числе доля ввода жилья экономического класса в процентах. Годовой объем ввода многоквартирного жилья в тыс.кв.м, жилых единицах, в том числе доля от годового ввода в процентах. Годовой объем ввода индивидуального жилья в тыс.кв.м, жилых единицах, в том числе доля от годового ввода в процентах. Обеспеченность населения жильем в кв.м на 1 чел, жилых единицах на 1000 чел. |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 887 300 тыс.руб, в том числе: Средства краевого бюджета: 2014 год – 37 000тыс.руб; 2015 год – 49 350 тыс.руб. Средства местного бюджета: 2012 год – 20 600 тыс.руб; 2013 год – 11 828 тыс.руб; 2014 год – 127 772 тыс.руб; 2015 год – 50 550 тыс.руб. Внебюджетные средства (инвесторов, застройщиков): 2012 год – 139 600 тыс.руб; 2013 год – 206 000 тыс.руб; 2014 год – 125 000 тыс.руб; 2015 год – 119 600 тыс.руб. |
| Перечень основных программных мероприятий Исполнители основных мероприятий | Подготовка проектов планировки территории в целях обоснования объемов и схем инженерно-технического и социального обустройства районов жилищного строительства. Создание условий для обеспечения потребности в земельных участках для жилищного строительства. Формирование земельных участков, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства, для реализации на торгах. Проектирование и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры районов жилищного строительства. Реализация городской программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству. МКУ «УКС» г. Рубцовска. Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы (индикаторы и показатели) | Ввод жилья в период 2012 – 2015 годов не менее 95,1 тыс.кв.метров. Рост годового объема ввода жилья с 11,6 тыс. кв. метров общей площади жилья в 2011 году до 13,5 тыс. кв. метров в 2015 году. Увеличение к 2015 году доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 65 %, включая индивидуальное. |
| Контроль за ходом выполнения программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края. Рабочая группа исполнителей Программы, утверждаемая Администрацией города Рубцовска, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска отчет о ходе выполнения Программы по формам, утвержденным Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края, для подготовки отчета о реализации муниципальных целевых программ.». |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

18.10.2013 № 5150

«Таблица №8

Объекты инженерной, транспортной  и социальной инфраструктуры, реализуемые за счет

краевой и муниципальной адресных инвестиционных программ, целевых ведомственных краевых и муниципальных программ

| Наименование мероприятия | Направления расходов и источники финансирования | Сумма затрат, тыс.руб |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, | - | 1 828 | 103172 | 59 900 | 164 900 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 37 000 | 29 350 | 66 350 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | 1 828 | 66172 | 30 550 | 98 550 |  |  |
| 1. Автодорога, связывающая пр-т Ленина и ул.Пролетарскую в южном районе жилой застройки (ул. Транспортная) |  | - | - | 15 000 | - | 15 000 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 7 500 | - | 7 500 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 7500 | - | 7 500 |  |  |
| 2. Автодорога по ул.Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района, |  | - | 800 | 21 000 | - | 21 800 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | 800 | - | - | 800 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 10 500 | - | 10 500 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 10 500 | - | 10 500 |  |  |
| 3. Защитная насыпная дамба в правобережном районе, 1 очередь, |  | - | 300 | 700 | 32 000 | 33 000 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | 300 | 700 | - | 1 000 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | 16 000 | 16 000 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 16 000 | 16 000 |  |  |
| 4. Автодорога в правобережном районе от моста по ул.Светлова до дороги на с.Безрукавку, 3,5 км, |  | - | 328 | 30 672 | 15 000 | 46 000 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | 328 | 672 | - | 1 000 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 15 000 | 7 500 | 22 500 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 15 000 | 7 500 | 22 500 |  |  |
| 5. Водопровод диам.200 мм, 3,2 км в микрорайоне 1А, |  | - | 400 | 4 800 | - | 5 200 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснаб-жением |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | 400 | - | - | 400 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 2 400 | - | 2 400 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 2 400 | - | 2 400 |  |  |
| 6. Водопровод диам.159 мм, 1,5 км в правобережный район с эстакадой через реку Алей |  | - | - | 800 | 6 200 | 7 000 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснаб-жением |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | - | 800 | - | 800 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | 3 100 | 3 100 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 3 100 | 3 100 |  |  |
| 7. Автодорога по ул. Широкой и ул. Братьев Оловяшниковых в юго-западном районе |  | - | - | - | 1 200 | 1 200 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства объектами транспортной инфраструктуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет |  |  |  | 1 200 | 1 200 |  |  |
| 8. Водопровод диам. 100 мм, 0,5 км в юго-западном районе, |  | - | - | 350 | 3 000 | 3 350 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства централизованным водоснаб-жением |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | Местный бюджет | - | - | 350 | - | 350 |  |  |
| строительство | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | 1 500 | 1 500 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 1 500 | 1 500 |  |  |
| 9. Технологическое присоединение объектов жилищного строительства к электрическим сетям в микрорайоне № 1А, в том числе: |  | - | - | 3 200 | 2 500 | 5 700 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска Управление ЖКДХБ Администрации города Рубцовска | Обеспечение территории жилищного строительства электроэнергией, согласно муниципальному контракту от 13.04.2012 № 2224/1 |
| 1 этап | Краевой бюджет | - | - | 1 600 | - | 1 600 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 1 600 | - | 1 600 |  |  |
| 2 этап | Краевой бюджет | - | - | - | 1 250 | 1 250 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 1 250 | 1 250 |  |  |
| 10. Разработка схемы теплоснабже-ния | Местный бюджет | - | - | 10 500 | - | 10 500 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска Управление ЖКДХБ Администрации города Рубцовска | Обеспечение эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом право-вого регулиро-вания в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 11. Разработка схемы водоснабже-ния и водоотведения | Местный бюджет | - | - | 15 900 | - | 15 900 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска Управление ЖКДХБ Администрации города Рубцовска | Обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведе-ния, их развития с учетом право-вого регулиро-вания в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 12. Разработка проектов межевания многоквартирных домов | Местный бюджет | - | - | 250 | - | 250 | Администрация города Рубцовска, Комитет Админист-рации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству | Обеспечение проектами межевания территорий, на кторых расположены многоквартирные жилые дома для проведения государственного кадастрового учета 272 многоквартирных жилых домов |

».

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

От 18.10.2013 № 5150

«Таблица №9

#### Перечень программных мероприятий и сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Наименование мероприятия | Направления расходов и источники финансирования | Сумма затрат, тыс.руб. |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе: | всего: | 160200 | 217828 | 289772 | 219500 | 887300 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 37000 | 49350 | 86350 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии муниципальным образованиям | - | - | 37000 | 49350 | 86350 |  |  |
|  | ##### Местный бюджет | 20600 | 11828 | 127772 | 50550 | 210750 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 139600 | 206000 | 125000 | 119600 | 590200 |  |  |
| 1. Обеспечение территорий жилищного строительства объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | всего | 2600 | 1828 | 105772 | 62500 | 172100 | Мероприятия 1.1-1.3 финансируются в рамках адресной инвестиционной программы муници-пального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год | Обеспечение территории жилищного строительства объектами коммунальной инфраструктуры |
|  | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 37000 | 29350 | 66350 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии муниципальным образованиям | - | - | 37000 | 29350 | 66350 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | 1828 | 66172 | 30550 | 98550 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2600 | - | 2000 | 2600 | 7200 |  |  |
| 1.1. Подготовка проектной документации на строительство за счет бюджетных источников | всего | - | 1828 | 29172 | 1200 | 32200 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г. Рубцовска |  |
|  | Местный бюджет | - | 1828 | 29172 | 1200 | 32200 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджетных источников | всего | - | - | 74000 | 58700 | 132700 | Администрация города Рубцовска; МКУ «УКС» г.Рубцовска |  |
|  | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | 37000 | 29350 | 66350 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии муниципальным образованиям | - | - | 37000 | 29350 | 66350 |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | 37000 | 29350 | 66350 |  |  |
| 1.3. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры частными инвесторами | всего | 2600 | - | 2000 | 2600 | 7200 | Электросетевые организации, застройщики земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства, другие застройщики |  |
|  | Федеральный бюджет | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии муниципальным образованиям | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2600 | - | 2000 | 2600 | 7200 |  |  |
| 2. Строительство жилья за счет всех источников финансирования, включая средства частных инвесторов, застройщиков | всего | 157600 | 216000 | 184600 | 157000 | 715200 | Бюджет, инвесторы, застройщики | Повышение обеспеченности жильем и комфортности проживания |
|  | Краевой бюджет | - | - | - | 20000 | 20000 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии муниципальным образованиям | - | - | - | 20000 | 20000 |  |  |
|  | Местный бюджет | 20600 | 10000 | 61600 | 20000 | 112200 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 137000 | 206000 | 123000 | 117000 | 583000 |  |  |

Примечание: исполнителями проектно-изыскательских работ могут являться другие структурные подразделения Администрации города Рубцовска в рамках целевых ведомственных муниципальных программ по подведомственным объектам строительства».

Приложение № 4 к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края от

от 18.10.2013 № 5150

«Таблица №10

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2013 года (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Всего финансовых затрат | 887 300 | 160 200 | 217 828 | 289 772 | 219 500 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 210750 | 20 600 | 11 828 | 127 772 | 50 550 |  |
| из краевого бюджета | 86 350 | - | - | 37 000 | 49 350 |  |
| из федерального бюджета | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 590 200 | 139 600 | 206 000 | 125 000 | 119 600 |  |
| Капитальные вложения | 887 300 | 160 200 | 217 828 | 289 772 | 219 500 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 210 750 | 20 600 | 11 828 | 127 772 | 50 550 |  |
| из краевого бюджета | 86 350 | - | - | 37 000 | 49 350 |  |
| из федерального бюджета | По результатам конкурсного отбора проектов |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 590 200 | 139 600 | 206 000 | 125 000 | 119 600 |  |

».