ПРОЕКТ
Муниципальная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске Алтайского края»

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске Алтайского края» (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель 

Программы 
	Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

	Соисполнители Программы 
	Определяются в установленном порядке

	Участники Программы
	Определяются в установленном порядке

	Подпрограммы Программы
	Не предусмотрено

	Программно-целевые инструменты Программы


	Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

судебные решения о необходимости проведения Администрацией города Рубцовска Алтайского края капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Рубцовска Алтайского края

	Цель Программы 


	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска Алтайского края, во исполнение судебных решений

	Задача Программы


	Обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе посредством перечисления денежных средств

	Целевые индикаторы и показатели Программы 
	Количество исполненных решений суда о необходимости проведения Администрацией города Рубцовска Алтайского края работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также о необходимости перечисления денежных средств в целях проведения данных работ, ед.

	Сроки и этапы реализации 

Программы 
	2027-2032 годы, этапы не предусмотрены

	Объемы финансирования 

Программы 


	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска) в 2027-2032 годах составляет 361332,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2027 год – 2620,3 тыс. рублей;

2028 год – 2544,8 тыс. рублей;

2029 год – 88900,7 тыс. рублей;

2030 год – 94369,7 тыс. рублей;

2031 год – 80013,5 тыс. рублей;

2032 год – 92883,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год

	Ожидаемый результат реализации Программы 


	62 исполненных решения суда о необходимости проведения Администрацией города Рубцовска Алтайского края работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также о необходимости перечисления денежных средств в целях проведения данных работ

	Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках Программы 
	Реализация мероприятий в рамках национальных и региональных проектов не предусмотрена


1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Жилищный фонд города Рубцовска Алтайского края (далее – город Рубцовск), как и многих городов Алтайского края, характеризуется большой степенью износа зданий, оборудования и инженерных сетей. Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным требованиям по качественным характеристикам, техническому содержанию и уровню благоустройства. 

По состоянию на 01.01.2026 имеется 42 вступивших в законную силу решения суда о необходимости проведения Администрацией города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД), 3 из которых планируется исполнить в 2026 году, а также 24 решения суда о необходимости перечисления Администрацией города денежных средств на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – перечисление денежных средств) в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 1 из которых планируется исполнить в 2026 году. Учитывая запланированное исполнение судебных решений в 2026 году, необходимо исполнить 62 решения суда. Перечень МКД, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Площадь МКД, подлежащих ремонту во исполнение судебных решений в городе Рубцовске, на 01.01.2026 составляет 135,8 тыс. кв. метров.

Данная Программа направлена на проведение ремонтных работ, указанных в решениях суда, которые обеспечат безопасное и комфортное проживание граждан, а также распределение расходов бюджета города Рубцовска по годам, учитывая недостаточное количество средств в бюджете города Рубцовска для единовременного проведения капитального ремонта в МКД, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений. Программа является продолжением одноименной Программы, реализуемой в период с 2019 года по 2026 год.

1.1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы
Основной проблемой, на решение которой направлена Программа, является высокая степень износа МКД, что не обеспечивает сохранность технического состояния, обеспечение санитарно-гигиенических требований к объектам, соблюдение условий сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.


Основной причиной возникновения проблемы служит недостаточное количество средств в бюджете города Рубцовска для своевременного проведения капитального ремонта в МКД, обязательства по которому ложатся на Администрацию города.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации Программы
Реализация Программы предполагает планомерное исполнение вступивших в силу судебных решений по обращениям граждан с исками в суд на Администрацию города по проведению капитального ремонта в МКД, а также по перечислению денежных средств в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 


В рамках реализации Программы планируется выполнение капитального ремонта общего имущества МКД города Рубцовска в соответствии с перечнем МКД, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

При необходимости корректировка перечня мероприятий и объемов финансирования на последующие годы осуществляется путем внесения изменений в Программу в установленном порядке.

В результате реализации Программы предполагается обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан снижением количества МКД, нуждающихся в ремонте, посредством исполнения соответствующих судебных решений.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации Программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 548, учитывается потенциал социально-экономического развития города Рубцовска в части снижения доли МКД, нуждающихся в капитальном ремонте.

Приоритетными направлениями реализации Программы является исполнение судебных решений о необходимости проведения капитального ремонта МКД для поддержания их технического состояния, обеспечения санитарно-гигиенических требований к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Цель и задачи Программы
Цель Программы – проведение капитального ремонта МКД, расположенных на территории города Рубцовска, во исполнение судебных решений.

Для достижения цели Программы обусловлена задача - обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений по проведению капитального ремонта МКД, в том числе посредством перечисления денежных средств.

2.3. Конечные результаты реализации Программы
Основные ожидаемые конечные результаты Программы оцениваются по количеству фактически исполненных решений суда о необходимости проведения Администрацией города работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также о необходимости перечисления денежных средств в целях проведения данных работ. 
Значения целевого индикатора Программы с распределением плановых значений по годам её реализации приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить за 6 лет с 2027 года по 2032 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

3.1. Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию капитального ремонта МКД во исполнение судебных решений.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

3.2. В рамках реализации мероприятий предусмотрено выполнение следующих видов работ:

1) Капитальный ремонт кровли:
частичная или полная смена ветхих элементов покрытия, а также замена их на более прогрессивные и долговечные;

частичная (более 10 %) или сплошная смена или замена кровли (всех видов);

переустройство крыш в связи с заменой материалов кровли;

усиление ферм при замене типов покрытий (деревоплиты на сборный железобетон, холодного покрытия – на теплое и др.), а также при коррозии узлов и других элементов металлических и сборных железобетонных ферм.

2) Ремонт и конструкция крыш, в том числе:
из деревянных конструкций:

частичная или полная смена стропильных ног, мауэрлатов и обрешетки сплошной и разряженной из брусков под кровлю;
антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;

утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

ремонт (замена слуховых окон);


из железобетонных стропил и кровельных настилов:

устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов;

сплошная или частичная замена ветхих металлических и железобетонных ферм;
утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;

ремонт стяжки для кровельного покрытия.

3) Замена покрытий крыш:

полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий;

полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий;

полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий.

4) Ремонт или замена надкровельных элементов:

ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних);

сплошная замена ветхих настенных желобов, спусков и покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих устройств над кровлей;
ремонт лазов на кровлю;

ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства;

ремонт и окраска несущих конструкций световых фонарей;

ремонт механических и ручных открывающих и закрывающих устройств переплетов световых фонарей;

смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт;

смена окрытий парапетов, брандмауэров, надстроек;

ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт;

ремонт или замена износившихся наружных пожарных лестниц;

устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных мостов к ним;
восстановление или смена износившихся металлических ограждения на чердачной кровле;

ремонт покрытий вокруг дымовых и вентиляционных труб, брандмауэров, парапетов и других выступающих частей на крыше;

укрепление парапетов, стальных решеток ограждения, ремонт оголовков вентиляционных шахт, газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше;

восстановление и ремонт стремянок для безопасности очистки дымоходов на крышах с мягкими покрытиями или имеющих крутой подъем скатов;

перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше.
5) Капитальный ремонт системы отопления:

смена отдельных секций и узлов отопительных котлов, бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (если они не являются самостоятельными инвентарными объектами);

смена существующего трубопровода центрального отопления;

ремонт и смена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети;

устройство выносных топок и приспособлений к котлам под дутьевую топку;

смена и установка вновь дополнительных секций отопительных приборов и отдельных участков трубопровода;

ремонт, перекладка или устройство вновь фундаментов под котлы и другое оборудование;

автоматизация котельных;

смена изоляции трубопроводов, пришедших в негодность;

перекладка обмуровки котла и дымоходов;

постановка заплат на стальной котел, бойлер, сухопарник, бак;

изготовление и установка нового кожуха;

восстановление или устройство новой футеровки и облицовки котлов центрального отопления;

замена пришедших в негодность металлических дымовых труб от котельных;

смена отопительных регистров.

6) Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения:

ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть;

ремонт или замена разводящих магистралей и стояков;

замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;

смена отдельных участков трубопровода горячего водоснабжения;

замена пришедших в негодность баков, водонагревателей и водоподогревателей;

ремонт баков, змеевиков и бойлеров, связанный с полной разборкой и заменой отдельных узлов и деталей;

смена трубопровода, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляции трубопроводов.

7) Капитальный ремонт водоотведения, канализации:
ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек;

замена задвижек при их наличии;

восстановление или устройство нового внутреннего водопровода и канализации здания, трубопроводов, включая вводы водопровода и выпуска канализации и присоединение их к водопроводной и канализационной сетям;

устройство дополнительных смотровых колодцев на существующих дворовых линиях или уличных сетях в местах присоединения;

перекладка подземных линий водопроводных и канализационных труб.

8) Капитальный ремонт фасада:

ремонт фасадов, не требующих утепления:

ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер;

восстановление лепки и лепных украшений и деталей;

ремонт и возобновление облицовки площадью более 10 % облицованной поверхности фасадов зданий с заменой отдельных плиток новыми или штукатурка этих мест с последующей окраской под цвет облицовочных плит;

окраска по штукатурке или по фактурному слою;

ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий;

ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования;

окраска со стороны фасада оконных переплетов;

ремонт ограждающих стен;

ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества);

ремонт или замена входных наружных дверей;


работы по ремонту фасадов, требующих утепления:

ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей;

ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией);

ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении;


общие для обеих групп зданий работы:

ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской;

усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей;

усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей;

ремонт и утепление цоколя;

ремонт и возобновление облицовки площадью более 10% облицованной поверхности;

смена балконных плит и ограждений;

восстановление или переделка тяг, карнизов, поясков, сандриков и прочих выступающих частей фасадов зданий;

сплошная замена и установка новых водосточных труб, а также всех наружных металлических и цементных покрытий на выступающих частях фасадов зданий;

сплошная окраска фасадов зданий устойчивыми составами;

смена или устройство новых решеток и ограждений на крышах и балконах зданий;

очистка фасадов и цоколей пескоструйными аппаратами;

смена или усиление всех несущих и ограждающих конструкций балконов и эркеров;

масляная окраска фасадов деревянных зданий.

9) Капитальный ремонт электроснабжения:

смена износившихся участков сети (более 10%);

установка новых и замена групповых распределительных и предохранительных коробок и щитков;

замена приборов учета и устройства защиты электроустановок;

ремонт или восстановление кабельных каналов;

при капитальном ремонте сети допускается замена светильников на другие типы (обычных на люминесцентные);

ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения;

замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем.

10) Капитальный ремонт подвального помещения:

ремонт участков стен подвалов и пола;

утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений;

гидроизоляция стен и пола подвала;

ремонт технических помещений с установкой металлических дверей;

ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей;

герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей);

ремонт отмостки;

ремонт или замена дренажной системы.

11) Капитальный ремонт подъездов:

замена, ремонт подъездного освещения;

замена, ремонт подъездных входных дверей;

работы по смене, ремонту дверей в мусорокамерах;

укрепление, восстановление, частичная смена лестничных ступеней, ремонт входной площадки.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объемы финансирования Программы уточняются, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

Финансирование Программы производится за счет средств бюджета города Рубцовска в порядке, установленном для его исполнения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – комитет по финансам) в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

5.1. Программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков: 

1) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

2) сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;

3) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ;

5) несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, следовательно, несвоевременное размещение на сайте закупок аукционной документации может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

6) при размещении на сайте закупок заявок на определение подрядчика путем проведение электронного аукциона согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть электронных аукционов может оказаться несостоявшимися в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий, заключению муниципальных контрактов с организациями неспособными исполнить обязательства по контрактам.

5.2. Характеристика внутренних рисков при реализации Программы.
К внутренним рискам при реализации Программы относится несвоевременность выполнения мероприятий Программы в связи с сокращением штатной численности либо неполной укомплектованностью штатными единицами ответственного исполнителя Программы.

В целях минимизации внутренних рисков при реализации Программы ответственный исполнитель Программы рассматривает возможность перераспределения должностных обязанностей ответственного исполнителя Программы.

6. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596 (далее - Порядок).

7. Механизм реализации Программы

7.1. Ответственным исполнителем Программы является управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии. 

7.2. Ответственный исполнитель обеспечивает:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год в разрезе объемов финансирования и предлагаемых к реализации мероприятий, уточнение возможных объемов финансирования;

3) представление отчетов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города и комитет по финансам в соответствии с разделом 5 Порядка.

Приложение 1

к Программе

Перечень МКД, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений
	№ п/п
	Адрес МКД в городе Рубцовске
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Дата вступления в законную силу и № судебного решения

	1
	ул. Калинина, 11
	Капитальный ремонт фасада, балконных плит
	26.02.2014 № 2-3161/2013

	2
	ул. Октябрьская, 102
	Капитальный ремонт систем ХВС и ГВС,

отопления, канализации, электроснабжения
	26.02.2014 № 2-3192/2013; 
18.03.2015 № 2-4182/2014; 
01.11.2017 № 2-2869/2017

	3
	ул. Громова, 16
	Капитальный ремонт чердачных помещений, стен, фасадов, подвального помещения, подъездов, отмостки
	17.06.2014 № 2-508/2014

	4
	ул. Громова, 22
	Капитальный ремонт фасада, балконных плит, подвального помещения, отмостки, подъездов 
	06.08.2014 № 2-804/2014

	5
	пр-кт Ленина, 59
	Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС, канализации
	12.11.2014 № 2-2435/2014

	6
	ул. Комсомольская, 69
	Капитальный ремонт систем отопления, канализации, ХВС, ГВС
	13.02.2015 №  2-39/2015

	7
	ул. Арычная, 31
	Капитальный ремонт систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС
	01.07.2015 № 2-38/2015;

04.10.2017 № 2-2415/2017

	8
	пр-кт Ленина, 20
	Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения, электроснабжения 
	19.08.2015 № 2-160/2015

	9
	ул. Октябрьская, 106
	Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения, электроснабжения 

Капитальный ремонт фасада, отмостки (перечисление денежных средств)
	19.08.2015 № 2-33/2015;

01.08.2018 № 2-1477/2018;

17.03.2025 № 2-62/2025

	10
	ул. Комсомольская, 117
	Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС
	02.09.2015 № 2-654/2015

	11
	пр-кт Ленина, 176
	Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения
	15.01.2016 № 2-4891/2015

	12
	ул. Брусилова, 47 
(признан аварийным)*
	Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения
	20.01.2016 № 2-1030/2015

	13
	ул. Комсомольская, 230
	Капитальный ремонт систем отопления (замена системы печного водяного отопления на систему централизованную отопления), электроснабжения
	27.01.2016 № 2-4018/2015

	14
	ул. Ленинградская, 3
	Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, ХВС, ГВС
	24.02.2016 № 2-1179/2015

	15
	ул. Дзержинского, 15
	Капитальный ремонт системы отопления
	24.08.2016 № 2-32/2016

	16
	ул. Дзержинского, 6
	Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС
	02.11.2016 № 2-2477/2016

	17
	ул. Комсомольская, 121 
	Капитальный ремонт отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения
	01.02.2017 № 2-3049/2016

	18
	ул. Громова, 11
	Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения
	26.07.2017 № 2-121/2017

	19
	пр-кт Ленина, 53
	Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения
	04.08.2017 № 2-469/2017

	20
	ул. Калинина, 18
	Капитальный ремонт системы ГВС
	09.08.2017 № 2-27/2017

	21
	ул. Калинина, 3 
(признан аварийным)*
	Капитальный ремонт кровли, системы отопления
	09.08.2017 № 2-557/2017

	22
	пер. Алейский, 30а
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	15.09.2017 № 2-1377/2017

	23
	ул. Калинина, 16
	Капитальный ремонт систем отопления, ХВС
	26.09.2017 № 2-1514/2017

	24
	пр-кт Ленина, 51
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	01.11.2017 № 2-1321/2017

	25
	ул. Комсомольская, 139
	Капитальный ремонт электроснабжения
	01.11.2017 № 2-1432/2017

	26
	ул. Комсомольская, 140
	Капитальный ремонт отопления, электроснабжения
	21.11.2017 № 2-2924/2017

	27
	ул. Калинина, 14
	Капитальный ремонт систем отопления и ХВС
	29.11.2017 № 2-1637/2017

	28
	ул. Октябрьская, 112
	Капитальный ремонт крыши, систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения

Капитальный ремонт фасада, отмостки (перечисление денежных средств)
	26.01.2018 № 2-3356/2017;

25.08.2025 № 2-263/2025

	29
	ул. Осипенко, 178
	Капитальный ремонт электроснабжения
	20.08.2018 № 2-721/2018

	30
	ул. Ломоносова, 62
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	10.01.2019 № 2-2530/2018

	31
	ул. Калинина, 7
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	13.05.2019 № 2-132/2019

	32
	ул. Киевская, 23
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, ГВС, ХВС
	24.07.2019 № 2-318/2019

	33
	ул. Красная, 66
	Капитальный ремонт отмостки, цокольной части наружных стен, систем ХВС, отопления, электроснабжения
	07.08.2019 № 2-104/2019

	34
	ул. Комсомольская, 122
	Капитальный ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения, утеплителя чердачного перекрытия (перечисление денежных средств)
	20.05.2020 № 2-1867/2019

	35
	ул. Комсомольская, 142
	Капитальный ремонт утеплителя чердачного перекрытия, систем электроснабжения, отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (перечисление денежных средств)
	27.05.2020 № 2-2100/2019

	36
	пер. Коммунистический, 32
	Капитальный ремонт фасада и отмостки (перечисление денежных средств)
	14.07.2020 № 2-64/2020

	37
	ул. Светлова, 21
	Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС, канализации (перечисление денежных средств)
	04.08.2020 № 2-35/2020

	38
	ул. С. Разина, 95

(признан аварийным)*
	Капитальный ремонт стен, фундамента, отмостки, крыши, перекрытия, электроснабжения
	09.11.2021 № 2-156/2021

	39
	ул. Осипенко, 158
	Капитальный ремонт систем электроснабжения, ХВС, ГВС, отопления, отмостки
	05.10.2022 № 2-100/2022

	40
	ул. Комсомольская, 115
	Капитальный ремонт фасада (перечисление денежных средств)
	04.10.2023 № 2-63/2023

	41
	ул. Комсомольская, 128
	Капитальный ремонт фасада (перечисление денежных средств)
	07.11.2023 № 2-118/2023

	42
	ул. Сельмашская, 33а
	Капитальный ремонт отмостки, системы электроснабжения (перечисление денежных средств)
	19.12.2023 № 2-196/2023

	43
	пр-кт Ленина, 9
	Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств)
	23.10.2024 № 2-220/2024

	44
	ул. Дзержинского, 16
	Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, отмостки (перечисление денежных средств)
	11.02.2025 № 2-229/2024

	45
	ул. Дзержинского, 18
	Капитальный ремонт отмостки, кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств)
	13.05.2025 № 2-48/2025

	46
	ул. Дзержинского, 17
	Капитальный ремонт отмостки, системы ХВС, фасада (перечисление денежных средств)
	15.05.2025 № 2-68/2025

	47
	пер. Гражданский, 16
	Капитальный ремонт отмостки (перечисление денежных средств)
	02.06.2025 № 2-132/2025

	48
	ул. Калинина, 10
	Капитальный ремонт фасада, отмостки (перечисление денежных средств)
	10.06.2025 № 2-88/2025

	49
	ул. Комсомольская, 107
	Капитальный ремонт фасада, отмостки, системы электроснабжения (перечисление денежных средств)
	10.06.2025 № 2-89/2025

	50
	ул. Октябрьская, 117
	Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств)
	01.07.2025 № 2-162/2025

	51
	ул. Комсомольская, 111
	Капитальный ремонт отмостки, фасада, системы электроснабжения (перечисление денежных средств)
	05.08.2025 № 2-115/2025

	52
	ул. Тихвинская, 18
	Капитальный ремонт кровли, отмостки, фасада, систем ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств)
	19.08.2025 № 2-187/2025

	53
	ул. Калинина, 8
	Капитальный ремонт отмостки, фасада, систем отопления, ХВС, ГВС (перечисление денежных средств)
	29.08.2025 №  2-253/2025

	54
	пр-кт Ленина, 180 
	Капитальный ремонт фасада, системы электроснабжения (перечисление денежных средств)
	12.11.2025 № 2-232/2025

	55
	пр-кт Ленина, 192 
	Капитальный ремонт отмостки, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств)
	19.11.2025 № 2-228/2025

	56
	ул. Комсомольская, 144
	Капитальный ремонт отмостки, системы электроснабжения (перечисление денежных средств)
	13.01.2026 -42/2025

	Примечание: * В связи с признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, капитальный ремонт данных домов не производится. После расселения таких жилых домов и последующего прекращения исполнения решения суда, дома будут исключены из данного перечня.


Приложение 2

к Программе

Сведения

об индикаторах Программы и их значениях 

	Наименование индикатора
	Задача Программы
	Ед. изм.
	Значение по годам
	Итоговый результат

	
	
	
	год, предшествующий году разработки Программы 2025 (факт)
	год разработки Программы 

2026 (оценка)
	годы реализации Программы
	

	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Проведение капитального ремонта МКД, расположенных на территории города Рубцовска, во исполнение судебных решений

	Количество исполненных решений суда о необходимости проведения Администрацией города работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также о необходимости перечисления денежных средств в целях проведения данных работ
	Обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений по проведению капитального ремонта МКД, в том числе посредством перечисления денежных средств
	Ед.
	4
	4
	0
	0
	14
	20
	16
	12
	62


Приложение 3

к Программе

Перечень мероприятий Программы

	№ п/п
	Цель, задача, 

мероприятие
	Сумма расходов, тыс. рублей
	Источники финансирования

	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Цель. Проведение капитального ремонта МКД, расположенных на территории города Рубцовска, во исполнение судебных решений
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	2
	Задача. Обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений по проведению капитального ремонта МКД, в том числе посредством перечисления денежных средств
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	3
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт фасада, балконных плит в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 11
	2620,3
	2544,8
	11562,9
	0,0
	0,0
	0,0
	16728,0
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	2620,3
	2544,8
	11562,9
	0,0
	0,0
	0,0
	16728,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	4
	Мероприятие 2. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС;

отопления, водоотведения, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 102
	0,0
	0,0
	20946,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20946,2
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	20946,2
	0,0
	0,0
	0,0
	20946,2
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	5
	Мероприятие 3. Капитальный ремонт чердачных помещений, стен, фасадов, подвального помещения, подъездов, отмостки в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Громова, 16
	0,0
	0,0
	8484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	8484,7
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	8484,7
	0,0
	0,0
	0,0
	8484,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	6
	Мероприятие 4. Капитальный ремонт фасада, балконных плит, подвального помещения, отмостки, подъездов в МКД по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Громова, 22
	0,0
	0,0
	11278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	11278,7
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	11278,7
	0,0
	0,0
	0,0
	11278,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	7
	Мероприятие 5. Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС, канализации в МКД по адресу: 
г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 59
	0,0
	0,0
	5877,5
	0,0
	0,0
	0,0
	5877,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	5877,5
	0,0
	0,0
	0,0
	5877,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	8
	Мероприятие 6. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 69
	0,0
	0,0
	12553,2
	0,0
	0,0
	0,0
	12553,2
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	12553,2
	0,0
	0,0
	0,0
	12553,2
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	9
	Мероприятие 7. Капитальный ремонт систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Арычная, 31
	0,0
	0,0
	3110,3
	0,0
	0,0
	0,0
	3110,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	3110,3
	0,0
	0,0
	0,0
	3110,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	10
	Мероприятие 8. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения, электроснабжения МКД по адресу: г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 20
	0,0
	0,0
	2181,9
	0,0
	0,0
	0,0
	2181,9
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	2181,9
	0,0
	0,0
	0,0
	2181,9
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	11
	Мероприятие 9. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения, электроснабжения; фасада, отмостки (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, 106
	0,0
	0,0
	12905,3
	0,0
	0,0
	0,0
	12905,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	12905,3
	0,0
	0,0
	0,0
	12905,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	12
	Мероприятие 10. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 117
	0,0
	0,0
	0,0
	5294,5
	0,0
	0,0
	5294,5
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	5294,5
	0,0
	0,0
	5294,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	13
	Мероприятие 11. Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пр-кт Ленина, 176
	0,0
	0,0
	0,0
	5548,9
	0,0
	0,0
	5548,9
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	5548,9
	0,0
	0,0
	5548,9
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	14
	Мероприятие 12. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Брусилова, 47
	0,0
	0,0
	0,0
	987,5
	0,0
	0,0
	987,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	987,5
	0,0
	0,0
	987,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	15
	Мероприятие 13. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 230
	0,0
	0,0
	0,0
	1097,7
	0,0
	0,0
	1097,7
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	1097,7
	0,0
	0,0
	1097,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	16
	Мероприятие 14. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Ленинградская, 3
	0,0
	0,0
	0,0
	2629,3
	0,0
	0,0
	2629,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	2629,3
	0,0
	0,0
	2629,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	17
	Мероприятие 15. Капитальный ремонт системы отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Дзержинского, 15
	0,0
	0,0
	0,0
	7961,4
	0,0
	0,0
	7961,4
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	7961,4
	0,0
	0,0
	7961,4
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	18
	Мероприятие 16. Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Дзержинского, 6
	0,0
	0,0
	0,0
	2797,1
	0,0
	0,0
	2797,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	2797,1
	0,0
	0,0
	2797,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	19
	Мероприятие 17. Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 121
	0,0
	0,0
	0,0
	6302,0
	0,0
	0,0
	6302,0
	Всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	6302,0
	0,0
	0,0
	6302,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	20
	Мероприятие 18. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Громова, 11
	0,0
	0,0
	0,0
	11401,3
	0,0
	0,0
	11401,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	11401,3
	0,0
	0,0
	11401,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	21
	Мероприятие 19. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, теплоснабжения в МКД по адресу: 
г. Рубцовск, пр-кт Ленина, 53
	0,0
	0,0
	0,0
	3776,4
	0,0
	0,0
	3776,4
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	3776,4
	0,0
	0,0
	3776,4
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	22
	Мероприятие 20. Капитальный ремонт системы ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 18
	0,0
	0,0
	0,0
	1601,6
	0,0
	0,0
	1601,6
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	1601,6
	0,0
	0,0
	1601,6
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	23
	Мероприятие 21. Капитальный ремонт кровли, системы отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 3
	0,0
	0,0
	0,0
	5443,7
	0,0
	0,0
	5443,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	5443,7
	0,0
	0,0
	5443,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	24
	Мероприятие 22. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пер. Алейский, 30а
	0,0
	0,0
	0,0
	2967,1
	0,0
	0,0
	2967,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	2967,1
	0,0
	0,0
	2967,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	25
	Мероприятие 23. Капитальный ремонт системы отопления, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 16
	0,0
	0,0
	0,0
	7942,0
	0,0
	0,0
	7942,0
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	7942,0
	0,0
	0,0
	7942,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	26
	Мероприятие 24. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пр-кт Ленина, 51


	0,0
	0,0
	0,0
	3631,7
	0,0
	0,0
	3631,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	3631,7
	0,0
	0,0
	3631,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	27
	Мероприятие 25. Капитальный ремонт электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 139
	0,0
	0,0
	0,0
	3420,0
	0,0
	0,0
	3420,0
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	3420,0
	0,0
	0,0
	3420,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	28
	Мероприятие 26. Капитальный ремонт отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 140
	0,0
	0,0
	0,0
	2441,7
	0,0
	0,0
	2441,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	2441,7
	0,0
	0,0
	2441,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	29
	Мероприятие 27. Капитальный ремонт систем отопления и ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 

ул. Калинина, 14
	0,0
	0,0
	0,0
	13416,1
	0,0
	0,0
	13416,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	13416,1
	0,0
	0,0
	13416,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	30
	Мероприятие 28. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения;

фасада, отмостки (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 

ул. Октябрьская, 112
	0,0
	0,0
	0,0
	5709,7
	0,0
	0,0
	5709,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	5709,7
	0,0
	0,0
	5709,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	31
	Мероприятие 29. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Осипенко, 178
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	942,1
	0,0
	942,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	942,1
	0,0
	942,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	32
	Мероприятие 30. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 

ул. Ломоносова, 62
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	748,1
	0,0
	748,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	748,1
	0,0
	748,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	33
	Мероприятие 31. 

Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1717,8
	0,0
	1717,8
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1717,8
	0,0
	1717,8
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	34
	Мероприятие 32. Капитальный ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Киевская, 23
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10275,5
	0,0
	10275,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10275,5
	0,0
	10275,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	35
	Мероприятие 33. Капитальный ремонт отмостки, цокольной части наружных стен, систем ХВС, отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Красная, 66
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11592,8
	0,0
	11592,8
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11592,8
	0,0
	11592,8
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	36
	Мероприятие 34. Капитальный ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, водоотведения, утеплителя чердачного перекрытия (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 122
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4196,1
	0,0
	4196,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4196,1
	0,0
	4196,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	37
	Мероприятие 35. Капитальный ремонт утеплителя чердачного перекрытия, систем электроснабжения, отопления, ХВС, ГВС, водоотведения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 142
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4487,6
	0,0
	4487,6
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4487,6
	0,0
	4487,6
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	38
	Мероприятие 36. Капитальный ремонт фасада и отмостки (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пер. Коммунистический, 32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	906,7
	0,0
	906,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	906,7
	0,0
	906,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	39
	Мероприятие 37. Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС, канализации (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Светлова, 21
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	496,1
	0,0
	496,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	496,1
	0,0
	496,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	40
	Мероприятие 38. Капитальный ремонт стен, фундамента, отмостки, крыши, перекрытия, электроснабжения МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. С. Разина, 95
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5746,5
	0,0
	5746,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5746,5
	0,0
	5746,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	41
	Мероприятие 39. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения, отопления, отмостки в МКД по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Осипенко, 158
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13338,3
	0,0
	13338,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13338,3
	0,0
	13338,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	42
	Мероприятие 40. Капитальный ремонт фасада (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 115
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1167,2
	0,0
	1167,2
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1167,2
	0,0
	1167,2
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	43
	Мероприятие 41. Капитальный ремонт фасада (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 128
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3730,5
	0,0
	3730,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3730,5
	0,0
	3730,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	44
	Мероприятие 42. Капитальный ремонт отмостки, системы электроснабжения (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Сельмашская, 33а
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	643,0
	0,0
	643,0
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	643,0
	0,0
	643,0
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	45
	Мероприятие 43. Капитальный ремонт систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пр-кт Ленина, 9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3568,4
	0,0
	3568,4
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3568,4
	0,0
	3568,4
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	46
	Мероприятие 44. Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, отмостки (перечисление денежных средств) МКД по адресу: 

г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16456,8
	0,0
	16456,8
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16456,8
	0,0
	16456,8
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	47
	Мероприятие 45. Капитальный ремонт отмостки, кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Дзержинского, 18
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18484,1
	18484,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18484,1
	18484,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	48
	Мероприятие 46. Капитальный ремонт отмостки, системы ХВС, фасада (перечисление денежных средств) МКД по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 17
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5588,9
	5588,9
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5588,9
	5588,9
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	49
	Мероприятие 47. Капитальный ремонт отмостки (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пер. Гражданский, 16
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2776,2
	2776,2
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2776,2
	2776,2
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	50
	Мероприятие 48. Капитальный ремонт фасада, отмостки (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 10
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1726,3
	1726,3
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1726,3
	1726,3
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	51
	Мероприятие 49. Капитальный ремонт фасада, отмостки, системы  электроснабжения (перечисление денежных средств) МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 107
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8091,4
	8091,4
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8091,4
	8091,4
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	52
	Мероприятие 50. Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, 117
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17577,4
	17577,4
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17577,4
	17577,4
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	53
	Мероприятие 51. Капитальный ремонт отмостки, фасада, системы электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 111
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5202,5
	5202,5
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5202,5
	5202,5
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	54
	Мероприятие 52. Капитальный ремонт кровли, отмостки, фасада, систем ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Тихвинская, 18
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17882,1
	17882,1
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17882,1
	17882,1
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	55
	Мероприятие 53. Капитальный ремонт отмостки, фасада, систем отопления, ХВС, ГВС (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Калинина, 8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7951,8
	7951,8
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7951,8
	7951,8
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	56
	Мероприятие 54. Капитальный ремонт фасада, системы электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пр-кт Ленина, 180
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1590,7
	1590,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1590,7
	1590,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	57
	Мероприятие 55. Капитальный ремонт отмостки, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
пр-кт Ленина, 192
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4839,7
	4839,7
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4839,7
	4839,7
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники

	58
	Мероприятие 56.

Капитальный ремонт отмостки, системы электроснабжения (перечисление денежных средств) в МКД по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Комсомольская, 144
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1171,9
	1171,9
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	краевой бюджет

	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1171,9
	1171,9
	бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники


Приложение 4

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

	Источники направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего финансовых затрат
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из бюджета города Рубцовска, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования)
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Капитальные вложения
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из бюджета города Рубцовска, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования)
	2620,3
	2544,8
	88900,7
	94369,7
	80013,5
	92883,0
	361332,0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НИОКР
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из бюджета города Рубцовска, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из бюджета города Рубцовска, в т.ч. субсидии (субвенции) на условиях софинансирования)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из внебюджетных источников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


PAGE  

