Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска»

за 2025 год.

С целью формирования современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем отделом информационно-технического обеспечения Администрации города Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053(с изменениями от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 № 3499, от 16.03.2023 № 755, от 08.06.2023 № 1816, от 28.11.2023 № 3790, от 04.03.2024 № 609, от 18.03.2025 № 640) (далее по тексту – Программа).

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города; защита информации путем совершенствования информационных систем; модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники; обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.03.2025 № 640 в 2025 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Рубцовска Алтайского края было запланировано 2400,0 тыс. рублей, фактически программные мероприятия профинансирована сумму 2363,1 тыс. рублей и произведены следующие работы:

проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно-вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

проведение мероприятий по приобретению программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание. Объём финансирования по выполненным мероприятиям 1800,0‬ тыс. рублей;

проведение мероприятий по приобретению программного обеспечения и баз данных, замена устаревшей и неисправной вычислительной техники и оргтехники, приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, проведение ремонта и технического обслуживания вычислительной техники оргтехники. Объём финансирования по выполненному мероприятию 400,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов;

проведение мероприятий по обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, других доступных для посещения местах), создания пунктов подключения к сети «Интернет».

Результаты реализации Программы в отчетном периоде выражаются через качественные и количественные показатели, выполнение которых составило:

1. Доля обеспечения деятельности структурных подразделений Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения (обратный показатель) на отчетный год	составляла по плану 10%, фактический за отчетный период составила 68,6%.

2. Количество рабочих мест в Администрации города Рубцовска и ее структурных подразделениях, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации персональных данных на отчетный год по плану 175 ед. от общего объема обеспечения Администрации города Рубцовска компьютерами и оргтехникой (всего 175 единиц техники). По факту данный показатель составил 64 ед.

3. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации города Рубцовска за отчетный год по плану 85%.  По факту данный показатель составил 2,3 , процентное соотношение не достигнуто на - 82,7 % .

4. Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг Администрации города (увеличение доли) на отчетный год по плану 100 % - от общего количество муниципальных услуг. По факту показатель равен 100%.

По итогам реализации Программы произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2025 год, которая составила 79,0 %, что является средним уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 50 % до 90%.

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения Программы:

Cel = ( 1/m)*∑(Sᵢ) = ( 1/4)*  153,9 % = 38,5%

m=4 (число индикаторов)

S1 =  14,6%  - обратный показатель

S2 =  36,6%

S3 =  2,7%

S4 = 100%

Si =  14,6% +  36,6% + 2,7%+100% =  153,9 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города:

Fin = К/L*100% = 2363,1 тыс. руб. /2400,0 тыс. руб.  = 98,5 %.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Mer=(1/n)*∑(Rj*100%) = (1/6)*(( 1+1+1+1+ 1+ 1)*100%) = 100 %.

n=6 (количество мероприятий)

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = ( 38,5 + 98,5 + 100)/3= 79,0‬%.

Вывод: Данная муниципальная программа реализована сосреднем уровнем, так как комплексная оценка эффективности составляет 79,0‬%.

Начальник отдела ОИТО

Администрации г. Рубцовска	                                                               И.В. Кремняк

96420 доб 222