Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 с последним изменением, внесенным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.12.2025 № 3361)

Управление капитального строительства города Рубцовска

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2025 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* |  | 67 823,5 | 67 784,3 | 65 632,0 | 96,8 | 96,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0503 | 63 423,5 | 63 384,3 | 63 369,5 | 99,9 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2. | Внебюджетные источники | 0503 | 4400,0 | 4400,0 | 2262,5 | 51,4 | 51,4 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 17 | 17 | 100 |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 175 | 175 | 100 |  |  |
| 4. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 35,7 | 35,7 | 0 |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 100 | 100 | 0 |  |  |

Руководитель организации         _______________________                                             ______________________

(подпись)                                                                                          (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель _Автушко О.Н._________

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона __4-36-10____

Эл. адрес __ uksrub@mail.ru ___