Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2025 год

С целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышения качества и комфорта городской среды постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями) (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня, сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского от 26.12.2025 № 3361 в Программу были внесены изменения. Плановое финансирование 67 784,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 1 884,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 65 632,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 1 869,5 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках Программы были проведены все планируемые к реализации в 2025 году мероприятия:

- работы по благоустройству общественных территорий на сумму 40180,4 тыс. руб.: территория сквера «Южный» на пересечении ул. Пролетарской и ул. Транспортной и территория, прилегающая к «Рубцовскому драматическому театру»;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города на сумму 1 148,3 тыс. руб.;

- проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города на сумму 100 тыс. руб.;

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 16 930,5 тыс. руб. (ул. Алтайская, 181, ул. Алтайская, 191, ул. Алтайская, 187, ул. Комсомольская, 143, ул. Пролетарская, 238);

- реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды на сумму 7272,7 тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через целевые индикаторы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий – 65,4%;

- доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков – 100 %;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий – 35,7 %;

- количество благоустроенных общественных территорий за весь срок действия программы – 17 шт.;

- количество благоустроенных дворовых территорий за весь срок действия программы – 175 шт.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы на основе оценок по трем критериям: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города, степени реализации мероприятий Программы, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2025 год.

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет   99,2 %; степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города – 100 %; степень реализации мероприятий Программы – 100 %.

Комплексная оценка Программы за 2025 год составила 99,7 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Начальник управления

Администрации города Рубцовска

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии                                                                                 О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 9-64-10

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии за 2025 год

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Оценка степени достижения целей и решения задач запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Сеl = (1/5)*(( 65,4/65,4)*100%+(100/100)*100%+(35,7/35,7)*100%+(17/17)*100%

+(175/175)*100%) = 100 %

1.2.

Fin = 1869,5/1884,3*100 = 99,2 %

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

n=9-4=5

Мer = (1/5)*((1+1+1+1+1)*100%) = 100%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О = (100+99,2+100)/3 = 99,7 % - высокий уровень эффективности.

Начальник управления

Администрации города Рубцовска

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии                                                                                 О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 9-64-10