Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

за 2025 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено финансирование Программы на 2025 год в размере 34992,7 тыс. рублей.

В течение 2025 года постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.12.2025 № 3363 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2025 год, в рамках реализации данной Программы на 2025 год предусмотрено финансирование в размере 114892,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 87068,8 тыс. рублей (75,8 % от плана). В связи с отсутствием возможности освоения финансирования в соответствии с 44-фз, учитывая краткие сроки до конца финансового года, оставшаяся сумма перенесена на исполнение мероприятий в 2025 году.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- произведен капитальный ремонт крыш МКД по ул. Громова, 22, 
пр-кту Ленина, 127, пр-кту Ленина, 59, пр-кту Ленина, 129, пр-кту Ленина, 20, 
пр-кту Ленина, 176, пр-кту Ленина, 53;

- произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения МКД по ул. Комсомольской, 115;

- произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения МКД по 
ул. Громова, 10;

- произведен капитальный ремонт напольного покрытия в МКД по 
пр-кту Ленина, 68;

- произведено возмещение Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за выполненные работы по капитальному ремонту крыши МКД по 
ул. Октябрьской, 102, ул. Громова, 16, ул. Октябрьской, 106, ул. Громова, 11, 
ул. Комсомольской, 117, по ул. Калинина, 18, по ул. Калинина, 14, 
ул. Красной, 66;

- произведено перечисление на счет Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в целях проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по ул. Комсомольской, 53;

- произведено возмещение судебных расходов по оплате госпошлины;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения МКД по 
ул. Калинина, 10;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, системы отопления, системы электроснабжения МКД по ул. Калинина, 11, пр-кту Ленина, 129;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, МКД по ул. Октябрьской, 102, 
пр-кту Ленина, 59;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем отопления МКД по 
ул. Комсомольской, 69;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, системы отопления, системы электроснабжения МКД по 
пр-кту Ленина, 20, ул. Октябрьской, 106;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Октябрьской, 112;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, системы отопления, системы электроснабжения МКД по ул. Красной, 66.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через целевой индикатор - количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 4 ед. фактически исполнены судебные решения по 4 домам.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (75,8%) и степени реализации программных мероприятий (91,7%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» за 2025 год составила 89,2%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
за 2025 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=1/1*100%=100%

S1=4/4*100%=100%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=87068,8/114892,2*100%=75,8%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/24)*((1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1)*100%)=91,7%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+75,8%+91,7%)/3=89,2% - средний уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460