Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»

за 2022 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска, управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующей задачи - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год» утверждено финансирование Программы на 2022 год в размере 1000,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.03.2022 № 520, от 05.10.2022 № 3196, от 27.12.2022 
№ 4271 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта во исполнение судебных решений.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2022 год, в рамках реализации данной Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 407,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 100 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- возмещение взыскателю за проведение работ по капитальному ремонту МКД по ул. Октябрьской,102;

- возмещение взыскателю за проведение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения МКД по ул. Калинина,16.

Результаты реализации Программы в 2022 году выражаются через целевой индикатор - количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 0 ед. фактически произведен ремонт в 0 домах, так как работы в вышеуказанных многоквартирных домах выполнены частично.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ  на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (0%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» за 2022 год составила 66,7%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии                                                                                 А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
за 2022 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=0%

S1=0/0*100% = -

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=407,6/407,6*100%=100%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)*((1+1)*100%)=100%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(0%+100%+100%)/3=66,7% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии                                                                                 А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 459