Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)», 
(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920,

с изменениями от 04.03.2021 № 527, от 27.12.2021 № 3654, от 01.02.2022 № 230, от 27.12.2022 № 4272, от 08.06.2023 № 1818,

от 28.11.2023 № 3791, от 04.03.2024 № 613, от 06.12.2024 № 3454, от 27.02.2025 № 478)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2025 год

Форма № 1. Ресурсное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0501 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0501 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество домов с обеспеченным ГВС надлежащего качества (температуры) | ед. | 1 | 0 | 0 | Отсутствие возможности выполнения мероприятия в связи с повышением цен на товары и услуги | Опережающий рост цен |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии                                                                                                        А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460