Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске»

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145,

с изменениями от 04.03.2021 № 524, от 24.09.2021 № 2566, от 27.12.2021 № 3653, от 01.03.2022 № 522, от 09.12.2022 № 3969, от 27.12.2022 № 4274, от 09.03.2023 № 711, от 08.06.2023 № 1819, от 27.12.2023 № 4685, от 25.12.2024 № 3689, от 27.02.2025

№ 480, от 26.12.2025 № 3366)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2025 год

Форма № 1. Ресурсное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* |  | 480454,1 | 483501,7 | 481615,8 | 100,2 | 99,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0405 | 3106,0 | 3106,0 | 3106,0 | 100 | 100 |
|  |  | 0409 | 389676,7 | 388712,3 | 387790,4 | 99,5 | 99,8 |
|  |  | 0503 | 87671,4 | 91683,4 | 90719,4 | 103,5 | 98,9 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/ риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяжённости отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) | % | 2,7 | 2,7 | ± 0 % | - | - |
| 2 | Доля протяжённости освещённой улично-дорожной сети | % | 0 | 0 | ± 0 % | - | - |
| 3 | Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях | % | 100 | 100 | ± 0 % | - | - |
| 4 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок (в общем количестве выявленных свалок) | % | 100 | 100 | ± 0 % | - | - |
| 5 | Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ | ед. | 2 | 2 | 100 % | - | - |
| 6 | Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение каждого года | дн. | 364 | 364 | 100 % | - | - |
| 7 | Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) | голов | 95 | 95 | 100 % | - | - |
| 8 | Количество приобретенной офисной техники | ед. | 1 | 1 | 100 % | - | - |
| 9 | Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками | мест | 2 | 2 | 100 % | - | - |
| 10 | Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий | дн. | 10 | 10 | 100 % | - | - |
| 11 | Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 61 | 61,8 | +0,8 % | По результатам диагностики и оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО город Рубцовск Алтайского края | - |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии                                                                                                        А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460