Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» 
за 2025 год

С целью обеспечения устойчивого функционирования и развития дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2145 муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа направлена на решение следующих задач:

- развитие и содержание транспортной инфраструктуры города Рубцовска;

- организация уличного освещения города Рубцовска;

- организация озеленения территории города Рубцовска;

- организация функционирования системы обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение погребения и похоронного дела;

- содержание фонтанов и «Вечного огня»;

- организация обращения с безнадзорными животными, утилизация трупов животных и птиц с муниципальных территорий;

- техническое обеспечение осуществления муниципального контроля;

- повышение доступности для маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг;

- организация благоустройства территории города Рубцовска;

- обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено финансирование Программы на 2025 год в размере 393565,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета запланировано финансирование в сумме 203106,0 тыс. рублей.

В течение 2025 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.02.2025 № 480, от 26.12.2025 № 3366 в данную Программу внесены изменения в части финансирования, перечня мероприятий и сведений о значениях индикаторов.

Учитывая перераспределение денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2025 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 230395,7 тыс. рублей, из краевого бюджета - 253106,0 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 481615,8 тыс. рублей (или 99,6% от плана).

За отчетный год в рамках Программы было организовано осуществление следующих мероприятий:

- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог (содержание знаков, разметки, светофорных объектов, ограждений, ямочный ремонт асфальтового покрытия, проектные работы, ремонт тротуаров, планировка профиля грунтовых дорог, уборка вручную скверов, площадей, остановочных павильонов и тротуаров, дополнительная уборка тротуаров в праздничные дни, содержание мостов, механизированная летняя и зимняя уборка дорожного покрытия, ремонт и текущее содержание ливневой канализации и в соответствии с перечнем работ согласно приказу Минтранса РФ №402 от 16.11.2012);

- ремонт автомобильных дорог протяженностью 4 км;

- софинансирование проведения ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 4 км;

- работы по вывозу снега с территории города;

- работы по содержанию, ремонту и восстановлению линий наружного освещения (техническое обслуживание и восстановление сетей наружного освещения, трансформаторных подстанций, линий электропередач), выполнение проектных работ и оплата технологического присоединения, оплата электроэнергии;

- работ по капитальному ремонту линий наружного освещения;

- устройство и содержание зелёных насаждений (цветников, газонов, кустарников, деревьев, снос и посадка деревьев, уборка пустырей и т.д.), уход за зелёными насаждениями, снос и восстановление зелёных насаждений;

- противопожарная опашка территории в городе Рубцовске;

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, в том числе по решениям суда, обустройство существующих санкционированных объектов накопления бытовых отходов;

- проведение разъяснительной работы с населением, проживающим на территориях ТОС «Южный», ТОС «Черёмушки», ТОС «Западный», ТОС «Центральный»;

- поставка, установка, ремонт контейнеров для сбора и накопления ТКО для зоны ИЖС;

- изготовление и установка контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО в зоне ИЖЗ;

- работы по содержанию и благоустройству городских кладбищ, включая акарицидную обработку территорий;

- текущее обслуживание фонтана на площади им. В.И. Ленина, оплата холодного водоснабжения фонтана на привокзальной площади и фонтана на площади им. В.И. Ленина;

- обеспечение поставки сжиженного углеводородного газа для «Вечного огня», техническое и аварийное обслуживание газового оборудования;

- отлов, транспортировка, содержание, лечение, вакцинация, стерилизация и кормление безнадзорных животных (собак);

- сбор, транспортировка и утилизация трупов животных на территории города Рубцовска;

- оплата предоставления права на использование программы для ЭВМ «Гранд-Смета», приобретение МФУ;

- благоустройство территории города к проведению праздничных, торжественных, культурных и других массовых мероприятий;

- изготовление и монтаж информационных щитов;

- благоустройство общественных территорий города;

- диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории МО город Рубцовск Алтайского края, разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в  г. Рубцовске;

- разработке проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в  г. Рубцовске.

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

- Доля протяженности отремонтированной улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (к общей протяжённости обслуживаемой улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием) –2,7% при плане – 2,7%;

- Доля протяженности освещенной улично-дорожной сети – 0% при плане – 0%;

- Доля площади выкошенной травы на газонах, разделительных полосах и пустырях – 100% при плане – 100%;

- Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве выявленных свалок – 100% при плане – 100%;

- Количество проведенных акарицидных обработок территорий кладбищ – 2 ед. при плане – 2 ед.;

- Обеспечение функционирования «Вечного огня» в рабочем состоянии в течение года – 364 дн. при плане – 364 дн.;

- Количество утилизированных биологических отходов (трупов животных) – 95 голов при плане – 95 голов;

- Количество приобретенной офисной техники – 1 ед. при плане – 1 ед.;

- Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, обозначенных специальными знаками – 2 места при плане – 2 места;

- Количество праздничных дней, к которым проведена подготовка санитарно-гигиенических и эстетических условий – 10 дн. при плане – 10 дн.;

- Доля протяжённости улично-дорожной сети города Рубцовска, входящей в состав автомобильных дорог Рубцовской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 61,8% при плане – 61,0%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (99,6%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске» за 2025 год составила 99,9%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2025 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/10)*(100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)=100%

S1=2,7/2,7*100%=100%

S2=0/0*100%=-

S3=100/100*100%=100%

S4=100/100*100%=100%

S5=2/2*100%=100%

S6=364/364*100%=100%

S7=95/95*100%=100%

S8=1/1*100% =100%

S9=2/2*100%=100%

S10=10/10*100%=100%

S11=61,8/61,0*100%=101,3%~100%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin=481615,8/483501,7*100%=99,6%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/22)*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*100%)=100%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+99,6%+100%)/3=99,9% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460