Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске»,

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744,

с изменениями от 21.02.2023 № 548, от 20.12.2023 № 4301, от 04.03.2024 № 614, от 25.12.2024 № 3691)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2024 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0501 | 10648,3 | 12616,2 | 12109,0 | 113,7 | 96,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0501 | 10648,3 | 12616,2 | 12109,0 | 113,7 | 96,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества) | % | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 2 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) | % | 100 | 100 | 0 | - | - |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии                                                                                                               А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460