Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»,

(постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660

с изменениями от 21.03.2023 № 824, от 20.12.2023 № 4300, от 14.02.2024 № 397, от 31.07.2024 № 2185, от 25.12.2024 № 3690)

Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

за 2024 год

Форма № 1.Ресурное обеспечение МП

| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов - код бюджетной классификации согласно ОКЕИ | План (тыс. руб.) |  | Фактическое кассовое исполнение (тыс. руб.) | % выполнения (факт/план ×100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете города -согласно бюджетному ассигнованию (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - по последнему утвержденному документу (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | ВСЕГО* | 0501 | 34966,8 | 29355,2 | 29355,2 | 84,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов - бюджет города** | 0501 | 34966,8 | 29355,2 | 29355,2 | 84,0 | 100,0 |
| 2. | Внебюджетные источники | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП

| № п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единица измерения | План на отчетный год | Факт за отчетный год | Факт к плану в % или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | шт. | 11 | 11 | 100 | - | - |
| 2. | Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | кв. м | 463,9 | 463,9 | 100 | - | - |
| 3. | Количество собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья | Чел. | 20 | 20 | 100 | - | - |

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству и экологии                                                                                                              А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

mirgorodskaya@rubtsovsk.org, 8(385-57) 9-64-34, доб. 460