Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края»

за 2025 год

Для обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 07.06.2022 № 1660.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

- сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;

- соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждено финансирование Программы на 2025 год в размере 200,0 тыс. рублей.

В течение 2025 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.03.2025 № 678, от 20.08.2025 № 2038, от 26.12.2025 № 3362 в данную Программу внесены изменения в части ожидаемых результатов, финансирования и сведений о значениях индикаторов муниципальной программы.

В соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2025 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 12690,6 тыс. рублей. Объём фактического финансирования по Программе составил 11814,4 тыс. рублей (93,1% от плана).

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

- проведен анализ объемов аварийного жилищного фонда, включены многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в связи с завершением срока реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 01.04.2019 
№ 106;

- переселены граждане из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края».

Результаты реализации Программы в 2025 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

- Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 3 шт. при плане – 4 шт.;

- Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 144,2 кв.м при плане – 187,9 кв.м;

- Количество собственников и нанимателей (включая членов семей нанимателей) жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья – 6 чел. при плане – 10 чел.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (70,6%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (93,1%) и степени реализации программных мероприятий (66,7%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2025 год составила 76,8%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2025 год

  - Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)*(75,0%+76,7%+60%)=70,6%

S1=3/4*100%=75,0%

S2=144,2/187,9*100%=76,7%

S3=6/10*100%=60%

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=11814,4/12690,6*100%=93,1%

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/3)*((1+0+1)*100%)=66,7%

  - Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(70,6%+93,1%+66,7%)/3=76,8% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии                                                                                                  А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460