Техническое задание
на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт Ленина, 68, г. Рубцовск, Алтайский край
1. Перечень и объем работ: должны соответствовать проектной документации.
2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должны соответствовать проектной документации. 

2.2. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Порядок выполнения работ.

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

3.2. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. 

3.3. Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота выполненных работ согласно нормативным документам, указанным в перечне работ, а также качество выполненных работ согласно предоставленным документам.
3.4. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в объемах и  технологии производства работ предусмотренные нормативно-технической документацией.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4. Требования к безопасности выполняемых работ: 

4.1. Подрядчик обязан согласовать с органами Госавтоинспекции: проект организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ, ограждение мест работ, сроки проведения работ и обеспечить их соблюдение.

4.2. При проведении ремонтных работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках проведения работ (до их начала) устанавливают технические средства организации дорожного движения согласно проекту организации движения транспортных средств на участке проведения ремонтных работ. 

4.3. Работы производятся в соответствии со СП, ГОСТ, перечисленным в Перечне нормативных документов при выполнении работ (Таблица №1), с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 

5. Перечень нормативных документов при выполнении работ: 

Таблица №1
	№ п/п
	№ нормативного документа
	Наименование норматива

	1.
	196-ФЗ от 10.12.1995
	Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»

	2.
	257-ФЗ от 08.11.2007
	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	3.
	ГОСТ 11955-82
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

	4.
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	5.
	ГОСТ Р 50597-2017
	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

	6.
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	7.
	ГОСТ Р 52290-2024
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	8.
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	9.
	ГОСТ 32.703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	10.
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	11.
	СП 78.13330.2012 
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	12.
	ОДМ 218.3.031-2013
	Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	13.
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	14.
	СП 34.13330.2021
	«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

	15.
	№ 402 от 16 ноября 2012 года 
	Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

	16.
	
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ» 
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