Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы

за 2019 год

С целью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска управлением по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска (далее - Управление по ЖКХиЭ) разработана и постановлением Администрации города Рубцовска от 13.11.2018 № 2959 утверждена муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, программа признана решать следующую задачу - устранение физического износа многоквартирных жилых домов.

Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 196 000,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 32 192,4 тыс. руб.; 2020 год – 31 495,2 тыс. руб.; 2021 год - 31 642,2 тыс. руб.; 2022 год - 36 947,1 тыс. руб.; 2023 год - 32 962,0 тыс. руб.; 2024 год - 30 761,9 тыс. руб. В течение 2019 года в данную программу постановлением от 15.05.2019 № 1132 вносились изменения в части перечня многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта во исполнение судебных решений и соответственно по мероприятиям и сумм финансирования.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», на реализацию данной программы, в бюджете города на 2019 год не предусмотрено финансирование.

В силу передвижения денежных средств в части мероприятий Управлением по ЖКХиЭ в данную программу вносятся изменения за 2019 год. Плановые ассигнования будут утверждены в начале 2020 года, с общей суммой финансирования 1794,9 тыс. руб. Фактически профинансировано за отчетный год 1655,4 тыс. руб., или 92,2 % от плана.

За отчетный год в рамках программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

капитальный ремонт систем отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 102;

капитальный ремонт кровли, систем отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Громова, 11;

капитальный ремонт систем электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 106.

Результаты реализации программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений, при плане 0 фактически - 3 ед.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной программы за 2019 год. Степень достижения целей и решения задач данной муниципальной программы 0%; степень реализации программных мероприятий - 100%. Комплексная оценка муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы за 2019 год составила 97,4%; что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451

Расчет оценки эффективности муниципальной программ, реализуемых управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2019 год

 **«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы**

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач: Сеl = 100%

 1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=1655,4/1794,9\*100%=92,2%

 1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/3)\*((1+1+1)\*100%=100%

 1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100+92,2+100)/3= 97,4% - высокий уровень эффективности

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии М.А. Одокиенко

Чухлеб Валерия Ивановна

e-mail: chuhleb@rubtsovsk.org

9-64-11, доб. 451