Краткосрочный план краевой программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края на 2016-2017 годы по состоянию на 03.08.2016 выполнен следующим образом:

| № п/п | Адрес объекта | Подрядчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, д. 26 | ООО "СистемаСтрой" | Дом готов. Приемка 09.082016 |
| 2 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 3 | ООО "Строй-Сити" | Готово 70% кровли, разборка старой. Устройство обрешетки |
| 3 | г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 173 | ООО "Строй-Сити" | Дом принят, ремонт закончен |
| 4 | г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д. 8 | ООО "СистемаСтрой" | 90% сделано, примыкания - 100% |
| 5 | г. Рубцовск, ул. Киевская, д. 1 | ООО "СистемаСтрой" | Дом готов. Приемка 09.082016 |
| 6 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 122 | ООО "Строй-Сити" | Дом готов. Приемка 09.082016 |
| 7 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 135 | ООО Авангард | Дом принят, ремонт закончен |
| 8 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 84 | ООО Стройсити | Дом принят, ремонт закончен |
| 9 | г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, д. 86 | ООО "Строй-Сити" | 100% стяжка, сливы - 50% |
| 10 | г. Рубцовск, ул. Ленинградская, д. 3 | ООО "Строй-Сити" | Дом готов. Приемка 09.082016 |
| 11 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 7 | ООО Стройсити | Дом принят, ремонт закончен |
| 12 | г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 70 | ООО Авангард | Дом принят, ремонт закончен |
| 13 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 35 | ООО "Строй-Сити" | Дом готов. Приемка 09.082016 |
| 14 | г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 50а | ООО "Строй-Сити" | Устройство утеплителя. Приемка 09.082016 |
| 15 | г. Рубцовск, пер. Алейский 47 | ООО "Альянс инжиниринг" | Дом принят, ремонт закончен |
| 43 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 20 | ООО "ТехСоюз" | Дом готовится к ремонту |
| 44 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 109 | ООО "ТехСоюз" | Дом готовится к ремонту (нет утвержденной сметы) |
| 45 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 106 | ООО "ТехСоюз" | Дом готовится к ремонту |