Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2020 № 1431

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018–2024 годы»

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324, от 27.03.2019 № 697, 27.06.2019 № 1574 ) (далее - Программа) следующие изменения:

  - В наименовании Программы, по тексту постановления и приложений слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы».

1.2. Раздел Паспорта Программы «Соисполнители программы» дополнить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска (далее - МКУ «УКС» города Рубцовска)».

1.3. Раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2018-2024 годах составляет 653 738,4 тыс. рублей, том числе по годам:

2018 год – 84415,6 тыс. рублей;

2019 год – 107248,7 тыс. рублей;

2020 год – 101408,1 тыс. рублей;

2021 год – 96608,1 тыс. рублей;

2022 год – 100608,1 тыс. рублей;

2023 год – 81724,9 тыс. рублей;

2024 год – 81724,9 тыс. рублей.

За счёт средств федерального бюджета 618 387,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 77158,5 тыс. рублей;

2019 год – 101277,0 тыс. рублей;

2020 год - 98802,0 тыс. рублей;

2021 год - 94050,0 тыс. рублей;

2022 год – 98010,0 тыс. рублей;

2023 год – 74544,8 тыс. рублей;

2024 год – 74544,8 тыс. рублей.

За счёт средств краевого бюджета 20 990,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 5807,6 тыс. рублей;

2019 год – 1023,0 тыс. рублей;

2020 год – 998,0 тыс. рублей;

2021 год – 950,0 тыс. рублей;

2022 год – 990,0 тыс. рублей;

2023 год – 5610,9 тыс. рублей;

2024 год – 5610,9 тыс. рублей.

За счёт средств бюджета города 6 911,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 838,0 тыс. рублей;

2019 год – 1033,3 тыс. рублей;

2020 год – 1008,1* тыс. рублей;

2021 год – 1008,1 тыс. рублей;

2022 год – 1008,1 тыс. рублей;

2023 год – 1008,1 тыс. рублей;

2024 год – 1008,1 тыс. рублей.

За счёт внебюджетных источников 7 449,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 611,5 тыс. рублей;

2019 год – 3915,4 тыс. рублей;

2020 год - 600,0** тыс. рублей;

2021 год - 600,0тыс. рублей;

2022 год - 600,0тыс. рублей;

2023 год - 561,1 тыс. рублей;

2024 год - 561,1 тыс. рублей

* Финансирование мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации, проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ, контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий, на контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий возможно за счет средств городского бюджета.

** Средства заинтересованных лиц на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий отражаются   в доходах и расходах бюджета города».

  - В разделе 3. Программы:

1.4.1. таблицу 2 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4.2. таблицу 3 «Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий», изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. В разделе 4 Программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»:

1.6.1. В абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов составляет 653 738,4 тыс.руб., в т.ч.:

из федерального бюджета в сумме 618 387,1 тыс. рублей;

из краевого бюджета в сумме 20 990,4 тыс. рублей;

из бюджета города в сумме 6 911,8 тыс. рублей;

внебюджетных средств (средства граждан, организаций) в сумме 7 449,1 тыс.рублей»;

в абзаце 6 пункта 4.1. слова «в размере не менее 10 % и не более 20 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.2. программы» заменить на слова «в размере не менее 20 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.2 программы».

1.6.2. В пункте 4.2. таблицу 4 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.7. В разделе 7.Программы:

1.7.1. абзац 1 после слов «осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии» дополнить словами «МКУ «УКС» города Рубцовска».

1.7.2. таблицу 5 «Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках программы», изложить в новой редакции (приложение 4).

1.7.3. В абзаце 3 пункта 7.2. слова «Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 10 %, но не более 20 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ» заменить на слова «Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ».

1.7.4. Пункт 7.5 «Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства в рамках программы» изложить в новой редакции:

«1. Городской парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова;

2. разделительная пешеходная полоса по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской;

3. сквер Комсомольской славы;

4. сквер Пионеров;

5. площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске (Привокзальный сквер);

6. прилегающая территория МБУ «Городской Дворец культуры» города Рубцовска;

7. прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по            ул. Одесской;

8. территория перед и вокруг кукольного театра;

9. территория за ГДК до набережной реки Алей;

10. территория перед КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» по     ул. Киевской;

11. территория перед Центральной городской библиотекой и краеведческим музеем по пр. Ленина;

12. земельный участок на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова напротив здания торгового центра «Меридиан» в г. Рубцовске;

13. территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ СПСШ «Юбилейный», пр. Ленина, 203.

14. территория по пер. Станционный с восточной стороны школы с названием Сквер «Мир»;

15. стадион «Искра» по ул. Рихарда Зорге;

16. стадион «Строитель» с восточной стороны школы № 23 на пересечении улиц Одесской и Брусилова;

17. территория бывшей школы № 14, парк отдыха «Школьный»;

18. территория МБУК «Рубцовский драматический театр»;

1.7.5. В пункте 7.7:

1.7.5.1. абзацы 3 - 4 исключить.

1.7.5.2. дополнить абзацами следующего содержания: «По итогам рейтингового голосования, проводимого на платформе «Google Формы» с 20.09.2019 по 15.11.2019 по выбору общественной территории для благоустройства в 2020 году в рамках реализации программы принято 13 785 голосов.

Наибольшее количество голосов набрали:

1. городской парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (пер. Гражданский, 17) – 4852 голоса;

2. разделительная пешеходная полоса по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской – 3996 голосов».

1.7.6. Дополнить Программу таблицей 6 «Адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года» (приложение 5).

1.7.7. Дополнить раздел пунктом 7.8.; 7.9.; 7.10.; 7.11. следующего содержания:

«7.8. Цифровизация городского хозяйства осуществляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 24.04.2019 № 235/пр утверждены методические рекомендации по цифровизации городского хозяйства и определен перечень мероприятий, на которые рекомендуется направлять средства экономии субсидии из федерального бюджета на поддержку государственной и муниципальной программ на финансирование мероприятий:

7.8.1. Создание цифровой платформы вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

7.8.1.1. сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту;

7.8.1.2. дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

7.8.1.3. дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

7.8.1.4. публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

7.8.1.5. синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

7.8.1.6. отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг.

7.8.2. Энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку зданий с использованием механизмов государственно - частного партнерства.

7.8.3. По проведению инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий.

7.8.4. По созданию комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с  использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

7.9. В соответствии с Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.11.2017 № 5468 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» реализуются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства проводятся.

7.10. Администрация города Рубцовска Алтайского края  вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Рубцовска при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

7.11. Сбор предложений о включении дворовых территорий в программу осуществляется управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии ежегодно в срок до 31 августа на год следующий за годом благоустройства, но не позднее 31 августа 2023 года.

Администрация города Рубцовска Алтайского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные настоящей Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

7.12. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Действия настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие с 01.12.2019.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Одокиенко М.А.

Глава города Рубцовска 	     Д.З. Фельдман

Приложение 1 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431 «Таблица 2

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  |  | 84415,6 | 107248,7 | 101408,1 | 96608,1 | 100608,1 | 81724,9 | 81724,9 | 653738,4 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 77158,5 | 101277,0 | 98802,0 | 94050,0 | 98010,0 | 74544,8 | 74544,8 | 618387,1 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 5807,6 | 1023,0 | 998,0 | 950,0 | 990,0 | 5610,9 | 5610,9 | 20990,4 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 838,0 | 1033,3 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 6911,8 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 611,5 | 3915,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 561,1 | 561,1 | 7449,1 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий и др.), исходя из перечня сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования* | доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» города Рубцовска | 24289,6 | 21622,7 | 30589,1 | 29149,1 | 30349,1 | 24695,8 | 24695,8 | 185391,2 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 22363,5 | 21192,4 | 29640,6 | 28215,0 | 29403,0 | 22363,4 | 22363,4 | 175541,3 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 1683,3 | 214,1 | 299,4 | 285,0 | 297,0 | 1683,3 | 1683,3 | 6145,4 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 242,8 | 216,2 | 649,1 | 649,1 | 649,1 | 649,1 | 649,05 | 3704,5 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Работы по благоустройству общественных территорий** |  |  | 24289,6 | 21622,7 | 29940,0 | 28500,0 | 29700,0 | 24046,7 | 24046,7 | 182145,7 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 22363,5 | 21192,4 | 29640,6 | 28215,0 | 29403,0 | 22363,4 | 22363,4 | 175541,3 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 1683,3 | 214,1 | 299,4 | 285,0 | 297,0 | 1683,3 | 1683,3 | 6145,4 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 242,8 | 216,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на |  |  | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  | благоустройство общественных территорий города |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города |  |  | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.4 Контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города |  |  | 0 | 0 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 1795,5 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 359,1 | 1795,5 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 7. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских парков сформированных по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования * | доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков, расположенных в городе Рубцовске, к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 2838,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838,7 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613,6 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,7 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 2.1 Благоустройство Городского парка культуры и отдыха им.С.М. Кирова, расположенного по пер. Гражданскому, 17 |  |  | 2838,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838,7 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 2613,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613,6 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 196,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,7 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 9. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления, предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу* | доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» города Рубцовска | 57287,3 | 85626,0 | 70819,0 | 67459,0 | 70259,0 | 57029,1 | 57029,1 | 465508,5 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 52181,4 | 80084,6 | 69161,4 | 65835,0 | 68607,0 | 52181,4 | 52181,4 | 440232,2 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 3927,6 | 808,9 | 698,6 | 665,0 | 693,0 | 3927,6 | 3927,6 | 14648,3 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 566,8 | 817,1 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 3178,9 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 611,5 | 3915,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 561,1 | 561,1 | 7449,1 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 3.1. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 5)** |  |  | 57287,3 | 85626,0 | 70460,0 | 67100,0 | 69900,0 | 56670,1 | 56670,1 | 463713,5 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 52181,4 | 80084,6 | 69161,4 | 65835,0 | 68607,0 | 52181,4 | 52181,4 | 440232,2 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 3927,6 | 808,9 | 698,6 | 665,0 | 693,0 | 3927,6 | 3927,6 | 14648,3 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 566,8 | 817,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383,90 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 611,5 | 3915,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 561,1 | 561,1 | 7449,1 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 3.2 Контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  | 0 | 0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 1795,0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 359,0 | 1795,0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 12. | Задача 4. Повышение уровня благоустройства территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 13. | Мероприятие 4.1. Благоустройство территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| 14. | Задача 5. Цифровизация городского хозяйства (энергоэффективное городское освещение) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |  |
| Примечание: * Изменение финансирования данной задачи подлежит корректировке в зависимости от фактического объема финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. ** Мероприятие финансирования подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска 	                                                                                      А.В. Инютина

Приложение 2 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431

«Таблица 3

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень работ |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  | без бордюра | с бордюром |
| 1.1. | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 1019,0 | 1576,0 |
| 1.2. | Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 520,0 | 1390,0 |
| 1.3. | Поднятие горловины колодца | 1 шт. | без стоимости люка 2380,0 | со стоимостью люка 11060,0 |
| 2. | Освещение дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1. | Наружное освещение (по опорам, над подъездом, под землёй) | 1 м | 387,0 |  |
| 2.2. | Установка светильников | 1 шт. | 1926,0 |  |
| 2.3. | Монтаж шкафа управления | 1 шт. | 4120,0 |  |
| 3. | Установка скамеек (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 10900,0 |  |
| 4. | Установка урн (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3014,0 |  |
| Дополнительный перечень работ |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |
| 1.1. | Устройство детской площадки (горки, качели, урны, скамьи, песочный дворик, спортивные тренажёры и т.п.) | 1 м² | min 1098,0 | max 5168,0 |
| 2. | Озеленение |  |  |  |
| 2.1. | Посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников) | 1 шт. | 790 |  |
| 2.2. | Посев газона | 1 м² | 484,0 |  |
| 2.3. | Создание цветника | 1 м² | 1760,0 |  |
| 3. | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование контейнерной площадки с ограждением (из профнастила) на 1 контейнер | 1 шт. | 54970,0 |  |
| 3.2. | Установка евроконтейнера | 1 шт. | 17800,0 |  |
| 4. | Устройство ливневой канализации из труб диаметром 250 мм | 1 м | 478,0 |  |
| 5 | Устройство ж/б колодца | 1 шт | 58174,0 |  |
| 6. | Устройство парковки | 1 шт. | без бордюра 2340,0 | с бордюром 2648,0 |
| 7. | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 996,0 | 2200,0 |

.».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                           А.В. Инютина

Приложение 3 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431

«Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 84415,6 | 107248,7 | 101408,1 | 96608,1 | 100608,1 | 81724,9 | 81724,9 | 653738,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1033,3 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 6911,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 1023,0 | 998,0 | 950,0 | 990,0 | 5610,9 | 5610,9 | 20990,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,5 | 101277,0 | 98802,0 | 94050,0 | 98010,0 | 74544,8 | 74544,8 | 618387,1 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3915,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 561,1 | 561,1 | 7449,1 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84415,6 | 107248,7 | 101408,1 | 96608,1 | 100608,1 | 81724,9 | 81724,9 | 653738,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1033,3 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 1008,1 | 6911,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 1023,0 | 998,0 | 950,0 | 990,0 | 5610,9 | 5610,9 | 20990,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,5 | 101277,0 | 98802,0 | 94050,0 | 98010,0 | 74544,8 | 74544,8 | 618387,1 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3915,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 561,1 | 561,1 | 7449,1 |

.».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                           А.В. Инютина

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431

«Таблица 5

Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках программы

| № п/п |  | Адреса дворовых территорий | Количество жителей, зарегистрированных по месту жительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. |  | пер. Улежникова, д. 3 | 176 |
| 2. |  | ул. Карла Маркса, д. 229 | 188 |
| 3. |  | ул. Громова, д. 36 | 121 |
| 4. |  | ул. Карла Маркса, д. 225 | 178 |
| 5. |  | ул. Осипенко, д. 195 | 134 |
| 6. |  | ул. Громомова, д. 13 | 144 |
| 7. |  | пер. Гражданский, д. 45 | 130 |
| 8. |  | ул. Осипенко, д. 144 | 142 |
| 9. |  | ул. Короленко, д. 122 | 139 |
| 10. |  | пер. Алейский, д. 41 | 139 |
| 11. |  | ул. Красная, д. 52 | 185 |
| 12. |  | ул. Федоренко, д. 11а | 323 |
| 13. |  | просп. Ленина, д. 173 | 138 |
| 14. |  | просп. Ленина, д. 137а | 100 |
| 15. |  | просп. Ленина, д. 137б | 89 |
| 16. |  | просп. Ленина, д. 137 | 80 |
| 17. |  | просп. Ленина, д. 139 | 233 |
| 18. |  | пер. Гражданский, д. 26 | 125 |
| 19. |  | пер. Гражданский, д. 28 | 245 |
| 20. |  | просп. Рубцовский, д. 33а | 146 |
| 21. |  | просп. Рубцовский, д. 59 | 138 |
| 22. |  | ул. Бульвар Победы, д. 16 | 178 |
| 23. |  | ул. Громова, д. 25 | 185 |
| 24. |  | пер. Гражданский, д.14 | 107 |
| 25. |  | пер. Гражданский, д. 44 | 136 |
| 26. |  | ул. Алтайская, д. 68 | 221 |
| 27. |  | ул. Калинина, д. 16 | 170 |
| 28. |  | ул. Комсомольская, д. 129 | 104 |
| 29. |  | ул. Октябрьская, д. 020 | 147 |
| 30. |  | просп. Ленина, д. 45 | 161 |
| 31. |  | ул. Карла Маркса, д.231 | 141 |
| 32. |  | просп. Рубцовский, д. 51 | 240 |
| 33. |  | ул. Алтайская, д. 114 | 184 |
| 34. |  | просп. Ленина, д. 158 | 193 |
| 35. |  | пер. Гражданский, д. 42 | 152 |
| 36. |  | пер. Гражданский, д. 36 | 231 |
| 37. |  | пер. Гражданский, д. 50 | 147 |
| 38. |  | просп. Рубцовский, д. 19 | 193 |
| 39. |  | ул. Никольская, д. 6 | 131 |
| 40. |  | ул. Киевская, д. 25 | 150 |
| 41. |  | ул. Ленина, д. 3 | 195 |
| 42. |  | ул. Федоренко, д. 9 | 168 |
| 43. |  | ул. Федоренко, д. 7 | 170 |
| 44. |  | ул. Алтайская, д.100 | 148 |
| 45. |  | ул. Никольская, д.10 | 157 |
| 46. |  | ул. Светлова, д. 21 | 176 |
| 47. |  | ул. Тракторная, д.74 | 103 |
| 48. |  | ул. Светлова, д. 64 | 151 |
| 49. |  | ул. Северная, д. 21 | 159 |
| 50. |  | ул. Федоренко, д.1 | 217 |
| 51. |  | ул. Октябрьская, д. 3а | 197 |
| 52. |  | просп. Ленина, д. 131 | 35 |
| 53. |  | ул. Бульвар Победы, д. 8 | 92 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | ул. Октябрьская, д. 27 |  | 186 |
| 2. | ул. Октябрьская, д. 29 |  | 192 |
| 3. | ул. Федоренко, д.10 |  | 197 |
| 4. | ул. Федоренко, д.14 |  | 138 |
| 5. | ул. Северная, д. 29 |  | 158 |
| 6. | ул. Никольская, д.4 |  | 220 |
| 7. | ул. Северная, д. 25 |  | 155 |
| 8. | ул. Алтайская, д. 94 а |  | 86 |
| 9. | ул. Октябрьская, д. 7 |  | 194 |
| 10. | ул. Северная, д.3 |  | 148 |
| 11. | ул. Юбилейная, д.38 а |  | 274 |
| 12. | ул. Никольская, д. 12 |  | 131 |
| 13. | ул. Никольская, д.14 |  | 109 |
| 14. | ул. Северная, д. 10 |  | 200 |
| 15. | ул. Светлова, д. 68 |  | 141 |
| 16. | ул. Пролетарская, д. 240 |  | 251 |
| 17. | ул. Киевская, д. 4 |  | 158 |
| 18. | ул. Алтайская, д. 49 |  | 139 |
| 19. | просп. Ленина, д.127 |  | 29 |
| 20. | просп. Ленина, д.129 |  | 34 |
| 21. | просп. Ленина, д.133 |  | 37 |
| 22. | просп. Ленина, д.135 |  | 25 |
| 23. | ул. Северная, д. 24 |  | 309 |
| 24. | ул. Северная, д. 28 |  | 196 |
| 25. | пер. Гражданский, д. 35 |  | 213 |
| 26. | пер. Гражданский, д. 33 |  | 185 |
| 27. | пер Гражданский, д. 47 |  | 191 |
| 28. | пер Гражданский, д. 49 |  | 180 |
| 29. | ул. Октябрьская, д. 024 |  | 161 |
| 30. | ул. Громова, д. 9 |  | 137 |
| 31. | ул. Комсомольская, д. 69 |  | 107 |
| 32. | ул. Красная, д. 58 |  | 127 |
| 33. | просп. Рубцовский, д. 53 |  | 212 |
| 34. | ул. Куйбышева, д. 127 |  | 158 |
| 35. | просп. Ленина, д. 160 |  | 131 |
| 36. | ул. Комсомольская, д. 234 |  | 291 |
| 37. | пер. Гражданский, д. 54 |  | 151 |
| 38. | пер. Гражданский, д. 56 |  | 149 |
| 39. | просп. Ленина, д. 66 |  | 228 |
| 40. | пер. Гражданский, д.18 |  | 161 |
| 2021-2024 годы |  |  |  |
| 1. |  | пер. Алейский, д. 22 | 45 |
| 2. |  | пер. Алейский, д. 30а | 96 |
| 3. |  | пер. Алейский, д. 32а | 106 |
| 4. |  | пер. Алейский, д. 34 | 102 |
| 5. |  | пер. Алейский, д. 40 | 78 |
| 6. |  | пер. Алейский, д. 45 | 143 |
| 7. |  | пер. Алейский, д. 47 | 87 |
| 8. |  | пер. Базарный, д. 3 | 18 |
| 9. |  | пер. Гражданский, д. 27 | 150 |
| 10. |  | пер. Коммунистический, д. 26 | 18 |
| 11. |  | пер. Коммунистический, д. 28 | 16 |
| 12. |  | пер. Коммунистический, д. 30 | 27 |
| 13. |  | пер. Коммунистический, д. 32 | 24 |
| 14. |  | просп. Ленина, д. 2 | 41 |
| 15. |  | просп. Ленина, д. 9 | 49 |
| 16. |  | просп. Ленина, д. 10 | 88 |
| 17. |  | просп. Ленина, д. 20 | 21 |
| 18. |  | просп. Ленина, д. 22 | 5 |
| 19. |  | просп. Ленина, д. 23 | 101 |
| 20. |  | просп. Ленина, д. 24 | 32 |
| 21. |  | просп. Ленина, д. 25 | 130 |
| 22. |  | просп. Ленина, д. 26 | 16 |
| 23. |  | просп. Ленина, д. 32 | 67 |
| 24. |  | просп. Ленина, д. 39 | 104 |
| 25. |  | просп. Ленина, д. 40 | 103 |
| 26. |  | просп. Ленина, д. 42 | 142 |
| 27. |  | просп. Ленина, д. 44 | 106 |
| 28. |  | просп. Ленина, д. 46 | 102 |
| 29. |  | просп. Ленина, д. 51 | 131 |
| 30. |  | просп. Ленина, д. 68 | 95 |
| 31. |  | просп. Ленина, д. 70 | 155 |
| 32. |  | просп. Ленина, д. 125 | 51 |
| 33. |  | просп. Ленина, д. 138 | 70 |
| 34. |  | просп. Ленина, д. 143 | 162 |
| 35. |  | просп. Ленина, д. 172 | 87 |
| 36. |  | просп. Ленина, д. 174 | 63 |
| 37. |  | просп. Ленина, д. 176 | 36 |
| 38. |  | просп. Ленина, д. 177 | 30 |
| 39. |  | просп. Ленина, д. 178 | 37 |
| 40. |  | просп. Ленина, д. 179 | 39 |
| 41. |  | просп. Ленина, д. 181а | 149 |
| 42. |  | просп. Ленина, д. 181 | 24 |
| 43. |  | просп. Ленина, д. 182 | 36 |
| 44. |  | просп. Ленина, д. 183 | 47 |
| 45. |  | просп. Ленина, д. 185 | 63 |
| 46. |  | просп. Ленина, д. 186 | 38 |
| 47. |  | просп. Ленина, д. 188 | 43 |
| 48. |  | просп. Ленина, д. 191 | 10 |
| 49. |  | просп. Ленина, д. 192 | 19 |
| 50. |  | просп. Ленина, д. 194 | 28 |
| 51. |  | просп. Ленина, д. 199в | 110 |
| 52. |  | просп. Ленина, д. 199г | 136 |
| 53. |  | просп. Ленина, д. 201а | 69 |
| 54. |  | просп. Ленина, д. 245 | 283 |
| 55. |  | просп. Ленина, д. 247 | 161 |
| 56. |  | просп. Ленина, д. 249 | 170 |
| 57. |  | просп. Ленина, д. 251 | 216 |
| 58. |  | просп. Ленина, д. 253 | 92 |
| 59. |  | просп. Ленина, д. 263б | 248 |
| 60. |  | просп. Рубцовский, д. 17 | 167 |
| 61. |  | просп. Рубцовский, д. 23 | 440 |
| 62. |  | просп. Рубцовский, д. 30 | 155 |
| 63. |  | просп. Рубцовский, д. 31 | 119 |
| 64. |  | просп. Рубцовский, д. 41 | 86 |
| 65. |  | просп. Рубцовский, д. 46 | 101 |
| 66. |  | просп. Рубцовский, д. 48 | 134 |
| 67. |  | просп. Рубцовский, д. 61 | 160 |
| 68. |  | ул. Азовская, д. 6 | 26 |
| 69. |  | ул. Алтайская, д. 1 | 136 |
| 70. |  | ул. Алтайская, д. 7 | 190 |
| 71. |  | ул. Алтайская, д. 11 | 162 |
| 72. |  | ул. Алтайская, д. 13 | 148 |
| 73. |  | ул. Алтайская, д. 19 | 247 |
| 74. |  | ул. Алтайская, д. 23 | 234 |
| 75. |  | ул. Алтайская, д. 27 | 148 |
| 76. |  | ул. Алтайская, д. 29 | 196 |
| 77. |  | ул. Алтайская, д. 31 | 151 |
| 78. |  | ул. Алтайская, д. 35 | 136 |
| 79. |  | ул. Алтайская, д. 37 | 207 |
| 80. |  | ул. Алтайская, д. 39 | 237 |
| 81. |  | ул. Алтайская, д. 41 | 211 |
| 82. |  | ул. Алтайская, д. 43 | 145 |
| 83. |  | ул. Алтайская, д. 45 | 161 |
| 84. |  | ул. Алтайская, д. 47 | 224 |
| 85. |  | ул. Алтайская, д. 70 | 212 |
| 86. |  | ул. Алтайская, д. 74 | 154 |
| 87. |  | ул. Алтайская, д. 80 | 170 |
| 88. |  | ул. Алтайская, д. 82 | 139 |
| 89. |  | ул. Алтайская, д. 84а | 170 |
| 90. |  | ул. Алтайская, д. 86 | 194 |
| 91. |  | ул. Алтайская, д. 88 | 122 |
| 92. |  | ул. Алтайская, д. 90 | 134 |
| 93. |  | ул. Алтайская, д. 94 | 106 |
| 94. |  | ул. Алтайская, д. 96 | 132 |
| 95. |  | ул. Алтайская, д. 98 | 159 |
| 96. |  | ул. Алтайская, д. 100а | 153 |
| 97. |  | ул. Алтайская, д. 102а | 201 |
| 98. |  | ул. Алтайская, д. 102 | 248 |
| 99. |  | ул. Алтайская, д. 104 | 244 |
| 100. |  | ул. Алтайская, д. 106 | 146 |
| 101. |  | ул. Алтайская, д. 108 | 140 |
| 102. |  | ул. Алтайская, д. 110 | 236 |
| 103. |  | ул. Алтайская, д. 112а | 92 |
| 104. |  | ул. Алтайская, д. 112 | 95 |
| 105. |  | ул. Алтайская, д. 116, корп. 2 | 52 |
| 106. |  | ул. Алтайская, д. 169 | 210 |
| 107. |  | ул. Алтайская, д. 171 | 203 |
| 108. |  | ул. Алтайская, д. 173 | 214 |
| 109. |  | ул. Алтайская, д. 175 | 197 |
| 110. |  | ул. Алтайская, д. 181 | 201 |
| 111. |  | ул. Алтайская, д. 183 | 193 |
| 112. |  | ул. Алтайская, д. 185 | 218 |
| 113. |  | ул. Алтайская, д. 187а | 224 |
| 114. |  | ул. Алтайская, д. 187 | 209 |
| 115. |  | ул. Алтайская, д. 189а | 216 |
| 116. |  | ул. Алтайская, д. 189 | 196 |
| 117. |  | ул. Алтайская, д. 191 | 221 |
| 118. |  | ул. Алтайская, д. 193 | 229 |
| 119. |  | ул. Арычная, д. 29 | 19 |
| 120. |  | ул. Арычная, д. 31 | 35 |
| 121. |  | ул. Арычная, д. 33 | 35 |
| 122. |  | ул. Багратиона, д. 1 | 34 |
| 123. |  | ул. Багратиона, д. 3 | 19 |
| 124. |  | ул. Багратиона, д. 5 | 19 |
| 125. |  | ул. Багратиона, д. 7 | 40 |
| 126. |  | ул. Брусилова, д. 8б | 86 |
| 127. |  | ул. Брусилова, д. 45 | 25 |
| 128. |  | ул. Брусилова, д. 47 | 30 |
| 129. |  | ул. Бульвар Победы, д. 4 | 123 |
| 130. |  | ул. Бульвар Победы, д. 6 | 131 |
| 131. |  | ул. Бульвар Победы, д. 7 | 112 |
| 132. |  | ул. Бульвар Победы, д. 14 | 188 |
| 133. |  | ул. Бульвар Победы, д. 20 | 199 |
| 134. |  | ул. Гвардейская, д. 53б | 20 |
| 135. |  | ул. Гвардейская, д. 53 | 16 |
| 136. |  | ул. Гвардейская, д. 55 | 30 |
| 137. |  | ул. Гвардейская, д. 60 | 24 |
| 138. |  | ул. Гвардейская, д. 64 | 21 |
| 139. |  | ул. Громова, д. 1 | 141 |
| 140. |  | ул. Громова, д. 2 | 128 |
| 141. |  | ул. Громова, д. 3 | 96 |
| 142. |  | ул. Громова, д. 4 | 116 |
| 143. |  | ул. Громова, д. 5 | 136 |
| 144. |  | ул. Громова, д. 6 | 119 |
| 145. |  | ул. Громова, д. 14 | 155 |
| 146. |  | ул. Громова, д. 15 | 237 |
| 147. |  | ул. Громова, д. 30 | 174 |
| 148. |  | ул. Громова, д. 32 | 195 |
| 149. |  | ул. Громова, д. 34 | 137 |
| 150. |  | ул. Громова, д. 38 | 121 |
| 151. |  | ул. Дзержинского, д. 3 | 32 |
| 152. |  | ул. Дзержинского, д. 6 | 95 |
| 153. |  | ул. Дзержинского, д. 8 | 89 |
| 154. |  | ул. Дзержинского, д. 10 | 113 |
| 155. |  | ул. Дзержинского, д. 14 | 89 |
| 156. |  | ул. Дзержинского, д. 15 | 142 |
| 157. |  | ул. Дзержинского, д. 16 | 106 |
| 158. |  | ул. Дзержинского, д. 18 | 153 |
| 159. |  | ул. Дзержинского, д. 19 | 49 |
| 160. |  | ул. Дзержинского, д. 23 | 138 |
| 161. |  | ул. Дзержинского, д. 28 | 214 |
| 162. |  | ул. Жуковского, д. 01 | 34 |
| 163. |  | ул. Калинина, д. 3 | 39 |
| 164. |  | ул. Калинина, д. 4 | 13 |
| 165. |  | ул. Калинина, д. 7 | 33 |
| 166. |  | ул. Калинина, д. 8 | 42 |
| 167. |  | ул. Калинина, д. 9 | 39 |
| 168. |  | ул. Калинина, д. 11 | 44 |
| 169. |  | ул. Калинина, д. 15 | 85 |
| 170. |  | ул. Калинина, д. 17 | 104 |
| 171. |  | ул. Калинина, д. 18 | 125 |
| 172. |  | ул. Калинина, д. 20 | 60 |
| 173. |  | ул. Калинина, д. 24 | 131 |
| 174. |  | ул. Карла Маркса, д. 227 | 181 |
| 175. |  | ул. Карла Маркса, д. 233 | 168 |
| 176. |  | ул. Карла Маркса, д. 235 | 191 |
| 177. |  | ул. Киевская, д. 1 | 27 |
| 178. |  | ул. Киевская, д. 6 | 129 |
| 179. |  | ул. Киевская, д. 20 | 25 |
| 180. |  | ул. Киевская, д. 23 | 115 |
| 181. |  | ул. Комсомольская, д. 49 | 33 |
| 182. |  | ул. Комсомольская, д. 53 | 103 |
| 183. |  | ул. Комсомольская, д. 55 | 169 |
| 184. |  | ул. Комсомольская, д. 62 | 10 |
| 185. |  | ул. Комсомольская, д. 64 | 23 |
| 186 |  | ул. Комсомольская, д. 71а | 169 |
| 187 |  | ул. Комсомольская, д. 71 | 161 |
| 188 |  | ул. Комсомольская, д. 78 | 139 |
| 189 |  | ул. Комсомольская, д. 80 | 142 |
| 190 |  | ул. Комсомольская, д. 82 | 155 |
| 191 |  | ул. Комсомольская, д. 83 | 29 |
| 192 |  | ул. Комсомольская, д. 84 | 100 |
| 193 |  | ул. Комсомольская, д. 86 | 141 |
| 194 |  | ул. Комсомольская, д. 89 | 31 |
| 195 |  | ул. Комсомольская, д. 96 | 222 |
| 196 |  | ул. Комсомольская, д. 108 | 19 |
| 197 |  | ул. Комсомольская, д. 114 | 17 |
| 198 |  | ул. Комсомольская, д. 115 | 36 |
| 199 |  | ул. Комсомольская, д. 117 | 32 |
| 200 |  | ул. Комсомольская, д. 121 | 98 |
| 201 |  | ул. Комсомольская, д. 122 | 31 |
| 202 |  | ул. Комсомольская, д. 123 | 137 |
| 203 |  | ул. Комсомольская, д. 125 | 97 |
| 204 |  | ул. Комсомольская, д. 126 | 17 |
| 205 |  | ул. Комсомольская, д. 127 | 108 |
| 206 |  | ул. Комсомольская, д. 128 | 20 |
| 207 |  | ул. Комсомольская, д. 130 | 37 |
| 208 |  | ул. Комсомольская, д. 132 | 42 |
| 209 |  | ул. Комсомольская, д. 135 | 90 |
| 210 |  | ул. Комсомольская, д. 136 | 28 |
| 211 |  | ул. Комсомольская, д. 137 | 83 |
| 212 |  | ул. Комсомольская, д. 138 | 36 |
| 213 |  | ул. Комсомольская, д. 139 | 123 |
| 214 |  | ул. Комсомольская, д. 140 | 32 |
| 215 |  | ул. Комсомольская, д. 142 | 28 |
| 216 |  | ул. Комсомольская, д. 143 | 109 |
| 217 |  | ул. Комсомольская, д. 144 | 36 |
| 218 |  | ул. Комсомольская, д. 183 | 149 |
| 219 |  | ул. Комсомольская, д. 184 | 9 |
| 220 |  | ул. Комсомольская, д. 186 | 21 |
| 221 |  | ул. Комсомольская, д. 187 | 139 |
| 222 |  | ул. Комсомольская, д. 193 | 193 |
| 223 |  | ул. Комсомольская, д. 206 | 12 |
| 224 |  | ул. Комсомольская, д. 210 | 24 |
| 225 |  | ул. Комсомольская, д. 212 | 20 |
| 226 |  | ул. Комсомольская, д. 222 | 13 |
| 227 |  | ул. Комсомольская, д. 230 | 18 |
| 228 |  | ул. Комсомольская, д. 240 | 28 |
| 229 |  | ул. Комсомольская, д. 244 | 19 |
| 230 |  | ул. Комсомольская, д. 285 | 16 |
| 231 |  | ул. Комсомольская, д. 287 | 23 |
| 232 |  | ул. Комсомольская, д. 289 | 45 |
| 233 |  | ул. Короленко, д. 140 | 134 |
| 234 |  | ул. Красная, д. 54 | 160 |
| 235 |  | ул. Красная, д. 56 | 105 |
| 236 |  | ул. Красная, д. 62 | 150 |
| 237 |  | ул. Красная, д. 64 | 95 |
| 238 |  | ул. Красная, д. 66 | 156 |
| 239 |  | ул. Красная, д. 86 | 20 |
| 240 |  | ул. Красная, д. 87 | 123 |
| 241 |  | ул. Красная, д. 88 | 33 |
| 242 |  | ул. Красная, д. 91 | 108 |
| 243 |  | ул. Красная, д. 93а | 45 |
| 244 |  | ул. Красная, д. 93 | 48 |
| 245 |  | ул. Красная, д. 95а | 103 |
| 246 |  | ул. Красная, д. 95 | 179 |
| 247 |  | ул. Красная, д. 97а | 46 |
| 248 |  | ул. Красная, д. 97 | 49 |
| 249 |  | ул. Красная, д. 101 | 31 |
| 250 |  | ул. Красная, д. 103 | 31 |
| 251 |  | ул. Краснознаменская, д. 84 | 158 |
| 252 |  | ул. Краснознаменская, д. 88 | 155 |
| 253 |  | ул. Краснознаменская, д. 114 | 148 |
| 254 |  | ул. Ленинградская, д. 1а | 120 |
| 255 |  | ул. Ленинградская, д. 2а | 147 |
| 256 |  | ул. Ленинградская, д. 3 | 27 |
| 257 |  | ул. Ленинградская, д. 6 | 137 |
| 258 |  | ул. Ленинградская, д. 10а | 68 |
| 259 |  | ул. Ленинградская, д. 15а | 111 |
| 260 |  | ул. Никольская, д. 16 | 264 |
| 261 |  | ул. Никольская, д. 18 | 228 |
| 262 |  | ул. Никольская, д. 20 | 262 |
| 263 |  | ул. Одесская, д. 5а | 40 |
| 264 |  | ул. Октябрьская, д. 03 | 193 |
| 265 |  | ул. Октябрьская, д. 022 | 122 |
| 266 |  | ул. Октябрьская, д. 1 | 192 |
| 267 |  | ул. Октябрьская, д. 3 | 187 |
| 268 |  | ул. Октябрьская, д. 5 | 176 |
| 269 |  | ул. Октябрьская, д. 9 | 214 |
| 270 |  | ул. Октябрьская, д. 11 | 232 |
| 271 |  | ул. Октябрьская, д. 13 | 205 |
| 272 |  | ул. Октябрьская, д. 23 | 197 |
| 273 |  | ул. Октябрьская, д. 25 | 182 |
| 274 |  | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 1 | 75 |
| 275 |  | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 2 | 97 |
| 276 |  | ул. Октябрьская, д. 72 | 156 |
| 278 |  | ул. Октябрьская, д. 78 | 185 |
| 279 |  | ул. Октябрьская, д. 80 | 126 |
| 280 |  | ул. Октябрьская, д. 91 | 38 |
| 281 |  | ул. Октябрьская, д. 95 | 21 |
| 282 |  | ул. Октябрьская, д. 107 | 62 |
| 283 |  | ул. Октябрьская, д. 109 | 82 |
| 284 |  | ул. Октябрьская, д. 112 | 39 |
| 285 |  | ул. Октябрьская, д. 117а | 167 |
| 286 |  | ул. Октябрьская, д. 117 | 169 |
| 287 |  | ул. Октябрьская, д. 119 | 14 |
| 288 |  | ул. Октябрьская, д. 147 | 18 |
| 289 |  | ул. Октябрьская, д. 149 | 32 |
| 290 |  | ул. Октябрьская, д. 159 | 23 |
| 291 |  | ул. Осипенко, д. 142 | 107 |
| 292 |  | ул. Осипенко, д. 156 | 105 |
| 293 |  | ул. Осипенко, д. 158 | 169 |
| 294 |  | ул. Осипенко, д. 178 | 34 |
| 295 |  | ул. Осипенко, д. 182б | 51 |
| 296 |  | ул. Павлова, д. 50а | 32 |
| 297 |  | ул. Павлова, д. 50б | 34 |
| 298 |  | ул. Пролетарская, д. 238 | 257 |
| 299 |  | ул. Пролетарская, д. 391 | 226 |
| 300 |  | ул. Пролетарская, д. 393а | 80 |
| 301 |  | ул. Пролетарская, д. 393 | 45 |
| 302 |  | ул. Пролетарская, д. 395 | 152 |
| 303 |  | ул. Пролетарская, д. 403 | 105 |
| 304 |  | ул. Пролетарская, д. 416 | 169 |
| 305 |  | ул. Пролетарская, д. 418 | 282 |
| 306 |  | ул. Пролетарская, д. 420 | 132 |
| 307 |  | ул. Пролетарская, д. 421 | 108 |
| 308 |  | ул. Путевая, д. 25 | 65 |
| 309 |  | ул. Путевая, д. 29 | 26 |
| 310 |  | ул. Пушкина, д. 2 | 66 |
| 311 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 21 | 48 |
| 312 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 41а | 127 |
| 313 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 41б | 60 |
| 314 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 41 | 43 |
| 315 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 161 | 40 |
| 316 |  | ул. Светлова, д. 19 | 131 |
| 317 |  | ул. Светлова, д. 25 | 147 |
| 318 |  | ул. Светлова, д. 72 | 155 |
| 319 |  | ул. Светлова, д. 82 | 129 |
| 320 |  | ул. Светлова, д. 92 | 254 |
| 321 |  | ул. Светлова, д. 94 | 239 |
| 322 |  | ул. Северная, д. 8 | 223 |
| 323 |  | ул. Северная, д. 12 | 198 |
| 324 |  | ул. Северная, д. 15 | 175 |
| 325 |  | ул. Северная, д. 19а | 161 |
| 326 |  | ул. Северная, д. 19 | 114 |
| 327 |  | ул. Северная, д. 23 | 182 |
| 328 |  | ул. Северная, д. 26 | 112 |
| 329 |  | ул. Северная, д. 30 | 191 |
| 330 |  | ул. Северная, д. 31 | 252 |
| 331 |  | ул. Сельмашская, д. 21 | 222 |
| 332 |  | ул. Сельмашская, д. 23 | 124 |
| 333 |  | ул. Сельмашская, д. 28 | 31 |
| 334 |  | ул. Сельмашская, д. 30 | 29 |
| 335 |  | ул. Сельмашская, д. 33а | 17 |
| 336 |  | ул. Сельмашская, д. 33 | 15 |
| 337 |  | ул. Сельмашская, д. 35 | 21 |
| 338 |  | ул. Сельмашская, д. 37 | 32 |
| 339 |  | ул. Сельмашская, д. 39 | 19 |
| 340 |  | ул. Спортивная, д. 22 | 27 |
| 341 |  | ул. Спортивная, д. 24 | 22 |
| 342 |  | ул. Степана Разина, д. 192 | 39 |
| 343 |  | ул. Танковая, д. 4 | 160 |
| 344 |  | ул. Тихвинская, д. 10 | 15 |
| 345 |  | ул. Тихвинская, д. 12 | 23 |
| 346 |  | ул. Тихвинская, д. 18 | 118 |
| 347 |  | ул. Тихвинская, д. 22 | 61 |
| 348 |  | ул. Тракторная, д. 22 | 37 |
| 349 |  | ул. Тракторная, д. 26 | 32 |
| 350 |  | ул. Тракторная, д. 34 | 152 |
| 351 |  | ул. Тракторная, д. 48а | 24 |
| 352 |  | ул. Тракторная, д. 62 | 128 |
| 353 |  | ул. Тракторная, д. 64 | 114 |
| 354 |  | ул. Тракторная, д. 66 | 32 |
| 355 |  | ул. Тракторная, д. 68 | 40 |
| 356 |  | ул. Тракторная, д. 70 | 37 |
| 357 |  | ул. Тракторная, д. 76 | 155 |
| 358 |  | ул. Тракторная, д. 80 | 154 |
| 359 |  | ул. Тракторная, д. 152 | 285 |
| 360 |  | ул. Тракторная, д. 158 | 201 |
| 361 |  | ул. Улежникова, д. 7 | 147 |
| 362 |  | ул. Федоренко, д. 3 | 177 |
| 363 |  | ул. Федоренко, д. 12 | 96 |
| 364 |  | ул. Федоренко, д. 15 | 188 |
| 365 |  | ул. Федоренко, д. 17 | 213 |
| 366 |  | ул. Федоренко, д. 18 | 146 |
| 367 |  | ул. Федоренко, д. 19 | 142 |
| 368 |  | ул. Федоренко, д. 20 | 154 |
| 369 |  | ул. Федоренко, д. 21 | 130 |
| 370 |  | ул. Федоренко, д. 22 | 142 |
| 371 |  | ул. Федоренко, д. 24 | 152 |
| 372 |  | ул. Федоренко, д. 26 | 296 |
| 373 |  | ул. Юбилейная, д. 28 | 186 |
| 374 |  | ул. Юбилейная, д. 34 | 169 |
| 375 |  | ул. Юбилейная, д. 38 | 162 |
| 376 |  | ИТОГО: 469 |  |

.».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                                           А.В. Инютина

Приложение № 5 К постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.06.2020 № 1431

«Таблица 6

Адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству не позднее 2024 года

| № п/п | Наименование юридического/ФИО индивидуального предпринимателя (ИП) | Наименование территории | Адрес территории | Общая площадь (м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2024 |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Союз-2000» | объект культуры | пр. Ленина, 56 | 10672 |  |
| 2. | Алтайская краевая организация «Приют для бездомных животных «Алиса» | Приют для бездомных животных | ул. Сельмашская, 1б | 1 946 |  |
| 3. | МУП «Центральный рынок» | Сквер на территории МУП «Центральный рынок» со стороны пр. Ленина | ул. Комсомольская, 149 | 2743 |  |

. ».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска 	А.В. Инютина