Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020 № 2060

| Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы |  |
| --- | --- |

С целью стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города Рубцовска, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы (приложение).

2. Считать утратившими силу с 01.01.2021 постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края:

от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы»;

от 05.03.2018 № 485 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на  2018-2020 годы»;

от 16.07.2018  № 1863 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска  Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на  2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 485)»;

от 06.02.2019 № 239 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (с изменениями)»;

от 15.05.2019 № 1130 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017  № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (с изменениями)»;

от 18.02.2020 № 356 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (с изменениями)»;

от 12.05.2020 № 1140 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4849 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2018-2020 годы» (с изменениями)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

4. Настоящее постановление Опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

- Глава  города Рубцовска                                                                             Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

24.08.2020 № 2060

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы

Паспорт

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству (далее - комитет Администрации города по ПЭТ и ДХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города), МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска, комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом (далее – КУИ Администрации города) |
| Участники Программы | Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – МУТП города Рубцовска), МУП «Рубцовский водоканал» |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы в Программе не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; государственная программа Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020-2024 годы, утверждённая постановлением Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 543 |
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска |
| Задачи Программы | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля расходов бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска) на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета города Рубцовска; удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрической, тепловой энергии, горячей и холодной воды); количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 годы. Этапы Программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 153160,0 тыс. рублей, из них средства: бюджета города Рубцовска – всего 116754,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 25978,0 тыс. рублей; 2022 год – 24588,0 тыс. рублей; 2023 год – 22038,0 тыс. рублей; 2024 год – 22050,0 тыс. рублей; 2025 год – 22100,0 тыс. рублей; объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на соответствующий финансовый год; внебюджетных источников – всего 36406,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 4690,0 тыс. рублей; 2022 год – 3288,9 тыс. рублей; 2023 год – 2871,0 тыс. рублей; 2024 год – 15638,0 тыс. рублей; 2025 год – 9919,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2025 году: доля расходов бюджета города Рубцовска на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета города Рубцовска составит 0,1%; объём потреблённой электрической энергии муниципальных бюджетных учреждений уменьшится на 2,5 % (по отношению к уровню 2020 года); объём потреблённой тепловой энергии муниципальных бюджетных учреждений уменьшится на 5 % (по отношению к уровню 2020 года); объём потреблённой горячей воды муниципальных бюджетных учреждений останется на уровне потребления 2020 года; объём потреблённой холодной воды муниципальных бюджетных учреждений останется на уровне потребления 2020 года; количество выявленных бесхозяйных сетей и объектов составит 5 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

- Рубцовск является третьим по величине городом Алтайского края с населением свыше 141 тыс. жителей с развитой энергетической и дорожно-транспортной структурой.

В городе Рубцовске сложилась развитая система обеспечения жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, которая состоит из нескольких источников снабжения энергетическими ресурсами.

Промышленность представлена в основном предприятиями машиностроения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Город Рубцовск находится в зоне резко континентального климатического пояса с морозной продолжительной зимой и тёплым, иногда жарким летом.

Основные климатические параметры составляют:

в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для проектированиясистем отопления и вентиляции - минус 35 °С;

продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха менее или равно 8 °С) - 206 суток;

отопительный период начинается не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Источники водоснабжения и система водопровода

Система водоснабжения города Рубцовска представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды свыше 120 тысяч потребителей, с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Забор воды осуществляется из реки Алей и Склюихинского водохранилища Производственная мощность водопровода – 280 тыс. м³ в сутки. Общая протяженность водопроводной сети составляет 390 км. Производственная мощность водоочистных сооружений рассчитана на 80 тыс.м³/сут. хозяйственно-питьевой воды и 90 тыс.м³/сут. технической воды.

Источники тепловой энергии и тепловые сети

Основными источниками тепловой энергии в городе являются:

тепловая станция (мощность 327 Гкал/час) АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» обеспечивает тепловой энергией южную часть города Рубцовска;

12 котельных (суммарная мощность 34 Гкал/час) АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» обеспечивают тепловой энергией западный поселок города Рубцовска.

Протяженность тепловых сетей города в двухтрубном исполнении составляет 164,035 тыс.п.м. По состоянию на 01.01.2020 износ по объектам теплоснабжения составляет до 62,9% (из них котельные – 66%, тепловые сети – 68,8 %) и по объектам горячего водоснабжения – 64,4%.

Источники электрической мощности

В городе находится 248 трансформаторных подстанций, электрических сетей протяженностью 605,7 км, в том числе 245,0 км воздушных линий электропередач и 360,7 км кабельных линий. За 2019 год потребителям было отпущено 258040 тыс. кВт час.

Жилой фонд

На 01.01.2020 жилищный фонд города Рубцовска составляет 2961 тыс. кв.м. На территории города Рубцовска находятся 794 многоквартирных жилых домов, из них с центральным отоплением - 754 дома. Управление и обслуживание жилищного фонда города Рубцовска выполняют 22 управляющие компании, 41 товарищество собственников жилья, 8 жилищных кооперативов. В 54 многоквартирных домах собственники помещений избрали способ непосредственного управления.

1.1 Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации Программы

Экономика города Рубцовска характеризуется повышенной энергоемкостью валового муниципального продукта (далее - ВМП).

Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства ВМП и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики города Рубцовска, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно  и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей города Рубцовска, в том числе и для организаций бюджетной сферы, заставляет более пристально заниматься энергоэффективностью.

Город Рубцовск не располагает собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов. Потребление электрической энергии в городе не обеспечивается наличием мощностей по ее производству.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории города Рубцовска с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рубцовска становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития города.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города Рубцовска предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и спорта, и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий города Рубцовска в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Износ по объектам холодного водоснабжения составляет 64,6 %, в том числе сетей водопровода – 70,5 %.

По состоянию на 01.01.2020 износ по объектам теплоснабжения составляет до 62,9% (из них котельные – 66%, тепловые сети – 68,8 %) и по объектам горячего водоснабжения – 64,4%.

Имеющиеся источники электрической мощности на сегодняшний день удовлетворяют потребности города Рубцовска, но их износ равен 74,1 %. Имеется потребность во вложении средств в их реконструкцию и увеличение мощностей в случае организации и расширении на территории города Рубцовска производств.

1.2. Обоснование решения проблем и прогноза развития сферы реализации Программы.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

В период действия Программы должны быть выполнены установленные Программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

учет энергетических ресурсов;

нормирование потребления энергетических ресурсов.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления.

- 2. Приоритетные направления реализации муниципальной Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

- 2.1. Приоритетные направления реализации Программы

Приоритетные направления в сфере реализации Программы сформированы с учётом целей и задач, определенных Федеральным законом от 23.11.2009                      № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- государственной программой Алтайского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 543.

- Основной  приоритет при реализации Программы – эффективное использование теплоэнергетических ресурсов предприятиями и бюджетными учреждениями города Рубцовска.

- 2.2. Цель  и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов (конечный результат соответствует индикаторам 2-5 Программы);

сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях (конечный результат соответствует индикатору 1 Программы);

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов (конечный результат соответствует индикатору 1 Программы);

повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами (конечный результат соответствует индикатору 6 Программы).

2.3. Конечные результаты реализации Программы

При реализации мероприятий Программы к 2025 году  необходимо достигнуть уровня индикаторов, представленных в таблице 1.

В ходе реализации Программы планируется достичь результатов сокращения удельных показателей энергоемкости экономики муниципального образования.

Расчёт доли расходов бюджета города Рубцовска на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений всех типов в общем объёме расходов бюджета города Рубцовска (Д рэм в %) определяется по формуле:

Д рэм = Рэбу/Бго* 100, где:

Рэбу  - расходы бюджета города Рубцовска на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений всех типов (тыс.руб.);

Бго – бюджет города Рубцовска отчётного  года.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями рассчитывается по следующим формулам:

Электрическая энергия (Уэ2, кВт/чел)

Уэ2 = Оэб/ Чнас, где:

Оэб – объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями (кВтч);

Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (человек).

тепловая энергия (Утэ2, Гкал/ м2):

Утэ2 = Отэб/ Чнас, где:

Отэб – суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями (Гкал);

Чнас – общая площадь муниципальных учреждений (кв.метров).

Общая площадь муниципальных учреждений включает площадь всех частей отапливаемых помещений.

вода (холодная, горячая) (Ув, Уг, м3/чел):

Ув2 = Овб/Чнас, где:

Овб – объем потребленной (израсходованной) воды (горячей, холодной) муниципальными учреждениями (куб.метров);

Чнас – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (человек).

2.4. Сроки реализации Программы

### Реализация Программы рассчитана на 5 лет и определена периодом 2021-2025 годы, без деления на этапы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

- Мероприятия по достижению цели, решению задач и выполнению индикаторов и показателей Программы, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергетической эффективности отраслей экономики и социальной сферы города, представлены в таблице 2.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счёт средств бюджета города Рубцовска и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов показан в таблице 3.

- Сумма средств бюджета города Рубцовска подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края о бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на соответствующий год.

- 5. Анализ рисков реализации Программы

- Программа предусматривает комплексный подход и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на снижение рисков,  обеспечения увеличения энергетической эффективности и снижения затрат использования энергетических ресурсов муниципальных казённых учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

- К рискам относятся:

- макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией;

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита.

- Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе мониторинга исполнения мероприятий Программы и разработки предложений по их корректировке.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённому постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, и включается в годовой отчет Программы.

- 7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

- При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель с учетом специфики деятельности предприятия (организации) организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Ответственный исполнитель Программы - комитет Администрации города по ПЭТ и ДХ:

координирует реализацию программных мероприятий;

осуществляет текущий мониторинг реализации Программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной Программы;

готовит ежеквартальный отчёт о выполнении Программы, в срок до           15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, определенным отделом экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска. Отчёт должен включать в себя информацию о выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы;

готовит и в установленном порядке представляет на утверждение в Администрацию города Рубцовска предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной год до принятия бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | 2020 год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета | % | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (МБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельная величина потребления электрической энергии бюджетными учреждениями | Квт/чел | 31,8 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 3. | Удельная величина потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м² | 0,183 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 4. | Удельная величина потребления горячей воды бюджетными учреждениями | м³/ чел | 0,240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5. | Удельная величина потребления холодной воды бюджетными учреждениями | м³/ чел | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Ед. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Таблица 2

- Мероприятия Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия Программы | Ожидаемый результат | Исполнители Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска | Экономия энергетических ресурсов |  | 30668,0 | 27876,9 | 24909,0 | 37688,0 | 32019,0 | 153160,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 25978,0 | 24588,0 | 22038,0 | 22050,0 | 22100,0 | 116754,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 4690,0 | 3288,9 | 2871,0 | 15638,0 | 9919,0 | 36406,9 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация города Рубцовска | 3920,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 6520,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3920,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 6520,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 105500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 105500,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 1165,0 | 920,0 | 945,0 | 1207,0 | 1075,0 | 5312,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 758,0 | 688,0 | 713,0 | 725,0 | 750,0 | 3634,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 407,0 | 232,0 | 232,0 | 482,0 | 325,0 | 1678,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | 200,0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 1100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 1100,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 773,0 | 633,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 10207,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 773,0 | 633,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 10207,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 3510,0 | 2423,9 | 2576,0 | 10832,0 | 5180,0 | 24521,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3510,0 | 2423,9 | 2576,0 | 10832,0 | 5180,0 | 24521,9 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу |  | 293,0 | 113,0 | 113,0 | 114,0 | 114,0 | 747,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 193 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 247 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МУТП города Рубцовска | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | Экономия тепловой энергии 80 Гкал в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату электрической, тепловой энергии. Снижение потерь электрической, тепловой энергии |  | 12480,0 | 14133,9 | 13846,0 | 22139,0 | 16355,0 | 78953,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 12160,0 | 11638,0 | 11638,0 | 11050,0 | 11075,0 | 57561,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 320,0 | 2495,9 | 2208,0 | 11089,0 | 5280,0 | 21392,9 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 55000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 55000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 300,0 | 820,0 | 820,0 | 257,0 | 125,0 | 2322,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200,0 | 638,0 | 638,0 | 50,0 | 75,0 | 1601,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 182,0 | 182,0 | 207,0 | 50,0 | 721,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация г.Рубцовска | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 2273,9 | 1976,0 | 10832,0 | 5180,0 | 20441,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 2273,9 | 1976,0 | 10832,0 | 5180,0 | 20441,9 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 2.1. Замена системы электроснабжения на более экономичную МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.2. Замена электроосвещения выставочных залов в здании Картинной галереи МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.3. Замена электроосвещения МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовска | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 820,0 | 820,0 | 182,0 | 0 | 1822,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 638,0 | 638,0 | 0 | 0 | 1276,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 0 | 546,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.4. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников МБУК «БИС» г. Рубцовска | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.5. Ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.6. Ремонт системы электроснабжения южной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь электрической энергии | Администрация г.Рубцовска | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.7. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.8. Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные | Экономия электроэнергии 90 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.9. Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на 200 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 900,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.10. Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на173 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 2.11. Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | Снижение потребления электроэнергии на120 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 2.12. Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | Снижение электроэнергии 38 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 0 | 92,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 0 | 92,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 2.13. Установка ПЧ на КНС-8 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 2.14. Установка ПЧ на КНС-10 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 2.15. Установка ПЧ на КНС-15 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.16. Установка преобразователя частоты (2 шт.) на фильтровальные насосы 2-й подъем гидроузла | Снижение потребления электроэнергии на172,8 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 2.17. Установка погружных насосов (2 шт.) на КНС-19 | Снижение потребления электроэнергии на 42 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.18. Замена аэрационной системы №№ 2, 3 | Экономия электроэнергии 430 тыс. кВт/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.19. Перекладка водопровода Ø100 по пер.Улежникова,6 – пр.Ленина, 138, длиной 1340 м.п. | Снижение затрат на устранение аварий и и снижение потерь коммунального ресурса | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.20. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.21. Замена ламп накаливания на светодиодные в муниципальных образовательных учреждениях | Снижение потребления электроэнергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 28. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь тепловой энергии |  | 17695,0 | 13430,0 | 10725,0 | 15210,0 | 15300,0 | 72360,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 13518,0 | 12650,0 | 10075,0 | 10675,0 | 10675,0 | 57593,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 4177,0 | 780,0 | 650,0 | 4535,0 | 4625,0 | 14767,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 865,0 | 100,0 | 125,0 | 950,0 | 950,0 | 2990,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 558,0 | 50,0 | 75,0 | 675,0 | 675,0 | 2033,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 307,0 | 50,0 | 50,0 | 275,0 | 275,0 | 957,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация г.Рубцовска | 2960,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 5560,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2960,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 5560,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 720,0 | 580,0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 9910,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 720,0 | 580,0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 9910,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 3150,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3150,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3900,0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 150,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 3.2. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «ДК «Тракторостроитель» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 3.3. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «ДЮДК «Черемушки» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 250,0 | 0 | 125,0 | 0 | 0 | 375,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 150,0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 225,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 3.4. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,0 | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 3.5. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДМШ № 3» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 3.6. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДХШ» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 3.7. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «С/к «Торпедо» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 3.8. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «БИС» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 175,0 | 350,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 3.9. Замена оконных блоков фасада МБУ СП «СШ - 1» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 1100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 3.10. Ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 3.11. Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 1450,0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1450,0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 3.12. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 3.13. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 3.12. Наружная теплоизоляция здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 560,0 | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 560,0 | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | внебюджетные источники |
| 44. | Мероприятие 3.13. Установка стеклопакетов из пластика в гараже на 7 автомашин | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | внебюджетные источники |
| 45. | Мероприятие 3.14. Капитальный ремонт кровли здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | внебюджетные источники |
| 46. | Мероприятие 3.15. Замена окон в здании реагентного хозяйства | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 63 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | внебюджетные источники |
| 47. | Мероприятие 3.16. Замена окон в насосной станции 2 подъема | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 53 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 48. | Мероприятие 3.17. Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 26 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 49. | Мероприятие 3.18. Замена оконных блоков в АБК КОС | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 35 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 50. | Мероприятие 3.19. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий | Предотвращение дальнейшего разрушения зданий | МУП «Рубцовский водоканал» | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | внебюджетные источники |
| 51. | Мероприятие 3.20. Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 52. | Задача 4. Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами. | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети. На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 53. | Мероприятие 4.1. Выполнение комплекса мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности города Рубцовска Алтайского края на такие объекты недвижимого имущества | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети. На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 1100 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 54. | Мероприятие 4.2. Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям | Все выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества передать на обслуживание в специализированные ресурсоснабжающие организации | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Примечание:  Мероприятие  4.2.  является  мероприятием  организационного  характера и не требует  финансирования из бюджета города Рубцовска.

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Всего финансовых затрат | 30668,0 | 27876,9 | 24909,0 | 37688,0 | 32019,0 | 153160,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 25978,0 | 24588,0 | 22038,0 | 22050,0 | 22100,0 | 116754,0 |
| из внебюджетных источников | 4690,0 | 3288,9 | 2871,0 | 15638,0 | 9919,0 | 36406,9 |
| Капитальные вложения | 17695,0 | 13430,0 | 10725,0 | 15210,0 | 15300,0 | 72360,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 13518,0 | 12650,0 | 10075,0 | 10675,0 | 10675,0 | 57593,0 |
| из внебюджетных источников | 4177,0 | 780,0 | 650,0 | 4535,0 | 4625,0 | 14767,0 |
| Прочие расходы | 12973,0 | 14446,9 | 14184,0 | 22478,0 | 16719,0 | 80800,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 12460,0 | 11938,0 | 11963,0 | 11375,0 | 11425,0 | 59161,0 |
| из внебюджетных источников | 513,0 | 2508,9 | 2221,0 | 11103,0 | 5294,0 | 21639,9 |

И.о. начальника отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска	      Н.В.Гребнева