Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021  № 249

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020     № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённым постановлением Администрации города Рубцовска от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060,  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021-2025 годы раздел «Соисполнители Программы» дополнить словами «МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»;

1.2.  раздел Паспорта Программы  «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 135092,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 9855,0 тыс. рублей; 2022 год – 29246,9 тыс. рублей; 2023 год – 26019,0 тыс. рублей; 2024 год – 37953,0 тыс. рублей; 2025 год – 32019,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета города Рубцовска – всего 98686,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 5165,0 тыс. рублей; 2022 год – 25958,0 тыс. рублей; 2023 год – 23148,0 тыс. рублей; 2024 год – 22315,0 тыс. рублей; 2025 год – 22100,0 тыс. рублей; объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на соответствующий финансовый год; внебюджетных источников – всего 36406,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 4690,0 тыс. рублей; 2022 год – 3288,9 тыс. рублей; 2023 год – 2871,0 тыс. рублей; 2024 год – 15638,0 тыс. рублей; 2025 год – 9919,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.3. таблицу 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции (приложение);

1.4. таблицу 3 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего за 2021-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Всего финансовых затрат | 9855,0 | 29246,9 | 26019,0 | 37953,0 | 32019,0 | 135092,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 5165,0 | 25958,0 | 23148,0 | 22315,0 | 22100,0 | 98686,0 |
| из внебюджетных источников | 4690,0 | 3288,9 | 2871,0 | 15638,0 | 9919,0 | 36406,9 |
| Капитальные вложения | 9012,0 | 14720,0 | 11835,0 | 15460,0 | 15300,0 | 66327,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 4835,0 | 13940,0 | 11185,0 | 10925,0 | 10675,0 | 51560,0 |
| из внебюджетных источников | 4177,0 | 780,0 | 650,0 | 4535,0 | 4625,0 | 14767,0 |
| Прочие расходы | 843,0 | 14526,9 | 14184,0 | 22493,0 | 16719,0 | 68765,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 330,0 | 12018,0 | 11963,0 | 11390,0 | 11425,0 | 47126,0 |
| из внебюджетных источников | 513,0 | 2508,9 | 2221,0 | 11103,0 | 5294,0 | 21639,9 |

»;

1.5. В разделе 6 Программы слова «от 14.10.2016 № 4337» заменить словами «от 21.10.2020 № 2589».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                   Д.З. Фельдман

|  | Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от _____________ № ___________ |
| --- | --- |

- «Таблица 2

- Мероприятия Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия Программы | Ожидаемый результат | Исполнители Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска | Экономия энергетических ресурсов |  | 9855,0 | 29246,9 | 26019,0 | 37953,0 | 32019,0 | 135092,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5165,0 | 25958,0 | 23148,0 | 22315,0 | 22100,0 | 98686,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 4690,0 | 3288,9 | 2871,0 | 15638,0 | 9919,0 | 36406,9 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация города Рубцовска | 3165,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 5765,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3165,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 5765,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 2000,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 86400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2000,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 21100,0 | 86400,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 407,0 | 920,0 | 945,0 | 1207,0 | 1075,0 | 4554,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 688,0 | 713,0 | 725,0 | 750,0 | 2876,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 407,0 | 232,0 | 232,0 | 482,0 | 325,0 | 1678,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | 0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 250,0 | 900,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 1370,0 | 1110,0 | 265,0 | 0 | 2745,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 1370,0 | 1110,0 | 265,0 | 0 | 2745,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 773,0 | 633,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 10207,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 773,0 | 633,0 | 63,0 | 4324,0 | 4414,0 | 10207,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 3510,0 | 2423,9 | 2576,0 | 10832,0 | 5180,0 | 24521,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3510,0 | 2423,9 | 2576,0 | 10832,0 | 5180,0 | 24521,9 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу |  | 193,0 | 193,0 | 113,0 | 129,0 | 114,0 | 742,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 180,0 | 100,0 | 115,0 | 100,0 | 495,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 193 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 247 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 80,0 | 0 | 15,0 | 0 | 95,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 80,0 | 0 | 15,0 | 0 | 95,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МУТП города Рубцовска | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 67,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | Экономия тепловой энергии 80 Гкал в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Установка прибора учета тепловой энергии на запасном пункте управления | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Недопущение учёта потребления энергоресурсов по расчётному методу | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Снижение затрат на оплату электрической, тепловой энергии. Снижение потерь электрической, тепловой энергии |  | 1280,0 | 14183,9 | 13846,0 | 22389,0 | 16355,0 | 68053,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 960,0 | 11688,0 | 11638,0 | 11300,0 | 11075,0 | 46661,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 320,0 | 2495,9 | 2208,0 | 11089,0 | 5280,0 | 21392,9 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 44000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 44000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 820,0 | 820,0 | 257,0 | 125,0 | 2122,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 638,0 | 638,0 | 50,0 | 75,0 | 1401,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 182,0 | 182,0 | 207,0 | 50,0 | 721,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация г.Рубцовска | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 50,0 | 0 | 250,0 | 0 | 300,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 250,0 | 0 | 300,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 2273,9 | 1976,0 | 10832,0 | 5180,0 | 20441,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 2273,9 | 1976,0 | 10832,0 | 5180,0 | 20441,9 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.1. Замена системы электроснабжения на более экономичную МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.2. Замена электроосвещения выставочных залов в здании Картинной галереи МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.3. Замена электроосвещения МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовска | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 820,0 | 820,0 | 182,0 | 0 | 1822,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 638,0 | 638,0 | 0 | 0 | 1276,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 182,0 | 182,0 | 182,0 | 0 | 546,0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.4. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников МБУК «БИС» г. Рубцовска | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.5. Ремонт системы отопления в северной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 630,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.6. Ремонт системы электроснабжения южной части здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь электрической энергии | Администрация г.Рубцовска | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.7. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | Снижение затрат на оплату электрической энергии | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.8. Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные | Экономия электроэнергии 90 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 2.9. Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на 200 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 900,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 2.10. Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС | Снижение потребления электроэнергии на173 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 2.11. Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | Снижение потребления электроэнергии на120 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 2.12. Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | Снижение электроэнергии 38 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 0 | 92,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 46,0 | 46,0 | 0 | 0 | 92,0 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 2.13. Установка ПЧ на КНС-8 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.14. Установка ПЧ на КНС-10 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 2.15. Установка ПЧ на КНС-15 | Экономия электроэнергии 20,2 тыс.руб в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.16. Установка преобразователя частоты (2 шт.) на фильтровальные насосы 2-й подъем гидроузла | Снижение потребления электроэнергии на172,8 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 480,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.17. Установка погружных насосов (2 шт.) на КНС-19 | Снижение потребления электроэнергии на 42 тыс. кВт в год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 120,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.18. Замена аэрационной системы №№ 2, 3 | Экономия электроэнергии 430 тыс. кВт/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.19. Перекладка водопровода Ø100 по пер.Улежникова,6 – пр.Ленина, 138, длиной 1340 м.п. | Снижение затрат на устранение аварий и и снижение потерь коммунального ресурса | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 10652,0 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 2.20. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 2.21. Замена ламп накаливания на светодиодные в муниципальных образовательных учреждениях | Снижение потребления электроэнергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 2.22. Замена потолочных панелей освещения на светодиодные | Снижение потерь электрической энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 2.23. Установка автоматизированного теплового пункта | Снижение потреблении тепловой энергии до 10% в год | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 32. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Снижение потерь тепловой энергии |  | 8382,0 | 14670,0 | 11835,0 | 15210,0 | 15300,0 | 65397,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 4205,0 | 13890,0 | 11185,0 | 10675,0 | 10675,0 | 50630,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 4177,0 | 780,0 | 650,0 | 4535,0 | 4625,0 | 14767,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 42000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 42000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 307,0 | 100,0 | 125,0 | 950,0 | 950,0 | 2432,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 50,0 | 75,0 | 675,0 | 675,0 | 1475,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 307,0 | 50,0 | 50,0 | 275,0 | 275,0 | 957,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Администрация г.Рубцовска | 2205,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 4805,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2205,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 0 | 4805,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. | 0 | 1240,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 2350,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 1240,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 2350,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУТП города Рубцовска | 720,0 | 580,0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 9910,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 720,0 | 580,0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 9910,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 3150,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3150,0 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0 | 3900,0 | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «ДК «Алтайсельмаш» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 3.2. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «ДК «Тракторостроитель» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 3.3. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «ДЮДК «Черемушки» | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 0 | 125,0 | 0 | 0 | 225,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 3.4. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,0 | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 3.5. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДМШ № 3» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 3.6. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ ДО «ДХШ» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 3.7. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУ «С/к «Торпедо» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 40. | Мероприятие 3.8. Замена оконных блоков на энергосберегающие МБУК «БИС» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 175,0 | 350,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 3.9. Замена оконных блоков фасада МБУ СП «СШ - 1» г.Рубцовска | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 1100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 3.10. Ремонт кровли гаражных боксов Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 755,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 755,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 43. | Мероприятие 3.11. Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130. | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 1450,0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1450,0 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 44. | Мероприятие 3.12. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пр. Ленина, 130 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 45. | Мероприятие 3.13. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города Рубцовска по адресу: пер. Бульварный, 25 | Снижение потерь тепловой энергии | Администрация г.Рубцовска | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 46. | Мероприятие 3.14. Наружная теплоизоляция здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 560,0 | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 560,0 | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | внебюджетные источники |
| 47. | Мероприятие 3.15. Установка стеклопакетов из пластика в гараже на 7 автомашин | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | внебюджетные источники |
| 48. | Мероприятие 3.16. Капитальный ремонт кровли здания депо-парка | Снижение потерь тепловой энергии | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 8610,0 | внебюджетные источники |
| 49. | Мероприятие 3.17. Замена окон в здании реагентного хозяйства | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 63 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 450,0 | внебюджетные источники |
| 50. | Мероприятие 3.18. Замена окон в насосной станции 2 подъема | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 53 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 51. | Мероприятие 3.19. Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 26 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 52. | Мероприятие 3.20. Замена оконных блоков в АБК КОС | Сокращение теплопотерь здания и потребления тепловой энергии на 35 Гкал/год | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | внебюджетные источники |
| 53. | Мероприятие 3.21. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий | Предотвращение дальнейшего разрушения зданий | МУП «Рубцовский водоканал» | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | внебюджетные источники |
| 54. | Мероприятие 3.22. Текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 42000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 42000,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 55. | Мероприятие 3.23. Замена оконных блоков на энергосберегающие | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 56. | Мероприятие 3.24. Облицовка фасада здания с утеплением | Снижение потерь тепловой энергии | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. | 0 | 1200,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 2310,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 1200,0 | 1110,0 | 0 | 0 | 2310,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 57. | Задача 4. Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами. | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети. На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 58. | Мероприятие 4.1. Выполнение комплекса мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности города Рубцовска Алтайского края на такие объекты недвижимого имущества | Ежегодно на постоянной основе выявлять бесхозяйные сети. На заседании рабочей группы проводить анализ и принимать решение по постановке на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 200 | 225 | 225 | 250 | 900 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 59. | Мероприятие 4.2. Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям | Все выявленные бесхозяйные объекты недвижимого имущества передать на обслуживание в специализированные ресурсоснабжающие организации | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Примечание:  Мероприятие  4.2.  является  мероприятием  организационного  характера и не требует  финансирования из бюджета города Рубцовска».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска                                               А.В. Инютина