Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021  № 3473

О внесении изменений                        в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853                    «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды            на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018–2024 годы»

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь статьями 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018–2024 годы»                                      (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324, от 27.03.2019 № 697, от 27.06.2019 № 1574, от 09.06.2020 № 1431, от 15.03.2021 № 606, от 05.07.2021              № 1780), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2018-2024 годах составляет 584 137,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 84 415,6 тыс. рублей; 2019 год – 107 248,7 тыс. рублей; 2020 год – 106 122,6 тыс. рублей; 2021 год – 83 140,1 тыс. рублей; 2022 год – 68 531,5 тыс. рублей; 2023 год – 67 342,5 тыс. рублей; 2024 год – 67 336,0 тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета 528 690,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 77 158,5 тыс. рублей; 2019 год – 101 277,0 тыс. рублей; 2020 год –98 802,0 тыс. рублей; 2021 год – 59 895,0 тыс. рублей; 2022 год – 63 855,0 тыс. рублей; 2023 год – 63 855,0 тыс. рублей; 2024 год – 63 848,0 тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета 29 368,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5 807,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 023,0 тыс. рублей; 2020 год - 998,0 тыс. рублей; 2021 год – 19 605,0 тыс. рублей 2022 год – 645,0 тыс. рублей; 2023 год – 645,0 тыс. рублей; 2024 год – 645,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета МО город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города) 9 429,5 тыс. рублей, в том числе по годам:* 2018 год – 838,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 033,3 тыс. рублей; 2020 год – 2 051,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 490,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 331,5 тыс. рублей; 2023 год – 1 342,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 343,0 тыс. рублей. За счёт внебюджетных источников (с последующим зачислением в бюджет города) 16 648,4 тыс. рублей, в том числе по годам:** 2018 год – 611,5 тыс. рублей; 2019 год – 3 915,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 271,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 150,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 700,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 500,0тыс. рублей |
| --- | --- |

Примечание: * Финансирование мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации, проверка сметной документации на достоверность стоимости работ, контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий возможно за счет средств городского бюджета.

**Средства заинтересованных лиц на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий отражаются в доходах и расходах бюджета города.»;

1.2. в разделе 2 Программы таблицу 1 «Сведения об индикаторах программы» изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. в разделе 3 Программы таблицу 2 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение 2);

1.4. в разделе 4 Программы:

абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов составляет 584 137,0 тыс.рублей., в т.ч.:

из федерального бюджета в сумме 528 690,5 тыс. рублей;

из краевого бюджета в сумме 29 368,6 тыс. рублей;

из бюджета города в сумме 9 429,5 тыс. рублей;

внебюджетных средств (средства граждан, организаций) в сумме             16 648,4 тыс. рублей.»;

таблицу 4 изложить в новой редакции (приложение 3);

1.5. в разделе 7 Программы:

таблицу 5 изложить в новой редакции (приложение 4);

пункт 7.8 «Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства в рамках программы» изложить в следующей редакции:

«

| 2022 год |  |
| --- | --- |
| 1. | Территория сквера Комсомольской славы |
| 2. | Территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр-кт Ленина, 203 |
| 2023-2024 годы |  |
| 3. | Территория сквера Пионеров |
| 4. | Территория площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске (Привокзальный сквер) |
| 5. | Прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской |
| 6. | Территория на пересечении пр-кта Ленина и пер. Улежникова напротив здания торгового центра «Меридиан» в г. Рубцовске |
| 7. | Территория по пер. Станционному с северо-восточной стороны школы №18 с названием Сквер «Мир |
| 8. | Территория стадиона «Искра» по ул. Рихарда Зорге |
| 9. | Территория стадиона «Строитель» с восточной стороны школы №23 на пересечении улиц Одесской и Брусилова |
| 10. | Территория бывшей школы № 14, парк отдыха «Школьный» |
| 11. | Территория сквера «Южный» на пересечении ул.Пролетарской и ул. Транспортной |
| 12. | Прилегающая территория здания МБУ «ДК «Алтайсельмаш» |
| 13. | Территория сквер около санатория «Медуница» по ул. Южная, 2 |
| 14. | Территория на пересечении пр-кта Ленина и ул. Жуковского |
| 15. | Территория напротив КГБУЗ «Городская больница №1» по ул. Оросительной |

.»;

абзац третий пункта 7.10 изложить в следующей редакции:

«По итогам рейтингового голосования, проводимого на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, а также на официальном сайте газеты «Местное время» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 26.04.2021 по 30.05.2021 по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году в рамках реализации программы принято 20536 голосов.

Наибольшее количество голосов набрали:

1. территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр-кт Ленина, 203 – 7825 голосов;

2. территория сквера Комсомольской славы – 4594 голосов.»;

в абзаце втором пункта 7.14 слова «от 08.07.2019 № 1695» заменить словами «от 05.04.2021 № 861».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска, курирующего деятельность управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Глава города Рубцовска 	     Д.З.Фельдман

- Приложение 1

- к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

- от 17.12.2021  № 3473

«Таблица 1

Сведения об индикаторах программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 0 | 7 | 13 |  | 20 | 34 | 60 | 74 | 87 | 100 |
| 2. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 0 | 50 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий* | % | 0 | 4 | 15 |  | 32 | 49 | 51,4 | 64 | 78 | 100 |

Примечание: * Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная, исходя из минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1 программы.

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края 	А.В.Инютина

- Приложение 2

- к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

- от 17.12.2021 № 3473

«Таблица 2

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  |  | 84 415,6 | 107 248,7 | 106 122,6 | 83 140,1 | 68 531,5 | 67 342,5 | 67 336,0 | 584 137,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 77 158,5 | 101 277,0 | 98 802,0 | 59 895,0 | 63 855,0 | 63 855,0 | 63 848,0 | 528 690,5 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 5 807,6 | 1 023,0 | 998,0 | 19 605,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 29 368,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 838,0 | 1 033,3 | 2 051,1 | 1 490,1 | 1 331,5 | 1 342,5 | 1 343,0 | 9 429,5 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 16 648,4 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий и др.), исходя из перечня, сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования* | доведение до 100 % доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» г. Рубцовска | 27 128,3 | 21 622,7 | 38 529,0 | 57 365,9 | 36 317,5 | 36 298,5 | 36 292,0 | 253 553,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 24 977,1 | 21 192,4 | 36 929,2 | 37 004,8 | 35 046,0 | 35 046,0 | 35 039,0 | 225 234,5 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1 880,0 | 214,1 | 373,0 | 19 373,8 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 22 902,9 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 271,2 | 216,2 | 1 226,8 | 987,3 | 917,5 | 898,5 | 899,0 | 5 416,5 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| . | Мероприятие 1.1. Работы по благоустройству общественных территорий** 1. Благоустройство прилегающей территории театра кукол; 2. благоустройство прилегающей территории к Центральной городской библиотеке и краеведческому музею; 3. благоустройство территории от ул.Калинина до набережной им. Петрова; 4. благоустройство территории клуба «Патриот» на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный»; 5. благоустройство территории сквера Комсомольской славы |  |  | 27 128,3 | 21 622,7 | 37 679,0 | 37 756,2 | 35 757,5 | 35 757,5 | 35 751,0 | 231 452,2 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 977,1 | 21 192,4 | 36 929,2 | 37 004,8 | 35 046,0 | 35 046,0 | 35 039,0 | 225 234,5 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1 880,0 | 214,1 | 373,0 | 373,8 | 354,0 | 354,0 | 354,0 | 3 902,9 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 271,2 | 216,2 | 376,8 | 377,6 | 357,5 | 357,5 | 358,0 | 2 314,8 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды. Работы по благоустройству общественных территорий. 1.Благоустройство прилегающей территории МБУ «Городской дворец культуры»; 2.. благоустройство сквера Победы |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 191,9 | 0 | 0 | 0 | 19 191,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 000,0 | 0 | 0 | 0 | 19 000,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 191,9 | 0 | 0 | 0 | 191,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города |  |  | 0 | 0 | 705,2 | 347,1 | 500 | 441,0 | 441,0 | 2 434,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 705,2 | 347,1 | 500 | 441,0 | 441,0 | 2 434,3 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города |  |  | 0 | 0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 320,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 320,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города (лабораторные испытания строительных материалов) |  |  | 0 | 0 | 24,8 | 10,7 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 155,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 24,8 | 10,7 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 155,5 | бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 24,8 | 10,7 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 155,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления, предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу* | доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий в городе Рубцовске к концу 2024 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» г. Рубцовска | 57 287,3 | 85 626,0 | 67 593,6 | 25 774,2 | 32 214,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | 330 583,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52 181,4 | 80 084,6 | 61 872,8 | 22 890,2 | 28 809,0 | 28 809,0 | 28 809,0 | 303 456,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3 927,6 | 808,9 | 625,0 | 231,2 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 6 465,7 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 817,1 | 824,3 | 502,8 | 414,0 | 444,0 | 444,0 | 4 013,0 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 16 648,4 | внебюджетные источники (с последующим зачислением в бюджет города) |
| 9. | Мероприятие 2.1. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 5)** |  |  | 57 287,3 | 85 626,0 | 67 400,6 | 25 694,1 | 32 094,0 | 30 894,0 | 30 894,0 | 329 890,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52 181,4 | 80 084,6 | 61 872,8 | 22 890,2 | 28 809,0 | 28 809,0 | 28 809,0 | 303 456,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3 927,6 | 808,9 | 625,0 | 231,2 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 6 465,7 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 566,8 | 817,1 | 631,3 | 422,7 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 3 319,9 | бюджет города |
|  |  |  |  | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 16 648,4 | внебюджетные источники (с последующим зачислением в бюджет города) |
| 10. | Мероприятие 2.2. Контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (лабораторные испытания строительных материалов) |  |  | 0 | 0 | 193,0 | 80,1 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 693,1 | Всего |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 193,0 | 80,1 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 693,1 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Примечание: * Изменение финансирования данной задачи подлежит корректировке в зависимости от фактического объема финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. ** Мероприятие финансирования подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края 	А.В.Инютина

- Приложение 3

- к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

- от 17.12.2021 № 3473

«Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 84415, 6 | 107 248, 7 | 106 122, 6 | 83 140, 1 | 68531,5 | 67 342, 5 | 67 336, 0 | 584 137,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1 033,3 | 2 051,1 | 1 490,1 | 1 331,5 | 1 342,5 | 1 343,0 | 9 429,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования | 5807,6 | 1 023,0 | 998,0 | 19605,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 29 368,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77 158, 5 | 101 277, 0 | 98 802, 0 | 59 895, 0 | 63855,0 | 63 855,0 | 63 848,0 | 528 690, 5 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 16 648,4 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84415,6 | 107 248,7 | 106 122,6 | 83 140,1 | 68 531,5 | 67 342,5 | 67 336,0 | 584 137,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1 033,3 | 2 051,1 | 1 490,1 | 1331,5 | 1 342,5 | 1 343,0 | 9 429,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 1 023,0 | 998,0 | 19605,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 29 368,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,5 | 101 277, 0 | 98 802,0 | 59 895, 0 | 63 855,0 | 63 855,0 | 63 848,0 | 528 690,5 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 700,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 16 648,4 |

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края 	А.В.Инютина

Приложение 4

- к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

- от 17.12.2021 № 3473

«Таблица 5

Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках программы

| № п/п | Адреса дворовых территорий | Количество жителей, зарегистрированных по месту жительства |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| 1. | ул. Киевская, 6 | 129 |
| 2. | ул. Комсомольская, 72 | 161 |
| 3. | ул. Комсомольская, 68 | 139 |
| 4. | ул. Тракторная, 80 | 154 |
| 5. | ул. Алтайская, 43 | 145 |
| 6. | ул. Алтайская, 80 | 170 |
| 7. | ул. Алтайская, 82 | 139 |
| 8. | ул. Алтайская, 84а | 170 |
| 9. | ул. Алтайская, 100а | 153 |
| 10. | пер. Алейский, 45 | 143 |
| 11. | ул. Октябрьская, 3 | 187 |
| 12. | ул. Сельмашская, 23 | 124 |
| 13. | пр-кт Ленина, 199в | 110 |
| 14. | ул. Юбилейная, 34 | 169 |
| 15. | пер.Гражданский, 38 | 106 |
| 2023-2024 годы |  |  |
| 1. | пер. Алейский, д. 22 | 45 |
| 2. | пер. Алейский, д. 30а | 96 |
| 3. | пер. Алейский, д. 32а | 106 |
| 4. | пер. Алейский, д. 34 | 102 |
| 6. | пер. Алейский, д. 47 | 87 |
| 7. | ул. Юбилейная, д. 38 | 162 |
| 8. | пер. Гражданский, д. 27 | 150 |
| 9. | пер. Коммунистический, д. 26 | 18 |
| 10. | пер. Коммунистический, д. 28 | 16 |
| 11. | пер. Коммунистический, д. 30 | 27 |
| 12. | пер. Коммунистический, д. 32 | 24 |
| 13. | пр-кт Ленина, д. 2 | 41 |
| 14. | пр-кт Ленина, д. 9 | 49 |
| 15. | пр-кт Ленина, д. 10 | 88 |
| 16. | пр-кт Ленина, д. 20 | 21 |
| 17. | пр-кт Ленина, д. 22 | 5 |
| 18. | пр-кт Ленина, д. 23 | 101 |
| 19. | пр-кт Ленина, д. 24 | 32 |
| 20. | пр-кт Ленина, д. 25 | 130 |
| 21. | пр-кт Ленина, д. 26 | 16 |
| 22. | пр-кт Ленина, д. 32 | 67 |
| 23. | пр-кт Ленина, д. 39 | 104 |
| 24. | пр-кт Ленина, д. 40 | 103 |
| 25. | пр-кт Ленина, д. 42 | 142 |
| 26. | пр-кт Ленина, д. 44 | 106 |
| 27. | пр-кт Ленина, д. 46 | 102 |
| 28. | пр-кт Ленина, д. 51 | 131 |
| 29. | пр-кт Ленина, д. 68 | 95 |
| 30. | пр-кт Ленина, д. 70 | 155 |
| 31. | пр-кт Ленина, д. 125 | 51 |
| 32. | пр-кт Ленина, д. 138 | 70 |
| 33. | пр-кт Ленина, д. 143 | 162 |
| 34. | пр-кт Ленина, д. 172 | 87 |
| 35. | пр-кт Ленина, д. 174 | 63 |
| 36. | пр-кт Ленина, д. 176 | 36 |
| 37. | пр-кт Ленина, д. 177 | 30 |
| 38. | пр-кт Ленина, д. 178 | 37 |
| 39. | пр-кт Ленина, д. 179 | 39 |
| 40. | пр-кт Ленина, д. 181а | 149 |
| 41. | пр-кт Ленина, д. 181 | 24 |
| 42. | пр-кт Ленина, д. 182 | 36 |
| 43. | пр-кт Ленина, д. 183 | 47 |
| 44. | пр-кт Ленина, д. 185 | 63 |
| 45. | пр-кт Ленина, д. 186 | 38 |
| 46. | пр-кт Ленина, д. 188 | 43 |
| 47. | пр-кт Ленина, д. 191 | 10 |
| 48. | пр-кт Ленина, д. 192 | 19 |
| 49. | пр-кт Ленина, д. 194 | 28 |
| 50. | пр-кт Ленина, д. 199г | 136 |
| 51. | пр-кт Ленина, д. 201а | 69 |
| 52. | пр-кт Ленина, д. 245 | 283 |
| 53. | пр-кт Ленина, д. 247 | 161 |
| 54. | пр-кт Ленина, д. 249 | 170 |
| 55. | пр-кт Ленина, д. 251 | 216 |
| 56. | пр-кт Ленина, д. 253 | 92 |
| 57. | пр-кт Ленина, д. 263б | 248 |
| 58. | пр-кт Рубцовский, д. 17 | 167 |
| 59. | пр-кт Рубцовский, д. 23 | 440 |
| 60. | пр-кт Рубцовский, д. 30 | 155 |
| 61. | пр-кт Рубцовский, д. 31 | 119 |
| 62. | пр-кт Рубцовский, д. 46 | 101 |
| 63. | пр-кт Рубцовский, д. 61 | 160 |
| 64. | ул. Азовская, д. 6 | 26 |
| 65. | ул. Алтайская, д. 1 | 136 |
| 66. | ул. Алтайская, д. 7 | 190 |
| 67. | ул. Алтайская, д. 11 | 162 |
| 68. | ул. Алтайская, д. 13 | 148 |
| 69. | ул. Алтайская, д. 19 | 247 |
| 70. | ул. Алтайская, д. 23 | 234 |
| 71. | ул. Алтайская, д. 29 | 196 |
| 72. | ул. Алтайская, д. 31 | 151 |
| 73. | ул. Алтайская, д. 35 | 136 |
| 74. | ул. Алтайская, д. 37 | 207 |
| 75. | ул. Алтайская, д. 41 | 211 |
| 76. | ул. Алтайская, д. 45 | 161 |
| 77. | ул. Алтайская, д. 47 | 224 |
| 78. | ул. Алтайская, д. 70 | 212 |
| 79. | ул. Алтайская, д. 74 | 154 |
| 80. | ул. Алтайская, д. 86 | 194 |
| 81. | ул. Алтайская, д. 88 | 122 |
| 82. | ул. Алтайская, д. 90 | 134 |
| 83. | ул. Алтайская, д. 94 | 106 |
| 84. | ул. Алтайская, д. 96 | 132 |
| 85. | ул. Алтайская, д. 98 | 159 |
| 86. | ул. Алтайская, д. 102а | 201 |
| 87. | ул. Алтайская, д. 102 | 248 |
| 88. | ул. Алтайская, д. 104 | 244 |
| 89. | ул. Алтайская, д. 106 | 146 |
| 90. | ул. Алтайская, д. 108 | 140 |
| 91. | ул. Алтайская, д. 110 | 236 |
| 92. | ул. Алтайская, д. 112а | 92 |
| 93. | ул. Алтайская, д. 112 | 95 |
| 94 | ул. Алтайская, д. 116, корп. 2 | 52 |
| 95. | ул. Алтайская, д. 171 | 203 |
| 96. | ул. Алтайская, д. 173 | 214 |
| 97. | ул. Алтайская, д. 175 | 197 |
| 98. | ул. Алтайская, д. 181 | 201 |
| 99. | ул. Алтайская, д. 183 | 193 |
| 100. | ул. Алтайская, д. 185 | 218 |
| 101. | ул. Алтайская, д. 187а | 224 |
| 102. | ул. Алтайская, д. 187 | 209 |
| 103. | ул. Алтайская, д. 189а | 216 |
| 104. | ул. Алтайская, д. 189 | 196 |
| 105. | ул. Алтайская, д. 191 | 221 |
| 106. | ул. Алтайская, д. 193 | 229 |
| 107. | ул. Арычная, д. 29 | 19 |
| 108. | ул. Арычная, д. 31 | 35 |
| 109. | ул. Арычная, д. 33 | 35 |
| 110. | ул. Багратиона, д. 1 | 34 |
| 111. | ул. Багратиона, д. 3 | 19 |
| 112. | ул. Багратиона, д. 5 | 19 |
| 113. | ул. Багратиона, д. 7 | 40 |
| 114. | ул. Брусилова, д. 8б | 86 |
| 115. | Бульвар Победы, д. 4 | 123 |
| 116. | Бульвар Победы, д. 6 | 131 |
| 117. | Бульвар Победы, д. 7 | 112 |
| 118. | Бульвар Победы, д. 14 | 188 |
| 119. | Бульвар Победы, д. 20 | 199 |
| 120. | ул. Гвардейская, д. 53б | 20 |
| 121. | ул. Гвардейская, д. 53 | 16 |
| 122. | ул. Гвардейская, д. 55 | 30 |
| 123. | ул. Гвардейская, д. 60 | 24 |
| 124. | ул. Гвардейская, д. 64 | 21 |
| 125. | ул. Громова, д. 1 | 141 |
| 126. | ул. Громова, д. 2 | 128 |
| 127. | ул. Громова, д. 4 | 116 |
| 128. | ул. Громова, д. 5 | 136 |
| 129. | ул. Громова, д. 6 | 119 |
| 130. | ул. Громова, д. 14 | 155 |
| 131. | ул. Громова, д. 15 | 237 |
| 132. | ул. Громова, д. 30 | 174 |
| 133 | ул. Громова, д. 32 | 195 |
| 134. | ул. Громова, д. 34 | 137 |
| 135. | ул. Громова, д. 38 | 121 |
| 136. | ул. Дзержинского, д. 3 | 32 |
| 137. | ул. Дзержинского, д. 6 | 95 |
| 138. | ул. Дзержинского, д. 8 | 89 |
| 139. | ул. Дзержинского, д. 10 | 113 |
| 140. | ул. Дзержинского, д. 14 | 89 |
| 141. | ул. Дзержинского, д. 15 | 142 |
| 142. | ул. Дзержинского, д. 16 | 106 |
| 143. | ул. Дзержинского, д. 18 | 153 |
| 144. | ул. Дзержинского, д. 19 | 49 |
| 145. | ул. Дзержинского, д. 23 | 138 |
| 146. | ул. Дзержинского, д. 28 | 214 |
| 147. | ул. Жуковского, д. 01 | 34 |
| 148. | ул. Калинина, д. 7 | 33 |
| 149. | ул. Калинина, д. 8 | 42 |
| 150. | ул. Калинина, д. 9 | 39 |
| 151. | ул. Калинина, д. 11 | 44 |
| 152. | ул. Калинина, д. 15 | 85 |
| 153. | ул. Калинина, д. 17 | 104 |
| 154. | ул. Калинина, д. 18 | 125 |
| 155. | ул. Калинина, д. 20 | 60 |
| 156. | ул. Калинина, д. 24 | 131 |
| 157. | ул. Карла Маркса, д. 227 | 181 |
| 158. | ул. Карла Маркса, д. 233 | 168 |
| 159. | ул. Карла Маркса, д. 235 | 191 |
| 160. | ул. Киевская, д. 1 | 27 |
| 161. | ул. Киевская, д. 20 | 25 |
| 162. | ул. Киевская, д. 23 | 115 |
| 163. | ул. Комсомольская, д. 49 | 33 |
| 164 | ул. Комсомольская, д. 53 | 103 |
| 165. | ул. Комсомольская, д. 55 | 169 |
| 166. | ул. Комсомольская, д. 62 | 10 |
| 167. | ул. Комсомольская, д. 64 | 23 |
| 168. | ул. Комсомольская, д. 71а | 169 |
| 169. | ул. Комсомольская, д. 71 | 161 |
| 170. | ул. Комсомольская, д. 78 | 139 |
| 171. | ул. Комсомольская, д. 80 | 142 |
| 172. | ул. Комсомольская, д. 82 | 155 |
| 173. | ул. Комсомольская, д. 83 | 29 |
| 174. | ул. Комсомольская, д. 84 | 100 |
| 175. | ул. Комсомольская, д. 86 | 141 |
| 176 | ул. Комсомольская, д. 89 | 31 |
| 177. | ул. Комсомольская, д. 96 | 222 |
| 178. | ул. Комсомольская, д. 108 | 19 |
| 179. | ул. Комсомольская, д. 114 | 17 |
| 180. | ул. Комсомольская, д. 115 | 36 |
| 181. | ул. Комсомольская, д. 117 | 32 |
| 182. | ул. Комсомольская, д. 121 | 98 |
| 183. | ул. Комсомольская, д. 122 | 31 |
| 184. | ул. Комсомольская, д. 123 | 137 |
| 185. | ул. Комсомольская, д. 125 | 97 |
| 186. | ул. Комсомольская, д. 126 | 17 |
| 187. | ул. Комсомольская, д. 127 | 108 |
| 188. | ул. Комсомольская, д. 128 | 20 |
| 189. | ул. Комсомольская, д. 132 | 42 |
| 190. | ул. Комсомольская, д. 135 | 90 |
| 191. | ул. Комсомольская, д. 136 | 28 |
| 192. | ул. Комсомольская, д. 137 | 83 |
| 193. | ул. Комсомольская, д. 138 | 36 |
| 194. | ул. Комсомольская, д. 139 | 123 |
| 195. | ул. Комсомольская, д. 140 | 32 |
| 196. | ул. Комсомольская, д. 142 | 28 |
| 197. | ул. Комсомольская, д. 143 | 109 |
| 198. | ул. Комсомольская, д. 144 | 36 |
| 199. | ул. Комсомольская, д. 183 | 149 |
| 200. | ул. Комсомольская, д. 184 | 9 |
| 201. | ул. Комсомольская, д. 186 | 21 |
| 202. | ул. Комсомольская, д. 187 | 139 |
| 203. | ул. Комсомольская, д. 193 | 193 |
| 204. | ул. Комсомольская, д. 206 | 12 |
| 205. | ул. Комсомольская, д. 212 | 20 |
| 206. | ул. Комсомольская, д. 222 | 13 |
| 207. | ул. Комсомольская, д. 230 | 18 |
| 208. | ул. Комсомольская, д. 244 | 19 |
| 209. | ул. Комсомольская, д. 285 | 16 |
| 210. | ул. Комсомольская, д. 287 | 23 |
| 211 | ул. Комсомольская, д. 289 | 45 |
| 212. | ул. Короленко, д. 140 | 134 |
| 213. | ул. Красная, д. 54 | 160 |
| 214. | ул. Красная, д. 56 | 105 |
| 215. | ул. Красная, д. 62 | 150 |
| 216. | ул. Красная, д. 64 | 95 |
| 217. | ул. Красная, д. 66 | 156 |
| 218. | ул. Красная, д. 86 | 20 |
| 219. | ул. Красная, д. 87 | 123 |
| 220. | ул. Красная, д. 88 | 33 |
| 221. | ул. Красная, д. 91 | 108 |
| 222. | ул. Красная, д. 93а | 45 |
| 223. | ул. Красная, д. 93 | 48 |
| 224. | ул. Красная, д. 95а | 103 |
| 225. | ул. Красная, д. 95 | 179 |
| 226. | ул. Красная, д. 97а | 46 |
| 227. | ул. Красная, д. 97 | 49 |
| 228. | ул. Красная, д. 101 | 31 |
| 229. | ул. Красная, д. 103 | 31 |
| 230. | ул. Краснознаменская, д. 84 | 158 |
| 231. | ул. Краснознаменская, д. 88 | 155 |
| 232. | ул. Краснознаменская, д. 114 | 148 |
| 233. | ул. Ленинградская, д. 1а | 120 |
| 234. | ул. Ленинградская, д. 2а | 147 |
| 235. | ул. Ленинградская, д. 3 | 27 |
| 236. | ул. Ленинградская, д. 6 | 137 |
| 237. | ул. Ленинградская, д. 10а | 68 |
| 238. | ул. Ленинградская, д. 15а | 111 |
| 239. | ул. Никольская, д. 16 | 264 |
| 240. | ул. Никольская, д. 18 | 228 |
| 241. | ул. Никольская, д. 20 | 262 |
| 242. | ул. Одесская, д. 5а | 40 |
| 243. | ул. Октябрьская, д. 03 | 193 |
| 244. | ул. Октябрьская, д. 022 | 122 |
| 245. | ул. Октябрьская, д. 1 | 192 |
| 246. | ул. Октябрьская, д. 5 | 176 |
| 247. | ул. Октябрьская, д. 9 | 214 |
| 248. | ул. Октябрьская, д. 11 | 232 |
| 249. | ул. Октябрьская, д. 13 | 205 |
| 250. | ул. Октябрьская, д. 23 | 197 |
| 251. | ул. Октябрьская, д. 25 | 182 |
| 252. | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 1 | 75 |
| 253. | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 2 | 97 |
| 254. | ул. Октябрьская, д. 72 | 156 |
| 255. | ул. Октябрьская, д. 78 | 185 |
| 256. | ул. Октябрьская, д. 80 | 126 |
| 257. | ул. Октябрьская, д. 91 | 38 |
| 258. | ул. Октябрьская, д. 95 | 21 |
| 259. | ул. Октябрьская, д. 107 | 62 |
| 260. | ул. Октябрьская, д. 109 | 82 |
| 261. | ул. Октябрьская, д. 112 | 39 |
| 262. | ул. Октябрьская, д. 117а | 167 |
| 263. | ул. Октябрьская, д. 117 | 169 |
| 264. | ул. Октябрьская, д. 119 | 14 |
| 265. | ул. Октябрьская, д. 147 | 18 |
| 266. | ул. Октябрьская, д. 149 | 32 |
| 267. | ул. Октябрьская, д. 159 | 23 |
| 268. | ул. Осипенко, д. 142 | 107 |
| 269. | ул. Осипенко, д. 156 | 105 |
| 270. | ул. Осипенко, д. 158 | 169 |
| 271. | ул. Осипенко, д. 178 | 34 |
| 272. | ул. Осипенко, д. 182б | 51 |
| 273. | ул. Павлова, д. 50а | 32 |
| 274. | ул. Павлова, д. 50б | 34 |
| 275. | ул. Пролетарская, д. 238 | 257 |
| 276. | ул. Пролетарская, д. 391 | 226 |
| 277. | ул. Пролетарская, д. 393а | 80 |
| 278. | ул. Пролетарская, д. 393 | 45 |
| 279. | ул. Пролетарская, д. 395 | 152 |
| 280. | ул. Пролетарская, д. 403 | 105 |
| 281. | ул. Пролетарская, д. 416 | 169 |
| 282. | ул. Пролетарская, д. 418 | 282 |
| 283. | ул. Пролетарская, д. 420 | 132 |
| 284. | ул. Пролетарская, д. 421 | 108 |
| 285 | ул. Путевая, д. 25 | 65 |
| 286. | ул. Путевая, д. 29 | 26 |
| 287. | ул. Пушкина, д. 2 | 66 |
| 288. | ул. Рихарда Зорге, д. 21 | 48 |
| 289. | ул. Рихарда Зорге, д. 41б | 60 |
| 290. | ул. Рихарда Зорге, д. 41 | 43 |
| 291. | ул. Рихарда Зорге, д. 161 | 40 |
| 292. | ул. Светлова, д. 19 | 131 |
| 293. | ул. Светлова, д. 25 | 147 |
| 294. | ул. Светлова, д. 72 | 155 |
| 295. | ул. Светлова, д. 82 | 129 |
| 296. | ул. Светлова, д. 92 | 254 |
| 297. | ул. Светлова, д. 94 | 239 |
| 298. | ул. Северная, д. 8 | 223 |
| 299. | ул. Северная, д. 12 | 198 |
| 300. | ул. Северная, д. 15 | 175 |
| 301. | ул. Северная, д. 19а | 161 |
| 302. | ул. Северная, д. 19 | 114 |
| 303. | ул. Северная, д. 23 | 182 |
| 304. | ул. Северная, д. 26 | 112 |
| 305. | ул. Северная, д. 30 | 191 |
| 306. | ул. Северная, д. 31 | 252 |
| 307. | ул. Сельмашская, д. 28 | 31 |
| 308. | ул. Сельмашская, д. 30 | 29 |
| 309. | ул. Сельмашская, д. 33а | 17 |
| 310. | ул. Сельмашская, д. 33 | 15 |
| 311. | ул. Сельмашская, д. 35 | 21 |
| 312. | ул. Сельмашская, д. 37 | 32 |
| 313. | ул. Сельмашская, д. 39 | 19 |
| 314. | ул. Спортивная, д. 24 | 22 |
| 315. | ул. Степана Разина, д. 192 | 39 |
| 316. | ул. Танковая, д. 4 | 160 |
| 317. | ул. Тихвинская, д. 10 | 15 |
| 318. | ул. Тихвинская, д. 18 | 118 |
| 319. | ул. Тихвинская, д. 22 | 61 |
| 320. | ул. Тракторная, д. 34 | 152 |
| 321. | ул. Тракторная, д. 48а | 24 |
| 322. | ул. Тракторная, д. 62 | 128 |
| 323. | ул. Тракторная, д. 64 | 114 |
| 324. | ул. Тракторная, д. 66 | 32 |
| 325. | ул. Тракторная, д. 68 | 40 |
| 326. | ул. Тракторная, д. 70 | 37 |
| 327. | ул. Тракторная, д. 76 | 155 |
| 328. | ул. Тракторная, д. 152 | 285 |
| 329. | ул. Тракторная, д. 158 | 201 |
| 330. | ул. Федоренко, д. 12 | 96 |
| 331. | ул. Федоренко, д. 15 | 188 |
| 332. | ул. Федоренко, д. 17 | 213 |
| 333. | ул. Федоренко, д. 18 | 146 |
| 334. | ул. Федоренко, д. 19 | 142 |
| 335. | ул. Федоренко, д. 20 | 154 |
| 336. | ул. Федоренко, д. 21 | 130 |
| 337. | ул. Федоренко, д. 22 | 142 |
| 338. | ул. Федоренко, д. 24 | 152 |
| 339. | ул. Федоренко, д. 26 | 296 |
| 340. | ул. Юбилейная, д. 38 | 162 |
|  | ИТОГО: 340 |  |

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска 	А.В. Инютина».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края 	А.В. Инютина