Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017 № 5853

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Алтайского края «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» от 31.08.2017 № 326, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2018.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике В.И. Пьянкова.

Глава Администрации

города Рубцовска                                                                              Д.З. Фельдман

- Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 28.12.2017 № 5853

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы (далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству, комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом |
| Участники программы | собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | указ Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5; федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»; постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»; |
| Цель программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня благоустройства городских парков; повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит 420332,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 84356,9 тыс. рублей; 2019 год - 84356,9 тыс. рублей; 2020 год - 84356,8 тыс. рублей; 2021 год - 84356,8 тыс. рублей; 2022 год - 82904,8 тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета 384455,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год -77158,5 тыс. рублей; 2019 год - 77158,5 тыс. рублей; 2020 год - 77158,4 тыс. рублей; 2021 год - 77158,5 тыс. рублей; 2022 год - 75821,3 тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета 28937,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 5807,6 тыс. рублей; 2019 год - 5807,6 тыс. рублей; 2020 год - 5807,6 тыс. рублей; 2021 год - 5807,6 тыс. рублей; 2022 год - 5707,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета города 4134,1тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 829,7 тыс. рублей; 2019 год - 829,7 тыс. рублей; 2020 год - 829,7 тыс. рублей; 2021 год - 829,6 тыс. рублей; 2022 год - 815,4 тыс. рублей. За счёт внебюджетных источников 2805,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 561,1 тыс. рублей; 2019 год - 561,1 тыс. рублей; 2020 год - 561,1 тыс. рублей; 2021 год - 561,1 тыс. рублей; 2022 год - 561,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы к концу 2022 году должна обеспечить: 1. доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; 2. доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа городских парков; 3. доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Важным показателем качества жизни населения является комфортность городской среды, которая также улучшает внешний облик и привлекательность города. Добиться комфортности можно комплексным подходом в благоустройстве городской территории, с учётом доступности её для всех категорий граждан.

Программа является продолжением подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3532 (с изменениями).

1.1. Основные проблемы  в сфере реализации программы.

1.1.1 Благоустройство общественных территорий.

Требуется обновление архитектурно-художественного облика общественных территорий, ремонт и замена изношенных элементов покрытия, тротуаров, освещения, системы водоотведения, ремонт фонтанов, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

1.1.2. Благоустройство городских парков.

Городские парки являются многофункциональными территориями с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности. Они должны быть доступны всем без исключения группам населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях.

На территории города к городским паркам относятся «Детский парк» по ул. Комсомольской, 99а и «Городской парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова» по пер. Гражданскому, 17.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» в 2017 году выполнено благоустройство городского парка «Детский парк».

Городскому парку «Городской парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова» также требуется обновление архитектурно-художественного облика и элементов благоустройства.

1.1.3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

На территории города Рубцовска находится 712 многоквартирных домов, которые в разной степени нуждаются в благоустройстве дворовых территорий с проведением следующих видов работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

озеленение территорий.

Проведённые ранее работы по ремонту дворовых проездов позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач.

1.2. Прогноз развития сферы реализации программы.

В результате реализации программы ожидается:

формирование системы мониторинга состояния благоустройства города Рубцовска;

формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды;

создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий города Рубцовска;

формирование системы комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий города Рубцовска;

обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Рубцовска.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации.

2.1. Приоритеты направления реализации программы.

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере благоустройства отнесены:

создание системы, обеспечивающей комплексный подход к решению задач по благоустройству городской среды;

создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

поощрение проектов, инициированных гражданами.

Государственная политика Алтайского края в сфере благоустройства городской среды базируется на приоритетах и целях государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, паспортомприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 (с изменениями и дополнениями), стратегической целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Исходя из приоритетов государства, основным приоритетом региональной политики в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, территорий, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, а также территорий, на которых расположены индивидуальные жилые дома, подлежащие благоустройству в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Алтайского края.

2.2. Цель и задачи программы.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды.

Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденному решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол  от 18.04.2017 № 5;

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года».

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:

повышение уровня благоустройства общественных территорий, соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий);

повышение уровня благоустройства городских парков;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2.3. Конечные результаты реализации программы.

Оценка эффективности реализации планируемых результатов программы представлена в виде индикаторов (показателей), достижение которых позволяет оценить ход реализации программы (приложение № 1).

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации государственной политики в сфере благоустройства в городе Рубцовске должны стать:

доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий;

доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков;

доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

Методика расчёта индикаторов программы.

Индикаторы программы определяются расчетным методом на основе имеющихся данных с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных мероприятиями программы.

2.3.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий.

Индикатор определяется, как отношение общего числа общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу общественных территорий в отчетном году, выраженное в процентах.

А1=Б1⋅100%Б,

где:

А1 – доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий, (%);

Б1 – общее число общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

Б – общее число общественных территорий в отчетном году (ед).

2.3.2. Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков.

Индикатор определяется, как отношение общего числа городских парков, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу городских парков в отчетном году, выраженное в процентах.

А2=В1⋅100%В,

где:

А2 – доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков, (%);

В1 – общее число городских парков, благоустроенных в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

В – общее число городских парков в отчетном году (ед).

2.3.3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий.

Индикатор определяется, как отношение общего числа многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями в ходе реализации программы на начало финансового года, к общему числу многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, выраженное в процентах.

А3=Г1⋅100%Г,

где:

А3 – доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий (%);

Г1 – общее число многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями в ходе реализации программы на начало финансового года (ед);

Г – общее число многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий (ед).

2.4. Сроки и этапы реализации программы.

Срок реализации программы с 2018 года по 2022 год, без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы.

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и качества жизни населения города Рубцовска. Мероприятия программы представлены в приложении № 2.

Мероприятия программы выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зда-ний, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведена в приложении № 3.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

4.1. Финансирование программы производится в порядке, установленном для её исполнения за счёт средств:

Общий объем финансовых ресурсов в размере 420332,2 тыс.руб., в т.ч.:

из федерального бюджета в размере 384455,2 тыс. рублей;

из краевого бюджета в размере 28937,4 тыс. рублей;

из бюджета города в размере 4134,1 тыс. рублей.

Внебюджетных средств (средства граждан, организаций) в размере 2805,5 тыс. рублей.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города Рубцовска.

Финансирование программы производится за счёт внебюджетных средств:

в размере не менее 1 % и не более 15 % от общей стоимости работ минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1 программы;

в размере не менее 40 % и не более 50 % от общей стоимости работ дополнительного перечня работ, указанного в подпункте 7.2 программы;

4.2. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц.

В случае включения многоквартирного дома в программу по благоустройству дворовых территорий Администрация города Рубцовска Алтайского края заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) управляющими организациями, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок, сумма перечисления денежных средств и ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства.

Денежные средства заинтересованных лиц, до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, в полном объеме перечисляются и аккумулируются на специальном 05 счете (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю и находятся на этом счете до окончания, принятия работ.

Администрация города Рубцовска Алтайского края ведет учёт поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячно публикуют данные на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

После подписания сторонами акта приемки выполненных работ Администрация города Рубцовска Алтайского края перечисляет в доход бюджета города средства заинтересованных лиц, участников программы в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному  хозяйству и экологии представляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счёт 05 (средства, поступающие во временное распоряжение) Администрации города Рубцовска Алтайского края, открытому в Управлении Федерального казначейства по Алтайском краю.

Администрация города Рубцовска Алтайского края обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Объемы финансирования программы представлены в приложении № 4.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

несвоевременностью финансирования запланированных мероприятий;

сокращением объемов финансирования запланированных мероприятий;

превышением фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренным ростом цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости работ и снижению объемов работ, выполняемых в рамках программы;

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

непринятием участия подрядных организаций в проведении электронных торгов на право заключения муниципальных контрактов. Проведение повторных торгов приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;

заключением муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.

6. Оценка эффективности программы.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

7. Механизм реализации программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1. В адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, включаются все многоквартирные дома, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

| 1 | ремонт дворовых проездов |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 3 | установка скамеек |  |
| 4 | установка урн |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, представлен в приложении № 5.

Условием включения многоквартирного дома в программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированных, исходя из минимального перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 1%, но не более 15% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из минимального перечня работ.

7.2. В адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий, по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

| 1 | оборудование детских площадок |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | оборудование спортивных площадок |  |
| 3 | оборудование автомобильных парковок |  |
| 4 | оборудование контейнерных площадок |  |
| 5 | устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий |  |
| 6 | озеленение территорий |  |

Условием включения многоквартирного дома в программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 40%, но не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из дополнительного перечня работ.

7.3. В программу включаются предложения участников программы в соответствии с требованиями порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы», утвержденных постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.12.2017 № 5663;

Заинтересованными лицами в составе пакета документов к предложению о  включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы» предоставляются:

дизайн-проект благоустройства дворовой территории, предлагаемой для включения в программу, утверждённый на общем собрании собственников помещений соответствующего многоквартирного дома;

сметная документация благоустройства дворовой территории, составленная в соответствии с Методикой применения сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004       № 15/1 (с изменением от 16.06.2014), (вместе с МДС 81-35.2004), базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года;

положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости в краевом автономном учреждении «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».

Собственники помещений многоквартирного дома организуют выполнение и оплату работ:

разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, предлагаемой для включения в программу;

разработка сметной документации благоустройства дворовой территории;

получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в краевом автономном учреждение «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».

Сметная документация содержит сводный сметный расчёт, который включает в себя локальный сметный расчёт на минимальный перечень работ и локальный сметный расчёт на дополнительный перечень работ.

Локальный сметный расчёт на минимальный перечень работ содержит:

раздел на ремонт дворовых проездов;

раздел на обеспечение освещения дворовых территорий;

раздел на установку скамеек;

раздел на установку урн.

Локальный сметный расчёт на дополнительный перечень работ содержит:

раздел на оборудование детских площадок;

раздел на оборудование спортивных площадок;

раздел на оборудование автомобильных парковок;

раздел на оборудование контейнерных площадок;

раздел на устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

раздел на озеленение территорий.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении соответствующей дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края » на 2018-2022 годы» осуществляется общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы».

7.4. В соответствии с п. 5.6., 5.9. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска от 14.10.2016 № 4337, управлением Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии представляются отчёты в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края.

7.5. Перечень общественных территорий представлен в приложении   № 6.

Начальник отдела Администрации

города Рубцовска по организации

управления и работе с обращениями 				       А.В. Инютина

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

Сведения об индикаторах программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % | 0 | 2 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 2 | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий | % | 0 | 4 | 37 | 53 | 69 | 84 | 100 |

Примечание: * Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная, исходя из минимального перечня работ, указанного в подпункте 8.1 программы

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

|  | Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  |  | 84356851,60 | 84356851,60 |  | 84356851,60 |  | 84356851,60 |  | 82904836,60 |  | 420332243,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 77158473,00 | 77158473,00 |  | 77158473,00 |  | 77158473,00 |  | 75821341,43 |  | 384455233,43 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 5807627,00 | 5807627,00 |  | 5807627,00 |  | 5807627,00 |  | 5706982,69 |  | 28937490,69 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 829661,00 | 829661,00 |  | 829661,00 |  | 829661,00 |  | 815421,88 |  | 4134065,88 | бюджет города |
|  |  |  |  | 561090,60 | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 2805453,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в городе Рубцовске к концу 2022 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 24287207,40 | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 121436037,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363468,20 | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 111817341,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 1683271,80 | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 8416359,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 240467,40 | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 1202337,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий** |  |  | 24287207,40 | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 24287207,40 |  | 121436037,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 22363468,20 | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 22363468,20 |  | 111817341,00 | федеральный бюджет |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 1683271,80 | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 1683271,80 |  | 8416359,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 240467,40 | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 240467,40 |  | 1202337,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства городских парков | доведение до 100% доли благоустроенных городских парков от общего числа парков, расположенных в городе Рубцовске, к концу 2022 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 2838403,00 | 2838403,00 |  | 2838403,00 |  | 2838403,00 |  | 1386388,00 |  | 12740000,00 | Всего |
|  |  |  |  | 2613579,00 | 2613579,00 |  | 2613579,00 |  | 2613579,00 |  | 1276447,43 |  | 11730763,43 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196721,00 | 196721,00 |  | 196721,00 |  | 196721,00 |  | 96076,69 |  | 882960,69 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28103,00 | 28103,00 |  | 28103,00 |  | 28103,00 |  | 13863,88 |  | 126275,88 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1 Благоустройство Городского парка культуры и отдыха им.С.М. Кирова, расположенного по пер. Гражданскому, 17 |  |  | 2838403,00 | 2838403,00 |  | 2838403,00 |  | 2838403,00 |  | 1386388,00 |  | 12740000,00 | Всего |
|  |  |  |  | 2613579,00 | 2613579,00 |  | 2613579,00 |  | 2613579,00 |  | 1276447,43 |  | 11730763,43 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 196721,00 | 196721,00 |  | 196721,00 |  | 196721,00 |  | 96076,69 |  | 882960,69 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 28103,00 | 28103,00 |  | 28103,00 |  | 28103,00 |  | 13863,88 |  | 126275,88 | бюджет города |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий в городе Рубцовске к концу 2022 года | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 57231241,20 | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 286156206,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181425,80 | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 260907129,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927634,20 | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 19638171,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 561090,60 | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 2805453,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 561090,60 | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 2805453,00 | внебюджетные источники |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 7 | Мероприятие 3.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (приложение № 5)** |  |  | 57231241,20 | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 57231241,20 |  | 286156206,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 52181425,80 | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 52181425,80 |  | 260907129,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3927634,20 | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 3927634,20 |  | 19638171,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 561090,60 | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 2805453,00 | бюджет города |
|  |  |  |  | 561090,60 | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 561090,60 |  | 2805453,00 | внебюджетные источники |
| Примечание: ** Мероприятие подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и входе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень работ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |  | без бордюра | с бордюром |
| 1.1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 765,0 | 1407,0 |
| 1.2 | Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 906,0 | 2097,0 |
| 1.3 | Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 м² | 470,0 | 1265,0 |
| 1.4 | Устройство тротуарной плитки | 1 м² | 1022,0 | 1741,0 |
| 1.5 | Поднятие горловины колодца | 1 шт. | без стоимости люка 2181,0 | со стоимостью люка 7420,0 |
| 2 | Освещение дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1 | Наружное освещение (по опорам, над подъездом, под землёй) | 1 м | 175,0 |  |
| 2.2 | Установка светильников | 1 шт. | 1750,0 |  |
| 2.3 | Монтаж шкафа управления | 1 шт. | 3640,0 |  |
| 3 | Установка скамеек (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 7047,0 |  |
| 4 | Установка урн (со стоимостью урны) | 1 шт. | 2710,0 |  |
| Дополнительный перечень работ |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |  |  |  |
| 1.1 | Устройство детской площадки (горки, качели, урны, скамьи, песочный дворик, спортивные тренажёры и т.п.) | 1 м² | min 980,0 | max 4494,0 |
| 2 | Озеленение |  |  |  |
| 2.1 | Посадка зелёных насаждений (деревьев, кустарников) | 1 шт. | 4221,0 | 1023,0 |
| 2.2 | Посев газона | 1 м² | 403,0 |  |
| 2.3 | Создание цветника | 1 м² | 1561,0 |  |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок |  |  |  |
| 3.1 | Установка контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер (из профнастила) | 1 шт. | 4300,0 |  |
| 3.2 | Установка евроконтейнера | 1 шт. | 16000,0 |  |
| 4 | Устройство ливневой канализации из труб диаметром 250 мм с устройством ж/б колодцев | 1 м | 6899,0 |  |
| 5 | Устройство парковки | 1 шт. | без бордюра 1091,0 | с бордюром 1330,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 84356,9 | 84356,9 | 84356,8 | 84356,8 | 82904,8 | 420332,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 829,6 | 815,4 | 4134,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 5807,6 | 5807,6 | 5807,6 | 5707,0 | 28937,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,5 | 77158,5 | 77158,4 | 77158,5 | 75821,3 | 384455,2 |
| из внебюджетных источников | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 2805,5 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84356,9 | 84356,9 | 84356,8 | 84356,8 | 82904,8 | 420332,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 829,7 | 829,7 | 829,7 | 829,6 | 815,4 | 4134,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5807,6 | 5807,6 | 5807,6 | 5807,6 | 5707,0 | 28937,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77158,5 | 77158,5 | 77158,4 | 77158,5 | 75821,3 | 384455,2 |
| из внебюджетных источников | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 2805,5 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

| Адреса дворовых территорий | Количество жителей, зарегистрированных по месту жительства |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| ул. Ломоносова, д. 80 | 150 |
| ул. Ломоносова, д. 82 | 187 |
| пер. Станционный, д. 42г | 113 |
| просп. Ленина, д. 180 | 47 |
| ул. Светлова, д. 70 | 133 |
| пер. Гражданский, д. 43 | 159 |
| пер. Гражданский, д. 51 | 223 |
| просп. Рубцовский, д. 15 | 200 |
| ул. Сельмашская, д. 19 | 168 |
| просп. Рубцовский, д. 62 | 80 |
| просп. Рубцовский, д. 64 | 165 |
| ул. Осипенко, д. 140 | 135 |
| просп. Ленина, д. 131 | 35 |
| просп. Ленина, д. 38 | 96 |
| ул. Тракторная, д. 74 | 103 |
| просп. Рубцовский, д. 57 | 127 |
| пер. Гражданский, д. 14 | 107 |
| ул. Алтайская, д. 201 | 330 |
| ул. Алтайская, д. 199 | 186 |
| ул. Комсомольская, д. 76 | 95 |
| ул. Тихвинская, д. 30 | 238 |
| ул. Тихвинская, д. 28 | 137 |
| пер. Семафорный, д. 4 | 102 |
| ул. Тихвинская, д. 32 | 206 |
| ул. Тихвинская, д. 34 | 167 |
| ул. Комсомольская, д. 67 | 143 |
| ул. Калинина, д. 14 | 214 |
| ул. Северная, д. 22 | 203 |
| ул. Краснознаменская, д. 102 | 194 |
| ул. Октябрьская, д. 157 | 40 |
| 2019-2022годы |  |
| пер. Алейский, д. 22 | 45 |
| пер. Алейский, д. 30а | 96 |
| пер. Алейский, д. 30 | 115 |
| пер. Алейский, д. 32а | 106 |
| пер. Алейский, д. 32 | 103 |
| пер. Алейский, д. 34 | 102 |
| пер. Алейский, д. 35 | 153 |
| пер. Алейский, д. 37 | 148 |
| пер. Алейский, д. 39 | 133 |
| пер. Алейский, д. 40 | 78 |
| пер. Алейский, д. 41 | 139 |
| пер. Алейский, д. 45 | 143 |
| пер. Алейский, д. 47 | 87 |
| пер. Базарный, д. 3 | 18 |
| пер. Базарный, д. 131 | 7 |
| пер. Гоголевский, д. 37б | 13 |
| пер. Гоголевский, д. 37в | 15 |
| пер. Гоголевский, д. 37г | 23 |
| пер. Гражданский, д. 4 | 138 |
| пер. Гражданский, д. 8 | 188 |
| пер. Гражданский, д. 10 | 119 |
| пер. Гражданский, д. 12 | 138 |
| пер. Гражданский, д. 16 | 160 |
| пер. Гражданский, д. 18 | 161 |
| пер. Гражданский, д. 20 | 145 |
| пер. Гражданский, д. 25 | 136 |
| пер. Гражданский, д. 26 | 125 |
| пер. Гражданский, д. 27 | 150 |
| пер. Гражданский, д. 28 | 245 |
| пер. Гражданский, д. 30 | 125 |
| пер. Гражданский, д. 33 | 185 |
| пер. Гражданский, д. 35 | 213 |
| пер. Гражданский, д. 36 | 231 |
| пер. Гражданский, д. 38 | 244 |
| пер. Гражданский, д. 42 | 152 |
| пер. Гражданский, д. 44 | 136 |
| пер. Гражданский, д. 45 | 130 |
| пер. Гражданский, д. 46 | 216 |
| пер. Гражданский, д. 47 | 191 |
| пер. Гражданский, д. 48 | 140 |
| пер. Гражданский, д. 49 | 180 |
| пер. Гражданский, д. 50 | 147 |
| пер. Гражданский, д. 54 | 151 |
| пер. Гражданский, д. 56 | 149 |
| пер. Гражданский, д. 58 | 161 |
| пер. Коммунистический, д. 26 | 18 |
| пер. Коммунистический, д. 28 | 16 |
| пер. Коммунистический, д. 30 | 27 |
| пер. Коммунистический, д. 32 | 24 |
| пер. Мельничный, д. 117 | 8 |
| пер. Школьный, д. 3 | 12 |
| просп. Ленина, д. 2 | 41 |
| просп. Ленина, д. 3 | 195 |
| просп. Ленина, д. 9 | 49 |
| просп. Ленина, д. 10 | 88 |
| просп. Ленина, д. 11 | 63 |
| просп. Ленина, д. 19 | 107 |
| просп. Ленина, д. 20 | 21 |
| просп. Ленина, д. 21 | 115 |
| просп. Ленина, д. 22 | 5 |
| просп. Ленина, д. 23 | 101 |
| просп. Ленина, д. 24 | 32 |
| просп. Ленина, д. 25 | 130 |
| просп. Ленина, д. 26 | 16 |
| просп. Ленина, д. 27 | 97 |
| просп. Ленина, д. 31 | 72 |
| просп. Ленина, д. 32 | 67 |
| просп. Ленина, д. 33 | 135 |
| просп. Ленина, д. 35 | 81 |
| просп. Ленина, д. 39 | 104 |
| просп. Ленина, д. 40 | 103 |
| просп. Ленина, д. 41 | 87 |
| просп. Ленина, д. 42 | 142 |
| просп. Ленина, д. 43 | 113 |
| просп. Ленина, д. 44 | 106 |
| просп. Ленина, д. 45 | 161 |
| просп. Ленина, д. 46 | 102 |
| просп. Ленина, д. 51 | 131 |
| просп. Ленина, д. 53 | 89 |
| просп. Ленина, д. 55 | 219 |
| просп. Ленина, д. 57 | 85 |
| просп. Ленина, д. 59 | 74 |
| просп. Ленина, д. 62 | 180 |
| просп. Ленина, д. 64 | 280 |
| просп. Ленина, д. 66 | 228 |
| просп. Ленина, д. 68 | 95 |
| просп. Ленина, д. 70 | 155 |
| просп. Ленина, д. 125 | 51 |
| просп. Ленина, д. 127 | 29 |
| просп. Ленина, д. 129 | 34 |
| просп. Ленина, д. 133 | 37 |
| просп. Ленина, д. 135 | 25 |
| просп. Ленина, д. 137а | 100 |
| просп. Ленина, д. 137б | 89 |
| просп. Ленина, д. 137 | 80 |
| просп. Ленина, д. 138 | 70 |
| просп. Ленина, д. 139 | 233 |
| просп. Ленина, д. 143 | 162 |
| просп. Ленина, д. 158 | 193 |
| просп. Ленина, д. 160 | 131 |
| просп. Ленина, д. 162 | 172 |
| просп. Ленина, д. 164 | 193 |
| просп. Ленина, д. 170 | 80 |
| просп. Ленина, д. 172 | 87 |
| просп. Ленина, д. 173 | 138 |
| просп. Ленина, д. 174 | 63 |
| просп. Ленина, д. 175 | 149 |
| просп. Ленина, д. 176 | 36 |
| просп. Ленина, д. 177 | 30 |
| просп. Ленина, д. 178 | 37 |
| просп. Ленина, д. 179 | 39 |
| просп. Ленина, д. 181а | 149 |
| просп. Ленина, д. 181 | 24 |
| просп. Ленина, д. 182 | 36 |
| просп. Ленина, д. 183 | 47 |
| просп. Ленина, д. 185 | 63 |
| просп. Ленина, д. 186 | 38 |
| просп. Ленина, д. 188 | 43 |
| просп. Ленина, д. 189 | 3 |
| просп. Ленина, д. 191 | 10 |
| просп. Ленина, д. 192 | 19 |
| просп. Ленина, д. 193 | 6 |
| просп. Ленина, д. 194 | 28 |
| просп. Ленина, д. 195 | 9 |
| просп. Ленина, д. 199в | 110 |
| просп. Ленина, д. 199г | 136 |
| просп. Ленина, д. 201а | 69 |
| просп. Ленина, д. 245 | 283 |
| просп. Ленина, д. 247 | 161 |
| просп. Ленина, д. 249 | 170 |
| просп. Ленина, д. 251 | 216 |
| просп. Ленина, д. 253 | 92 |
| просп. Ленина, д. 263б | 248 |
| просп. Ленина, д. 269 | 124 |
| просп. Рубцовский, д. 7 | 133 |
| просп. Рубцовский, д. 17 | 167 |
| просп. Рубцовский, д. 19 | 193 |
| просп. Рубцовский, д. 21 | 187 |
| просп. Рубцовский, д. 23 | 440 |
| просп. Рубцовский, д. 30 | 155 |
| просп. Рубцовский, д. 31 | 119 |
| просп. Рубцовский, д. 33а | 146 |
| просп. Рубцовский, д. 33 | 131 |
| просп. Рубцовский, д. 34 | 96 |
| просп. Рубцовский, д. 35 | 136 |
| просп. Рубцовский, д. 36 | 107 |
| просп. Рубцовский, д. 37 | 210 |
| просп. Рубцовский, д. 38 | 79 |
| просп. Рубцовский, д. 41 | 86 |
| просп. Рубцовский, д. 46 | 101 |
| просп. Рубцовский, д. 47 | 149 |
| просп. Рубцовский, д. 48 | 134 |
| просп. Рубцовский, д. 49 | 204 |
| просп. Рубцовский, д. 51 | 240 |
| просп. Рубцовский, д. 53 | 212 |
| просп. Рубцовский, д. 59 | 138 |
| просп. Рубцовский, д. 61 | 160 |
| Новоегорьевский тракт, д. 10а | 9 |
| Новоегорьевский тракт, д. 10 | 15 |
| Новоегорьевский тракт, д. 12 | 9 |
| Угловский тракт, д. 55 | 6 |
| ул. Азовская, д. 4 | 16 |
| ул. Азовская, д. 6 | 26 |
| ул. Азовская, д. 8 | 10 |
| ул. Алтайская, д. 1 | 136 |
| ул. Алтайская, д. 7 | 190 |
| ул. Алтайская, д. 11 | 162 |
| ул. Алтайская, д. 13 | 148 |
| ул. Алтайская, д. 19 | 247 |
| ул. Алтайская, д. 23 | 234 |
| ул. Алтайская, д. 27 | 148 |
| ул. Алтайская, д. 29 | 196 |
| ул. Алтайская, д. 31 | 151 |
| ул. Алтайская, д. 35 | 136 |
| ул. Алтайская, д. 37 | 207 |
| ул. Алтайская, д. 39 | 237 |
| ул. Алтайская, д. 41 | 211 |
| ул. Алтайская, д. 43 | 145 |
| ул. Алтайская, д. 45 | 161 |
| ул. Алтайская, д. 47 | 224 |
| ул. Алтайская, д. 49 | 139 |
| ул. Алтайская, д. 68 | 221 |
| ул. Алтайская, д. 70 | 212 |
| ул. Алтайская, д. 74 | 154 |
| ул. Алтайская, д. 80 | 170 |
| ул. Алтайская, д. 82 | 139 |
| ул. Алтайская, д. 84а | 170 |
| ул. Алтайская, д. 84 | 209 |
| ул. Алтайская, д. 86 | 194 |
| ул. Алтайская, д. 88 | 122 |
| ул. Алтайская, д. 90 | 134 |
| ул. Алтайская, д. 92 | 221 |
| ул. Алтайская, д. 94а | 86 |
| ул. Алтайская, д. 94 | 106 |
| ул. Алтайская, д. 96 | 132 |
| ул. Алтайская, д. 98 | 159 |
| ул. Алтайская, д. 100а | 153 |
| ул. Алтайская, д. 100 | 148 |
| ул. Алтайская, д. 102а | 201 |
| ул. Алтайская, д. 102 | 248 |
| ул. Алтайская, д. 104 | 244 |
| ул. Алтайская, д. 106 | 146 |
| ул. Алтайская, д. 108 | 140 |
| ул. Алтайская, д. 110 | 236 |
| ул. Алтайская, д. 112а | 92 |
| ул. Алтайская, д. 112 | 95 |
| ул. Алтайская, д. 114 | 184 |
| ул. Алтайская, д. 116, корп. 2 | 52 |
| ул. Алтайская, д. 169 | 210 |
| ул. Алтайская, д. 171 | 203 |
| ул. Алтайская, д. 173 | 214 |
| ул. Алтайская, д. 175 | 197 |
| ул. Алтайская, д. 181 | 201 |
| ул. Алтайская, д. 183 | 193 |
| ул. Алтайская, д. 185 | 218 |
| ул. Алтайская, д. 187а | 224 |
| ул. Алтайская, д. 187 | 209 |
| ул. Алтайская, д. 189а | 216 |
| ул. Алтайская, д. 189 | 196 |
| ул. Алтайская, д. 191 | 221 |
| ул. Алтайская, д. 193 | 229 |
| ул. Арычная, д. 29 | 19 |
| ул. Арычная, д. 31 | 35 |
| ул. Арычная, д. 33 | 35 |
| ул. Багратиона, д. 1 | 34 |
| ул. Багратиона, д. 3 | 19 |
| ул. Багратиона, д. 5 | 19 |
| ул. Багратиона, д. 7 | 40 |
| ул. Брусилова, д. 8б | 86 |
| ул. Брусилова, д. 8в | 29 |
| ул. Брусилова, д. 8г | 43 |
| ул. Брусилова, д. 45 | 25 |
| ул. Брусилова, д. 47 | 30 |
| ул. Бульвар Победы, д. 3 | 81 |
| ул. Бульвар Победы, д. 4 | 123 |
| ул. Бульвар Победы, д. 5 | 95 |
| ул. Бульвар Победы, д. 6 | 131 |
| ул. Бульвар Победы, д. 7 | 112 |
| ул. Бульвар Победы, д. 8 | 92 |
| ул. Бульвар Победы, д. 10 | 175 |
| ул. Бульвар Победы, д. 14 | 188 |
| ул. Бульвар Победы, д. 16 | 178 |
| ул. Бульвар Победы, д. 18 | 180 |
| ул. Бульвар Победы, д. 20 | 199 |
| ул. Гвардейская, д. 51 | 50 |
| ул. Гвардейская, д. 53б | 20 |
| ул. Гвардейская, д. 53 | 16 |
| ул. Гвардейская, д. 55 | 30 |
| ул. Гвардейская, д. 60 | 24 |
| ул. Гвардейская, д. 64 | 21 |
| ул. Громова, д. 1 | 141 |
| ул. Громова, д. 2 | 128 |
| ул. Громова, д. 3 | 96 |
| ул. Громова, д. 4 | 116 |
| ул. Громова, д. 5 | 136 |
| ул. Громова, д. 6 | 119 |
| ул. Громова, д. 9 | 137 |
| ул. Громова, д. 10 | 153 |
| ул. Громова, д. 13 | 144 |
| ул. Громова, д. 14а | 119 |
| ул. Громова, д. 14 | 155 |
| ул. Громова, д. 15 | 237 |
| ул. Громова, д. 16а | 133 |
| ул. Громова, д. 16 | 102 |
| ул. Громова, д. 18 | 149 |
| ул. Громова, д. 22 | 194 |
| ул. Громова, д. 24 | 106 |
| ул. Громова, д. 25 | 185 |
| ул. Громова, д. 30 | 174 |
| ул. Громова, д. 32 | 195 |
| ул. Громова, д. 34 | 137 |
| ул. Громова, д. 36 | 121 |
| ул. Громова, д. 38 | 121 |
| ул. Дзержинского, д. 3 | 32 |
| ул. Дзержинского, д. 6 | 95 |
| ул. Дзержинского, д. 8 | 89 |
| ул. Дзержинского, д. 10 | 113 |
| ул. Дзержинского, д. 14 | 89 |
| ул. Дзержинского, д. 15 | 142 |
| ул. Дзержинского, д. 16 | 106 |
| ул. Дзержинского, д. 17 | 97 |
| ул. Дзержинского, д. 18 | 153 |
| ул. Дзержинского, д. 19 | 49 |
| ул. Дзержинского, д. 23 | 138 |
| ул. Дзержинского, д. 25 | 137 |
| ул. Дзержинского, д. 27 | 133 |
| ул. Дзержинского, д. 28 | 214 |
| ул. Дзержинского, д. 29 | 149 |
| ул. Дзержинского, д. 31 | 130 |
| ул. Жуковского, д. 01 | 34 |
| ул. Ипподромская, д. 41а | 170 |
| ул. Калинина, д. 3 | 39 |
| ул. Калинина, д. 4 | 13 |
| ул. Калинина, д. 7 | 33 |
| ул. Калинина, д. 8 | 42 |
| ул. Калинина, д. 9 | 39 |
| ул. Калинина, д. 10 | 48 |
| ул. Калинина, д. 11 | 44 |
| ул. Калинина, д. 15 | 85 |
| ул. Калинина, д. 16 | 170 |
| ул. Калинина, д. 17 | 104 |
| ул. Калинина, д. 18 | 125 |
| ул. Калинина, д. 20 | 60 |
| ул. Калинина, д. 24 | 131 |
| ул. Калинина, д. 26 | 139 |
| ул. Калинина, д. 28 | 81 |
| ул. Калинина, д. 30 | 153 |
| ул. Калинина, д. 32 | 159 |
| ул. Калинина, д. 34 | 171 |
| ул. Калинина, д. 36 | 138 |
| ул. Карла Маркса, д. 225 | 178 |
| ул. Карла Маркса, д. 227 | 181 |
| ул. Карла Маркса, д. 229 | 188 |
| ул. Карла Маркса, д. 231 | 141 |
| ул. Карла Маркса, д. 233 | 168 |
| ул. Карла Маркса, д. 235 | 191 |
| ул. Киевская, д. 1 | 27 |
| ул. Киевская, д. 4 | 158 |
| ул. Киевская, д. 6 | 129 |
| ул. Киевская, д. 20 | 25 |
| ул. Киевская, д. 23 | 115 |
| ул. Киевская, д. 25 | 150 |
| ул. Комсомольская, д. 49 | 33 |
| ул. Комсомольская, д. 53 | 103 |
| ул. Комсомольская, д. 55 | 169 |
| ул. Комсомольская, д. 62 | 10 |
| ул. Комсомольская, д. 64 | 23 |
| ул. Комсомольская, д. 68 | 98 |
| ул. Комсомольская, д. 69 | 107 |
| ул. Комсомольская, д. 71а | 169 |
| ул. Комсомольская, д. 71 | 161 |
| ул. Комсомольская, д. 72 | 95 |
| ул. Комсомольская, д. 78 | 139 |
| ул. Комсомольская, д. 80 | 142 |
| ул. Комсомольская, д. 82 | 155 |
| ул. Комсомольская, д. 83 | 29 |
| ул. Комсомольская, д. 84 | 100 |
| ул. Комсомольская, д. 86 | 141 |
| ул. Комсомольская, д. 89 | 31 |
| ул. Комсомольская, д. 94 | 15 |
| ул. Комсомольская, д. 96 | 222 |
| ул. Комсомольская, д. 98 | 195 |
| ул. Комсомольская, д. 102 | 17 |
| ул. Комсомольская, д. 107 | 66 |
| ул. Комсомольская, д. 108 | 19 |
| ул. Комсомольская, д. 109 | 49 |
| ул. Комсомольская, д. 110 | 139 |
| ул. Комсомольская, д. 111 | 23 |
| ул. Комсомольская, д. 113 | 139 |
| ул. Комсомольская, д. 114 | 17 |
| ул. Комсомольская, д. 115 | 36 |
| ул. Комсомольская, д. 117 | 32 |
| ул. Комсомольская, д. 121 | 98 |
| ул. Комсомольская, д. 122 | 31 |
| ул. Комсомольская, д. 123 | 137 |
| ул. Комсомольская, д. 125 | 97 |
| ул. Комсомольская, д. 126 | 17 |
| ул. Комсомольская, д. 127 | 108 |
| ул. Комсомольская, д. 128 | 20 |
| ул. Комсомольская, д. 129 | 104 |
| ул. Комсомольская, д. 130 | 37 |
| ул. Комсомольская, д. 131 | 114 |
| ул. Комсомольская, д. 132 | 42 |
| ул. Комсомольская, д. 133 | 77 |
| ул. Комсомольская, д. 135 | 90 |
| ул. Комсомольская, д. 136 | 28 |
| ул. Комсомольская, д. 137 | 83 |
| ул. Комсомольская, д. 138 | 36 |
| ул. Комсомольская, д. 139 | 123 |
| ул. Комсомольская, д. 140 | 32 |
| ул. Комсомольская, д. 142 | 28 |
| ул. Комсомольская, д. 143 | 109 |
| ул. Комсомольская, д. 144 | 36 |
| ул. Комсомольская, д. 145 | 115 |
| ул. Комсомольская, д. 180 | 8 |
| ул. Комсомольская, д. 182 | 8 |
| ул. Комсомольская, д. 183 | 149 |
| ул. Комсомольская, д. 184 | 9 |
| ул. Комсомольская, д. 185 | 113 |
| ул. Комсомольская, д. 186 | 21 |
| ул. Комсомольская, д. 187 | 139 |
| ул. Комсомольская, д. 188 | 0 |
| ул. Комсомольская, д. 189 | 179 |
| ул. Комсомольская, д. 192 | 4 |
| ул. Комсомольская, д. 193 | 193 |
| ул. Комсомольская, д. 195 | 127 |
| ул. Комсомольская, д. 197 | 115 |
| ул. Комсомольская, д. 206 | 12 |
| ул. Комсомольская, д. 208 | 2 |
| ул. Комсомольская, д. 210 | 24 |
| ул. Комсомольская, д. 212 | 20 |
| ул. Комсомольская, д. 222 | 13 |
| ул. Комсомольская, д. 230 | 18 |
| ул. Комсомольская, д. 234 | 291 |
| ул. Комсомольская, д. 240 | 28 |
| ул. Комсомольская, д. 244 | 19 |
| ул. Комсомольская, д. 285 | 16 |
| ул. Комсомольская, д. 287 | 23 |
| ул. Комсомольская, д. 289 | 45 |
| ул. Комсомольская, д. 295 | 153 |
| ул. Кондратюка, д. 7 | 5 |
| ул. Короленко, д. 122 | 139 |
| ул. Короленко, д. 140 | 134 |
| ул. Красная, д. 52 | 185 |
| ул. Красная, д. 54 | 160 |
| ул. Красная, д. 56 | 105 |
| ул. Красная, д. 58 | 127 |
| ул. Красная, д. 62 | 150 |
| ул. Красная, д. 64 | 95 |
| ул. Красная, д. 66 | 156 |
| ул. Красная, д. 85 | 117 |
| ул. Красная, д. 86 | 20 |
| ул. Красная, д. 87 | 123 |
| ул. Красная, д. 88 | 33 |
| ул. Красная, д. 91 | 108 |
| ул. Красная, д. 93а | 45 |
| ул. Красная, д. 93 | 48 |
| ул. Красная, д. 95а | 103 |
| ул. Красная, д. 95 | 179 |
| ул. Красная, д. 97а | 46 |
| ул. Красная, д. 97 | 49 |
| ул. Красная, д. 101 | 31 |
| ул. Красная, д. 103 | 31 |
| ул. Краснознаменская, д. 82 | 161 |
| ул. Краснознаменская, д. 84 | 158 |
| ул. Краснознаменская, д. 86 | 170 |
| ул. Краснознаменская, д. 88 | 155 |
| ул. Краснознаменская, д. 96 | 214 |
| ул. Краснознаменская, д. 98 | 135 |
| ул. Краснознаменская, д. 114 | 148 |
| ул. Краснознаменская, д. 116 | 131 |
| ул. Крылова, д. 1 | 37 |
| ул. Крылова, д. 2 | 127 |
| ул. Куйбышева, д. 127а | 123 |
| ул. Куйбышева, д. 127 | 158 |
| ул. Ленинградская, д. 1а | 120 |
| ул. Ленинградская, д. 2а | 147 |
| ул. Ленинградская, д. 3 | 27 |
| ул. Ленинградская, д. 6 | 137 |
| ул. Ленинградская, д. 10а | 68 |
| ул. Ленинградская, д. 15а | 111 |
| ул. Локомотивная, д. 03 | 9 |
| ул. Локомотивная, д. 09 | 11 |
| ул. Локомотивная, д. 1 | 11 |
| ул. Локомотивная, д. 2 | 8 |
| ул. Локомотивная, д. 4 | 27 |
| ул. Локомотивная, д. 18 | 19 |
| ул. Локомотивная, д. 20 | 19 |
| ул. Локомотивная, д. 25 | 6 |
| ул. Локомотивная, д. 27 | 4 |
| ул. Локомотивная, д. 33 | 50 |
| ул. Локомотивная, д. 35 | 22 |
| ул. Ломоносова, д. 48 | 38 |
| ул. Ломоносова, д. 52 | 14 |
| ул. Ломоносова, д. 54 | 25 |
| ул. Ломоносова, д. 56 | 21 |
| ул. Ломоносова, д. 58 | 18 |
| ул. Ломоносова, д. 62 | 30 |
| ул. Ломоносова, д. 66 | 12 |
| ул. Ломоносова, д. 68 | 12 |
| ул. Ломоносова, д. 70 | 10 |
| ул. Ломоносова, д. 72 | 25 |
| ул. Ломоносова, д. 74 | 19 |
| ул. Ломоносова, д. 76 | 24 |
| ул. Ломоносова, д. 78 | 23 |
| ул. Мелиоративная, д. 7 | 53 |
| ул. Мелиоративная, д. 9 | 33 |
| ул. Мелиоративная, д. 11 | 38 |
| ул. Мелиоративная, д. 13 | 31 |
| ул. Мелиоративная, д. 15 | 27 |
| ул. Мира, д. 2 | 65 |
| ул. Мира, д. 8 | 58 |
| ул. Московская, д. 1 | 184 |
| ул. Московская, д. 3а | 11 |
| ул. Московская, д. 7 | 56 |
| ул. Московская, д. 10 | 14 |
| ул. Никольская, д. 4 | 220 |
| ул. Никольская, д. 6 | 131 |
| ул. Никольская, д. 10 | 157 |
| ул. Никольская, д. 12 | 131 |
| ул. Никольская, д. 14 | 109 |
| ул. Никольская, д. 16 | 264 |
| ул. Никольская, д. 18 | 228 |
| ул. Никольская, д. 20 | 262 |
| ул. Одесская, д. 5а | 40 |
| ул. Октябрьская, д. 03 | 193 |
| ул. Октябрьская, д. 020 | 147 |
| ул. Октябрьская, д. 022 | 122 |
| ул. Октябрьская, д. 024 | 161 |
| ул. Октябрьская, д. 1 | 192 |
| ул. Октябрьская, д. 3а | 197 |
| ул. Октябрьская, д. 3 | 187 |
| ул. Октябрьская, д. 5 | 176 |
| ул. Октябрьская, д. 7 | 194 |
| ул. Октябрьская, д. 9 | 214 |
| ул. Октябрьская, д. 11 | 232 |
| ул. Октябрьская, д. 13 | 205 |
| ул. Октябрьская, д. 23 | 197 |
| ул. Октябрьская, д. 25 | 182 |
| ул. Октябрьская, д. 27 | 186 |
| ул. Октябрьская, д. 028, корп. 1 | 75 |
| ул. Октябрьская, д. 028, корп. 2 | 97 |
| ул. Октябрьская, д. 29 | 192 |
| ул. Октябрьская, д. 72 | 156 |
| ул. Октябрьская, д. 78 | 185 |
| ул. Октябрьская, д. 80 | 126 |
| ул. Октябрьская, д. 91 | 38 |
| ул. Октябрьская, д. 93 | 20 |
| ул. Октябрьская, д. 95 | 21 |
| ул. Октябрьская, д. 98 | 21 |
| ул. Октябрьская, д. 102 | 79 |
| ул. Октябрьская, д. 104 | 35 |
| ул. Октябрьская, д. 106а | 84 |
| ул. Октябрьская, д. 106 | 49 |
| ул. Октябрьская, д. 107 | 62 |
| ул. Октябрьская, д. 108 | 121 |
| ул. Октябрьская, д. 109 | 82 |
| ул. Октябрьская, д. 110 | 46 |
| ул. Октябрьская, д. 112 | 39 |
| ул. Октябрьская, д. 113 | 43 |
| ул. Октябрьская, д. 115 | 109 |
| ул. Октябрьская, д. 117а | 167 |
| ул. Октябрьская, д. 117 | 169 |
| ул. Октябрьская, д. 119 | 14 |
| ул. Октябрьская, д. 121 | 12 |
| ул. Октябрьская, д. 147 | 18 |
| ул. Октябрьская, д. 149 | 32 |
| ул. Октябрьская, д. 151 | 11 |
| ул. Октябрьская, д. 159 | 23 |
| ул. Осипенко, д. 142 | 107 |
| ул. Осипенко, д. 144 | 142 |
| ул. Осипенко, д. 156 | 105 |
| ул. Осипенко, д. 158 | 169 |
| ул. Осипенко, д. 160 | 3 |
| ул. Осипенко, д. 178 | 34 |
| ул. Осипенко, д. 182б | 51 |
| ул. Осипенко, д. 195 | 134 |
| ул. Павлова, д. 50а | 32 |
| ул. Павлова, д. 50б | 34 |
| ул. Платова, д. 5 | 2 |
| ул. Пролетарская, д. 238 | 257 |
| ул. Пролетарская, д. 240 | 251 |
| ул. Пролетарская, д. 254 | 242 |
| ул. Пролетарская, д. 391 | 226 |
| ул. Пролетарская, д. 393а | 80 |
| ул. Пролетарская, д. 393 | 45 |
| ул. Пролетарская, д. 395 | 152 |
| ул. Пролетарская, д. 397 | 233 |
| ул. Пролетарская, д. 403 | 105 |
| ул. Пролетарская, д. 409 | 107 |
| ул. Пролетарская, д. 411 | 157 |
| ул. Пролетарская, д. 413 | 155 |
| ул. Пролетарская, д. 414 | 211 |
| ул. Пролетарская, д. 416 | 169 |
| ул. Пролетарская, д. 417а | 96 |
| ул. Пролетарская, д. 417 | 105 |
| ул. Пролетарская, д. 418 | 282 |
| ул. Пролетарская, д. 419а | 118 |
| ул. Пролетарская, д. 419 | 103 |
| ул. Пролетарская, д. 420 | 132 |
| ул. Пролетарская, д. 421 | 108 |
| ул. Пролетарская, д. 423, корп. 1 | 53 |
| ул. Пролетарская, д. 423, корп. 2 | 81 |
| ул. Пролетарская, д. 425 | 136 |
| ул. Пролетарская, д. 427 | 132 |
| туп. Промывочный, д. 12 | 17 |
| ул. Путевая, д. 25 | 65 |
| ул. Путевая, д. 29а | 20 |
| ул. Путевая, д. 29 | 26 |
| ул. Путевая, д. 31 | 25 |
| ул. Путевая, д. 33 | 27 |
| ул. Путевая, д. 35 | 25 |
| ул. Пушкина, д. 2 | 66 |
| ул. Районная, д. 4 | 21 |
| ул. Районная, д. 23 | 6 |
| ул. Районная, д. 31а | 16 |
| ул. Районная, д. 31б | 11 |
| ул. Районная, д. 31 | 15 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 21 | 48 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 41а | 127 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 41б | 60 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 41 | 43 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 96а | 110 |
| ул. Рихарда Зорге, д. 161 | 40 |
| ул. Светлова, д. 19 | 131 |
| ул. Светлова, д. 21 | 176 |
| ул. Светлова, д. 25 | 147 |
| ул. Светлова, д. 62 | 132 |
| ул. Светлова, д. 64 | 151 |
| ул. Светлова, д. 68 | 141 |
| ул. Светлова, д. 72 | 155 |
| ул. Светлова, д. 74 | 153 |
| ул. Светлова, д. 82 | 129 |
| ул. Светлова, д. 92 | 254 |
| ул. Светлова, д. 94 | 239 |
| ул. Северная, д. 3 | 148 |
| ул. Северная, д. 8 | 223 |
| ул. Северная, д. 10 | 200 |
| ул. Северная, д. 12 | 198 |
| ул. Северная, д. 14 | 257 |
| ул. Северная, д. 15 | 175 |
| ул. Северная, д. 19а | 161 |
| ул. Северная, д. 19 | 114 |
| ул. Северная, д. 21 | 159 |
| ул. Северная, д. 23 | 182 |
| ул. Северная, д. 24 | 309 |
| ул. Северная, д. 25 | 155 |
| ул. Северная, д. 26 | 112 |
| ул. Северная, д. 28 | 196 |
| ул. Северная, д. 29 | 158 |
| ул. Северная, д. 30 | 191 |
| ул. Северная, д. 31 | 252 |
| ул. Сельмашская, д. 21 | 222 |
| ул. Сельмашская, д. 23 | 124 |
| ул. Сельмашская, д. 26а | 8 |
| ул. Сельмашская, д. 28 | 31 |
| ул. Сельмашская, д. 30 | 29 |
| ул. Сельмашская, д. 33а | 17 |
| ул. Сельмашская, д. 33 | 15 |
| ул. Сельмашская, д. 35 | 21 |
| ул. Сельмашская, д. 37 | 32 |
| ул. Сельмашская, д. 39 | 19 |
| ул. Спортивная, д. 22 | 27 |
| ул. Спортивная, д. 24 | 22 |
| ул. Степана Разина, д. 192 | 39 |
| ул. Степана Разина, д. 194 | 143 |
| ул. Степана Разина, д. 196 | 142 |
| ул. Степана Разина, д. 200 | 94 |
| ул. Танковая, д. 4 | 160 |
| ул. Тихвинская, д. 10 | 15 |
| ул. Тихвинская, д. 12 | 23 |
| ул. Тихвинская, д. 18 | 118 |
| ул. Тихвинская, д. 22 | 61 |
| ул. Тракторная, д. 22 | 37 |
| ул. Тракторная, д. 26 | 32 |
| ул. Тракторная, д. 30 | 194 |
| ул. Тракторная, д. 32 | 149 |
| ул. Тракторная, д. 34 | 152 |
| ул. Тракторная, д. 40а | 20 |
| ул. Тракторная, д. 44 | 222 |
| ул. Тракторная, д. 48а | 24 |
| ул. Тракторная, д. 50а | 18 |
| ул. Тракторная, д. 52 | 137 |
| ул. Тракторная, д. 56а | 9 |
| ул. Тракторная, д. 62 | 128 |
| ул. Тракторная, д. 64 | 114 |
| ул. Тракторная, д. 66 | 32 |
| ул. Тракторная, д. 68 | 40 |
| ул. Тракторная, д. 70 | 37 |
| ул. Тракторная, д. 76 | 155 |
| ул. Тракторная, д. 80 | 154 |
| ул. Тракторная, д. 152 | 285 |
| ул. Тракторная, д. 158 | 201 |
| ул. Улежникова, д. 3 | 176 |
| ул. Улежникова, д. 7 | 147 |
| ул. Урицкого, д. 2 | 9 |
| ул. Федоренко, д. 1 | 217 |
| ул. Федоренко, д. 3 | 177 |
| ул. Федоренко, д. 7 | 170 |
| ул. Федоренко, д. 9 | 168 |
| ул. Федоренко, д. 10 | 197 |
| ул. Федоренко, д. 11а | 323 |
| ул. Федоренко, д. 12 | 96 |
| ул. Федоренко, д. 14 | 138 |
| ул. Федоренко, д. 15 | 188 |
| ул. Федоренко, д. 16а | 147 |
| ул. Федоренко, д. 16 | 167 |
| ул. Федоренко, д. 17 | 213 |
| ул. Федоренко, д. 18 | 146 |
| ул. Федоренко, д. 19 | 142 |
| ул. Федоренко, д. 20 | 154 |
| ул. Федоренко, д. 21 | 130 |
| ул. Федоренко, д. 22 | 142 |
| ул. Федоренко, д. 23 | 179 |
| ул. Федоренко, д. 24 | 152 |
| ул. Федоренко, д. 26 | 296 |
| ул. Фестивальная, д. 8 | 10 |
| ул. Харьковская, д. 17 | 24 |
| ул. Юбилейная, д. 28 | 186 |
| ул. Юбилейная, д. 34 | 169 |
| ул. Юбилейная, д. 38а | 274 |
| ул. Юбилейная, д. 38 | 162 |
| ИТОГО: 712 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства,  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»  на 2018 - 2022 годы

Сквер Комсомольской славы;

сквер Победы;

сквер Пионеров;

площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске (Привокзальный сквер);

прилегающая территория МБУ «Городской Дворец культуры» города Рубцовска;

прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской;

территория  перед и вокруг кукольного театра;

территория за ГДК до набережной реки Алей;

территория перед КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Рубцовск» по ул. Киевской;

территория перед ЦБ и краеведческим музеем по пр. Ленина;

земельный участок на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова напротив здания ООО «Бровар» в г. Рубцовске с установкой скульптуры Ильи Муромца Печерского;

набережная им. Н.Ф.Петрова;

территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр. Ленина, 203.