Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2026 № 1915

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска»

С целью актуализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утверждённым постановлением Администрации города Рубцовска от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060, до 31.12.2029.

2. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2060 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» (с изменениями от 04.02.2021 № 249, от 05.07.2021 № 1781, от 24.09.2021 № 2569, от 01.02.2022 № 233, от 12.05.2022 № 1330, от 09.12.2022 № 3972, от 21.02.2023 № 546, от 24.05.2023 № 1593, от 28.11.2023 № 3793, от 14.02.2024 № 399, от 25.12.2024 № 3680, от 27.02.2025 № 476, от 22.12.2025 № 3267, от 12.02.2026 № 346) следующие изменения:

в муниципальной программе (далее – Программа), утвержденной указанным постановлением:

разделы Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации Программы», «Объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2029 годы. Этапы Программой не предусмотрены |
| --- | --- |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию Программы составляет 390367,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 19483,5 тыс. рублей; 2022 год – 9932,6 тыс. рублей; 2023 год – 32961 тыс. рублей; 2024 год – 28729,2 тыс. рублей; 2025 год – 7079,2 тыс. рублей; 2026 год – 87390,9 тыс. рублей; 2027 год – 95759,7 тыс. рублей; 2028 год – 103793,3 тыс. рублей; 2029 год – 5238,2 тыс. рублей; из них средства: бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города), в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования – всего 38478,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 7558,2 тыс. рублей; 2022 год – 4898,1 тыс. рублей; 2023 год – 4034 тыс. рублей; 2024 год – 2736,2 тыс. рублей; 2025 год – 2615,2 тыс. рублей; 2026 год – 4894,1 тыс. рублей; 2027 год – 4881 тыс. рублей; 2028 год – 3431 тыс. рублей; 2029 год – 3431 тыс. рублей; объем средств ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета города на соответствующий финансовый год; внебюджетных источников – всего 351888,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11925,3 тыс. рублей; 2022 год – 5034,5 тыс. рублей; 2023 год – 28927 тыс. рублей; 2024 год – 25993 тыс. рублей; 2025 год – 4464 тыс. рублей; 2026 год – 82496,8 тыс. рублей; 2027 год – 90878,7 тыс. рублей; 2028 год – 100362,3 тыс. рублей; 2029 год – 1807,2 тыс. рублей. |

»;

в разделе Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзаце первом цифры «2028» заменить цифрами «2029»;

в абзаце седьмом слова «8 ед.;» заменить словами «9 ед.;»;

в абзаце первом подраздела 2.3 раздела 2 Программы слова «к 2028 году» заменить словами «к 2029 году»;

подраздел 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 9 лет и определена периодом 2021-2029 годы, без деления на этапы.»;

таблицы 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска Васильева А.В.

Глава города Рубцовска	И.А. Башмаков

|  | Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.07.2026 № 1915 |
| --- | --- |

#### «Таблица 1

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Задача Программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году разработки Программы 2019 (факт) | Год разработки Программы 2020 (оценки) | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Цель Программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета города на реализацию энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями всех типов в общем объёме расходов бюджета | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Квт/ чел. | 31,8 | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |  |
| 3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Гкал/ м² | 0,183 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |  |
| 4. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | м³/ чел. | 0,240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | м³/ чел. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 6. | Количество ежегодно выявленных бесхозяйных сетей и объектов | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | ед. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |
| 7. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 92,1 | 92,4 | 92,6 | 92,9 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
| 10. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями города | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | % | 83,6 | 83,4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |
| 15. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |  |
| 16. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | Гкал/ кв.м | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| 17. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | кВт*ч/кв.м | 41,5 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |  |
| 18. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | куб.м/чел. | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |  |
| 19. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | куб.м/чел. | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |
| 20. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./ млн. кВт*ч | - | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |  |
| 21. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловой электростанции | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./ тыс. Гкал | 185 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190.7 | 190,7 |  |
| 22. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | т.ут./ тыс. Гкал | 286,3 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 |  |
| 23. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | % | 11,2 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 24. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | % | 24,6 | 25,3 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| 25. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | % | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 23,0 | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91 | 91 | 91 |  |

#### Таблица 2

#### Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание условий для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению на территории города Рубцовска |  | 19483,5 | 9932,6 | 32961 | 28729,2 | 7079,2 | 87390,9 | 95759,7 | 103793,3 | 5238,2 | 390367,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 7558,2 | 4898,1 | 4034 | 2736,2 | 2615,2 | 4894,1 | 4881 | 3431 | 3431 | 38478,8 | бюджет города |
|  |  |  | 11925,3 | 5034,5 | 28927 | 25993 | 4464 | 82496,8 | 90878,7 | 100362,3 | 1807,2 | 351888,8 | внебюджетные источники |
|  |  | Администрация города Рубцовска | 2185,7 | 2209,6 | 1403 | 541,2 | 484,2 | 2763,1 | 2100 | 650 | 650 | 12986,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 2185,7 | 2209,6 | 1403 | 541,2 | 484,2 | 2763,1 | 2100 | 650 | 650 | 12986,8 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 5090,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 21090,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 5090,5 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 21090,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска | 282,0 | 188,5 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1387,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 282,0 | 188,5 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1387,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 500 | 500 | 64 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 3014 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 500 | 500 | 64 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 3014 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МУТП города Рубцовска | 2965,9 | 76,6 | 121 | 4341 | 4464,0 | 4432,8 | 96,7 | 93,3 | 214,2 | 16805,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 2965,9 | 76,6 | 121 | 4341 | 4464,0 | 4432,8 | 96,7 | 93,3 | 214,2 | 16805,5 | внебюджетные источники |
|  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 8959,4 | 4957,9 | 28806 | 21652 | 0,0 | 78064,0 | 90782,0 | 100269,0 | 1593 | 335083,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 8959,4 | 4957,9 | 28806 | 21652 | 0,0 | 78064,0 | 90782,0 | 100269,0 | 1593 | 335083,3 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |  | 197,7 | 13 | 117,8 | 91,1 | 248,9 | 265 | 180,4 | 203,3 | 115,8 | 1433 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 104,8 | 73,1 | 234,9 | 195 | 100 | 100 | 100 | 907,8 | бюджет города |
|  |  |  | 197,7 | 13 | 13,0 | 18 | 14 | 70 | 80,4 | 103,3 | 15,8 | 525,2 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13 | 13 | 18 | 14 | 10 | 20,4 | 13,3 | 15,8 | 135,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 17,7 | 13 | 13 | 18 | 14 | 10 | 20,4 | 13,3 | 15,8 | 135,2 | внебюджетные источники |
|  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 0 | 390,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 0 | 390,0 | внебюджетные источники |
|  |  | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 104,8 | 73,1 | 234,9 | 195 | 100 | 100 | 100 | 907,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 104,8 | 73,1 | 234,9 | 195 | 100 | 100 | 100 | 907,8 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МУТП города Рубцовска | 17,7 | 13 | 13 | 18 | 14 | 10 | 20,4 | 13,3 | 15,8 | 135,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 17,7 | 13 | 13 | 18 | 14 | 10 | 20,4 | 13,3 | 15,8 | 135,2 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Установка приборов учета тепловой энергии на КНС-4, КНС-5, ГНС | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 0 | 390,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 0 | 390,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Установка прибора учета тепловой энергии на запасном пункте управления | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Проведение госпроверки приборов учёта энергоресурсов | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 104,8 | 73,1 | 234,9 | 195 | 100 | 100 | 100 | 907,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 104,8 | 73,1 | 234,9 | 195 | 100 | 100 | 100 | 907,8 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Задача 2. Сокращение энергетических издержек в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях |  | 6897,8 | 3257,7 | 28820 | 13483,1 | 369,3 | 80669,9 | 92511,3 | 99434 | 2466,4 | 327909,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 1294,4 | 426,2 | 56,0 | 468,1 | 269,3 | 2593,1 | 2125 | 675 | 675 | 8582,1 | бюджет города |
|  |  |  | 5603,4 | 2831,5 | 28764 | 13015 | 100 | 78076,8 | 90386,3 | 98759 | 1791,4 | 319327,4 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска | 50,0 | 86,5 | 56,0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25,0 | 25 | 312,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 50,0 | 86,5 | 56,0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25,0 | 25 | 312,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | Администрация города Рубцовска | 494,4 | 319,7 | 0 | 468,1 | 249,3 | 2568,1 | 2000 | 550 | 550 | 7199,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 494,4 | 319,7 | 0 | 468,1 | 249,3 | 2568,1 | 2000 | 550 | 550 | 7199,6 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 320 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 320 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 63,6 | 108 | 63 | 100,0 | 72,8 | 76,3 | 80,0 | 198,4 | 802,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 40,0 | 63,6 | 108 | 63 | 100,0 | 72,8 | 76,3 | 80,0 | 198,4 | 802,1 | внебюджетные источники |
|  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 5563,4 | 2767,9 | 28656 | 12952 | 0,0 | 78004 | 90310,0 | 98679,0 | 1593 | 318525,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 5563,4 | 2767,9 | 28656 | 12952 | 0,0 | 78004 | 90310,0 | 98679,0 | 1593 | 318525,3 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.1. Модернизация системы электроосвещения в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.2. Модернизация сантехнического оборудования в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска | 50,0 | 56,0 | 56,0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 282 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 50,0 | 56,0 | 56,0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 282 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 2.3. Ремонт системы отопления в зданиях Администрации города (пр-кт Ленина, 130; пер. Бульварный, 25) | Администрация города Рубцовска | 494,4 | 225,9 | 0 | 225 | 0 | 2568,1 | 2000 | 0 | 0 | 5513,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 494,4 | 225,9 | 0 | 225 | 0 | 2568,1 | 2000 | 0 | 0 | 5513,4 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 2.4. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания Администрации города по адресу: пр-ктЛенина, 130 | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 2.5. Установка светодиодных ламп вместо ламп ЛБ и ДРЛ | МУТП города Рубцовска | 40,0 | 63,6 | 108 | 63 | 100,0 | 72,8 | 76,3 | 80,0 | 82,6 | 686,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 40,0 | 63,6 | 108 | 63 | 100,0 | 72,8 | 76,3 | 80,0 | 82,6 | 686,3 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 2.6. Замена светильников и ламп накаливания на светодиодные, установка фотореле | МУП «Рубцовский водоканал» | 180,0 | 720,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 180,0 | 0 | 1570,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 180,0 | 720,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 180,0 | 0 | 1570,0 | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт турбокомпрессоров №2, 3 установленных в воздуходувной станции цеха КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 271,2 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 271,2 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,2 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 2.8. Установка преобразователя частоты для регулировки подачи воздуха в аэротенки и обеспечения плавного пуска турбокомпрессоров воздуходувной станции цеха КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 2.9. Замена насосов СМ 200-150/400б КНС-5 на более эффективные типа НФ-2 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 2.10. Замена насосов типа К котельной 1-го подъема гидроузла на насосы c мокрым ротором фирмы DAB | МУП «Рубцовский водоканал» | 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,2 | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 2.11. Установка ПЧ на КНС-8 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 2.12. Установка ПЧ на КНС-10 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 2.13. Установка ПЧ на КНС-15 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,3 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 2.14. Установка преобразователя частоты (2 шт.) на фильтровальные насосы 2-й подъем гидроузла | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 240,0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 2.15. Установка погружных насосов (2 шт.) на КНС-19 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 2.16. Замена аэрационной системы №№ 2, 3 | МУП «Рубцовский водоканал» | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 2.17. Перекладка водопровода Ø100 по пер.Улежникова,6 – пр.Ленина, 138, длиной 1340 м.п. | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10652,0 | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 2.18. Текущий ремонт системы отопления муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 2.19. Замена ламп накаливания на светодиодные в муниципальных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 2.20. Замена потолочных панелей освещения на светодиодные | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 170 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 170 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 2.21. Замена и ремонт системы отопления в здании Управления (Федоренко, 1Б) | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 150 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 150 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 2.22. Установка автоматизированного теплового пункта | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 2.23. Замена ламп накаливания на светодиодные в зданиях Администрации города, приобретение электротоваров | Администрация города Рубцовска | 0 | 93,8 | 0 | 243,1 | 249,3 | 0 | 0 | 550,0 | 550 | 1686,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 93,8 | 0 | 243,1 | 249,3 | 0 | 0 | 550,0 | 550 | 1686,2 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 33. | 2.24 Модернизация водопроводной сети от ул. Зорге до Угловского тракта протяженностью 1200 м | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 13500 | внебюджетные источники |
| 34. | 2.25 Модернизация водопроводной сети квартала - по пер.Улежникова - пр.Ленина, 138, диаметром от 50 до 150 мм, протяженностью 1240 м | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13600 | внебюджетные источники |
| 35. | 2.26 Модернизация вторичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 22900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 22900 | внебюджетные источники |
| 36. | 2.27 Модернизация (замена) илопровода диаметром 225 мм, протяженность 8,5 км | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 21700 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 21700 | внебюджетные источники |
| 37. | 2.28 Модернизация(замена) турбокомпрессоров (ТВ-175-1,6) № 1,2 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | внебюджетные источники |
| 38. | 2.29 Проектирование и строительство комплексной КНС по ул. Р.Зорге, для водоотведения сточных вод, принимаемых КНС-17, КНС «Коммунспецкомплекс» в централизованную систему водоотведения | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 6500 | 0 | 0 | 9100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 6500 | 0 | 0 | 9100 | внебюджетные источники |
| 39. | 2.30 КНС-16. Установка погружного насоса с опускным устройством и шкафом управления | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 453 | 755 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 453 | 755 | внебюджетные источники |
| 40. | 2.31 КНС-19. Установка погружных насосов и утепление машинного зала для отключения электрообогрева | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 520 | 822 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 520 | 822 | внебюджетные источники |
| 41. | 2.32 Замена насосного агрегата с высоковольтным электродвигателем (№2,3) на насосный агрегат с низковольтным электродвигателем и установка преобразователя частоты. | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 0 | 0 | 6470 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 | 0 | 0 | 6470 | внебюджетные источники |
| 42. | 2.33 Модернизация (замена) 3-х насосных агрегатов в фильтровальном зале 2-го подъема гидроузла с установкой ЧРП | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 2290 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 2290 | внебюджетные источники |
| 43. | 2.34 Модернизация водопроводной сети диаметром 300 мм по ул.Ломоносова протяженностью 600 м | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | внебюджетные источники |
| 44. | 2.35 Гидравлический расчет, формирование отчета о необходимых мероприятиях по проектированию перекладки сетей водопровода с увеличением диаметров для стабильного водоснабжения города в летний период и в связи с установкой ИТП | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | внебюджетные источники |
| 45. | 2.36 Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения в соответствии с приказом Минстроя РФ №437/пр от 05.08.2022 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | внебюджетные источники |
| 46. | 2.37 Проект и переоборудование котлов КЕ-2,5 котельной КОС в количестве 2 шт. для работы в водогрейном режиме | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | внебюджетные источники |
| 47. | 2.38 Модернизация первичного отстойника № 4 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | внебюджетные источники |
| 48. | 2.39 КНС-5. Замена насосов ФГ 800 и СМ 200-150 на насосы НФ2 | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 3650 | внебюджетные источники |
| 49. | 2.40 Модернизация насосного оборудования КНС-4; проектирование и замена системы вентиляции | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 0 | 2930 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 0 | 0 | 2930 | внебюджетные источники |
| 50. | 2.41 Проектирование и строительство 2-х напорных коллекторов от проектируемой КНС по ул. Р. Зорге до КНС -10, реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 32800 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 32800 | внебюджетные источники |
| 51. | 2.42 Модернизация (замена) 2-х насосных агрегатов насосной станции 1-го подъема гидроузла, с установкой ЧРП | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 0 | 6980 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 0 | 6980 | внебюджетные источники |
| 52. | 2.43 Установка двухтрансформаторной подстанции 2КТПН (У) 6/0,4 кВ 1250 кВА на 2 подъеме гидроузла | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 0 | 8290 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290 | 0 | 8290 | внебюджетные источники |
| 53. | 2.44 Модернизация (замена) 2-х водоводов технической воды от камеры переключения 1-го подъема до камер переключения 2-го подъема (проектно-сметные работы) диаметром 800 мм | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 26700 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 26700 | внебюджетные источники |
| 54. | 2.45 Модернизация (замена) водопровода собственных нужд от машинного зала 2-го подъема по территории цеха 2 подъема до 1 подъема | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | внебюджетные источники |
| 55. | 2.46 Модернизация водопроводной сети квартала - пл. Ломоносова (внутриквартальные сети по пер. Станционному-ул. Ипподромской -пер. Гоголевскому - ул. Ломоносова) диаметром от 50 до 150 мм, общей протяженностью 2242 м | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 20300 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 20300 | внебюджетные источники |
| 56. | 2.47 Модернизация (замена) насосных агрегатов ФГ-216 на НФ-2 с устройством плавного пуска, в насосной станции сырого осадка цеха КОС в количестве 2 шт. | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | внебюджетные источники |
| 57. | 2.49 Модернизация первичного и вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений (с заменой илоскреба) | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 28266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 51166 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 28266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 | 0 | 51166 | внебюджетные источники |
| 58. | 2.50 КНС-8. Замена изношенных насосных агрегатов на новые, энергосберегающие.Установка преобразователя частоты для управления насосными агрегатами | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 620 | 900 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 620 | 900 | внебюджетные источники |
| 59 | 2.51 Ремонт системы отопления | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,8 | 115,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,8 | 115,8 | внебюджетные источники |
| 60. | Задача 3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  | 12388 | 6661,9 | 4023,2 | 15155 | 6461 | 6456 | 3068 | 4156 | 2656 | 61025,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 6263,8 | 4471,9 | 3873,2 | 2195 | 2111 | 2106 | 2656 | 2656 | 2656 | 28988,9 | бюджет города |
|  |  |  | 6124,2 | 2190 | 150 | 12960 | 4350 | 4350 | 412,0 | 1500,0 | 0 | 32036,2 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 4340,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20340,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 4340,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20340,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 131 | 111 | 106 | 106 | 106,0 | 106 | 1075 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 131 | 111 | 106 | 106 | 106,0 | 106 | 1075 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | Администрация города Рубцовска | 1691,3 | 1889,9 | 1298,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 1691,3 | 1889,9 | 1298,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879,4 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 480,0 | 500,0 | 64 | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 550 | 2694 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 480,0 | 500,0 | 64 | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 550 | 2694 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | МУТП города Рубцовска | 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 15868,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 2908,2 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 15868,2 | внебюджетные источники |
|  |  | МУП «Рубцовский водоканал» | 3216,0 | 2190,0 | 150 | 8700 | 0 | 0 | 412,0 | 1500,0 | 0 | 16168 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 3216,0 | 2190,0 | 150 | 8700 | 0 | 0 | 412,0 | 1500,0 | 0 | 16168 | внебюджетные источники |
| 61. | Мероприятие 3.1. Замена оконных блоков на энергосберегающие в учреждениях культуры и спорта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г.Рубцовска | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 131 | 111 | 106 | 106 | 106,0 | 106 | 1075 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 232,0 | 102,0 | 75,0 | 131 | 111 | 106 | 106 | 106,0 | 106 | 1075 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 62. | Мероприятие 3.2. Ремонт кровли гаражных боксов Администрациигорода по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города Рубцовска | 0 | 1100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 1100,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,1 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 63. | Мероприятие 3.3. Ремонт кровли здания и утепление чердачного помещения здания Администрации города по адресу: пр-ктЛенина, 130 | Администрация города Рубцовска | 654,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 654,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,8 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 64. | Мероприятие 3.4. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города по адресу: пр. Ленина, 130 | Администрация города Рубцовска | 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 1036,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,5 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 65. | Мероприятие 3.5. Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в здании Администрации города по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города Рубцовска | 0 | 789,8 | 761,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 789,8 | 761,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 66. | Мероприятие 3.6. Наружная теплоизоляция здания депо-парка | МУТП города Рубцовска | 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 2748,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748,2 | внебюджетные источники |
| 67. | Мероприятие 3.7. Установка стеклопакетов из пластика в гараже на 7 автомашин | МУТП города Рубцовска | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | внебюджетные источники |
| 68. | Мероприятие 3.8. Капитальный ремонт кровли здания депо-парка | МУТП города Рубцовска | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 12960,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4260,0 | 4350,0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 12960,0 | внебюджетные источники |
| 69. | Мероприятие 3.9. Замена окон в здании реагентного хозяйства | МУП «Рубцовский водоканал» | 150,0 | 375,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 1575,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 150,0 | 375,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 1575,0 | внебюджетные источники |
| 70. | Мероприятие 3.10. Замена окон в насосной станции 2 подъема | МУП «Рубцовский водоканал» | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 750,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 750,0 | внебюджетные источники |
| 71. | Мероприятие 3.11. Замена оконных блоков в АБК производственного корпуса | МУП «Рубцовский водоканал» | 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 50,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | внебюджетные источники |
| 72. | Мероприятие 3.12. Замена оконных блоков в АБК КОС | МУП «Рубцовский водоканал» | 16,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 578 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 16,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 578 | внебюджетные источники |
| 73. | Мероприятие 3.13. Мероприятия по предотвращению разрушения зданий | МУП «Рубцовский водоканал» | 3000 | 1815 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 3000 | 1815 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065 | внебюджетные источники |
| 74. | Мероприятие 3.14. Капитальный и текущий ремонт кровли зданий муниципальных образовательных учреждений | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 3914,4 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 19914,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 3914,4 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 19914,4 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 75. | Мероприятие 3.15. Замена оконных блоков на энергосберегающие | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 210,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 360,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 210,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50 | 360,1 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 76. | Мероприятие 3.16. Облицовка фасада здания с утеплением, отделка наружных откосов дверей и окон | МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» | 0 | 269,9 | 500,0 | 64 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 2333,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 269,9 | 500,0 | 64 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 2333,9 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 77. | Мероприятие 3.17. Замена оконных блоков на оконные блоки ПВХ в муниципальных образовательных учреждениях | МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 426,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,1 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 78. | Мероприятие 3.18. Облицовка фасада здания с утеплением здании Администрации города по адресу: пер. Бульварный, 25 | Администрация города Рубцовска | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 79. | Задача 4. Повышение надёжности обеспечения потребителей энергетическими ресурсами |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 80. | Мероприятие 4.1. Выполнение комплекса мероприятий по передаче бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, воды на обслуживание специализированным организациям | Комитет Администрации города по управлению имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Примечание: Мероприятие 4.1 является мероприятием организационного характера и не требует финансирования из бюджета города.

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего финансовых затрат | 19483,5 |  | 9932,6 | 32961 | 28729,2 | 7079,2 | 87390,9 | 95759,7 | 103793,3 | 5238,2 | 390367,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 7558,2 |  | 4898,1 | 4034 | 2736,2 | 2615,2 | 4894,1 | 4881 | 3431 | 3431 | 38478,8 |
| из внебюджетных источников | 11925,3 |  | 5034,5 | 28927 | 25993 | 4464 | 82496,8 | 90878,7 | 100362,3 | 1807,2 | 351888,8 |
| Капитальные вложения | 18265,8 |  | 8393,8 | 32499,2 | 28032 | 6461 | 86424,1 | 87588 | 102525 | 3441,8 | 373630,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 6758,2 |  | 4753,8 | 3873,2 | 2420 | 2111 | 4674,1 | 4706 | 2706 | 2706 | 34708,3 |
| из внебюджетных источников | 11507,6 |  | 3640 | 28626 | 25612 | 4350 | 81750 | 82882 | 99819 | 735,8 | 338922,4 |
| НИОКР* | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 1217,7 |  | 1538,8 | 461,8 | 697,2 | 618,2 | 966,8 | 8171,7 | 1268,3 | 1796,4 | 16736,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 800 |  | 144,3 | 160,8 | 316,2 | 504,2 | 220 | 175 | 725 | 725 | 3770,5 |
| из внебюджетных источников | 417,7 |  | 1394,5 | 301 | 381 | 114 | 746,8 | 7996,7 | 543,3 | 1071,4 | 12966,4 |

*Научно-исследовательские и опытно - конструкторские работы

».