Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2026 № 1917

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска»

С целью актуализации муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска», утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 02.12.2019 № 3053, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 02.12.2019 № 3053 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Рубцовска» (с изменениями от 05.02.2020 № 233, от 12.10.2020 № 2470, от 04.02.2021 № 246, от 20.12.2021 № 3499, от 16.03.2023 № 755, от 08.06.2023 № 1816, от 28.11.2023 № 3790, от 04.03.2024 № 609, от 18.03.2025 № 640, от 05.03.2026 № 545), следующие изменения:

в муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):

продлить срок действия Программы до 31.12.2029, без деления на этапы;

разделы Паспорта Программы «Сроки и этапы реализации Программы», «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 – 2029 годы, без деления на этапы |
| --- | --- |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города), всего в сумме 25540,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1833,3 тыс. рублей; 2021 год – 2107,6 тыс. рублей; 2022 год – 2300,0 тыс. рублей; 2023 год – 2500,0 тыс. рублей; 2024 год – 2400,0 тыс. рублей; 2025 год – 2400,0 тыс. рублей; 2026 год – 3000,0 тыс. рублей; 2027 год – 3000,0 тыс. рублей; 2028 год – 3000,0 тыс. рублей; 2029 год – 3000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города на соответствующий финансовый год |

»;

в разделе Паспорта Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

в абзаце первом слова «2028 года» заменить словами «2029 года»;

подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на 10 лет и действует с 2020 по 2029 годы включительно. Программа реализуется без деления на этапы.»;

раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

# «4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет всего 25540,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1833,3 тыс. рублей;

2021 год – 2107,6 тыс. рублей;

2022 год – 2300,0 тыс. рублей;

2023 год – 2500,0 тыс. рублей;

2024 год – 2400,0 тыс. рублей;

2025 год – 2400,0 тыс. рублей;

2026 год – 3000,0 тыс. рублей;

2027 год – 3000,0 тыс. рублей;

2028 год – 3000,0 тыс. рублей;

2029 год – 3000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета города на очередной финансовый год.»;

таблицы 1-3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – руководителя аппарата Черданцеву И.Г.

Глава города Рубцовска                                                                    И.А. Башмаков

## Приложение

## к постановлению Администрации

## города Рубцовска Алтайского края

## от 24.07.2026 № 1917

«Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача Программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий году разработки Программы 2018 год (факт) | год разработки Программы 2019 год (оценка) | годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель Программы: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля обеспечения деятельности Администрации города компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | Развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города | % | 100 | 96 | 96 | 90 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество рабочих мест в Администрации города, оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации и персональных данных | Защита информации путем совершенствования информационных систем | Ед. | 50 | 60 | 75 | 110 | 130 | 150 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 3 | Доля программного обеспечения российского производства в Администрации города в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения | Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города в электронном виде гражданам, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг | Обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 4,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

»;

## «Таблица 2

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Исполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры для повышения качества и эффективности информации о деятельности Администрации города за счет обеспечения бесперебойного функционирования используемых информационных систем | Администрация города, Отраслевые (функциональные) органы (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края) | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 25540,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 25540,9 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Развитие информационных систем для повышения качества и эффективности деятельности Администрации города |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по обеспечению работоспособности информационно-вычислительного центра Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 2. Защита информации путем совершенствования информационных систем |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 2.1. Получение неисключительных прав на программное обеспечение | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6 | Задача 3. Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники |  | 1433,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 24140,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 1433,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2200,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 24140,9 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 3.1. Приобретение программного обеспечения, вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | Администрация города | 400,0 | 2075,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2000,0 | 1800,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 19975,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 400,0 | 2075,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2000,0 | 1800,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 19975,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 3.2. Приобретение программного обеспечения и баз данных, замена устаревшей и неисправной вычислительной техники и оргтехники, приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, проведение ремонта и технического обслуживания вычислительной техники и оргтехники | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края | 833,3 | 32,6 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400 | 3965,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 833,3 | 32,6 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400 | 3965,9 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по модернизации информационно-вычислительного центра и парка офисной техники Администрации города Рубцовска и ее отраслевых (функциональных) органов | Администрация города | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10 | Задача 4. Обеспечение доступности и открытости предоставленной информации о деятельности Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по обеспечению права неограниченного круга лиц на доступ к информации, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, других доступных для посещения местах), создания пунктов подключения к сети «Интернет» | Администрация города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

»;

«Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
| Всего финансовых затрат | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 25540,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1833,3 | 2107,6 | 2300,0 | 2500,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 25540,9 |
| из краевого бюджета (на условиях со финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1005,0 | 350,1 | 334,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2389,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1005,0 | 350,1 | 334,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2389,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 828,3 | 1757,5 | 1966,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 23151,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 828,3 | 1757,5 | 1966,0 | 2400,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 23151,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ».