Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2025 № 477

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования      город Рубцовск Алтайского края», утвержденной постановлением    Администрации   города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853,               в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2024 № 397 «О бюджете муниципального образования                      городской округ город Рубцовск Алтайского края на 2025 год и на плановый период  2026-2027 годов», руководствуясь статьями 179, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования           город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением      Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска        Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 «Об утверждении                    муниципальной программы «Формирование современной городской                 среды на территории муниципального образования город Рубцовск                  Алтайского края» (с изменениями от 05.03.2018 № 484, от 31.05.2018 № 1324,        от 27.03.2019 № 697, от 27.06.2019 № 1574, от 09.06.2020 № 1431, от 15.03.2021      № 606, от 05.07.2021 № 1780, от 17.12.2021 № 3473, от 01.03.2022 № 523,               от 09.06.2022 № 1721, от 09.12.2022 № 3970, от 21.02.2023 № 549, от 24.05.2023      № 1594, от 20.12.2023 № 4297, от 25.12.2024 № 3687) следующие изменения:

## в муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):

## раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

## «

| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2018-2028 годах составляет 938 038,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 84 415,6 тыс. рублей; 2019 год – 107 248,7 тыс. рублей; 2020 год – 106 122,6 тыс. рублей; 2021 год – 83 140,1 тыс. рублей; 2022 год – 72 674,6 тыс. рублей; 2023 год – 88 847,0 тыс. рублей; 2024 год – 196 435,1 тыс. рублей; 2025 год – 74 447,6 тыс. рублей; 2026 год – 63 532,3 тыс. рублей; 2027 год – 61 174,8 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей. За счёт средств федерального бюджета 800 404,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 77 158,5 тыс. рублей; 2019 год – 101 277,0 тыс. рублей; 2020 год –98 802,0 тыс. рублей; 2021 год – 59 895,0 тыс. рублей; 2022 год – 63 855,0 тыс. рублей; 2023 год – 63 409,5 тыс. рублей; 2024 год – 162 092,1 тыс. рублей; 2025 год – 60 314,7 тыс. рублей; 2026 год – 57 955,6 тыс. рублей; 2027 год – 55 644,9 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. За счёт средств краевого бюджета 84 949,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 5 807,6 тыс. рублей; 2019 год – 1 023,0 тыс. рублей; 2020 год - 998,0 тыс. рублей; 2021 год – 19 605,0 тыс. рублей 2022 год – 645,0 тыс. рублей; 2023 год – 20 140,5 тыс. рублей; 2024 год – 27 773,8 тыс. рублей; 2025 год – 7 809,2 тыс. рублей; 2026 год – 585,4 тыс. рублей; 2027 год – 562,1 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города) 18 375,6 тыс. рублей, в том числе по годам:* 2018 год – 838,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 033,3 тыс. рублей; 2020 год – 2 051,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 490,1 тыс. рублей; 2022 год – 5 214,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 297,0 тыс. рублей; 2024 год – 3 369,2 тыс. рублей; 2025 год – 1 923,7 тыс. рублей; 2026 год – 591,3 тыс. рублей; 2027 год – 567,8 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей. За счёт внебюджетных источников (с последующим зачислением в бюджет города) 34 308,9 тыс. рублей, в том числе по годам: ** 2018 год – 611,5 тыс. рублей; 2019 год – 3 915,4 тыс. рублей; 2020 год – 4 271,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 150,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 960,5 тыс. рублей; 2023 год - 4 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 3 200,0 тыс. рублей; 2025 год – 4 400,0 тыс. рублей; 2026 год – 4 400,0 тыс. рублей; 2027 год – 4 400,0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Примечание: * Финансирование мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации, проверка сметной документации на достоверность стоимости работ, контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий возможно за счет средств городского бюджета.

**Средства заинтересованных лиц на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий отражаются в доходах и расходах бюджета города»;

».

в абзаце втором раздела Паспорта Программы «Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы» слова «Жилье и городская среда» заменить словами «Инфраструктура для жизни»;

в части третьей пункта 2.1 раздела 2 Программы слова «от 30.12.2017            № 170» заменить словами «от 30.12.2017 № 1710»;

часть вторую пункта 4.1 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов составляет 938 038,4 тыс. рублей, в т.ч.:

из федерального бюджета в сумме 800 404,3  тыс. рублей;

из краевого бюджета в сумме 84 949,6 тыс. рублей;

из бюджета города в сумме 18 375,6 тыс. рублей;

внебюджетных средств (средства граждан, организаций) в сумме                  34 308,9 тыс. рублей.»;

пункт 7.5 раздела 7 Программы изложить в следующей редакции:

«7.5. Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства  в рамках программы:

| 2018 год |  |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство Набережной им. Н.Ф. Петрова |
| 2019 год |  |
| 1 | Благоустройство сквера Победы |
| 2020 год |  |
| 1 | Благоустройство разделительной пешеходной полосы по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской |
| 2 | Благоустройство городского парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (пер. Гражданский, 17) |
| 2021 год |  |
| 1 | Благоустройство прилегающей территории театра кукол |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории к Центральной городской библиотеке и краеведческому музею |
| 3 | Благоустройство территории от ул. Калинина до набережной им. Петрова |
| 4 | Благоустройство прилегающей территории к МБУ «Городской дворец культуры» в городе Рубцовске |
| 2022 год |  |
| 1 | Территория сквера Комсомольской славы |
| 2 | Территория клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр-кт Ленина, 203 |
|  | 2023 год |
| 1 | Прилегающая территория здания МБУ «ДК «Алтайсельмаш» |
| 2 | Территория от сквера Победы до территории ледового дворца «Гимаев Арена» |
| 2024 год |  |
| 1 | Территория площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка в Рубцовске |
| 2 | Прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской |
| 3 | Парк-набережная на правом берегу р. Алей |
| 2025 год |  |
| 1 | Территория сквера «Южный» на пересечении ул. Пролетарской и ул. Транспортной |
| 2 | Территория, прилегающая к «Рубцовскому драматическому театру» |
| 2026-2028 годы |  |
| 1 | Территория сквера Пионеров |
| 2 | Территория сквер около санатория «Медуница» по ул. Южная, 2 |
| 3 | Территория напротив КГБУЗ «Городская больница №1» по ул. Оросительной |
| 4 | Восточная территория земельного участка по адресу: г. Рубцовск, ул. Никольская,8 |
| 5 | Территория Детского парка по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская,99а |
| 6 | Территория перед библиотекой по адресу: г. Рубцовск, пр-кт Ленина,53а |
| 7 | Территория, прилегающая к территории храма Всех Святых до торгового центра «Южный» |
| 8 | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия регионального значения «Памятник воинам пехотного училища погибшим в годы Великой Отечественной войны» пр-кт Ленина,132А |
| 9 | Территория по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина,13 |

».

таблицы 1, 2, 4, 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Глава города Рубцовска 	Д.З.Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 27.02.2025 № 477

«Таблица 1

Сведения об индикаторах программы и их значение

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования | шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 26 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий |  | % | 0 | 0 | 3,8 | 7,7 | 15,4 | 30,8 | 38,5 | 46,2 | 57,7 | 65,4 | 73,1 | 80,8 | 100 | 100 |
| 3. | Доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу | шт. | 0 | 0 | 25 | 78 | 119 | 134 | 149 | 162 | 170 | 175 | 196 | 209 | 490 | 490 |
| 5. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий* |  | % | 0 | 0 | 5,1 | 15,9 | 24,3 | 27,3 | 30,4 | 33,1 | 34,7 | 35,7 | 40 | 42,7 | 100 | 100 |

Примечание: * Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная, исходя из минимального перечня работ, указанного в подпункте 7.1 программы.».

«Таблица 2

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители, соисполнители, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источ ники финан сирова ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 1. | Цель. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышение качества и комфорта городской среды |  | 84 415,6 |  | 107 248,7 |  |  | 106 122,6 |  |  | 83 140,1 |  |  |  | 72 674,6 |  |  | 88 847,0 |  |  | 196435,1 |  |  | 74447,6 |  |  | 63532,3 |  |  | 61174,8 |  |  | 0 |  |  | 938038,4 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 77 158,5 |  | 101 277,0 |  |  | 98 802,0 |  |  | 59 895,0 |  |  |  | 63 855,0 |  |  | 63 409,5 |  |  | 162092,1 |  |  | 60314,7 |  |  | 57955,6 |  |  | 55644,9 |  |  | 0 |  |  | 800 404,3 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 5 807,6 |  | 1 023,0 |  |  | 998,0 |  |  | 19 605,0 |  |  |  | 645,0 |  |  | 20 140,5 |  |  | 27 773,8 |  |  | 7809,2 |  |  | 585,4 |  |  | 562,1 |  |  | 0 |  |  | 84 949,6 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 838,0 |  | 1 033,3 |  |  | 2 051,1 |  |  | 1 490,1 |  |  |  | 5 214,1 |  |  | 1 297,0 |  |  | 3 369,2 |  |  | 1923,7 |  |  | 591,3 |  |  | 567,8 |  |  | 0 |  |  | 18 375,6 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 611,5 |  | 3 915,4 |  |  | 4 271,5 |  |  | 2 150,0 |  |  |  | 2 960,5 |  |  | 4 000,0 |  |  | 3 200,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 0 |  |  | 34 308,9 |  | внебюджетные источники |  |
| 2. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования* | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» г. Рубцовска | 27 128,3 |  | 21 622,7 |  |  | 38 529,0 |  |  | 57 365,9 |  |  |  | 36 123,0 |  |  | 59 864,3 |  |  | 177152,4 |  |  | 55653,1 |  |  | 44732,3 |  |  | 42374,8 |  |  | 0 |  |  | 560 545,8 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 24 977,1 |  | 21 192,4 |  |  | 36 929,2 |  |  | 37 004,8 |  |  |  | 35 046,0 |  |  | 39 011,2 |  |  | 147144,2 |  |  | 46294,9 |  |  | 43842,2 |  |  | 41531,5 |  |  | 0 |  |  | 472 973,5 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 1 880,0 |  | 214,1 |  |  | 373,0 |  |  | 19 373,8 |  |  |  | 354,0 |  |  | 19 894,1 |  |  | 27 622,8 |  |  | 7667,6 |  |  | 442,8 |  |  | 419,5 |  |  | 0 |  |  | 78 241,7 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 271,2 |  | 216,2 |  |  | 1 226,8 |  |  | 987,3 |  |  |  | 723,0 |  |  | 959,0 |  |  | 2 385,4 |  |  | 1690,6 |  |  | 447,3 |  |  | 423,8 |  |  | 0 |  |  | 9 330,6 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Работы по благоустройству общественных территорий**1 1. Территория сквера «Южный» на пересечении ул. Пролетарской и ул. Транспортной 2. Территория, прилегающая к «Рубцовскому драматическому театру» |  | 27 128,3 |  | 21 622,7 |  |  | 37 679,0 |  |  | 37 756,2 |  |  |  | 35 757,5 |  |  | 39 803,3 |  |  | 42708,2 |  |  | 47234,9 |  |  | 44732,3 |  |  | 42374,8 |  |  | 0 |  |  | 376 797,2 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 24 977,1 |  | 21 192,4 |  |  | 36 929,2 |  |  | 37 004,8 |  |  |  | 35 046,0 |  |  | 39 011,2 |  |  | 41858,3 |  |  | 46294,9 |  |  | 43842,2 |  |  | 41531,5 |  |  | 0 |  |  | 367 687,6 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 1 880,0 |  | 214,1 |  |  | 373,0 |  |  | 373,8 |  |  |  | 354,0 |  |  | 394,1 |  |  | 422,8 |  |  | 467,6 |  |  | 442,8 |  |  | 419,5 |  |  | 0 |  |  | 5 341,7 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 271,2 |  | 216,2 |  |  | 376,8 |  |  | 377,6 |  |  |  | 357,5 |  |  | 398,0 |  |  | 427,1 |  |  | 472,4 |  |  | 447,3 |  |  | 423,8 |  |  | 0 |  |  | 3 767,9 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 4. | 3. Парк-набережная на правом берегу р. Алей (по конкурсу) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 126551,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 126551,5 |  | Всего: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 105285,9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 105285,9 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000,0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1265,6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1265,6 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 5. | Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды. Работы по благоустройству общественных и дворовых территорий |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 191,9 |  |  |  | 0 |  |  | 19 697,0 |  |  | 7272,7 |  |  | 7272,8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 53 434,4 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 000,0 |  |  |  | 0 |  |  | 19 500,0 |  |  | 7200,0 |  |  | 7200,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 52 900,0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 191,9 |  |  |  | 0 |  |  | 197,0 |  |  | 72,7 |  |  | 72,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 534,4 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 6. | Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 705,2 |  |  | 347,1 |  |  |  | 305,5 |  |  | 274,0 |  |  | 450,0 |  |  | 1025,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 107,2 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 705,2 |  |  | 347,1 |  |  |  | 305,5 |  |  | 274,0 |  |  | 450,0 |  |  | 1025,4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3107,2 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 7. | Мероприятие 1.4. Проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 70,0 |  |  | 150,0 |  |  | 120,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 580,0 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 70,0 |  |  | 150,0 |  |  | 120,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 580,0 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 8. | Мероприятие 1.5. Контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города (лабораторные испытания строительных материалов) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24,8 |  |  | 10,7 |  |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 75,5 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24,8 |  |  | 10,7 |  |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 75,5 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 9. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представле- ния предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу* | управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; МКУ «УКС» г. Рубцовска, Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу | 57 287,3 |  |  |  | 85 626,0 |  |  | 67 593,6 |  |  | 25 774,2 |  |  |  | 36551,6 |  |  | 28 982,7 |  |  | 19 282,7 |  |  | 18794,5 |  |  | 18800,0 |  |  | 18800,0 |  | 0 |  | 377492,6 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 52 181,4 |  |  |  | 80 084,6 |  |  | 61 872,8 |  |  | 22 890,2 |  |  |  | 28 809,0 |  |  | 24 398,3 |  |  | 14 947,9 |  |  | 14019,8 |  |  | 14113,4 |  |  | 14113,4 |  | 0 |  | 327430,8 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 3 927,6 |  |  |  | 808,9 |  |  | 625,0 |  |  | 231,2 |  |  |  | 291,0 |  |  | 246,4 |  |  | 151,0 |  |  | 141,6 |  |  | 142,6 |  |  | 142,6 |  | 0 |  | 6707,9 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 566,8 |  |  |  | 817,1 |  |  | 824,3 |  |  | 502,8 |  |  |  | 4491,1 |  |  | 338,0 |  |  | 983,8 |  |  | 233,1 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 0 |  | 9 045,0 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 611,5 |  |  |  | 3 915,4 |  |  | 4 271,5 |  |  | 2 150,0 |  |  |  | 2 960,5 |  |  | 4000,0 |  |  | 3 200,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  | 0 |  | 34 308,9 |  | внебюджетные источники (с последующим зачислением в бюджет города) |  |
| 10. | Мероприятие 2.1. Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (таблица № 5)** |  | 57 287,3 |  |  |  | 85 626,0 |  |  | 67 400,6 |  |  | 25 694,1 |  |  |  | 32 094,0 |  |  | 28 893,7 |  |  | 18 451,4 |  |  | 18704,5 |  |  | 18800,0 |  |  | 18800,0 |  | 0 |  | 371751,6 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 52 181,4 |  |  |  | 80 084,6 |  |  | 61 872,8 |  |  | 22 890,2 |  |  |  | 28 809,0 |  |  | 24 398,3 |  |  | 14 947,9 |  |  | 14019,8 |  |  | 14113,4 |  |  | 14113,4 |  | 0 |  | 327430,8 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 3 927,6 |  |  |  | 808,9 |  |  | 625,0 |  |  | 231,2 |  |  |  | 291,0 |  |  | 246,4 |  |  | 151,0 |  |  | 141,6 |  |  | 142,6 |  |  | 142,6 |  | 0 |  | 6 707,9 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 566,8 |  |  |  | 817,1 |  |  | 631,3 |  |  | 422,7 |  |  |  | 294,0 |  |  | 249,0 |  |  | 152,5 |  |  | 143,1 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 0 |  | 3 564,5 |  | Бюджет города |  |
|  |  |  | 611,5 |  |  |  | 3 915,4 |  |  | 4 271,5 |  |  | 2 150,0 |  |  |  | 2 700,0 |  |  | 4000,0 |  |  | 3 200,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 4400,0 |  | 0 |  | 34 048,4 |  | внебюджетные источники (с последующим зачислением в бюджет города) |  |
| 11. | Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды. Работы по благоустройству дворовых территорий. 1. Благоустройство территории по ул. Гражданский, 27 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4365,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4365,5 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 4105,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4105,0 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 260,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 260,5 |  | внебюджетные источники |  |
| 12. | Мероприятие 2.3. Благоустройство ул. Сельмашская, 21, устранение нарушений на придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,3 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 731,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 731,3 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 13. | Мероприятие 2.4. Контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов(лабораторные испытания строительных материалов) |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 193,0 |  |  | 80,1 |  |  |  | 92,1 |  |  | 89,0 |  |  | 100,0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 644,2 |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 193,0 |  |  | 80,1 |  |  |  | 92,1 |  |  | 89,0 |  |  | 100,0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 644,2 |  | бюджет города |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| Примечание: * Изменение финансирования данной задачи подлежит корректировке в зависимости от фактического объема финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. ** Мероприятие подлежит корректировке после общественного обсуждения программы и в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

«Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего финансовых затрат | 84 415,6 | 107 248,7 | 106 122,6 | 83 140,1 | 72 674,6 | 88 847,0 | 196435,1 | 74447,6 | 63532,3 | 61174,8 | 0 | 938038,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1 033,3 | 2 051,1 | 1 490,1 | 5 214,1 | 1 297,0 | 3 369,2 | 1923,7 | 591,3 | 567,8 | 0 | 18 375,6 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5 807,6 | 1 023,0 | 998,0 | 19 605,0 | 645,0 | 20 140,5 | 27 773,8 | 7809,2 | 585,4 | 562,1 | 0 | 84 949,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77 158,5 | 101 277,0 | 98 802,0 | 59 895,0 | 63 855,0 | 63 409,5 | 162092,1 | 60314,7 | 57955,6 | 55644,9 | 0 | 800 404,3 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 960,5 | 4 000,0 | 3 200,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 0 | 34 308,9 |
| Капитальные вложения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из внебюджетных источников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие расходы | 84 415,6 | 107 248,7 | 106 122,6 | 83 140,1 | 72 674,6 | 88 847,0 | 196435,1 | 74447,6 | 63532,3 | 61174,8 | 0 | 938038,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 838,0 | 1 033,3 | 2 051,1 | 1 490,1 | 5 214,1 | 1 297,0 | 3 369,2 | 1923,7 | 591,3 | 567,8 | 0 | 18 375,6 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 5 807,6 | 1 023,0 | 998,0 | 19 605,0 | 645,0 | 20 140,5 | 27 773,8 | 7809,2 | 585,4 | 562,1 | 0 | 84 949,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 77 158,5 | 101 277,0 | 98 802,0 | 59 895,0 | 63 855,0 | 63 409,5 | 162092,1 | 60314,7 | 57955,6 | 55644,9 | 0 | 800 404,3 |
| из внебюджетных источников | 611,5 | 3 915,4 | 4 271,5 | 2 150,0 | 2 960,5 | 4 000,0 | 3 200,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 0 | 34 308,9 |

».

«Таблица 6

Адресный перечень многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из минимального перечня работ в рамках программы

| № п/п | Адреса дворовых территорий |  |  | Количество жителей, зарегистрированных по месту жительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ломоносова, д. 80 |  |  | 150 |
| 2 | ул. Ломоносова, д. 82 |  |  | 187 |
| 3 | пер. Станционный, д. 42г |  |  | 113 |
| 4 | просп. Ленина, д. 180 |  |  | 47 |
| 5 | ул. Светлова, д. 70 |  |  | 133 |
| 6 | пер. Гражданский, д. 43 |  |  | 159 |
| 7 | пер. Гражданский, д. 51 |  |  | 223 |
| 8 | просп. Рубцовский, д. 15 |  |  | 200 |
| 9 | ул. Сельмашская, д. 19 |  |  | 168 |
| 10 | пр-кт. Рубцовский, д. 62 |  |  | 80 |
| 11 | пр-кт. Рубцовский, д. 64 |  |  | 165 |
| 12 | ул. Осипенко, д. 140 |  |  | 135 |
| 13 | просп. Ленина, д. 38 |  |  | 96 |
| 14 | пр-кт. Рубцовский, д. 57 |  |  | 127 |
| 15 | ул. Алтайская, д. 201 |  |  | 330 |
| 16 | ул. Алтайская, д. 199 |  |  | 186 |
| 17 | ул. Комсомольская, д. 76 |  |  | 95 |
| 18 | ул. Тихвинская, д. 30 |  |  | 238 |
| 19 | ул. Тихвинская, д. 28 |  |  | 137 |
| 20 | пер. Семафорный, д. 4 |  |  | 102 |
| 21 | ул. Тихвинская, д. 32 |  |  | 206 |
| 22 | ул. Тихвинская, д. 34 |  |  | 167 |
| 23 | ул. Калинина, д. 14 |  |  | 214 |
| 24 | ул. Северная, д. 22 |  |  | 203 |
| 25 | ул. Краснознаменская, д. 102 |  |  | 194 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 |  | пер. Улежникова, д. 3 |  | 176 |
| 2 |  | ул. Карла Маркса, д. 229 |  | 188 |
| 3 |  | ул. Громова, д. 36 |  | 121 |
| 4 |  | ул. Карла Маркса, д. 225 |  | 178 |
| 5 |  | ул. Осипенко, д. 195 |  | 134 |
| 6 |  | ул. Громова, д. 13 |  | 144 |
| 7 |  | пер. Гражданский, д. 45 |  | 130 |
| 8 |  | ул. Осипенко, д. 144 |  | 142 |
| 9 |  | ул. Короленко, д. 122 |  | 139 |
| 10 |  | пер. Алейский, д. 41 |  | 139 |
| 11 |  | ул. Красная, д. 52 |  | 185 |
| 12 |  | ул. Федоренко, д. 11а |  | 323 |
| 13 |  | пр-кт. Ленина, д. 173 |  | 138 |
| 14 |  | пр-кт. Ленина, д. 137а |  | 100 |
| 15 |  | пр-кт. Ленина, д. 137б |  | 89 |
| 16 |  | пр-кт. Ленина, д. 137 |  | 80 |
| 17 |  | пр-кт. Ленина, д. 139 |  | 233 |
| 18 |  | пер. Гражданский, д. 26 |  | 125 |
| 19 |  | пер. Гражданский, д. 28 |  | 245 |
| 20 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 33а |  | 146 |
| 21 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 59 |  | 138 |
| 22 |  | ул. Бульвар Победы, д. 16 |  | 178 |
| 23 |  | ул. Громова, д. 25 |  | 185 |
| 24 |  | пер. Гражданский, д.14 |  | 107 |
| 25 |  | пер. Гражданский, д. 44 |  | 136 |
| 26 |  | ул. Алтайская, д. 68 |  | 221 |
| 27 |  | ул. Калинина, д. 16 |  | 170 |
| 28 |  | ул. Комсомольская, д. 129 |  | 104 |
| 29 |  | ул. Октябрьская, д. 020 |  | 147 |
| 30 |  | просп. Ленина, д. 45 |  | 161 |
| 31 |  | ул. Карла Маркса, д.231 |  | 141 |
| 32 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 51 |  | 240 |
| 33 |  | ул. Алтайская, д. 114 |  | 184 |
| 34 |  | пр-кт. Ленина, д. 158 |  | 193 |
| 35 |  | пер. Гражданский, д. 42 |  | 152 |
| 36 |  | пер. Гражданский, д. 36 |  | 231 |
| 37 |  | пер. Гражданский, д. 50 |  | 147 |
| 38 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 19 |  | 193 |
| 39 |  | ул. Никольская, д. 6 |  | 131 |
| 40 |  | ул. Киевская, д. 25 |  | 150 |
| 41 |  | ул. Ленина, д. 3 |  | 195 |
| 42 |  | ул. Федоренко, д. 9 |  | 168 |
| 43 |  | ул. Федоренко, д. 7 |  | 170 |
| 44 |  | ул. Алтайская, д. 100 |  | 148 |
| 45 |  | ул. Никольская, 10 |  | 157 |
| 46 |  | ул. Светлова, д. 21 |  | 176 |
| 47 |  | ул. Тракторная, д. 74 |  | 103 |
| 48 |  | ул. Светлова, д. 64 |  | 151 |
| 49 |  | ул. Северная, д. 21 |  | 159 |
| 50 |  | ул. Федоренко, д. 1 |  | 217 |
| 51 |  | ул. Октябрьская, д. 3а |  | 197 |
| 52 |  | бульвар Победы, д.8 |  | 92 |
| 53 |  | пр-кт Ленина, д. 131 |  | 37 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Октябрьская, д.27 |  | 186 |
| 2 |  | ул. Октябрьская, д.29 |  | 192 |
| 3 |  | ул. Федоренко, д.10 |  | 197 |
| 4 |  | ул. Федоренко, д.14 |  | 138 |
| 5 |  | ул. Северная, д.29 |  | 158 |
| 6 |  | ул. Никольская, д.4 |  | 220 |
| 7 |  | ул. Северная, д.25 |  | 155 |
| 8 |  | ул. Алтайская, д. 94а |  | 86 |
| 9 |  | ул. Октябрьская, д.7 |  | 194 |
| 10 |  | ул. Северная, д.3 |  | 148 |
| 11 |  | ул. Юбилейная, д.38а |  | 274 |
| 12 |  | ул. Никольская, д.12 |  | 131 |
| 13 |  | ул. Никольская, д.14 |  | 109 |
| 14 |  | ул. Северная, д.10 |  | 200 |
| 15 |  | ул. Светлова, д. 68 |  | 141 |
| 16 |  | ул. Пролетарская, д. 240 |  | 251 |
| 17 |  | ул. Киевская, д. 4 |  | 158 |
| 18 |  | ул. Алтайская, д. 49 |  | 139 |
| 19 |  | пр-кт. Ленина, д. 127 |  | 29 |
| 20 |  | пр-кт. Ленина, д. 129 |  | 34 |
| 21 |  | пр-кт. Ленина, д. 133 |  | 37 |
| 22 |  | пр-кт. Ленина, д. 135 |  | 25 |
| 23 |  | ул. Северная, д.24 |  | 309 |
| 24 |  | ул. Северная, д.28 |  | 196 |
| 25 |  | пер. Гражданский, д. 35 |  | 213 |
| 26 |  | пер. Гражданский, д. 33 |  | 185 |
| 27 |  | пер. Гражданский, д. 47 |  | 191 |
| 28 |  | пер. Гражданский, д. 49 |  | 180 |
| 29 |  | ул. Октябрьская, д.024 |  | 161 |
| 30 |  | ул. Громова, д. 9 |  | 137 |
| 31 |  | ул. Комсомольская, д. 69 |  | 107 |
| 32 |  | ул. Красная, д. 58 |  | 127 |
| 33 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 53 |  | 212 |
| 34 |  | ул. Куйбышева, д. 127 |  | 158 |
| 35 |  | пр-кт. Ленина, д. 160 |  | 131 |
| 36 |  | ул. Комсомольская, д. 234 |  | 291 |
| 37 |  | пер. Гражданский, д. 54 |  | 151 |
| 38 |  | пер. Гражданский, д. 56 |  | 149 |
| 39 |  | пр-кт. Ленина, д. 66 |  | 228 |
| 40 |  | ул. Алтайская, д.189 |  | 196 |
| 41 |  | ул. Алтайская, д.189а |  | 216 |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 41 |  | 86 |
| 2 |  | пер. Алейский, д. 40 |  | 78 |
| 3 |  | пер. Гражданский, д. 18 |  | 161 |
| 4 |  | ул. Пролетарская, д. 414 |  | 169 |
| 5 |  | ул. Сельмашская, д. 21 |  | 222 |
| 6 |  | ул. Алтайская, д. 169 |  | 210 |
| 7 |  | ул. Улежникова, д. 7; 9 |  | 147 |
| 8 |  | ул. Федоренко, д. 3 |  | 177 |
| 9 |  | пр-кт. Рубцовский, д. 48 |  | 134 |
| 10 |  | ул. Алтайская, д. 39 |  | 237 |
| 11 |  | пр-кт Рубцовский, д. 33 |  | 146 |
| 12 |  | ул. Юбилейная, д. 28 |  | 186 |
| 13 |  | ул. Громова, д. 3 |  | 96 |
| 14 |  | ул. Рихарда Зорге, д. 41а |  | 127 |
| 15 |  | ул. Алтайская, д. 27 |  | 148 |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ул. Киевская, 6 | 129 |
| 2 |  |  | ул. Комсомольская, 72 | 161 |
| 3 |  |  | ул. Комсомольская, 68 | 139 |
| 4 |  |  | ул. Тракторная, 80 | 154 |
| 5 |  |  | ул. Алтайская, 43 | 145 |
| 6 |  |  | ул. Алтайская, 80 | 170 |
| 7 |  |  | ул. Алтайская, 82 | 139 |
| 8 |  |  | ул. Алтайская, 84а | 170 |
| 9 |  |  | ул. Алтайская, 100а | 153 |
| 10 |  |  | пер. Алейский, 45 | 143 |
| 11 |  |  | ул. Октябрьская, 3 | 187 |
| 12 |  |  | ул. Сельмашская, 23 | 124 |
| 13 |  |  | пр-кт Ленина, 199в | 110 |
| 14 |  |  | ул. Юбилейная, 34 | 169 |
| 15 |  |  | пер. Гражданский, 38 | 106 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1 | ул. Алтайская, д. 19 |  |  | 247 |
| 2 | ул. Тракторная, д. 76 |  |  | 155 |
| 3 | ул. Комсомольская, д. 71а |  |  | 169 |
| 4 | Бульвар Победы, 18 |  |  | 180 |
| 5 | ул. Алтайская, д. 92 |  |  | 221 |
| 6 | ул. Алтайская, д. 96 |  |  | 132 |
| 7 | ул. Алтайская, д. 98 |  |  | 159 |
| 8 | пр-кт Ленина, д. 175 |  |  | 149 |
| 9 | пр-кт Рубцовский, д. 34 |  |  | 96 |
| 10 | ул. Громова, д. 34 |  |  | 137 |
| 11 | пр-кт Ленина, д. 39 |  |  | 104 |
| 12 | ул. Калинина, д. 17 |  |  | 104 |
| 13 | ул. Северная, д. 31 |  |  | 252 |
| 2024 год |  |  |  |  |
|  | ул. Алтайская, д. 183 |  |  | 193 |
|  | бульвар Победы, д. 14 |  |  | 188 |
|  | бульвар Победы, д. 20 |  |  | 199 |
|  | ул. Дзержинского, д. 8 |  |  | 89 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 82 |  |  | 161 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 84 |  |  | 158 |
|  | ул. Северная, д. 8 |  |  | 223 |
|  | ул. Северная, д. 12 |  |  | 198 |
| 2025 год |  |  |  |  |
|  | ул. Алтайская, 181 |  |  | 201 |
|  | ул. Алтайская, 187 |  |  | 209 |
|  | ул. Алтайская, 191 |  |  | 221 |
|  | ул. Комсомольская, 143 |  |  | 109 |
|  | ул. Пролетарская, 238 |  |  | 257 |
| - годы |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, 189 |  |  | 139 |
| 2 | ул. Комсомольская, 193 |  |  | 179 |
| 3 | ул. Комсомольская, 187 |  |  | 193 |
| 4 | пер. Алейский, д. 30а |  |  | 96 |
| 5 | пер. Алейский, д. 32а |  |  | 106 |
| 6 | пер. Алейский, д. 34 |  |  | 102 |
| 7 | пер. Алейский, д. 35 |  |  | 153 |
| 8 | пер. Алейский, д. 37 |  |  | 148 |
| 9 | пер. Алейский, д. 39 |  |  | 133 |
| 10 | пер. Алейский, д. 47 |  |  | 87 |
| 11 | пер. Гражданский, д. 4 |  |  | 138 |
| 12 | пер. Гражданский, д. 8 |  |  | 188 |
| 13 | пер. Гражданский, д. 10 |  |  | 119 |
| 14 | пер. Гражданский, д. 12 |  |  | 138 |
| 15 | пер. Гражданский, д. 16 |  |  | 160 |
|  | пер. Гражданский, д. 20 |  |  | 145 |
|  | пер. Гражданский, д. 25 |  |  | 136 |
|  | пер. Гражданский, д. 30 |  |  | 125 |
|  | пер. Гражданский, д. 46 |  |  | 216 |
|  | пер. Гражданский, д. 48 |  |  | 140 |
|  | пер. Гражданский, д. 58 |  |  | 161 |
|  | пр-кт Ленина, д. 10 |  |  | 88 |
|  | пр-кт Ленина, д. 11 |  |  | 63 |
|  | пр-кт Ленина, д. 19 |  |  | 107 |
|  | пр-кт Ленина, д. 23 |  |  | 101 |
|  | пр-кт Ленина, д. 25 |  |  | 130 |
|  | пр-кт Ленина, д. 27 |  |  | 97 |
|  | пр-кт Ленина, д. 31 |  |  | 72 |
|  | пр-кт Ленина, д. 33 |  |  | 135 |
|  | пр-кт Ленина, д. 35 |  |  | 81 |
|  | пр-кт Ленина, д. 40 |  |  | 103 |
|  | пр-кт Ленина, д. 41 |  |  | 87 |
|  | пр-кт Ленина, д. 42 |  |  | 142 |
|  | пр-кт Ленина, д. 43 |  |  | 113 |
|  | пр-кт Ленина, д. 44 |  |  | 106 |
|  | пр-кт Ленина, д. 46 |  |  | 102 |
|  | пр-кт Ленина, д. 51 |  |  | 131 |
|  | пр-кт Ленина, д. 53 |  |  | 89 |
|  | пр-кт Ленина, д. 55 |  |  | 219 |
|  | пр-кт Ленина, д. 57 |  |  | 85 |
|  | пр-кт Ленина, д. 59 |  |  | 74 |
|  | пр-кт Ленина, д. 62 |  |  | 180 |
|  | пр-кт Ленина, д. 64 |  |  | 280 |
|  | пр-кт Ленина, д. 68 |  |  | 95 |
|  | пр-кт Ленина, д. 70 |  |  | 155 |
|  | пр-кт Ленина, д. 137 |  |  | 80 |
|  | пр-кт Ленина, д. 138 |  |  | 70 |
|  | пр-кт Ленина, д. 143 |  |  | 162 |
|  | пр-кт Ленина, д. 162 |  |  | 172 |
|  | пр-кт Ленина, д. 164 |  |  | 193 |
|  | пр-кт Ленина, д. 170 |  |  | 80 |
|  | пр-кт Ленина, д. 172 |  |  | 87 |
|  | пр-кт Ленина, д. 181а |  |  | 149 |
|  | пр-кт Ленина, д. 199г |  |  | 136 |
|  | пр-кт Ленина, д. 201а |  |  | 69 |
|  | пр-кт Ленина, д. 245 |  |  | 283 |
|  | пр-кт Ленина, д. 247 |  |  | 161 |
|  | пр-кт Ленина, д. 249 |  |  | 170 |
|  | пр-кт Ленина, д. 251 |  |  | 216 |
|  | пр-кт Ленина, д. 253 |  |  | 92 |
|  | пр-кт Ленина, д. 263б |  |  | 248 |
|  | пр-кт Ленина, д. 269 |  |  | 124 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 7 |  |  | 133 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 17 |  |  | 167 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 21 |  |  | 187 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 23 |  |  | 440 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 30 |  |  | 155 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 31 |  |  | 119 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 35 |  |  | 136 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 36 |  |  | 107 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 37 |  |  | 210 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 38 |  |  | 79 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 46 |  |  | 101 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 47 |  |  | 149 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 49 |  |  | 204 |
|  | пр-кт Рубцовский, д. 61 |  |  | 160 |
|  | ул. Алтайская, д. 1 |  |  | 136 |
|  | ул. Алтайская, д. 7 |  |  | 190 |
|  | ул. Алтайская, д. 11 |  |  | 162 |
|  | ул. Алтайская, д. 13 |  |  | 148 |
|  | ул. Алтайская, д. 23 |  |  | 234 |
|  | ул. Алтайская, д. 29 |  |  | 196 |
|  | ул. Алтайская, д. 31 |  |  | 151 |
|  | ул. Алтайская, д. 35 |  |  | 136 |
|  | ул. Алтайская, д. 37 |  |  | 207 |
|  | ул. Алтайская, д. 41 |  |  | 211 |
|  | ул. Алтайская, д. 45 |  |  | 161 |
|  | ул. Алтайская, д. 47 |  |  | 224 |
|  | ул. Алтайская, д. 49 |  |  | 139 |
|  | ул. Алтайская, д. 70 |  |  | 212 |
|  | ул. Алтайская, д. 74 |  |  | 154 |
|  | ул. Алтайская, д. 84 |  |  | 209 |
|  | ул. Алтайская, д. 86 |  |  | 194 |
|  | ул. Алтайская, д. 88 |  |  | 122 |
|  | ул. Алтайская, д. 90 |  |  | 134 |
|  | ул. Алтайская, д. 94 |  |  | 106 |
|  | ул. Алтайская, д. 100 |  |  | 148 |
|  | ул. Алтайская, д. 102а |  |  | 201 |
|  | ул. Алтайская, д. 102 |  |  | 248 |
|  | ул. Алтайская, д. 104 |  |  | 244 |
|  | ул. Алтайская, д. 106 |  |  | 146 |
|  | ул. Алтайская, д. 108 |  |  | 140 |
|  | ул. Алтайская, д. 110 |  |  | 236 |
|  | ул. Алтайская, д. 112а |  |  | 92 |
|  | ул. Алтайская, д. 112 |  |  | 95 |
|  | ул. Алтайская, д. 171 |  |  | 203 |
|  | ул. Алтайская, д. 173 |  |  | 214 |
|  | ул. Алтайская, д. 175 |  |  | 197 |
|  | ул. Алтайская, д. 185 |  |  | 218 |
|  | ул. Алтайская, д. 187а |  |  | 224 |
|  | ул. Алтайская, д. 189а |  |  | 216 |
|  | ул. Алтайская, д. 189 |  |  | 196 |
|  | ул. Алтайская, д. 193 |  |  | 229 |
|  | ул. Брусилова, д. 8б |  |  | 86 |
|  | бульвар Победы, д. 3 |  |  | 81 |
|  | бульвар Победы, д. 4 |  |  | 123 |
|  | бульвар Победы, д. 5 |  |  | 95 |
|  | бульвар Победы, д. 6 |  |  | 131 |
|  | бульвар Победы, д. 7 |  |  | 112 |
|  | бульвар Победы, д. 10 |  |  | 175 |
|  | ул. Громова, д. 1 |  |  | 141 |
|  | ул. Громова, д. 2 |  |  | 128 |
|  | ул. Громова, д. 4 |  |  | 116 |
|  | ул. Громова, д. 5 |  |  | 136 |
|  | ул. Громова, д. 6 |  |  | 119 |
|  | ул. Громова, д. 10 |  |  | 153 |
|  | ул. Громова, д. 14а |  |  | 119 |
|  | ул. Громова, д. 14 |  |  | 155 |
|  | ул. Громова, д. 15 |  |  | 237 |
|  | ул. Громова, д. 16 |  |  | 102 |
|  | ул. Громова, д. 18 |  |  | 149 |
|  | ул. Громова, д. 22 |  |  | 194 |
|  | ул. Громова, д. 24 |  |  | 106 |
|  | ул. Громова, д. 30 |  |  | 174 |
|  | ул. Громова, д. 32 |  |  | 195 |
|  | ул. Громова, д. 38 |  |  | 121 |
|  | ул. Дзержинского, д. 6 |  |  | 95 |
|  | ул. Дзержинского, д. 10 |  |  | 113 |
|  | ул. Дзержинского, д. 14 |  |  | 89 |
|  | ул. Дзержинского, д. 15 |  |  | 142 |
|  | ул. Дзержинского, д. 16 |  |  | 106 |
|  | ул. Дзержинского, д. 17 |  |  | 97 |
|  | ул. Дзержинского, д. 18 |  |  | 153 |
|  | ул. Дзержинского, д. 23 |  |  | 138 |
|  | ул. Дзержинского, д. 25 |  |  | 137 |
|  | ул. Дзержинского, д. 27 |  |  | 133 |
|  | ул. Дзержинского, д. 28 |  |  | 214 |
|  | ул. Дзержинского, д. 29 |  |  | 149 |
|  | ул. Дзержинского, д. 31 |  |  | 130 |
|  | ул. Калинина, д. 15 |  |  | 85 |
|  | ул. Калинина, д. 18 |  |  | 125 |
|  | ул. Калинина, д. 18 |  |  | 125 |
|  | ул. Калинина, д. 20 |  |  | 60 |
|  | ул. Калинина, д. 24 |  |  | 131 |
|  | ул. Калинина, д. 26 |  |  | 139 |
|  | ул. Калинина, д. 28 |  |  | 81 |
|  | ул. Калинина, д. 30 |  |  | 153 |
|  | ул. Калинина, д. 32 |  |  | 159 |
|  | ул. Калинина, д. 34 |  |  | 171 |
|  | ул. Калинина, д. 36 |  |  | 138 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 227 |  |  | 181 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 233 |  |  | 168 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 235 |  |  | 191 |
|  | ул. Киевская, д. 4 |  |  | 158 |
|  | ул. Киевская, д. 23 |  |  | 115 |
|  | ул. Комсомольская, д. 53 |  |  | 103 |
|  | ул. Комсомольская, д. 55 |  |  | 169 |
|  | ул. Комсомольская, д. 71 |  |  | 161 |
|  | ул. Комсомольская, д. 78 |  |  | 139 |
|  | ул. Комсомольская, д. 80 |  |  | 142 |
|  | ул. Комсомольская, д. 82 |  |  | 155 |
|  | ул. Комсомольская, д. 84 |  |  | 100 |
|  | ул. Комсомольская, д. 86 |  |  | 141 |
|  | ул. Комсомольская, д. 96 |  |  | 222 |
|  | ул. Комсомольская, д. 98 |  |  | 195 |
|  | ул. Комсомольская, д. 107 |  |  | 66 |
|  | ул. Комсомольская, д. 110 |  |  | 139 |
|  | ул. Комсомольская, д. 111 |  |  | 222 |
|  | ул. Комсомольская, д. 113 |  |  | 222 |
|  | ул. Комсомольская, д. 121 |  |  | 98 |
|  | ул. Комсомольская, д. 123 |  |  | 137 |
|  | ул. Комсомольская, д. 125 |  |  | 97 |
|  | ул. Комсомольская, д. 127 |  |  | 108 |
|  | ул. Комсомольская, д. 131 |  |  | 114 |
|  | ул. Комсомольская, д. 133 |  |  | 77 |
|  | ул. Комсомольская, д. 135 |  |  | 90 |
|  | ул. Комсомольская, д. 137 |  |  | 83 |
|  | ул. Комсомольская, д. 139 |  |  | 123 |
|  | ул. Комсомольская, д. 145 |  |  | 115 |
|  | ул. Комсомольская, д. 183 |  |  | 149 |
|  | ул. Комсомольская, д. 195 |  |  | 127 |
|  | ул. Комсомольская, д. 197 |  |  | 115 |
|  | ул. Комсомольская, д. 295 |  |  | 153 |
|  | ул. Короленко, д. 140 |  |  | 134 |
|  | ул. Красная, д. 54 |  |  | 160 |
|  | ул. Красная, д. 56 |  |  | 105 |
|  | ул. Красная, д. 62 |  |  | 150 |
|  | ул. Красная, д. 64 |  |  | 95 |
|  | ул. Красная, д. 66 |  |  | 156 |
|  | ул. Красная, д. 85 |  |  | 117 |
|  | ул. Красная, д. 87 |  |  | 123 |
|  | ул. Красная, д. 91 |  |  | 108 |
|  | ул. Красная, д. 95а |  |  | 103 |
|  | ул. Красная, д. 95 |  |  | 179 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 86 |  |  | 170 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 88 |  |  | 155 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 96 |  |  | 214 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 98 |  |  | 135 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 114 |  |  | 148 |
|  | ул. Краснознаменская, д. 116 |  |  | 131 |
|  | ул. Крылова, д. 2 |  |  | 127 |
|  | ул. Ленинградская, д. 1а |  |  | 120 |
|  | ул. Ленинградская, д. 2а |  |  | 147 |
|  | ул. Ленинградская, д. 6 |  |  | 137 |
|  | ул. Ленинградская, д. 10а |  |  | 68 |
|  | ул. Ленинградская, д. 15а |  |  | 111 |
|  | ул. Мира, д.2 |  |  | 65 |
|  | ул. Московская, д. 1 |  |  | 184 |
|  | ул. Никольская, д. 16 |  |  | 264 |
|  | ул. Никольская, д. 18 |  |  | 228 |
|  | ул. Никольская, д. 20 |  |  | 262 |
|  | ул. Октябрьская, д. 022 |  |  | 122 |
|  | ул. Октябрьская, д. 1 |  |  | 192 |
|  | ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | 187 |
|  | ул. Октябрьская, д. 5 |  |  | 176 |
|  | ул. Октябрьская, д. 9 |  |  | 214 |
|  | ул. Октябрьская, д. 11 |  |  | 232 |
|  | ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 205 |
|  | ул. Октябрьская, д. 23 |  |  | 197 |
|  | ул. Октябрьская, д. 25 |  |  | 182 |
|  | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 1 |  |  | 75 |
|  | ул. Октябрьская, д. 028, корп. 2 |  |  | 97 |
|  | ул. Октябрьская, д. 72 |  |  | 156 |
|  | ул. Октябрьская, д. 78 |  |  | 185 |
|  | ул. Октябрьская, д. 80 |  |  | 126 |
|  | ул. Октябрьская, д. 102 |  |  | 79 |
|  | ул. Октябрьская, д. 106а |  |  | 84 |
|  | ул. Октябрьская, д. 107 |  |  | 62 |
|  | ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 121 |
|  | ул. Октябрьская, д. 109 |  |  | 82 |
|  | ул. Октябрьская, д. 115 |  |  | 109 |
|  | ул. Октябрьская, д. 117а |  |  | 167 |
|  | ул. Октябрьская, д. 117 |  |  | 169 |
|  | ул. Осипенко, д. 142 |  |  | 107 |
|  | ул. Осипенко, д. 156 |  |  | 105 |
|  | ул. Осипенко, д. 158 |  |  | 169 |
|  | ул. Пушкина, д. 2 |  |  | 66 |
|  | ул. Пролетарская, д. 240 |  |  | 251 |
|  | ул. Пролетарская, д. 254 |  |  | 242 |
|  | ул. Пролетарская, д. 391 |  |  | 226 |
|  | ул. Пролетарская, д. 393а |  |  | 80 |
|  | ул. Пролетарская, д. 395 |  |  | 152 |
|  | ул. Пролетарская, д. 397 |  |  | 233 |
|  | ул. Пролетарская, д. 403 |  |  | 105 |
|  | ул. Пролетарская, д. 409 |  |  | 107 |
|  | ул. Пролетарская, д. 411 |  |  | 157 |
|  | ул. Пролетарская, д. 413 |  |  | 155 |
|  | ул. Пролетарская, д. 416 |  |  | 169 |
|  | ул. Пролетарская, д. 417а |  |  | 96 |
|  | ул. Пролетарская, д. 417 |  |  | 105 |
|  | ул. Пролетарская, д. 418 |  |  | 282 |
|  | ул. Пролетарская, д. 419а |  |  | 118 |
|  | ул. Пролетарская, д. 419 |  |  | 103 |
|  | ул. Пролетарская, д. 420 |  |  | 132 |
|  | ул. Пролетарская, д. 421 |  |  | 108 |
|  | ул. Пролетарская, д. 425 |  |  | 136 |
|  | ул. Пролетарская, д. 427 |  |  | 132 |
|  | ул. Рихарда Зорге, д. 41б |  |  | 60 |
|  | ул. Рихарда Зорге, д. 96а |  |  | 110 |
|  | ул. Светлова, д. 19 |  |  | 131 |
|  | ул. Светлова, д. 21 |  |  | 176 |
|  | ул. Светлова, д. 25 |  |  | 147 |
|  | ул. Светлова, д. 62 |  |  | 132 |
|  | ул. Светлова, д. 68 |  |  | 141 |
|  | ул. Светлова, д. 72 |  |  | 155 |
|  | ул. Светлова, д. 74 |  |  | 153 |
|  | ул. Светлова, д. 82 |  |  | 129 |
|  | ул. Светлова, д. 92 |  |  | 254 |
|  | ул. Светлова, д. 94 |  |  | 239 |
|  | ул. Северная, д. 10 |  |  | 200 |
|  | ул. Северная, д. 14 |  |  | 257 |
|  | ул. Северная, д. 15 |  |  | 175 |
|  | ул. Северная, д. 19а |  |  | 161 |
|  | ул. Северная, д. 19 |  |  | 114 |
|  | ул. Северная, д. 23 |  |  | 182 |
|  | ул. Северная, д. 26 |  |  | 112 |
|  | ул. Северная, д. 30 |  |  | 191 |
|  | ул. Степана Разина, д. 194 |  |  | 143 |
|  | ул. Степана Разина, д. 196 |  |  | 142 |
|  | ул. Степана Разина, д. 200 |  |  | 94 |
|  | ул. Танковая, д. 4 |  |  | 160 |
|  | ул. Тихвинская, д. 18 |  |  | 118 |
|  | ул. Тракторная, д. 30 |  |  | 194 |
|  | ул. Тракторная, д. 32 |  |  | 149 |
|  | ул. Тракторная, д. 34 |  |  | 152 |
|  | ул. Тракторная, д. 44 |  |  | 222 |
|  | ул. Тракторная, д. 52 |  |  | 137 |
|  | ул. Тракторная, д. 62 |  |  | 128 |
|  | ул. Тракторная, д. 64 |  |  | 114 |
|  | ул. Тракторная, д. 152 |  |  | 285 |
|  | ул. Тракторная, д. 158 |  |  | 201 |
|  | ул. Федоренко, д. 12 |  |  | 96 |
|  | ул. Федоренко, д. 12 |  |  | 96 |
|  | ул. Федоренко, д. 15 |  |  | 188 |
|  | ул. Федоренко, д. 16а |  |  | 147 |
|  | ул. Федоренко, д. 16 |  |  | 167 |
|  | ул. Федоренко, д. 17 |  |  | 213 |
|  | ул. Федоренко, д. 18 |  |  | 146 |
|  | ул. Федоренко, д. 19 |  |  | 142 |
|  | ул. Федоренко, д. 20 |  |  | 154 |
|  | ул. Федоренко, д. 21 |  |  | 130 |
|  | ул. Федоренко, д. 22 |  |  | 142 |
|  | ул. Федоренко, д. 24 |  |  | 152 |
|  | ул. Федоренко, д. 26 |  |  | 296 |
|  | ул. Юбилейная, д. 38 |  |  | 162 |
|  | ИТОГО 2018-2028г.: |  |  | 490 |

».