Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2023 год

С целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышения качества и комфорта городской среды постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями) (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня, сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского от 21.02.2023 № 549, от 24.05.2023 №1549 в Программу были внесены изменения. Плановое финансирование 88 847,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 1297,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 87 967,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 1271,8 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках Программы были проведены все планируемые к реализации в 2023 году мероприятия:

- работы по благоустройству общественных территорий на сумму 39 803,3 тыс. руб.: прилегающая территория здания МБУ «ДК «Алтайсельмаш» и территория от сквера Победы до территории ледового дворца «Гимаев Арена»;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города на сумму 274,0 тыс. руб.;

- проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города на сумму 70,0 тыс. руб.;

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 28 039,5 тыс. руб. (ул. Алтайская, д. 19, ул. Тракторная, д. 76, ул. Комсомольская, д. 71а, Бульвар Победы, 18, ул. Алтайская, д. 92, ул. Алтайская, д. 96, ул. Алтайская, д. 98, пр-кт Ленина, д. 175, пр-кт Рубцовский, д. 34, ул. Громова, д. 34, пр-кт Ленина, д. 39, ул. Калинина, д. 17, ул. Северная, д. 31);

- реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды. Благоустройство территории клуба «Патриот», на стадионе МБУ ДО «ДЮСШ ЦСП «Юбилейный», пр. Ленина,203 (2 очередь) на сумму 19 697,0 тыс. руб.;

- контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (лабораторные испытания строительных материалов) на сумму 83,8 тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через целевые индикаторы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий – 45,8 %;

- доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков – 100 %;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий – 33,1 %;

- количество благоустроенных общественных территорий за весь срок действия программы – 11 шт.;

- количество благоустроенных дворовых территорий за весь срок действия программы – 162 шт.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы на основе оценок по трем критериям: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города, степени реализации мероприятий Программы, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2023 год.

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 100 %; степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города – 98,1 %; степень реализации мероприятий Программы – 85,7 %.

Комплексная оценка Программы за 2023 год составила 94,6 %, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90 %.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 4-36-10

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2023 год

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»**

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Сеl = (1/5)\*((45,8/45,8)\*100%+(100/100)\*100%+(33,1/33,1)\*100%+(11/11)\*100%

+(162/162)\*100%) = 100 %

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = 1271,8/1297,0\*100 = 98,1 %

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer = (1/7)\*((1+1+1+1+0+1+1)\*100%) = 85,7%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О = (100+98,1 +85,7)/3 = 94,6 % - высокий уровень эффективности.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска – начальник управления

по жилищно-коммунальному хозяйству

и экологии О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 4-36-10