Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2024 год

С целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения города Рубцовска, повышения качества и комфорта городской среды постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 5853 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями) (далее – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели, Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), исходя из перечня, сформированного по итогам общественных обсуждений, в том числе в форме рейтингового голосования;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), исходя из очередности представления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.02.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского от 25.12.2024 № 3687 в Программу были внесены изменения. Плановое финансирование 196 435,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 3 369,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 196 043,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Рубцовска 3089,1 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках Программы были проведены все планируемые к реализации в 2024 году мероприятия:

- работы по благоустройству общественных территорий на сумму 169 259,6 тыс. руб.: территории с западной стороны ДК «Строитель» по ул. Одесской, площади имени 21-Гвардейского стрелкового полка и Парка-Набережной на правом берегу реки Алей;

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий города на сумму 301,0 тыс. руб.;

- проверка сметной документации на достоверность сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий города на сумму 95,0 тыс. руб.;

- работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 18 339,5 тыс. руб. (Бульвар Победы, 14, Бульвар Победы , 20, ул. Краснознаменская, 82, ул. Краснознаменская, 84, ул. Алтайская 183, ул. Северная, 12, ул. Северная, 8, ул. Дзержинского,8);

- реализация отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды на сумму 7272,7 тыс. руб.;

- контроль качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (лабораторные испытания строительных материалов) на сумму 45,1 тыс. руб.;

- устранение недостатков при благоустройстве по адресу: ул. Сельмашская, 21 на сумму 731,3 тыс.руб.;

- контроль качества выполнения работ по благоустройству общественных территорий города (лабораторные испытания строительных материалов) не проводился, так как основная часть покрытия – плиточная (сертификат качества предоставляется заводом изготовителем);

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через целевые индикаторы:

- доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий – 54,2 %;

- доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков – 100 %;

- доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий – 34,7 %;

- количество благоустроенных общественных территорий за весь срок действия программы – 13 шт.;

- количество благоустроенных дворовых территорий за весь срок действия программы – 170 шт.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы на основе оценок по трем критериям: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города, степени реализации мероприятий Программы, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2024 год.

Степень достижения целей и решения задач Программы составляет 91,7 %; степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования в Программе средств бюджета города – 97,2 %; степень реализации мероприятий Программы – 75 %.

Комплексная оценка Программы за 2024 год составила 88 %, что характеризует средний уровень ее эффективности.

Начальник управления

Администрации города Рубцовска

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 9-64-10

Расчет оценки эффективности муниципальной программы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии за 2024 год

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»**

Оценка степени достижения целей и решения задач запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Сеl = (1/5)\*( 54,2/58,3)\*100%+(100/100)\*100%+(34,7/34,7)\*100%+(13/14)\*100%

+(170/170)\*100%) = 97,2 %

1.2.

Fin = 3089,1/3 369,2\*100 = 91,7 %

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer = (1/8)\*((1+1+1+1+0+1+1+0)\*100%) = 75%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О = (97,2+91,7+75)/3 = 88 % - средний уровень эффективности.

Начальник управления

Администрации города Рубцовска

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии О.Г. Обухович

Автушко Ольга Николаевна

8 (38557) 9-64-10