Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске»

на 2021-2025 годы за 2021 год

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее - Управление по ЖКХ и Э) разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142 муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы (далее – Программа),.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа направлена на решение следующих задач:

* организация обустройства улично-дорожной сети;
* организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год» утверждено финансирование Программы на 2021 год в размере 7480,1 тыс. руб.

В течение 2021 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края № 526 от 04.03.2021 и № 2568 от 24.09.2021, от 20.12.2021 № 3500 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий.

Учитывая передвижения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением по ЖКХ и Э, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2021 год, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 6971,1 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 100% от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* оплата приобретения и установки 117 дорожных знаков;
* оплата текущего ремонта и регулировки светофорных объектов;
* оплата обустройства 5 искусственных дорожных неровностей;
* оплата приобретения и установки 2 светофорных объектов Т.7;
* оплата текущего ремонта тротуаров на подходах к образовательным учреждениям.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели - индикаторы. В 2021 году не выполнен показатель по снижению количества погибших в ДТП, но снижено число травмированных в ДТП детей.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (50%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы за 2021 год составила 83,3%, что характеризует средний уровень ее эффективности, так как находится в интервале от 50% до 90%.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы, реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2021 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)\*(0%+100%)=50%

S1= ~0%

S2=18,2/6\*100%=303,3%~100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=6971,1/6971,1\*100%=100%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/3)\*((1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(50%+100%+100%)/3=83,3% - средний уровень эффективности

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458