**Отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»**

**за 2023 год**

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2143  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе комплексного освоения в целях жилищного строительства, привлечение инвестиций для инженерного обустройства новых территорий;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий, и их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы.

В соответствии с  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 16.03.2023 № 756 определен общий объем средств, запланированных на финансирование  Программы на 2023 год – 2175 тыс. руб.

Постановлением Администрации города Рубцовска от 20.12.2023 № 4291 были внесены в Программу изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для её реализации. Уменьшен объем финансирования Программы на 2023 год до 1675,0 тыс. рублей, в связи с итогами проведения аукциона на выполнение комплексных кадастровых работ.

Фактически по Программе за 2023 год выполнены все запланированные к исполнению в отчетном году мероприятия на сумму 1675,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема):

1. Инженерные изыскания – 461,0 тыс. рублей:

выполнена топографическая съемка следующих общественных территорий в городе Рубцовске Алтайского края (в соответствии с договором № 929 от 02.10.2023) – 461,0 тыс. рублей:

ул. Красная в границах красных линий (от ул. Сельмашской до пр‑кта Рубцовского);

пр-кт Ленина в границах красных линий (от пер. Сергея Кривенко до пер. Улежникова);

спортивная площадка по ул. Оросительной, 215;

территория сквера АТЗ по ул. Московской, 7;

земельный участок и прилегающая территория МБУ «Дом культуры «Алтайсельмаш» по пр-кту Ленина, 190;

ул. Алтайская в границах красных линий (от территории ледового дворца «Гимаев Арена» до сквера «Победы»);

ул. Комсомольская в границах красных линий от ул. Мира до ул. Московской;

земельный участок и прилегающая территория МБОУ «Гимназия №8» пер. Гражданскому, 52;

земельный участок и прилегающая территория МАДОУ ЦРР детский сад № 5 «Академия детства» по ул. Федоренко, 5;

ул. Советская в границах красных линий (от пер. Гражданского до пер. Деповского);

ул. Пролетарская в границах красных линий (от пр-кта Рубцовского до пер. Алейского);

ул. Пролетарская в границах красных линий (от ул. Мануковского до территории магазина «Ассорти вкуса» по ул. Пролетарской, 391А);

земельный участок и прилегающая территория Центр Развития Ребенка детский сад № 1 «Жар птица» по пр-кт Ленина, 271;

пешеходный тротуар в районе МБДОУ Детский сад № 57 «Аленушка» по ул. Северной, 27.

1. Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – 587,0 тыс. рублей:

выполнены землеустроительные работы земельных участков, расположенных по адресам: Алтайский край, город Рубцовск, в 350 метрах восточнее моста через р.Алей по пр-кту Ленина 1В, Алтайский край, город Рубцовск в 800 метрах восточнее моста через р.Алей по пр‑кту Ленина, 1В (в соответствии с договором № 249 от 11.04.2023) – 65,5 тыс. рублей;

выполнены землеустроительные работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Заречная, 54; Алтайский край, город Рубцовск, ул. Изумрудная, 74; Алтайский край, город Рубцовск, ул. Беломорская, 46А; Алтайский край, город Рубцовск, ул. Янтарная, 60 (в соответствии с договором № 523 от 13.06.2023) – 16,0 тыс. рублей;

выполнены работы по описанию границ территориальных зон муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (в соответствии с договором № 584 от 03.07.2023) – 165,0 тыс. рублей;

выполнены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов, расположенных на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (муниципальный контракт 2023.060 от 18.04.2023) – 340,6 тыс. рублей.

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 627,0 тыс. рублей:

выполнены работы по обучению сотрудников с последующей консультационно-технической поддержкой пользователей АИС ОГД Рубцовска (в соответствии с договором № 50 от 06.12.2023) – 360 тыс. рублей;

приобретены бумага, канцелярские принадлежности, оргтехника – 267,00 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2023 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – факт 7,6 % (план 15,5%) - на невыполнение показателя повлияла низкая инвестиционная активность застройщиков;

количество сформированных земельных участков для жилищного строительства - фактически 36 ед. (по плану 12 ед.) - изменений гражданских прав по формированию земельных участков, в соответствии со п.3 ст. 6 Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»;

количество справок со сведениями, выданными из АИС ОГД – фактически 400 ед. (по плану - 365 ед.) - количество выданных справок соответствует количеству поступивших обращений.

количество, поступивших уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке – факт 62 ед. (план 15 ед.) - количество выданных уведомлений соответствует количеству поступивших обращений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

Программы составляет 95,8 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 90% и более.

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

Барычева Елена Константиновна

8(38557)96417доб.321

**Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» за 2023 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



m=4

где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1 = 7,6/15,5\*100%=49,0%

S2 = 400/365\*100%=109,60%~100%

S3 = 36/12\*100%=300,00%~100%

S4 = 62/15\*100%=413%~100%

Cel=1/4\*(49,0%+100,00%+100,00%+100,00%)=0,25\*349,10%=87,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=1675,0/1675,0\*100%=100,0%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы



Mer=1/3\*[(1+1+1)\*100%]=100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(87,3%+100,0%+100%)/3=95,8%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 95,8 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 90% и более.